от 13.02.2015 №166-р

О подготовке проекта о внесении  изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города от 27.09.2006 №77

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки на территории     города Нижневартовска, утвержденными решением Думы города от 27.09.2006 №77, на основании протокола комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города Нижневартовска от 22.01.2015 №07-2015:

1. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта     о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города от 27.09.2006 №77 (далее - Правила), согласно приложению.

2. Определить уполномоченным органом по подготовке проекта о внесении изменений в Правила комиссию по градостроительному зонированию     (комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города Нижневартовска.

3. Комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города Нижневартовска (Н.А. Пшенцов):

- организовать работу по подготовке проекта о внесении изменений          в Правила;

- обеспечить в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации размещение сообщения о принятом решении по подготовке проекта о внесении изменений в Правила на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и его опубликование в газете "Варта" не позднее десяти дней со дня подписания настоящего распоряжения.

4. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать распоряжение в газете "Варта".

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

от 13.02.2015 №166-р

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

на территории города Нижневартовска,

утвержденные решением Думы города от 27.09.2006 №77

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска (далее - проект о внесении изменений в Правила) | февраль 2015 года |
| 2. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | февраль 2015 года |
| 3. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | февраль - апрель 2015 года |
| 4. | Доработка проекта о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний | март - апрель 2015 года |
| 5. | Вынесение проекта о внесении изменений в Правила для рассмотрения Думой города | апрель 2015 года |