МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД  НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

от 25 марта 2016 года                                                              	№989

| О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2015 год |  |
| --- | --- |

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска «О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2015 год», внесенный главой администрации города Нижневартовска, руководствуясь статьей 19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:

1.    Принять к сведению информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2015 год, утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139 (с изменениями от 25.11.2011 №1444, 27.08.2012 №1074, 03.04.2013 №621, 07.08.2013 №1636, 05.12.2013 №2552, 12.02.2014 №253, 30.04.2014 №817, 25.07.2014 №1448, 21.11.2014 №2383, 12.03.2015 №523, 31.07.2015 №1444, 10.12.2015 №2202, 12.02.2016 №181) согласно приложению к настоящему решению.

2.   Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава города Нижневартовска                                                                     М.В.Клец

Дата подписания «25» марта 2016 года

|  |  | Приложение к решению Думы города Нижневартовска от 25.03.2016 № 989 |
| --- | --- | --- |

Информация

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2015 год

Целью муниципальной программы является реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска.

Уточненный план на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2015 год составил 98558,84 тыс. рублей (Таблица 1), в том числе: из городского бюджета – 29615,54 тыс. рублей, из других источников – 68943,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по муниципальной программе составило 97833 тыс. рублей или 99,3%, что объясняется экономией по факту выплат компенсаций управляющим компаниям за установку общедомовых приборов учета в муниципальном жилищном фонде (на момент установки часть квартир была приватизирована, счета выставлялись собственникам квартир).

Для осуществления поставленной цели муниципальной программы осуществлялась реализация 4 основных задач, в том числе:

Повышение энергетической эффективности

в организациях бюджетной сферы

В организациях бюджетной сферы выполнены следующие мероприятия:

- в  2 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях проведены работы по утеплению кровли и в 1 детском саду осуществлена замена теплообменника;

- в 2 муниципальных образовательных учреждениях модернизирована система учета энергоресурсов и в 1 школе смонтирован циркуляционный водопровод горячего водоснабжения;

-  в 2 муниципальных учреждениях культуры произведена заменена 84 ламп и 10 светильников  на энергосберегающие;

- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта произведена замена 20 светильников, 4 прожекторов и 4 ламп накаливания на энергоэффективные.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в жилом фонде города

В жилом фонде города провели замену 1 624 светильников подъездного освещения на энергосберегающие, 37 светильников фасадного освещения на светодиодные и 3 008 ламп накаливания на энергосберегающие. Установлено 159 оконных блока. Выполнено утепление торцевых панелей фасада в 1 доме.

Установлены приборы учета холодной и горячей воды в 3 муниципальных квартирах.

Вновь вводимые многоквартирные дома отвечают требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принимаются с индивидуальными и общедомовыми узлами учета энергоресурсов и воды.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

систем коммунальной инфраструктуры

Проведена реконструкция 17 объектов распределения электроэнергии. Осуществлена государственная поверка и испытание 113 средств измерения. Установлено навигационное оборудование в 2 транспортных средствах. Произведено утепление 1 производственного помещения.

Выполнены работы по установке регуляторов температуры "КОМОС-УЗЖ»  в  зданиях базы ГВК №1и базы ГВК №2, а также по утеплению здания АБК-2 с галереями на объекте ВОС-2.

Все предприятия коммунальной сферы оснащены приборами учета энергоресурсов и воды.

Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере

В рамках муниципальной программы проведены встречи с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Проведенный анализ показателей эффективности муниципальной программы свидетельствует о достижении плановых значений, а также об улучшении показателей результативности по отношению к ожидаемым (Таблица 2):

I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 70%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 80%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 80%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

- Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) составил 193 кВт*ч/кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) составил 0,28  Гкал*ч/кв.м, что соответствует ожидаемому значению.

- Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) составил 5 куб.м/чел., что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) составил 3,3 куб.м/чел., что соответствует ожидаемому значению.

III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

- Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) составил 0,27 Гкал/кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) составил 32 куб.м/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) составил 21 куб.м/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) составил 14 кВт*ч/кв.м., что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах составил 0,02 т.у.т./кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

- Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных составил 153,46 кг у.т./Гкал, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения составил 32,1 кВт*ч/Гкал, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии составила 12,6%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды составила 12%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м) составил 1,3 кВт*ч/куб.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м) составил 0,96 кВтч/куб.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

Ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута.

Таблица 1

Анализ объемов финансирования основных мероприятий муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании город

Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

за 2015 год

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Абсолютное значение (+/-) | Относительное значение (%) |
|  |  |  | Бюджет города | Другие источники |  | Бюджет города | Другие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы |
| 1.4. | Объекты департамента образования администрации города | 17104 | 17104 | 0 | 17103,98 | 17103,98 | 0 | - | - |
| 1.4.4. | Модернизация системы учета энергоресурсов | 624,19 | 624,19 | 0 | 624,18 | 624,18 | 0 | - | - |
| 1.4.5. | Установка и замена теплообменников | 771,36 | 771,36 | 0 | 771,35 | 771,35 | 0 | - | - |
| 1.4.8. | Утепление кровли, зданий | 15661,7 | 15661,7 | 0 | 15661,7 | 15661,7 | 0 | - | - |
| 1.4.9. | Установка циркуляционного водопровода горячего водоснабжения | 46,75 | 46,75 | 0 | 46,75 | 46,75 | 0 | - | - |
| 1.6. | Объекты управления культуры администрации города | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | - | - |
| 1.6.3. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | - | - |
| 1.7. | Объекты управления по физической культуре и спорту администрации города | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 1.7.6. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 1.8. | Объекты администрации города | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | - | - |
| 1.8.4. | Первоочередные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | - | - |
|  | Итого по задаче 1 | 17264 | 17264 | 0 | 17263,98 | 17263,98 | 0 | - | - |
| Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города |
| 2.7. | Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению общедомовыми и поквартирными приборами учета (в том числе за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности в многоквартирных домах включенных в Программу согласно приложению 3 к Программе, а так же поддержку отдельных категорий граждан на возмещению затрат за установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов и воды) | 242,66 | 242,66 | 0 | 155,25 | 155,25 | 0 | -87,41 | -36 |
| 2.8. | Замена оконных блоков | 1120,7 | 0 | 1120,7 | 1120,7 | 0 | 1120,7 | - | - |
| 2.11. | Теплоизоляция (восстановление изоляции) трубопроводов систем отопления, ХВС и ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.11.1. | Теплоизоляция (восстановление изоляции) трубопроводов систем отопления, ХВС и ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.11.2. | Теплоизоляция (восстановление изоляции) трубопроводов систем отопления, ХВС и ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2.12. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных жилых домах (светодиодные лампы, светильники), внедрение системы управления коммунальным освещением | 1927 | 0 | 1927 | 1927 | 0 | 1927 | - | - |
| 2.14. | Замена светильников уличного освещения РКУ-250 на ЖКУ-150 | 133,4 | 0 | 133,4 | 133,4 | 0 | 133,4 | - | - |
| 2.15. | Утепление фасадов зданий | 3394 | 0 | 3394 | 3394 | 0 | 3394 | - | - |
| 2.17. | Возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учета энергоресурсов и воды в жилищном фонде | 12108,54 | 12108,54 | 0 | 11470,43 | 11470,43 | 0 | -638,11 | -5,3 |
|  | Итого по задаче 2 | 18926,3 | 12351,2 | 6575,1 | 18200,78 | 11625,68 | 6575,1 | -725,52 | -3,8 |
| Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 3.1. | Водоснабжение и водоотведение | 1656,2 | 0 | 1656,2 | 1656,2 | 0 | 1656,2 | - | - |
| 3.1.4. | Реконструкция узла регулирования температуры в системах теплоснабжения ВОС-2, база ГВК | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | - | - |
| 3.1.6. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | 1356,2 | 0 | 1356,2 | 1356,2 | 0 | 1356,2 | - | - |
| 3.1.14. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих отопление и ГВС | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | - |
| 3.3. | Электроснабжение | 60712 | 0 | 60712 | 60712 | 0 | 60712 | - | - |
| 3.3.1. | Реконструкция п/с 35/6 (10), РП-6 (10) кВ, ТП-10/0,4 кВ с заменой оборудования и установкой устройств компенсации реактивной мощности, реконструкция линий электропередачи с увеличением сечения | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | - | - |
| 3.3.5. | Проверка соблюдения обязательных требований в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений | 554 | 0 | 554 | 554 | 0 | 554 | - | - |
| 3.3.6. | Установка навигационного оборудования на автомобильный транспорт | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | - | - |
| 3.3.7. | Мероприятия по энергосбережению в административных и производственных зданиях (утепление стен, замена окон, ремонт теплотрасс) | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | - | - |
|  | Итого по задаче 3 | 62368,2 | 0 | 62368,2 | 62368,2 | 0,0 | 62368,2 | - | - |
| Задача 7. Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере |
| 7.4. | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - 100 |
|  | Итого по задаче 7 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
|  | Итого по программе | 98558,84 | 29615,54 | 68943,3 | 97832,96 | 28889,66 | 68943,3 | -726 | -0,7 |

Таблица 2

Анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Результат реализации муниципальной программы | Отклонение | Причины невыполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ожидаемый | фактический | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |  |
| I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 70 | 70 | - | - |  |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 80 | 80 | - | - |  |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 80 | 80 | - | - |  |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | - | - |  |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВт*ч/ кв.м | 193 | 193 | - | - |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,28 | 0,28 | - | - |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | 5 | 5 | - | - |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | 3,3 | 3,3 | - | - |  |
| III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,27 | 0,27 | - | - |  |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/ чел. | 32 | 32 | - | - |  |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/ чел. | 21 | 21 | - | - |  |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВт*ч/ кв.м | 14 | 14 | - | - |  |
| 5 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв. м | 0,02 | 0,02 | - | - |  |
| IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./ Гкал | 153,46 | 153,46 | - | - |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/ Гкал | 32,1 | 32,1 | - | - |  |
| 3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 12,6 | 12,6 | - | - |  |
| 4 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12 | 12 | - | - |  |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м) | кВт*ч/ куб.м | 1,3 | 1,3 | - | - |  |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м) | кВт*ч/ куб.м | 0,96 | 0,96 | - | - |  |