от 09.04.2015 №482-р

Об утверждении Плана мероприятий               ("дорожной карты") по развитию объектов коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск и Плана-графика передачи объектов теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск: котельная "Рыбозавод" с контуром тепловых сетей в концессию

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях", распоряжения Правительства Ханты-Мансийского                 автономного округа - Югры от 07.10.2011 №571-рп "О формировании                     условий устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры":

1. Утвердить:

- План мероприятий ("дорожную карту") по развитию объектов коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск         согласно приложению 1;

- План-график передачи объектов теплоснабжения муниципального             образования город Нижневартовск: котельная "Рыбозавод" с контуром тепловых сетей в концессию согласно приложению 2.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьева, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города                     В.В. Тихонова.

Исполняющий обязанности

главы администрации города                                                                  С.А. Левкин

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 09.04.2015 №482-р

План мероприятий ("дорожная карта")

по развитию объектов коммунального хозяйства

муниципального образования город Нижневартовск

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации города от 23.10.2013 №2195 "Об утверждении схемы теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2031 года" | 01.07.2015 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 2. | Подготовка, согласование и утверждение технического задания на разработку инвестиционных программ по развитию сетей: | 25.04.2015 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; |
|  | - холодного водоснабжения и водоотведения; |  | муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; |
|  | - горячего водоснабжения |  | муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение" |
| 3. | Согласование инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса города Нижневартовска, осуществляющих деятельность в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения | 01.09.2015 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 4. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года | 01.12.2015 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 5. | Проведение оценки эффективности деятельности предприятий коммунального хозяйства | в течение 2015 года | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 09.04.2015 №482-р

План-график

передачи объектов теплоснабжения

муниципального образования город Нижневартовск:

котельная "Рыбозавод" с контуром тепловых сетей в концессию

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации объектов теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск: котельная "Рыбозавод" с контуром тепловых сетей, передаваемых в концессию, в том числе: | до 01.07.2015 | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 1.1. | Представление в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города перечней движимого и недвижимого имущества по котельной "Рыбозавод" и контура тепловых сетей, которые подлежат передаче в концессию | до 20.04.2015 | муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 2. | Проведение оценки муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего приложения | 01.08.2015 | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 3. | Оформление конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения | 01.09.2015 | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 3.1. | Представление предложений по правам и обязательствам концессионера и теплоснабжающей организации, которая будет привлекаться на стороне концедента | до 25.04.2015 | муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 3.2. | Формирование и предоставление задания и мероприятий с описанием основных характеристик таких мероприятий (в том числе технико-экономических показателей), а также с указанием доли участия теплоснабжающей организации, органа местного самоуправления и концессионера | до 01.07.2015 |  |
| 3.3. | Формирование предложений по целям и срокам использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения, срокам передачи концессионеру объектов концессионного соглашения | до 01.07.2015 | муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 4. | Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения | до 01.11.2015 | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 5. | Заключение концессионного соглашения и передача объектов теплоснабжения, перечисленных в пункте 1 настоящего приложения, в концессию | до 01.12.2015 | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |