от 30.03.2016 №427-р

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по приведению системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого    дома, расположенного по адресу: ул. Нефтяников, дом 20, в нормативное состояние

Во исполнение подпункта 9.4 пункта 9 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам работы 18, 19 января 2016 года в городе Нижневартовске, с целью установления причины ненадлежащего функционирования системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Нефтяников, дом 20:

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по приведению      системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Нефтяников, дом 20, в нормативное состояние согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьева.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

от 30.03.2016 №427-р

План мероприятий ("дорожная карта")

по приведению системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного

по адресу: ул. Нефтяников, дом 20 (далее - МКД), в нормативное состояние

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести ревизию существующей внутридомовой системы горячего водоснабжения и сантехнического оборудования, установленного в жилых (нежилых) помещениях МКД (с оформлением актов), в присутствии членов общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жителей МКД | общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания - Квартал"; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал" | не позднее 8 апреля 2016 года | в результате проведенных 25 и 29 января 2016 года Нижневартовским отделом филиала Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу" по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре лабораторных исследований проб воды централизованной системы питьевого водоснабжения на выходе с водоочистных сооружений №2 (ВОС-2) в городскую систему водоснабжения, на входе в дом и внутри дома по адресу ул. Нефтяников, 20 установлено, что во всех точках отбора проб холодная вода не превышает установленных предельно допустимых показателей качества воды и соответствует требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Данное мероприятие необходимо для выявления причины ухудшения качества горячего водоснабжения внутри дома |
| 2. | Проводить промывку системы горячего водоснабжения и теплообменников МКД в присутствии представителей муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал", департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, членов общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жителей МКД в соответствии с утвержденным технологическим регламентом и графиком гидропневматических промывок внутридомовой системы горячего водоснабжения | общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания - Квартал" | один раз в месяц в течение 2016 года |  |
| 3. | Обеспечить проведение отбора проб воды в присутствии представителей специалистов муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал", департамента жилищно-коммунального хозяйства, членов общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жителей МКД | общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания - Квартал" | один раз в квартал в течение 2016 года |  |
| 4. | Предоставлять в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города отчеты о проведенных промывках системы горячего водоснабжения, теплообменников МКД и о результатах отбора проб воды | общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания - Квартал" | один раз в квартал в течение 2016 года |  |
| 5. | Утвердить план мероприятий по устранению причин ухудшения качества горячего водоснабжения в МКД по результатам проведенной независимой экспертизы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 25 мая 2016 года |  |