от 26.05.2016 №745-р

О внесении изменения в распоряжение администрации города от 17.08.2015 №1345-р "Об утверждении Плана мероприятий по эксплуатации и рекультивации действующего объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления"

В целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды на территории города Нижневартовска внести изменение в распоряжение администрации города от 17.08.2015 №1345-р "Об утверждении Плана мероприятий по эксплуатации и рекультивации действующего объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления", изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава администрации города А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

от 26.05.2016 №745-р

**План мероприятий**

**по эксплуатации и рекультивации действующего объекта**

**"Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственные****исполнители** |
| 1. | Проработка вопроса о подаче заявлений в различные судебные инстанции о предоставлении отсрочки исполнения определения (изменении способа исполнения) Судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.07.2015 об обязании общества с ограниченной ответственностью "Коммунальник" и администрации города Нижневартовска в течение 6 месяцев со дня принятия данного определения прекратить размещение на объекте "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" следующих отходов: мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы из жилищ несортированные, а также ликвидировать с полигона размещенные ранее такие отходы | 2016 год | юридическое управлениеадминистрации города(А.А. Крутовцов) |
| 2.  | Ведение судебного производства по вопросу включения объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) | 2016 год | юридическое управлениеадминистрации города(А.А. Крутовцов);общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник"(В.И. Павалаки, по согласованию) |
| 3.  | Разработка и утверждение временных методических рекомендаций по организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории города Нижневартовска | II квартал 2016 года | управление по природопользованию и экологии администрации города(А.А. Туниеков) |
| 4.  | Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов среди населения с целью уменьшения объема отходов, поступающих для захоронения на объект "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | 2016-2017 годы | департамент жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации города(С.А. Афанасьев);управление по природопользованию и экологии администрации города(А.А. Туниеков) |
| 5.  | Экологический мониторинг объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" в соответствии с утвержденным порядком производственного экологического контроля | 2016-2018 годы | общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник"(В.И. Павалаки, по согласованию) |
| 6. | Проработка вопроса о проведении экологического аудита объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" с целью:- оценки целесообразности и способов проведения работ по ликвидации отходов (мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) и отходы из жилищ несортированные) для исполнения определения Судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.07.2015;- оценки соответствия объекта требованиям действующего законодательства в области охраны окружающей среды и подготовки рекомендаций по его дальнейшей эксплуатации с возможностью преобразования полигона в объект переработки отходов с поэтапной рекультивацией для целей выработки биогаза, необходимого для получения и продажи электроэнергии, либо получения котельно-печного топлива из переработанных отходов | II квартал 2016 года | управление по природопользованию и экологии администрации города(А.А. Туниеков) |
| 7. | Подготовка документов для получения положительного заключения по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета города, выполненной в соответствии с постановлением администрации города от 15.05.2015 №913 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения" | II квартал 2016 года | управление по природопользованию и экологии администрации города(А.А. Туниеков);муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"(В.М. Захаров) |
| 8. | Проверка инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета города  | в течение 10 дней после получения инвестиционного проекта | отдел координации строительного комплексаадминистрации города(В.В. Захаров) |
| 9. | Внесение изменений в муниципальную программу "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" в части включения в программу мероприятия по разработке проектно-сметной документации по рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" (вынесение вопроса на заседание Думы города для принятия соответствующего решения) | I квартал 2017 года\* | отдел координации строительного комплексаадминистрации города(В.В. Захаров) |
| 10. | Подготовка и утверждение технического (технологического) задания на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | II квартал 2017 года\* | управлениепо природопользованию и экологииадминистрации города(А.А. Туниеков)  |
| 11. | Сбор исходных данных, подготовка и утверждение задания на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | II квартал 2017 года\* | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"(В.М. Захаров)  |
| 12. | Подготовка заявки на организацию открытого конкурса на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | III квартал 2017 года\* | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"(В.М. Захаров)  |
| 13. | Проведение процедуры определения подрядчика на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | III квартал 2017 года\* | управление муниципальных закупок администрации города(М.А. Ильина) |
| 14. | Заключение муниципального контракта на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | III квартал 2017 года\* | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"(В.М. Захаров)  |
| 15. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную, проведение государственной экологической экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления"  | с даты заключения контракта, 2018 год | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"(В.М. Захаров)  |
| 16. | Подача заявки на предоставление субсидии на рекультивацию объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" в рамках государственной программы "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы" в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  | 2018 год  | управлениепо природопользованию и экологииадминистрации города(А.А. Туниеков) |
| 17. | Проведение мероприятий по рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | 2019-2025 годы | определяется муниципальным контрактом |

\*При принятии решения о выделении дополнительного финансирования из бюджета города.