Приложение 1 к постановлению

главы города Нижневартовска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 № \_\_\_\_

ПРОЕКТ



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ДУМА ГОРОДА**

**РЕШЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года №\_\_\_\_\_

О программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска на 2017-2035 годы

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска " О программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска на 2017-2035 годы", внесенный главой города Нижневартовска, пунктом 4 части 1 статьи 19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска на 2017-2035 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу после его опубликования.

Глава города Нижневартовска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата подписания « \_\_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

Приложение 1

к проекту решения Думы города Нижневартовска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 № \_\_\_\_\_\_

**Программа**

**комплексного развития социальной инфраструктуры**

**города Нижневартовска на 2017-2035 годы**

**Паспорт программы**

**комплексного развития социальной инфраструктуры**

**города Нижневартовска на 2017-2035 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска на  2017 – 2035 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс РФ  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»  Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 № 31 (ред. от 21.12.2015 г. №953) |
| Заказчик программы, его местонахождение | Администрация города Нижневартовска  Адрес: 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Таёжная, 24 |
| Разработчик программы, его местонахождение | ООО Экспертная организация «РОСТ»  Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Дзержинского, 15, оф.702  Тел./факс: (3452) 59-50-33  E-mail: [office@portcorp.ru](mailto:office@portcorp.ru) |
| Цели и задачи программы | Работа выполняется в целях обеспечения:  - безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Нижневартовска;  - доступности объектов социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Нижневартовска;  - сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  - достижения расчетного уровня обеспеченности населения города услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.  **Задачи:**   1. Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству объектов социальной инфраструктуры города, предусмотренных стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 г., государственными и муниципальными программами, Генеральным планом города Нижневартовска. 2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Развитие сети объектов социальной инфраструктуры с увеличением материально-технической базы:  1. Образование:  - дошкольные образовательные организации – до 30 318 мест;  - общеобразовательные организации – до 49 980 учащихся;  - организации дополнительного образования детей - до 16 285 мест.  2. Физическая культура и массовый спорт:  - физкультурно-спортивные залы – до 90 962 кв. м площади пола;  - плавательные бассейны – до 8 652 кв. м площади зеркала воды;  - плоскостные сооружения – до 215 201 тыс. кв. м;  3. Культура  - общедоступные библиотеки – до 19 объектов;  - музеи – до 4 объектов;  - учреждения культуры клубного типа – до 6 515 мест;  - выставочные залы – 1 объект;  - универсальные спортивно-зрелищные залы – 1 объект. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры в сферах: образование, физическая культура и массовый спорт, культура следующей проектной мощностью:  - дошкольное образование на 11 900 мест;  - общеобразовательные школы на 23 625 учащихся;  - дополнительное образование детей на 4 000 мест;  - образовательные (начальная школа – детский сад) на 320 мест;  - специальные (коррекционные) образовательные на 48 мест;  - учреждения культуры клубного типа на 4 640 мест;  - библиотеки – 9 объектов;  - музеи – 2 объекта;  - выставочный зал – 1 объект;  - универсальный спортивно-зрелищный зал на 3 000 мест;  - плавательные бассейны площадью зеркала воды 5 560  кв. м;  - физкультурно-спортивные залы площадью пола 45 950  кв. м;  - плоскостные сооружения площадью 60 196 кв. м |
| Срок и этапы реализации программы | Период реализации Программы: 2017 – 2035 гг.  Этапы реализации мероприятий Программы:  2017 - 2021 годы – 1 этап;  2022 - 2035 годы – 2 этап. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования **–** 63 021 млн. руб., в том числе:  2017 г. – 621,6 млн. руб.;  2018 г. – 838,1 млн. руб.;  2019 г. – 1 074,2 млн. руб.;  2020 г. – 934 млн. руб.;  2021 г. – 1 001 млн. руб.;  2022 - 2035 гг. – 58 552,1 млн. руб.  Источники финансирования:  2017 - 2021 годы:  - 3 416,4 млн. руб. – бюджет автономного округа;  - 319,5 млн. руб. – бюджет города Нижневартовска;  - 733,0 млн. руб. – внебюджетные источники;  2022 - 2035 годы:  - 1 446,2 млн. руб. – бюджет автономного округа;  - 5 775,3 млн. руб. – бюджет города Нижневартовска;  - 51 330,5 млн руб. – внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение уровня обеспеченности населения города Нижневартовска объектами социальной инфраструктуры. |

# Введение

Основанием для разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска на 2017-2035 годы (далее – Программа) являются следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 №534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Решение Думы города Нижневартовска от 21.12.2015 №953 «О внесении изменений в генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 № 31»;

- Решение Думы города Нижневартовска от 01.08.2016 №1053 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Нижневартовска».

Цели Программы:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Нижневартовска;

- доступность объектов социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Нижневартовска;

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры города Нижневартовска в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения города услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Программа включает перечень инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом ХМАО – Югры**,** и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.

Программа содержит перечень объектов регионального значения, планируемых к строительству на территории городского округа город Нижневартовск.

В соответствии с пунктом 21 части 2 статьи 26.3 Федерального закона РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится оказание населению первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой и т.д. С 01.01.2014 г. все учреждения здравоохранения города Нижневартовска переданы в государственную собственность ХМАО – Югры. В связи с этим в данной Программе объемы финансирования на строительство объектов регионального значения, а также график ввода их в эксплуатацию не приводятся.

К полномочиям субъекта Российской Федерации относится оказание социальной помощи и социального обслуживания.

Все объекты социальной инфраструктуры регионального значения в соответствии с нормой статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации отражаются в схеме территориального планирования ХМАО – Югры.

В соответствии с нормой пункта 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации Программа является инструментом реализации генерального плана города Нижневартовска.

Предусмотренные данной Программой инвестиционные проекты по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города приняты в соответствии с генеральным планом города и позволят обеспечить потребность населения в услугах образования, культуры, спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Нижневартовска.

Программные мероприятия Программы могут ежегодно корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации.

Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города Нижневартовска на очередной финансовый год и на плановый период.

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программа разработана на срок действия генерального плана города Нижневартовска. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам.

# Характеристика существующего состояния

# социальной инфраструктуры

## Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска

### Административно-территориальное устройство

Нижневартовск – город окружного подчинения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, является крупным промышленным и культурным центром автономного округа. Город расположен в 410 км к востоку от г. Ханты-Мансийска, в 760 км к северо-востоку от г. Тюмени. В непосредственной близости находятся городские округа: Мегион, Лангепас, Радужный. В 16 км на восток расположен поселок городского типа Излучинск.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» город Нижневартовск наделен статусом городского округа и установлены границы муниципального образования. В состав городского округа входит один населенный пункт – г. Нижневартовск. Границы городского округа и г. Нижневартовска совпадают.

### Население

Нижневартовск – второй по численности населения город Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югры). Демографическая ситуация характеризуется положительной динамикой. За период 2012-2014 годов население города  Нижневартовска увеличилось на 5,2 тыс. человек.

Темп прироста численности населения к предыдущему периоду по состоянию на 01.01.2013 г. составил 1,7%, на 01.01.2014 г. – 1,1%, на 01.01.2015 г. – 0,9%.

Анализ возрастной структуры проведен по группам, применяемым для оценки обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, предусмотренным постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Таблица 1

Демографическая ситуация по городскому округу город Нижневартовск

за 2013-2015 годы

человек

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **01.01.2013** | **01.01.2014** | **01.01.2015** |
| Численность населения, в том числе: | 263 228 | 265 994 | 268 456 |
| - численность женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет | 73 484 | 73 005 | 72 400 |
| - численность населения в возрасте моложе трудоспособного возраста | 53 769 | 56 244 | 58 246 |
| - численность детей в возрасте от 0 до 7 лет | 30 541 | 32 253 | 33 628 |
| - численность детей от 5 до 18 лет | 41 367 | 42 307 | 43 612 |
| - численность детей в возрасте от 7 до 16 лет | 29 064 | 29 893 | 30 998 |
| - численность детей от 16 до 18 лет | 7 954 | 7 582 | 7 651 |
| - численность детей от 1 до 15 дет | 49 261 | 51 638 | 53 643 |
| - численность детей от 15 до 24 лет | 31 141 | 29 342 | 27 895 |
| - численность населения в трудоспособном возрасте | 176 004 | 174 061 | 172 080 |
| - численность населения старше трудоспособного возраста | 33 455 | 35 689 | 38 130 |
| Общий прирост (снижение) | 2 766 | 2 462 | 2 390 |
| - естественный прирост | 2 931 | 2 905 | 2 600 |
| - миграционный прирост | -165 | -443 | -210 |
| Темп прироста к уровню предыдущего года, % | 1,7 | 1,1 | 0,9 |
| Коэффициент естественного прироста, чел. на 1000 человек населения | 11,1 | 10,9 | 9,7 |
| Коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения | 17,4 | 17,3 | 16,1 |
| Коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения | 06,3 | 06,4 | 06,4 |
| Коэффициент миграционного прироста на 1000 чел. населения | -0,6 | -1,7 | -0,8 |
| Коэффициент демографической нагрузки на 1000 человек населения | 331,36 | 345,62 | 359,00 |
| Число умерших до 1 года | 20 | 21 | 27 |
| Коэффициент жизненности, отношение числа родившихся на 100 умерших | 280 | 274 | 271 |

За период 2012-2014 годов естественный прирост населения является основным фактором роста численности, при этом наблюдается тенденция снижения коэффициента жизненности с 280 (по состоянию на 01.01.2013) до 271 (по состоянию на 01.01.2015).

За анализируемый период 2012-2014 годов демографическая ситуация характеризуется следующими тенденциями:

- прослеживается тенденция миграционного оттока населения. Общий миграционный прирост населения имеет отрицательный характер;

- наблюдается процесс демографического старения населения за счет снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни;

- в половой структуре населения прослеживается превосходство доли женского населения (51,8 %) над мужским (48,2%);

- в половозрастной структуре наблюдаются снижение численности женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет, то есть в последующих периодах возможно снижение рождаемости;

- снижение коэффициента рождаемости с 17,4 (по состоянию на 01.01.2013) до 16,1 (по состояниюна 01.01.2015). Падение рождаемости, а также повышение младенческой смертности с 20 чел. в 2012 году до 27 чел в 2014 году, является основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию;

- в возрастной структуре населения наблюдается тенденция в сторону увеличения численности детей и подростков, а также лиц старше трудоспособного возраста наряду с сокращением числа граждан трудоспособного возраста. По состоянию на 01.01.2015 в сравнении с положением на 01.01.2013 показатель прироста населения моложе трудоспособного возраста сложился ниже прироста населения старше трудоспособного возраста.

По состоянию на 01.01.2015 в общей численности населения доля лиц моложе трудоспособного возраста составляла 21,7%, доля лиц трудоспособного возраста – 64,1%, доля лиц старше трудоспособного возраста –14,2%. Нивелирование снижения численности населения трудоспособного возраста и роста коэффициента демографической нагрузки осуществляется за счет привлечения работников вахтовым методом (таблица 2).

Таблица 2

Возрастная структура населения города, %

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категории населения** | **01.01.2013** | **01.01.2014** | **01.01.2015** | **Прирост, 2015/2013** |
| Население моложе трудоспособного возраста | 20,0 | 21,1 | 21,7 | 8,5 |
| Население трудоспособного возраста | 67,0 | 65,4 | 64,1 | -4,3 |
| Население старше трудоспособного возраста | 13,0 | 13,4 | 14,2 | 9,2 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |  |

### Экономическое развитие

Город Нижневартовск является крупным промышленным, культурным и деловым центром. Промышленное производство города Нижневартовска включает в себя следующие виды экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых;

- перерабатывающие производства;

- производство и распределение электроэнергии, воды и газа.

В структуре экономики города Нижневартовска наибольший удельный вес занимает промышленное производство – более 75%, строительство – 7%, транспорт и связь – более 6%. Основу промышленного производства составляют предприятия добывающего комплекса, на долю которых на протяжении десяти лет приходится более 90% общего объема производства. На обрабатывающие производства приходится около 1,8% всего промышленного производства, на долю производства и распределения электроэнергии, воды и газа – 6,3%. Среди перерабатывающих производств ведущее место занимает производство нефтепродуктов, а также сервисное обслуживание нефтегазодобывающей отрасли.

В 2015 году социально-экономическое развитие города происходило в условиях влияния нестабильной внешнеэкономической ситуации, обусловленной геополитическими факторами. Несмотря на разнонаправленную динамику развития экономики города по основным макроэкономическим показателям, в целом социально-экономическая ситуация в городе оценивается как стабильная.

Уровень безработицы на протяжении последних лет в городе Нижневартовске имеет одно из самых низких значений в автономном округе, и в 2015 году составил 0,14% от экономического активного населения (в целом по ХМАО – Югре – 0,61%).

По итогам 2015 года город Нижневартовск занял третье место среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по объему ввода в эксплуатацию жилья. Построено 120,9 тыс. кв. м. общей площади жилых домов, что на 2,6% больше планового значения, а также 4 детских сада на 735 мест.

### Сведения о градостроительной деятельности

Градостроительная деятельность на территории городского округа город Нижневартовск регулируется федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами ХМАО – Югры, а также нормативными правовыми актами городского округа.

В соответствии с нормой статьи 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, а также по капитальному ремонту, при проведении которого затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.

К нормативным правовым актам местного значения, регулирующим градостроительную деятельность на территории городского округа город Нижневартовск, относятся:

- генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 № 31 (в ред. от 21.12.2015 №953);

- местные нормативы градостроительного проектирования города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города Нижневартовска от 01.08.2016 №1053;

- Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города Нижневартовска от 26.02.2016 №971;

- Положение о порядке подготовки документации по планировке территории города Нижневартовска, утвержденное постановлением администрации города Нижневартовска от 12.03.2009 №315;

- «Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности в городе Нижневартовске», утв. решением Думы города Нижневартовска от 20.04.2007 № 213;

- Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска, утвержденный постановлением Главы города Нижневартовска от 02.11.2006 №907.

Градостроительная деятельность на территории городского округа город Нижневартовск осуществляется на основе следующих принципов:

- правовой характер регулирования градостроительной деятельности на основе законодательства Российской Федерации, законов ХМАО – Югры и муниципальных правовых актов;

- обеспечение учета и сбалансированности государственных, общественных и частных интересов;

- сохранение единства функционирования, планирования и развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур на территории городского округа город Нижневартовск;

- регулирование градостроительной деятельности с учетом Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года, программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы»;

- обеспечение формирования на территории городского округа благоприятного инвестиционного климата посредством максимального упрощения процедур согласования разрешительной документации на строительство при безусловном соблюдении требований федерального и регионально законодательства, обеспечения предсказуемости и стабильности градостроительных требований при возможности выбора видов использования земельных участков;

- обеспечение открытости процедур принятия градостроительных решений;

- обеспечение доступности информационного обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа город Нижневартовск;

- тесное взаимодействие органов местного самоуправления городского округа с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти ХМАО – Югры, других принципах, определенных в статье 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Градостроительное планирование, объемы строительства, на территории городского округа город Нижневартовск определяются документацией по планировке и межеванию территорий.

На момент разработки Программы проекты планировок утверждены не по всем территориям, застройка которых предусмотрена генеральным планом города Нижневартовска. Постановлениями администрации городского округа город Нижневартовск с учетом протоколов публичных слушаний утверждены следующие проекты планировки территорий:

- [проект планировки территории и проект межевания территории квартала 5П Старого Вартовска (III очередь строительства)](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/191070.html);

- [корректировка проекта планировки и межевания территории микрорайона 9 города Нижневартовска;](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/168613.html)

- [проект планировки территории и проект межевания территории 9А микрорайона и квартала «Центральный» города Нижневартовска;](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/172910.html)

- [проект планировки Восточного планировочного района (III очередь строительства)](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/168719.html) города Нижневартовска;

- [проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска;](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/168674.html)

- [пнесение изменений в проект планировки и межевания территории Восточного планировочного района (IV очереди строительства) города Нижневартовска в границах кварталов 25, 26](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/168102.html);

- [проект планировки территории и проект межевания территории кварталов 23, 24 Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/168641.html);

- [проект планировки территории и проект межевания территории квартала В1 (квартал В1.2 - В1.7) Старого Вартовска](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/168467.html);

- [проект планировки территории Старый Вартовск I очередь строительства](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/168702.html);

- [проект планировки территории Старый Вартовск III очередь;](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/168695.html)

- [проект планировки территории части северо-западного промышленного узла города Нижневартовска](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/168411.html);

- [проект планировки территории Общественного центра (II очередь строительства) в границах улиц Чапаева, Спортивной, Пермской и Мира](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/168659.html);

- [проект планировки территории «Прибрежной зоны](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/168707.html)»;

- [проект планировки и проект межевания территории озера Комсомольское](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/168144.html).

- [проекты межевания территории жилых кварталов](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/194109.html);

- [проекты планировки территории и проекты межевания территории для размещения линейных объектов](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/207793.html);

- [проекты планировки территории и проекты межевания территории в границах отдельных земельных участков](http://www.n-vartovsk.ru/town/devel_territory/plan_doc/plan_doc_and_serv_areas/216468.html).

Утвержденными проектами планировок предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе:

1) В сфере образования:

- детская школа искусств на 800 мест в квартале 25;

- детский сад - школа начальных классов на 300 мест в квартале 5П.

2) В сфере культуры:

- культурно-зрелищный комплекс на 500 мест в квартале 21;

- дворец культуры на 800 мест в квартале 29;

- культурно-досуговый центр на 1000 мест в квартале 32;

3) В сфере физической культуры и спорта:

- спортивный комплекс площадью зала 1 500 м2 в квартале 35;

- спортивный комплекс площадью зала 1 500 м2 в квартале «Северный»;

- спортивный комплекс площадью зала 2 000 м2 в квартале «Общественный центр западный Эмтор»;

- универсальный спортивный зал площадью зала 5000 м2 в квартале «С»;

- спортивный комплекс с плавательным бассейном площадью 250 м2 зеркала воды в квартале «С»;

- спортивный комплекс площадью 2100 м2 в районе Набережной;

- физкультурно-оздоровительный комплекс площадью зала 2310 м2 в квартале 5П.

В настоящее время решение о подготовке проекта планировки территории, как и документации по планировке территории принимается органом местного самоуправления по собственной инициативе или на основании предложения застройщика о необходимости разработки проекта планировки территории.

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01.01.2017 г., в случае подготовки документации по планировке территории лицами, с которыми заключены договоры о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, подготовка документации по планировке территории в границах соответствующей территории должна осуществляться лицами, с которыми заключены соответствующие договоры. Подготовка этой документации, а также ее утверждение органом местного самоуправления городского округа должна осуществляться в порядке, установленном для документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решения органа местного самоуправления городского округа.

В соответствии с нормой статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации сведения о градостроительной деятельности размещены на официальном сайте администрации города Нижневартовска в сети «Интернет», являются общедоступными.

В перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» через муниципальное казенное учреждение «Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», включены следующие услуги в сфере градостроительства:

- выдача разрешения на строительство;

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

- выдача градостроительных планов земельных участков;

- предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка и др.

## Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры.

### Образование.

По состоянию на 01.01.2016 на территории городского округа услуги образования оказывают 108 организаций, в том числе:

- 34 муниципальных бюджетных образовательных учреждения, проектная мощность которых составляет 25 897 учащихся. Число детей, посещающих общеобразовательные организации, превышает фактическую мощность. Загруженность образовательных учреждений составляет 116,5%. При этом 40 % образовательных учреждений работают в 2 смены;

- 1 частное образовательное учреждение, проектной мощностью 459 учащихся. Загруженность данного учреждения – 41%;

- 13 муниципальных организаций дополнительного образования детей, в том числе: в сфере культуры – 4 организации, проектная мощность которых составляет 1 675 мест, в сфере образования – 2 организации, проектная мощность которых – 2 176 мест, в сфере физической культуры и спорта – 7 организаций, проектная мощность которых – 8 434 мест. Загруженность всех объектов дополнительного образования превышает фактическую мощность, в том числе:

- в сфере культуры – 164,2%;

- в сфере образования – 406%;

- в сфере физической культуры и спорта – 137,6%;

- 60 муниципальных бюджетных образовательных организаций по образовательным программам дошкольного образования (включая 2 общеобразовательных учреждения – школа-детский сад), проектная мощность которых составляет 17 470 мест. Загруженность дошкольных образовательных организаций составляет 98,9%.

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляют 2 специальные (коррекционные) школы регионального значения суммарной проектной мощностью 0,5 тыс. учащихся. На базе 2-х дошкольных и 10-общеобразовательных организаций г. Нижневартовска реализуются образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, с целью обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Часть зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций построены до 1990 года. Средний срок эксплуатации зданий по г. Нижневартовску составляет 25 лет. Однако своевременное проведение мероприятий по реконструкции зданий обеспечило сохранение хорошего технического состояния и продление срока полезного использования зданий.

Технико-экономические параметры существующих объектов образования по состоянию на 01.01.2016 г. представлены в таблице 3.

Таблица 3

Технико-экономические параметры существующих объектов образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объекты образования** | **Площадь земельного участка,**  **м2** | **Проектная мощность, место** | **Износ здания,**  **%** |
|  | **Школы** |  |  |  |
| 1. | МБОУ СОШ № 1 | 15 027 | 675 | 23 |
| 2. | МБОУ СШ № 2(2) | 24 558 | 1 200 | 33 |
| 3. | МБОУ СШ № 3 | 14 006 | 750 | 18 |
| 4. | МБОУ СШ № 5 | 14 445 | 750 | 17 |
| 5. | МБОУ СШ № 6 | 23 100 | 600 | 36 |
| 6. | МБОУ СШ № 7 | 13 586 | 600 | 33 |
| 7. | МБОУ СШ № 8 | 18 120 | 750 | 24 |
| 8. | МБОУ СШ № 9 | 11 457 | 750 | 36 |
| 9. | МБОУ СШ № 10 | 16 325 | 750 | 28 |
| 10. | МБОУ СШ № 11 | 11 120 | 750 | 29 |
| 11. | МБОУ СШ № 12 | 18 618 | 750 | 26 |
| 12. | МБОУ СШ № 13 | 27 468 | 750 | 21 |
| 13. | МБОУ СШ № 14 | 18 768 | 800 | 21 |
| 14. | МБОУ СШ № 15 | 18 468 | 950 | 21 |
| 15. | МБОУ СОШ № 17 | 24 382 | 750 | 13 |
| 16. | МБОУ СШ № 18 | 13 262 | 750 | 15 |
| 17. | МБОУ СШ № 19 | 19 367 | 750 | 20 |
| 18. | МБОУ СШ № 21 | 14 442 | 750 | 17 |
| 19. | МБОУ СШ № 22 | 24 737 | 750 | 21 |
| 20. | МБОУ СШ № 23 | 16 533 | 550 | 23 |
| 21. | МБОУ СОШ № 24 | 15 309 | 500 | 25 |
| 22. | МБОУ СШ №25(2) | 19 763 | 900 | 14 |
| 23. | МБОУ СОШ № 29 | 18 235 | 625 | 16 |
| 24. | МБОУ СОШ № 30 | 16 777 | 750 | 18 |
| 25. | МБОУ СШ № 31 | 14 067 | 900 | 16 |
| 26. | МБОУ СШ № 32 | 11 941 | 950 | 21 |
| 27. | МБОУ СОШ № 34 | 13 931 | 750 | 13 |
| 28. | МБОУ СШ № 40 | 13 323 | 950 | 15 |
| 29. | МБОУ СШ № 42 | 18 915 | 700 | 5 |
| 30. | МБОУ СОШ № 43 | 21 090 | 600 | 0 |
| 31. | МБОУ Гимназия № 1 | 22 135 | 897 | 20 |
| 32. | МБОУ Гимназия № 2 | 12 011 | 750 | 14 |
| 33. | МБОУ Лицей | 11 236 | 750 | 30 |
| 34. | МБОУ Лицей № 2 | 13 786 | 750 | 22 |
| 35. | Частное образовательное учреждение «Православная гимназия в честь Казанской Иконы Божьей матери» |  | 459 |  |
|  | **Итого** | **580 308** | **26 356** |  |
|  | **Дополнительное образование детей** |  |  |  |
| 1. | Патриот(4) | 55 005 | 742 | 13 |
| 2. | Центр детского творчества (2) | 10 897 | 1 434 | 22 |
| 3. | Детская школа искусств № 1 | 14 675 | 365 | 25 |
| 4. | Детская школа искусств № 2 | 7 408 | 300 | 22 |
| 5. | Детская школа искусств № 3 | 2 728 | 850 | 0 |
| 6. | Детская музыкальная школа | 2 274 | 160 | 15 |
|  | **Детско-юношеские спортивные школы, в том числе:** |  | 8 434 |  |
| 7. | МАУДО г. Нижневартовска "СДЮСШОР по волейболу "Самотлор" | 1 684,6 |  |  |
| 8. | МАУДО г. Нижневартовска "ДЮСШ" | 3 966,1 |  |  |
| 9. | МАОУДОД "СДЮСШОР" | 3 967,1 |  |  |
| 10. | МАУДО г. Нижневартовска "СДЮШОР по игровым видам спорта имени А.М. Беляева" | 9 919 |  |  |
| 11. | МАУДО г. Нижневартовска "СДЮШОР по зимним видам спорта" | 4 763,8 |  |  |
| 12. | МБУ ЦТиПВС "Юность Самотлора" | 2 192,6 |  |  |
| 13. | МАУДО г. Нижневартовска "Детско-юношеская спортивная школа "Феникс" | 858,5 |  |  |
|  | **Итого** | **120 338,7** | **12 285** |  |
|  | **Дошкольные организации** |  |  |  |
| 1. | МБДОУ № 1 | 4 393 | 144 | 22 |
| 2. | МБДОУ № 2 | 8 803 | 289 | 18 |
| 3. | МАДОУ № 4(2) | 15 422 | 246 | 14 |
| 4. | МАДОУ № 5 | 9 384 | 320 | 0 |
| 5. | МБДОУ № 7 | 9 175 | 163 | 25 |
| 6. | МБДОУ № 8 | 8 226 | 186 | 32 |
| 7. | МБДОУ № 9 | 8 489 | 310 | 24 |
| 8. | МАДОУ № 10(2) | 8 039 | 485 | 7 |
| 9. | МАДОУ № 14 | 10 229 | 324 | 20 |
| 10. | МАДОУ №15 | 8 199 | 325 | 26 |
| 11. | МАДОУ № 16 | 1 986 | 282 | 22 |
| 12. | МАДОУ № 17 | 7 776 | 323 | 10 |
| 13. | МБДОУ № 18 | 8 978,2 | 212 | 23 |
| 14. | МАДОУ № 21 | 8 764 | 315 | 14 |
| 15. | МАДОУ № 23 | 8 610 | 328 | 25 |
| 16. | МАДОУ № 25 | 7 819 | 320 | 0 |
| 17. | МБДОУ № 27(2) | 17 105 | 200 | 16 |
| 18. | МБДОУ № 29(2) | 20 358 | 493 | 18 |
| 19. | МБДОУ № 30 | 3 332 | 328 | 21 |
| 20. | МБДОУ № 31(2) | 18 564 | 315 | 26 |
| 21. | МАДОУ № 32 | 10 610 | 315 | 20 |
| 22. | МАДОУ № 34 | 7 663 | 325 | 16 |
| 23. | МАДОУ № 37(2) | 3 714 | 315 | 20 |
| 24. | МАДОУ № 38(2) | 16 793 | 275 | 14 |
| 25. | МАДОУ № 40 | 2 912 | 252 | 9 |
| 26. | МАДОУ № 41(2) | 16 780 | 550 | 5 |
| 27. | МАДОУ № 44 | 9 147,5 | 380 | 0 |
| 28. | МАДОУ № 45 | 9 341 | 320 | 19 |
| 29. | МБДОУ № 46 | 7 070 | 300 | 21 |
| 30. | МБДОУ № 47 | 7 728 | 310 | 20 |
| 31. | МАДОУ № 48 | 8 572 | 300 | 22 |
| 32. | МАДОУ № 49 | 7 281 | 300 | 23 |
| 33. | МАДОУ № 50 | 3 750 | 315 | 25 |
| 34. | МАДОУ № 52(2) | 8 833 | 308 | 23 |
| 35. | МБДОУ № 54 | 7 443 | 332 | 9 |
| 36. | МБДОУ № 55 | 3 277 | 330 | 17 |
| 37. | МБДОУ № 56 | 8 053 | 303 | 17 |
| 38. | МАДОУ № 60 | 7 551 | 395 | 17 |
| 39. | МАДОУ № 61 | 8 441 | 320 | 23 |
| 40. | МАДОУ № 62 | 8 046 | 320 | 20 |
| 41. | МБДОУ № 64 | 9 188 | 320 | 19 |
| 42. | МБДОУ № 65 | 2 166 | 215 | 20 |
| 43. | МАДОУ № 66 | 8 999 | 317 | 15 |
| 44. | МБДОУ № 67(2) | 17 054 | 210 | 20 |
| 45. | МАДОУ № 68 | 7 880 | 337 | 0 |
| 46. | МАДОУ № 69(2) | 15 979 | 315 | 24 |
| 47. | МАДОУ № 71 | 8 982 | 315 | 15 |
| 48. | МАДОУ № 76 | 2 035 | 200 | 22 |
| 49. | МАДОУ № 77 | 7 978 | 325 | 21 |
| 50. | МАДОУ № 78 | 9 022 | 234 | 22 |
| 51. | МБДОУ № 79 | 5 543 | 140 | 17 |
| 52. | МАДОУ № 80 | 6 795 | 255 | 7 |
| 53. | МАДОУ № 83 | 7 607 | 320 | 13 |
| 54. | МБДОУ №86(2) | 18 045 | 465 | 21 |
| 55. | МАДОУ № 88 | 7 620 | 293 | 21 |
| 56. | МАДОУ № 90 | 9 518 | 243 | 10 |
| 57. | Малокомплектный детский сад |  | 35 |  |
| 58. | МАДОУ в квартале «Центральный» |  | 260 |  |
| 59. | МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 24 (дошк. отд.) | 5 632 | 60 | 25 |
| 60. | МБОУ Средняя общеобразовательная школа №40 | 10 649 | 138 | 15 |
|  | **Итого** | **517 348,4** | **17 470** |  |

Обеспеченность населения городского округа объектами дошкольного образования, общеобразовательными организациями и объектами дополнительного образования детей по состоянию на 01.01.2016 рассчитана в соответствии с региональными нормативами минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и просвещения градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденными постановлением Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 №534-п.

Анализ фактической мощности объектов к уровню нормативов по состоянию на 01.01.2016 показал наличие дефицита обеспеченности. Уровень обеспеченности в объектах социальной инфраструктуры составил:

- общеобразовательных организаций – 67%;

- дошкольных образовательных организаций – 77%;

- организаций дополнительного образования детей – 40%.

### Культура

На территории городского округа город Нижневартовск услуги культуры оказывают 8 организаций, в том числе:

- 3 организации культуры клубного типа суммарной мощностью 1,9 тыс. мест;

- 2 театра суммарной мощностью 592 места;

- Централизованная библиотечная система (включает в себя 17 объектов: 5 детских библиотек, 10 общедоступных библиотек, 2 детско-юношеских библиотек);

-  2 музея – «Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева» и «Музей истории русского быта».

По состоянию на 01.01.2016 уровень обеспеченности населения городского округа объектами местного значения в области культурного развития составляет:

- общедоступные библиотеки – 41%;

- детские библиотеки – 51%;

- юношеские библиотеки – более 100%;

- учреждения культуры клубного типа – 35%;

- театры – более 100%

- музеи – 25%;

- концертные залы – 0%;

- выставочные залы – 0%;

- универсальные спортивно-зрелищные залы – 0%.

Технико-экономические параметры существующих объектов культуры представлены в таблице 4.

Таблица 4

Технико-экономические параметры существующих объектов культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид объекта** | **Площадь земельного участка, м2** | **Проектная мощность, ед. хранения/место** | **Износ здания, %** | **Год проведения капитального ремонта,**  **реконструкции** |
| **Общедоступные библиотеки** | |  |  |  |  |
| 1 | Центральная городская библиотека | 3 950 | 156 944 | 4 | 2013 |
| 2 | Городская библиотека № 1 | - | 32 825 | 38 | 1997 |
| 3 | Городская библиотека № 3 | - | 0 | 21 | 1998 |
| 4 | Городская библиотека № 4 | - | 9 332 | 20 | 2015 |
| 5 | Городская библиотека № 6 | - | 18 030 | 31 | 2001 |
| 6 | Городская библиотека № 8 | - | 38 332 | 13 | 2003 |
| 7 | Городская библиотека № 9 | - | 27 201 | 0 | - |
| 8 | Городская библиотека № 10 | - | 14 274 | 16 | 2001 |
| 9 | Городская библиотека № 12 | - | 37 829 | 0 | 2003 |
| 10 | Городская библиотека № 14 | - | 18 369 | 23 | 1999 |
|  | **Итого** |  | **353 136** |  |  |
| **Детские библиотеки** | |  |  |  |  |
| 1 | Центральная детская библиотека | 436 | 41 903 | 14 | 1997 |
| 2 | Детская библиотека №2 | - | 15 138 | 12 | 2005 |
| 3 | Детская библиотека №3 | - | 10 645 | 21 | 2006 |
| 4 | Детская библиотека №4 | - | 14 065 | 24 | 2001 |
| 5 | Детская библиотека №5 | - | 13 054 | 18 | 2001 |
|  | **Итого** |  | **94 805** |  |  |
| **Юношеские библиотеки** | |  |  |  |  |
| 1 | Детская юношеская библиотека №7 | - | 12134 | 23 | 2005 |
| 2 | Детская юношеская библиотека №10 | - | 19 086 | 13 | - |
|  | **Итого** |  | **31 220** |  |  |
| **Музеи** | |  |  |  |  |
| 1 | Музей истории русского быта | 850 | 468 | 0 | - |
| 2 | Нижневартовский краеведческий музей | - | 0 | 11 | 2015 |
| **Выставочные залы, художественные галереи** | | - | - | - | - |
| **Театры, кинотеатры** | |  |  |  |  |
| 1 | Городской драматический театр | 3 911 | 190 | 0 | 2009 |
| 2 | Кукольный театр |  | 402 |  |  |
| **Концертные залы** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Универсально-зрелищные залы** | | - | - | - | - |
| **Учреждения культуры клубного типа** | |  |  |  |  |
| 1 | Дворец культуры "Октябрь" | 16 436 | 588 | 22 | 2015 |
| 2 | Дворец искусств | 20 751 | 1 089 | 20 | 2009 |
| 3 | Центр национальных культур | 2 853 | 198 | 12 | 2009 |
|  | **Итого** | **40 040** | 1. **875** |  |  |

### Физическая культура и массовый спорт

Услуги физической культуры и массового спорта на территории городского округа оказывают 6 муниципальных автономных и 1 бюджетное учреждение. Организации оснащены следующими спортивными объектами:

- 166 физкультурно-спортивных зала;

- 20 бассейнов (с учетом общеобразовательных организаций города);

- 1 стадион на 5 тысяч зрительских мест;

- 79 плоскостных сооружений;

- 18 футбольных полей;

- 1 лыжная база «Татра»[[1]](#footnote-1);

- 2 сооружения для стрелковых видов спорта;

- крытый тренировочный хоккейный корт.

Проектная мощность действующих физкультурно-спортивных залов составляет 45,6 тыс. кв. м площади пола. Уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами - менее 48%.

Суммарная проектная мощность плавательных бассейнов составляет 3,1 тыс. кв.  м зеркала воды. Уровень обеспеченности плавательными бассейнами составляет 15%.

Суммарная мощность плоскостных сооружений г. Нижневартовска составляет 146,9 тыс. кв. м. Уровень обеспеченности – 29%.

Количество занимающихся физической культурой и спортом составляет 57,7  тыс. жителей или 21,5% от общей численности жителей города Нижневартовска. Такой низкий показатель частично обусловлен низкой обеспеченностью спортивными сооружениями.

В целом спортивные сооружения города находятся в удовлетворительном техническом состоянии, за исключением 4 физкультурно-спортивных залов, здания которых**,** по данным бухгалтерского учета**,** имеют износ более 80%.

### Здравоохранение

В систему здравоохранения города Нижневартовска входят:

- лечебно-профилактические медицинские организации: больницы, диспансеры, поликлиники, центры;

- медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови;

- медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Объекты здравоохранения, расположенные на территории городского округа город Нижневартовск, включают:

- 9 больниц на 2968 коек;

- 9 амбулаторно-поликлинических учреждений на 6204 посещений в смену.

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2012 №762-рп «О принятии в 2013 году в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с 01.01.2014 г. организация медицинской помощи на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры относится к полномочиям органов исполнительной власти автономного округа. В соответствии с этим, данная Программа содержит только перечень объектов регионального значения, планируемых к строительству на территории городского округа.

## Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры сформирован:

- в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения;

- с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры;

- с учетом значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, утв. постановлением Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 №534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Спрос на услуги социальной инфраструктуры спрогнозирован по категориям получателей и целевым группам населения, на которую направлена конкретная муниципальная услуга, и с учетом того, что каждая из входящих в перечень услуг потенциально может предоставляться как бюджетным учреждением, так и негосударственной организацией или автономным учреждением.

Обеспечение населения в услугах организаций социальной инфраструктуры в перспективе возможно посредством строительства новых современных зданий образовательных организаций, спортивных сооружений и учреждений культуры, в том числе в новых микрорайонах города.

### Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения, городского округа.

Генеральным планом города Нижневартовска на период до 2035 года строительство жилищного фонда спрогнозировано в объеме 3,42 млн. кв. м с учетом прогнозной численности населения 325,0 тыс. человек. Уровень средней жилищной обеспеченности для проектируемого жилищного фонда принят в соответствии со схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на уровне 30 кв. м площади жилых помещений на человека. Генеральным планом города Нижневартовска предусматривается формирование новых свободных от застройки микрорайонов под жилищное строительство. Территория площадью более 200 га севернее оз. Эмтор (кварталы 40-52) определена под новый жилой район с многоэтажной жилой застройкой. Новое жилищное строительство, представленное многоквартирными жилыми домами, планируется в восточном планировочном районе (кварталы 25-26, 29-33, В-1, В-7, В–5.1, В-5.2).

В первой очереди генерального плана (до 2020 года включительно) запланирована многоэтажная жилая застройка в кварталах 29-32, 40-41 в районе ул. Ханты-Мансийская (порядка 575 тыс. кв. м жилых помещений), а также малоэтажная (порядка 50 тыс. кв. м жилых помещений) и индивидуальная жилая застройка (порядка 120 тыс. кв. м жилых помещений) в Старом Вартовске.

Наиболее точно объем сносимого и сохраняемого жилищного фонда будет определяться на стадии разработки градостроительной документации для каждого микрорайона в отдельности – на стадии разработки документации по планировке территории.

Рост жилищного строительства и демографическая ситуация требует от органов местного самоуправления принятия мер для удовлетворения потребности населения в объектах социальной инфраструктуры местного значения в сфере дошкольного и общего школьного образования, культуры, спорта.

Демографическая ситуация по городскому округу город Нижневартовск спрогнозирована с учетом нового строительства и в соответствии с параметрами Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020года и на период до 2030 года по возрастной структуре населения, предусмотренной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 29.12.2014 №534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (таблица 5).

Прогнозирование произведено с учетом сложившегося уровня рождаемости и смертности в г. Нижневартовске, численности женщин в возрасте от 15 до 49 лет, коэффициента рождаемости данной категорией женщин.

Прогноз численности детей по возрастным группам произведен методом передвижки возрастов, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года ребенок перейдет в следующую возрастную группу, с учетом коэффициентов дожития по возрастным группам детей, сложившимся в целом по ХМАО – Югре за 2013 год.

Таблица 5

Демографический прогноз по городскому округу город Нижневартовск

на период 2016-2035 годы

человек

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **01.01.2016** | **01.01.2017** | **01.01.2018** | **01.01.2019** | **01.01.2020** | **01.01.2021** | **2035** |
| Численность населения, в том числе: | 270 846 | 271 639 | 272 441 | 273 241 | 283 810 | 284 513 | 325 000 |
| численность детей в возрасте от 0 до 7 лет | 34 152 | 35 003 | 35 765 | 35 963 | 35 220 | 34 353 | 37 050 |
| численность детей от 5 до 18 лет | 45 322 | 46 953 | 48 761 | 50 680 | 52 222 | 53 469 | 38 675 |
| численность детей в возрасте от 7 до 16 лет | 31 982 | 33 219 | 34 497 | 35 791 | 37 179 | 38 570 | 40 625 |
| численность детей от 16 до 18 лет | 7 900 | 8 196 | 8 310 | 8 828 | 9 172 | 9 515 | 7 800 |
| численность детей от 1 до 15 дет | 55 374 | 56 665 | 58 369 | 59 843 | 60 605 | 61 199 | 44 525 |
| численность детей от 15 до 24 лет | 26 706 | 26 262 | 26 704 | 27 176 | 27 565 | 28 282 | 40 625 |
| Число родившихся | 4 337 | 4 803 | 4 879 | 4 154 | 4 019 | 3 901 |  |
| Число умерших | 1 810 | 1 857 | 1 899 | 1 967 | 2 012 | 2 067 |  |
| Общий прирост (снижение) | 817 | 802 | 800 | 800 | 10 569 | 222 |  |
| - естественный прирост | 2 527 | 2 946 | 2 980 | 2 187 | 2 008 | 1 835 |  |
| - миграционный прирост | -1 710 | -2 144 | -2 180 | 8 392 | -1 305 | -1 448 |  |

### 

### Образование

Общие данные, влияющие на разработку параметров программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска на 2017 - 2035 годы:

- прогноз численности детей в возрасте от 7 до 16 лет;

- прогноз численности детей в возрасте от 16 до 18 лет;

- прогноз численности детей в возрасте от 0 до 7 лет;

- прогноз численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- проектная мощность действующих объектов.

Государственной программой от 09.10.2013 №413-п «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе на 2016-2020 годы» Правительством ХМАО-Югры поставлены следующие цели:

- обеспечение доступности дошкольных образовательных организаций для детей дошкольного возраста на уровне 100%;

- к 2021 году ликвидация 2 смены обучения на уровне начальной и старшей школ (1 - 4, 10 - 11(12) классы) и удержание существующего односменного режима обучения;

- к 2024 году перевод средней школы (5 - 9 классы) на обучение в одну смену;

- к 2025 году перевод 100% обучающихся из зданий школ с износом 50% и более в новые школы.

Минимально допустимая численность детей городского округа город Нижневартовск в возрасте от 0 до 7 лет, необходимость обеспечения которых в услугах дошкольных образовательных организаций, численность детей школьного возраста по минимально допустимому уровню обеспеченности общеобразовательными объектами, а также объектами дополнительного образования детей представлены в таблице 6.

На первом этапе реализации Программы в соответствии с графиком ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов (таблица 7), прогнозируется увеличение объемов услуг в сфере образования, в том числе:

- общеобразовательных организаций – 4 825 мест, в том числе:

2018 г. – 825 мест;

2019 г. – 900 мест;

2020 г. – 2200 мест;

2021 г. – 900 мест;

- дошкольных образовательных организаций – 720 мест, в том числе:

2019 г. –180 мест;

2020 г. – 320 мест;

2021 г. 220 мест – школа – детский сад для детей младшего школьного возраста.

На втором этапе реализации Программы увеличение объемов услуг в сфере образования прогнозируется на уровне 34 248 мест, в том числе:

- 11 448 мест – в сфере дошкольного образования;

- 18 800 мест – в сфере общего образования;

- 4 000 мест – в сфере дополнительного образования детей.

Таблица 6

Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области

образования за 2015-2016 гг. и плановый период 2017-2035 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Отчетный**  **период** | | **Плановый период** | | | | | |
| 1. | **Дошкольные образовательные организации** |  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2035** |
| 1.1. | Численность воспитанников детских садов | чел. | **23 435** | **23 908** | **24 502** | **25 036** | **25 174** | **24 654** | **24 047** | **25 935** |
| 2. | **Общеобразовательные организации** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность учащихся общеобразовательных школ | чел. | 37 884 | 39 092 | 40 596 | 41 976 | 43 736 | 45 434 | 47 134 | 47 645 |
| 3. | Дополнительное образование детей | чел. | 29 120 | 30 366 | 31 458 | 32 670 | 33  956 | 34 989 | 35 824 | 25 912 |

Таблица 7

График ввода в эксплуатацию и сноса объектов социальной инфраструктуры

| **№ п/п** | **Объекты социальной инфраструктуры** | **Единица измерения** | **Значения показателя по годам** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2035** | **2017-2035** |
| **Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования** | | | | | | | | | |
| 1. | Ввод объектов дошкольного образования | мест |  |  | 180 | 320 |  | 11 400 | 11 900 |
| 2. | Ввод в эксплуатацию объектов общего образования | мест |  | 825 | 900 | 2 200 | 900 | 18 800 | 23 625 |
| 3. | Ввод объектов дополнительного образования детей | мест |  |  |  |  |  | 4 000 | 4 000 |
| 4. | Ввод объектов для детей дошкольного и младшего школьного возраста | мест |  |  |  |  | 220 |  | 220 |
| 5. | Ввод объектов образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями | мест |  |  |  |  |  | 48 | 48 |
| **Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры** | | | | | | | | | |
| 1. | Ввод в эксплуатацию учреждений культуры клубного типа | мест |  |  |  |  |  | 4 640 | 4 640 |
| 2. | Ввод в эксплуатацию общедоступных библиотек | объект |  |  |  |  |  | 9 | 9 |
| 3. | Ввод в эксплуатацию объекта (Выставочный зал) | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Ввод в эксплуатацию объекта (универсально-спортивный зрелищный зал) | место |  |  |  | 3 000 |  | 0 | 3 000 |
| 5. | Ввод в эксплуатацию объекта (Концертный зал) | объект |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 6. | Ввод в эксплуатацию объектов культуры (музей) | объект |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| **Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| 1. | Ввод в эксплуатацию плавательных бассейнов | кв. м зеркала воды |  |  |  | 275 |  | 5 285 | 5 560 |
| 2. | Ввод в эксплуатацию физкультурно-спортивных залов | кв. м площади пола |  |  |  | 1 800 |  | 44 150 | 45 950 |
| 3. | Ввод в эксплуатацию плоскостных сооружений | кв. м |  |  |  |  |  | 60 196 | 60 196 |
| 4. | Снос спортивного комплекса "Спартак" | кв. м |  |  |  |  |  | 624 |  |

### 

### Физическая культура и массовый спорт

Общие данные, влияющие на разработку параметров Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска на 2017 - 2035 годы:

- прогноз общей численности населения;

- проектная мощность действующих объектов.

Основные полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта закреплены в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральном законе от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», согласно которым к вопросам местного значения относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

За счет строительства новых спортивных объектов, создания сети спортивных клубов по месту жительства, в том числе на плоскостных спортивных сооружениях, на период реализации Программы предусмотрено увеличение численности занимающихся спортивно-оздоровительной деятельностью в городе с 57 695 человек в 2014 году, до 74 569 в 2020 году, 130 000 чел. в 2035 году (таблица 8).

На первом этапе реализации Программы в соответствии с государственной программой, утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 №422- п «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе на 2014-2020 годы» прогнозируется увеличение доли населения, систематически занимающегося спортом, с 21% в 2015 году до 40% в 2021 году.

Прогноз минимальной обеспеченности объектами физической культуры и спорта для оказания услуг представлен в таблице 9.

На период реализации Программы мощность действующих и вводимых объектов не достигнет предельного значения расчетного показателя минимальной обеспеченности объектами физической культуры и спорта.

Таблица 8

Показатели для оценки прогнозируемого спроса на услуги физической культурой и спортом за 2015-2016 гг. и плановый период 2017-2035 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Отчетный период** | | **Плановый период** | | | | | |
| 1. | **Организации физической культуры и спорта** |  | **2015 (факт)** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2035** |
| 1.1. | Доля населения, систематически занимающегося спортом | % | 21 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 40 |
| 1.2. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 57 695 | 74 965 | 82 000 | 89 000 | 96 091 | 106 866 | 113 613 | 130 000 |

Таблица 9

Прогнозные значения расчетного показателя минимальной обеспеченности объектами физической культуры и спорта по городу Нижневартовску

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование нормируемого показателя, единица**  **измерения** | **Нормативный показатель** | **Требуемая мощность** | **Требуемая мощность** | **Требуемая мощность** | **Требуемая мощность** | **Требуемая мощность** | **Требуемая мощность** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2035** |
|  | **Спортивные объекты и сооружения** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плавательные бассейны,  кв. м зеркала воды | 75 кв. м на 1 тыс. человек | 20 373 | 20 433 | 20 493 | 21 286 | 21 338 | 24 375 |
| 2. | Физкультурно-спортив-ные залы,  кв. м площади пола | 350 кв.м на 1 тыс. человек | 95 074 | 95 354 | 95 634 | 99 334 | 99 579 | 113 750 |
| 3. | Плоскостные сооружения, кв. м | 1950 кв. м на 1 тыс. человек | 529 696 | 531 260 | 532 820 | 553 430 | 554 799 | 1. 0 |

### 1.3.4. Культура

Общие данные, влияющие на разработку параметров программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Нижневартовска на 2017 - 2035 годы:

- прогноз общей численности населения;

- прогноз численности детей в возрасте от 1 до 15 лет;

- прогноз численности подростков в возрасте от 15 до 24 лет;

- количество действующих объектов.

На период 2017-2035 годы прогнозируется прирост числа участников социокультурных мероприятий на территории города с 95 940 человек в 2016 году до 124 920 человек в 2035 году. Прогноз роста числа участников клубных формирований на первом этапе реализации Программы незначителен (таблица 10).

Прогноз расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства для оказания муниципальных услуг представлен в таблице 11.

Предоставление услуг в отрасли культуры на территории городского округа город Нижневартовск осуществляется в условиях недостаточной инфраструктурной обеспеченности.

На первом этапе реализации Программы прогнозируется увеличение объема культурно-зрелищных услуг за счет ввода в эксплуатацию объекта «Универсальная ледовая арена» (таблица 7).

Таблица 10

Показатели для оценки прогнозируемого спроса на услуги культуры

за 2015-2016 годы и плановый период 2017-2035 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Отчетный период** | | **Плановый период** | | | | | |
| **2015 (факт)** | **2016 (факт)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2035** |
| 1 | **Организации культуры** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Библиотечный фонд на 1 000 жителей | экз. | 547 | 564 | 580 | 597 | 613 | 629 | 646 | 859 |
| 1.2. | Число участников социокультурных мероприятий | тыс. чел. | 94 | 96 | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 | 125 |
| 1.3. | Число участников клубных формирований (КДУ, библиотеки и музей) | тыс. чел. | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,6 |
| 1.4. | Число зарегистрированных пользователей библиотеками | тыс. чел. | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 66 | 76 |
| 1.5. | Выдано экземпляров книг | тыс. ед. | 1 086 | 1 086 | 1 093 | 1 100 | 1 101 | 1 144 | 1 145 | 1 310 |

Таблица 1

Прогноз расчетного показателя минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами культуры и искусства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование нормируемого показателя,**  **единица измерения** | **Норматив** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2035** |
|  | **Объекты культуры и искусства** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Учреждения культуры клубного типа, место | 20 на 1 тыс. человек | 5 433 | 5 449 | 5 465 | 5 676 | 5 690 | 6 505 |
| 2. | Библиотеки, объект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общедоступные | 1 на 10 тыс. человек | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 33 |
|  | -детские | 1 на 5,5 тыс. детей от 1,5 до 15 лет | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
|  | -юношеские | 1 на 17 тыс. человек (от 15 до 24 лет) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3. | Театры, место | 4 на 5 тыс. человек | 217 | 218 | 219 | 227 | 228 | 260 |
| 4. | Музеи, объект | не менее 4 на городской округ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Выставочные залы, галереи, объект | 1 на городской округ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Универсальные спортивно-зрелищные залы, место | 6 на 1 тыс. человек | 1 630 | 1 635 | 1 639 | 1 703 | 1 707 | 1 950 |
| 7. | Концертные залы, филармонии, объект | не менее 1 объекта на городской округ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Оценка нормативной правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города.

Функционирование объектов социальной инфраструктуры городского округа город Нижневартовск регламентируется уставами организаций, а также законами, принятыми на федеральном, региональном уровне, нормативными актами органов местного самоуправления города Нижневартовска:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

- закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Развитие социальной инфраструктуры основывается на параметрах Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года, нормативов градостроительного проектирования города Нижневартовска, Генерального плана города Нижневартовска, а также схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определяющей вид, назначение объектов регионального значения в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры, социального обслуживания, планируемых для размещения на территории ХМАО – Югры.

В соответствии с федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=0EA6A8B51A0FFE4A564704B37921ACDE9B063654C3AFD92BB1C2E4C473h5i3G)ом от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» введена новая глава 3.1. «Нормативы градостроительного проектирования». Данной главой предусмотрено, что местные нормативы градостроительного проектирования должны содержать показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами регионального и местного значения, а также показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

В соответствии с нормой статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями [статьи 9](consultantplus://offline/ref=AB5B8B5A4D4F7C15BBC48DBEA96DCB29D3DAA7539F3874E64AEA76701B42806C9056CEB414BAC5E6H3MEJ) Градостроительного кодекса и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Мероприятия по развитию системы объектов социальной инфраструктуры, предусмотренные генеральным планом города (в редакции решения Думы города от 21.12.2015 [№953](http://www.n-vartovsk.ru/documents/dumaReshenie/21-12-2015/953.html) «О внесении изменений в Генеральный план города Нижневартовска»), спрогнозированы по нормативам постановления Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 №534-п.

Местные нормативы градостроительного проектирования города Нижневартовска утверждены решением Дума города Нижневартовска от 01.08.2016 №1053, то есть позднее даты утверждения внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска.

Местные нормативы градостроительного проектирования города Нижневартовска направлены на решение следующих основных задач:

- установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах социально-экономического развития;

- обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории городского округа.

На региональном уровне, в целях привлечения инвестиций, принят Закон от 31.03.2012 № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры», определяющий формы и методы государственной поддержки инвестиционной деятельности. Поддержка комплексной застройки осуществляется в рамках отбираемых на конкурсной основе проектов, в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 декабря 2013 года №630-рп «О предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта комплексного развития территорий в целях жилищного строительства».

На местном уровне утверждены нормативные акты по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства, организации групп дневного времяпровождения детей.

# Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

Необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры обусловлена следующими причинами:

- недостаточное количество мест в образовательных организациях;

- существующая сеть организаций культуры и спорта не соответствует нормативам минимальной обеспеченности;

- предусмотренная Генеральным планом градостроительная деятельность требует обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа сгруппирован по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием:

- наименования;

- местоположения;

- технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.);

- сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам).

Ответственным исполнителем реализации инвестиционных проектов является муниципальное казенное учреждение г. Нижневартовска «Управление капитального строительства».

Общий свод инвестиционных проектов Программы представлен в приложении 1.

## Образование

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов в области образования представлен в таблице 12.

В перечень объектов капитального строительства на 2017 - 2035 годы включено строительство объектов образования суммарной проектной мощностью 38 493 места, в том числе:

- 11 900 мест объектов дошкольного образования;

- 23 625 мест общеобразовательных объектов;

- 220 мест образовательных объектов для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- 48 мест объектов для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- 4000 мест объектов дополнительного образования детей.

На первом этапе реализации Программы планируется ввод в эксплуатацию 5 545 мест, в том числе:

- 500 мест объектов дошкольного образования;

- 4 825 мест общеобразовательных объектов;

- 220 мест образовательных объектов для детей дошкольного и младшего школьного возраста (школа-детский сад).

На втором этапе реализации Программы планируется ввод в эксплуатацию 32 948 мест, в том числе:

- 11 400 мест объектов дошкольного образования;

- 18 800 мест общеобразовательных объектов;

- 48 мест объектов для детей с ограниченными возможностями здоровья (школа-детский сад);

- 4 000 мест объектов дополнительного образования детей.

Организации дополнительного образования детей рекомендуется размещать в первых этажах жилых зданий, в составе общественных комплексов. Проектная мощность организаций дополнительного образования детей может быть сокращена в 2 раза при планировании работы организаций в день по 2 смены.

Таблица 12

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов

для организации предоставления основного, общего, дошкольного

и дополнительного образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий,**  **местоположение** | **Срок реализации, гг.** | | **Ед. изм.** | **Проектная мощность** |
|
| **начало** | **окончание** |
| **Дошкольные образовательные организации по программе «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы» (в редакции от 21.07.2016 №1082), в том числе:** |  |  | **место** | **500** |
| Детский сад в квартале 21 (стр. №6) | 2018 | 2020 |  | 320 |
| Реконструкция Детский сад в квартале 7А | 2018 | 2019 |  | 180 |
| **Детские дошкольные образовательные организации, строительство которых предусмотрено генеральным планом города** | **2022** | **2035** |  | **11 400** |
| Детский сад в квартале 18 | 2022 | 2022 | место | 320 |
| Детский сад в квартале 23 | 2022 | 2022 | место | 300 |
| Детский сад в квартале 23 | 2022 | 2022 | место | 200 |
| квартал 29 | 2022 | 2022 | место | 300 |
| квартал 30 | 2022 | 2022 | место | 300 |
| квартал 31а | 2022 | 2022 | место | 200 |
| квартал 31б | 2022 | 2022 | место | 200 |
| квартал 32 | 2022 | 2022 | место | 200 |
| квартал 33 | 2023 | 2023 | место | 400 |
| квартал 34 | 2023 | 2023 | место | 300 |
| квартал 35 | 2024 | 2024 | место | 300 |
| квартал 36 | 2025 | 2025 | место | 300 |
| квартал 37 | 2026 | 2026 | место | 300 |
| квартал 38 | 2027 | 2027 | место | 300 |
| квартал 40 | 2022 | 2022 | место | 300 |
| квартал 41 | 2022 | 2022 | место | 600 |
| квартал 42 | 2030 | 2030 | место | 200 |
| квартал 43 | 2030 | 2030 | место | 900 |
| квартал 44 | 2030 | 2030 | место | 300 |
| квартал 46 | 2030 | 2030 | место | 300 |
| квартал 47 | 2030 | 2030 | место | 300 |
| квартал 48 | 2030 | 2030 | место | 300 |
| квартал 49 | 2030 | 2030 | место | 300 |
| квартал 50 | 2031 | 2031 | место | 300 |
| квартал 51 | 2031 | 2031 | место | 300 |
| квартал 52 | 2031 | 2031 | место | 300 |
| квартал 53 | 2031 | 2031 | место | 300 |
| квартал В-1 | 2031 | 2031 | место | 280 |
| квартал 5П | 2032 | 2032 | место | 230 |
| квартал 6П | 2032 | 2032 | место | 230 |
| квартал 8П | 2032 | 2032 | место | 230 |
| квартал 9П | 2033 | 2033 | место | 560 |
| квартал 11П | 2034 | 2034 | место | 230 |
| квартал 16П | 2022 | 2022 | место | 640 |
| квартал П-3.1 | 2035 | 2035 | место | 260 |
| квартал В-3.8 – В-3.9 | 2035 | 2035 | место | 120 |
| **Общеобразовательные организации по программе «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы» (в редакции от 21.07.2016 №1082), в том числе:** |  |  | место | 1 993 |
| Средняя общеобразовательная школа в квартале 18 Восточного планировочного района | 2017 | 2018 | место | 825 |
| Средняя общеобразовательная школа в квартале 18 (строение 14) Блок 3 | 2017 | 2019 | место | 900 |
| Образовательные организации для детей дошкольного младшего и школьного возраста |  |  | место |  |
| Начальная школа-детский сад, кв. 26 | 2017 | 2019 | место | 220 |
| Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3, 4 вида (Школа - детский сад - интернат для слепых и слабовидящих детей) | 2020 | 2022 | место | 48,0 |
| **Общеобразовательные организации, строительство которых предусмотрено генеральным планом города** | **2022-2035** | **2035** | место | **20 900** |
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне №17П. Старый Вартовск, III очередь строительства | 2016 | 2022 | место | 1 000 |
| квартал 20 | 2018 | 2020 | место | 1 200 |
| квартал 23 | 2018 | 2022 | место | 1 000 |
| квартал 25 | 2031 | 2032 | место | 900 |
| квартал 30 | 2022 | 2023 | место | 900 |
| квартал 31а | 2022 | 2023 | место | 900 |
| квартал 33 | 2024 | 2025 | место | 900 |
| квартал 36 | 2024 | 2025 | место | 1 300 |
| квартал 38 | 2024 | 2025 | место | 1 300 |
| квартал 41 | 2030 | 2031 | место | 1 400 |
| квартал 43 | 2031 | 2032 | место | 1 300 |
| квартал 44 | 2032 | 2033 | место | 1 000 |
| квартал 46 | 2033 | 2034 | место | 1 000 |
| квартал 48 | 2034 | 2035 | место | 1 000 |
| квартал 49 | 2034 | 2035 | место | 1 000 |
| квартал 51 | 2034 | 2035 | место | 1 000 |
| квартал 53 | 2034 | 2035 | место | 1 000 |
| квартал 10В | 2019 | 2021 | место | 900 |
| квартал 9А | 2028 | 2029 | место | 900 |
| квартал 15П | 2029 | 2030 | место | 400 |
| квартал В-3.8 - В-3.9 | 2030 | 2031 | место | 600 |
| **Организации дополнительного образования** | **2022** | **2035** | место | **3 700** |
| Детская школа искусств с выставочным комплексом, квартал 25 | 2031 | 2032 | место | 800 |
| Детская и юношеская спортивная школа с плавательным бассейном, квартал 33 | 2031 | 2032 | место | 200 |
| Детская школа искусств, квартал 35 | 2031 | 2032 | место | 800 |
| Детская школа искусств, квартал 47 | 2031 | 2032 | место | 800 |
| Детская школа искусств, квартал К-8 | 2031 | 2032 | место | 800 |
| Организация дополнительного образования, Общественный центр западный Эмтор | 2032 | 2033 | место | 300 |
| **Итого по образованию** |  |  | место | 1. **93** |

## Физическая культура и массовый спорт

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов в области физической культуры и массового спорта представлен в таблице 13.

В перечень объектов капитального строительства на 2017 - 2035 годы включены следующие спортивные объекты:

- плавательные бассейны проектной мощностью 5 560 кв. м площади зеркала воды;

- физкультурно-спортивные залы мощностью 45 950 кв. м площади пола;

- плоскостные сооружения мощностью 60 196 кв. м

На первом этапе реализации Программы планируется ввод в эксплуатацию следующих объектов:

- плавательный бассейн площадью зеркала воды 275 кв. м;

- физкультурно-спортивный зал площадью пола 1 800 кв. м

Удовлетворение потребности населения и сокращение дефицита в физкультурно-спортивных залах предусмотрено за счет размещения объектов соответствующего назначения при проектируемых образовательных организациях. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разъясняет, что при применении положений пункта 1.7 [СанПиН 2.4.2.2821-10](normacs://normacs.ru/vrpc) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» следует руководствоваться тем, что разрешается использование помещений для занятий спортом и физкультурой (спортивный зал, спортивные площадки) образовательных учреждений для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе и взрослых, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений.

В соответствии с государственной программой, утв. постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 №422-п «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» строительство спортивных объектов в автономном округе должно осуществляться как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивать комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Быть малобюджетными и быстровозводимыми. Особое внимание следует уделять строительству объектов для приоритетных и базовых видов спорта, определенных для автономного округа. Определенную долю в строительстве должны составлять объекты, возводимые на условиях государственно-частного партнерства.

Приоритетные виды спорта, рекомендуемые к развитию в автономном округе: баскетбол, волейбол, бокс, дзюдо, шахматы.

Таблица 2

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов для организации обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий,**  **местоположение** | **Срок реализации, гг.** | | **Ед. изм.** | **Проектная мощность** |
| **начало** | **окончание** |
| **Мероприятия по п.5 Программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы», в том числе:** |  |  |  |  |
| Универсальная ледовая арена | 2014 | 2020 | кв. м | 3 000 |
| Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 275 кв. м Квартал 20 | 2016 | 2020 | кв. м | 1 800 |
| Ледовый дворец спорта с детско-юношеской спортивной школой на 300 мест, квартал 27 | 2018 | 2023 | место | 6 587,3 |
| **Объекты спорта, строительство которых предусмотрено Генеральным планом города** | **2022** | **2035** |  |  |
| **Физкультурно-спортивные залы** |  |  | кв. м площади пола | 44 150 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 17 | 2022 | 2022 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 18 | 2023 | 2023 | кв. м площади пола | 1 000 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 29 | 2025 | 2026 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Спортивный комплекс, квартал 6 | 2025 | 2025 | кв. м площади пола | 650 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 5П | 2030 | 2030 | кв. м площади пола | 300 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 12П | 2031 | 2031 | кв. м площади пола | 300 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 7П | 2032 | 2032 | кв. м площади пола | 300 |
| Спортивный зал, квартал К-7 | 2033 | 2033 | кв. м площади пола | 1 000 |
| Спортивный комплекс, квартал 35 | 2021 | 2022 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 35 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 37 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 42 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 44 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 48 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 50 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 52 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 53 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Физкультурно-оздоровительный клуб, квартал П-2 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 000 |
| Физкультурно-оздоровительный клуб, квартал П 3.2 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 000 |
| Спортивный комплекс, квартал «Северный» | 2026 | 2026 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Спортивный комплекс, Общественный центр Эмтор | 2023 | 2023 | кв. м площади пола | 2 000 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, Общественный центр Эмтор | 2025 | 2025 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, Общественный центр Эмтор | 2026 | 2026 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, Общественный центр Эмтор | 2027 | 2027 | кв. м площади пола | 1 500 |
| Универсальный спортивный зал, квартал "С" | 2022 | 2023 | кв. м площади пола | 5 000 |
| Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 275 кв. м площади зеркала воды, квартал "С" | 2023 | 2024 | кв. м площади пола | 7 000 |
| Спортивный комплекс, набережная | 2022 | 2022 | кв. м площади пола | 2 100 |
| **Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды** |  |  |  | **4 170** |
| Плавательный бассейн, квартал 17 | 2028 | 2028 | кв. м площади зеркала воды | 300 |
| Плавательный бассейн, квартал К-7 | 2029 | 2030 | кв. м площади зеркала воды | 700 |
| Плавательный бассейн, квартал 35 | 2021 | 2022 | кв. м площади зеркала воды | 1 250 |
| Плавательный бассейн, квартал 53 | 2034 | 2035 | кв. м площади зеркала воды | 335 |
| Плавательный бассейн, озеро Эмтор | 2029 | 2029 | кв. м площади зеркала воды | 335 |
| Плавательный бассейн, общественный центр Эмтор | 2030 | 2031 | кв. м площади зеркала воды | 1 250 |
| **Плоскостные сооружения (крытые и открытые), кв. м** |  |  | **кв. м** | **53 618** |
| Крытое плоскостное сооружение, квартал В-10.1 | 2022 | 2024 | кв. м | 2 000 |
| Крытое плоскостное сооружение, озеро Эмтор | 2030 | 2032 | кв. м | 7 000 |
| Манеж легкоатлетический (тренировочный), озеро Комсомольское | 2022 | 2023 | кв. м | 3 650 |
| Керлинг-Центр, Общественный центр Эмтор | 2025 | 2027 | кв. м | 968 |
| Крытый стадион, Общественный центр Эмтор | 2030 | 2030 | кв. м | 20 000 |
| Крытое плоскостное сооружение, Общественный центр Эмтор | 2030 | 2030 | кв. м | 10 000 |
| Крытое плоскостное сооружение, Панель 17 | 2035 | 2035 | кв. м | 10 000 |

## Культура

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов в области культуры представлен в табл. 14.

В перечень объектов капитального строительства на 2017 - 2035 годы включены следующие объекты культуры:

- библиотеки – 9 объектов;

- музеи – 2 объекта;

- выставочные залы – 1 объект;

- универсальные спортивно-зрелищные залы – 1 объект на 3 000 мест.

Нормативную обеспеченность по требуемым мощностям библиотек предполагается достичь как за счет размещения библиотек в проектируемых многофункциональных комплексах, так и за счет размещения соответствующих объектов на первых этажах проектируемых жилых домов.

В соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 534-п универсально-спортивные зрелищные залы рекомендуется размещать с учетом обслуживания сопряженного населения.

Таблица 14

Проектирование, строительство и реконструкция объектов

для организации досуга населения и обеспечения жителей города

услугами организаций культуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий,**  **местоположение** | **Срок реализации, гг.** | | **Ед. изм.** | **Проектная мощность** |
| **начало** | **окончание** |
| **Задача 4 Программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы», в т.ч.** |  |  |  |  |
| Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске | 2014 | 2022 | кв. м | 6 000 |
| **Строительство объектов культуры, предусмотренные Генеральным планом города** |  |  |  |  |
| **Учреждения культуры клубного типа** |  |  |  | **4 640** |
| Культурно-зрелищный комплекс, квартал 21 | 2021 | 2022 | место | 500 |
| Многофункциональный культурный центр квартал 8 | 2025 | 2027 | место | 300 |
| Дворец культуры, квартал 29 | 2022 | 2024 | место | 800 |
| Культурно-досуговый центр, квартал 32 | 2023 | 2025 | место | 1 000 |
| Многофункциональный культурный центр, квартал 33 | 2030 | 2032 | место | 140 |
| Многофункциональный культурный центр, квартал 39 | 2031 | 2033 | место | 300 |
| Многофункциональный культурный центр, квартал 54 | 2032 | 2034 | место | 300 |
| Культурно-этнографический комплекс, Общественный центр западный Эмтор | 2033 | 2035 | место | 800 |
| Культурно-досуговый комплекс, квартал Северный | 2033 | 2035 | место | 500 |
| **Библиотеки** | **2022** | **2035** |  | **9** |
| Библиотека, квартал 16П | 2022 | 2022 | объект | 1 |
| Библиотека, квартал 25 | 2031 | 2031 | объект | 1 |
| Библиотека, квартал 46 | 2023 | 2023 | объект | 1 |
| Библиотека, квартал 49 | 2034 | 2034 | объект | 1 |
| Библиотека, квартал 53 | 2035 | 2035 | объект | 1 |
| Библиотека, квартал 43 | 2034 | 2034 | объект | 1 |
| Библиотека, квартал 36 | 2034 | 2034 | объект | 1 |
| Библиотека, квартал 40 | 2022 | 2022 | объект | 1 |
| Библиотека, квартал 39 | 2031 | 2031 | объект | 1 |
| **Музеи** |  |  |  | **2** |
| Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске, район озера Комсомольское | 2023 | 2024 | 12 242,16 кв. м | 1 |
| Музей, квартал 34 | 2030 | 2032 | 4 050  кв. м | 1 |

## Планируемые к размещению объекты регионального значения

При внесении изменений в Генеральный план на территории г. Нижневартовска предложены территории под размещение инвестиционных площадок под объекты здравоохранения регионального значения, не вошедшие в перечень мероприятий по строительству объектов местного значения (таблица 15).

Таблица 15

Планируемые к размещению объекты регионального значения

| **№** | **Наименование объекта** | **Срок**  **реализации** | **Месторасположение** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детская поликлиника на 173 посещения в смену – 1 объект | 2021-2035 годы | Квартал 10В |
| 2. | БУ СПО ХМАО-Югры "Нижневартовский медицинский колледж" (реконструкция) – 1 объект | 2021-2035 годы | Квартал 10В |
| 3. | Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3, 4 вида (школа, детский сад, интернат для слепых и слабовидящих детей) на 144 учащегося/45 мест – 1 объект | 2020-2022 годы | Территория планируемой малоэтажной и индивидуальной застройки южнее озера Эмтор |
| 4. | БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» на 100 коек/372 посещения в смену – 1 объект | 2021-2035 годы | Общественный центр южный Эмтор |
| 5. | БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский онкологический диспансер» на 750 коек/117 посещений в смену – 1 объект | 2021-2035 годы | Общественный центр южный Эмтор |
| 6. | Станция скорой медицинской помощи на 10 автомобилей – 1 объект | 2021-2035 годы | Квартал 42 |
| 7. | Детская поликлиника на 100 посещений в смену – 1 объект | 2021-2035 годы | Квартал 17 |
| 8. | Хоспис – 1 объект | 2021-2035 годы | Общественный центр южный Эмтор |
| 9. | БУ Ханты-мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи» (реконструкция) – 1 объект | 2014-2035 годы |  |

## Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения.

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, обеспечению доступа к муниципальным объектам социальной инфраструктуры, повышению доступности услуг учреждений социальной сферы поэтапно реализуются в городе Нижневартовске с 2007 года.

Несмотря на проводимую работу, число объектов социальной инфраструктуры, нуждающихся в обеспечение доступности, остается значительным.

Многие объекты социальной инфраструктуры были построены без приспособлений для доступа инвалидов в силу несовершенства применявшихся ранее архитектурно-планировочных решений строящихся объектов.

Последовательность работ по созданию для инвалидов условий доступности к существующим и не предполагаемым к реконструкции объектам социальной инфраструктуры определена распоряжением администрации города от 03.12.2015 № 2052-р. Данным распоряжением утвержден план мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов, находящихся в муниципальной собственности, и муниципальных услуг в городе Нижневартовске. «Дорожной картой» определены:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2016-2020 годы);

- перечень мероприятий для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Принятые меры соответствуют норме постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов услуг в установленных сферах деятельности».

Действующей на территории городского округа муниципальной программой «Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 30.09.2014 №1949 определены следующие цели:

- увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, от общего количества общеобразовательных организаций **–** до 20%;

- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных образовательных организаций **–** до 8%;

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных учреждений культуры **–** до 41,67%;

- увеличение доли муниципальных учреждений физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных учреждений физической культуры и спорта **–** до 100%;

- увеличение доли муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры **–** до 28,9%.

По результатам реализации дорожной карты удельный вес существующих объектов социальной инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп, составит:

- 8,89% в сфере образования;

- 100% в сфере культуры;

- 100% в сфере физической культуры и спорта.

Одной из целей данной Программы является доступность объектов социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. В связи с этим проектирование сооружений социальной инфраструктуры необходимо рассматривать как непрерывный процесс, начиная от разработки задания на проектирование, схемы планировочной организации участка и заканчивая этапом разработки рабочей документации. Кроме того, вопросы обеспечения доступности должны контролироваться во время строительства, а также в процессе управления и обслуживания сооружения после его ввода в эксплуатацию.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 №605, с 01 января 2013 года введена в действие новая редакция свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Планировка и застройка города, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкция зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

Согласно статье 48 Градостроительного кодекса РФ, в состав проектной документации объектов капитального строительства включается в том числе раздел «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения».

Рекомендуется на муниципальном уровне разработать нормативный акт «Регламент межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города для соблюдения норм доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на строящихся объектах города Нижневартовска», определяющего порядок организации и ведения контроля за соблюдением норм доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на строящихся объектах города Нижневартовска для лиц, осуществляющих строительство объектов социального и иного назначения на всех стадиях строительства: предпроектные работы, проектные работы, строительство, технический и государственный надзор, получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Регламент разрабатывается в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Строительные нормы и правила СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- Ведомственные строительные нормы ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» установлено, что на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Местами для парковки специальных автотранспортных средств инвалиды пользуются бесплатно.

Принимая во внимание положения действующих строительных норм и правил Российской Федерации, к местам парковочных мест для инвалидов должен быть обеспечен беспрепятственный доступ, исключающий высокие бордюры, узкие проходы (проезды); ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.; парковочное место выделяется разметкой (желтого цвета) и обозначается специальными символами (пиктограмма «Инвалид»); съезд (пандус схода) инвалида на коляске с тротуара на парковку должен быть оборудован путем понижения бордюра; стоянка, оборудованная для инвалидов, должна быть обозначена специальным дорожным знаком.

# Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Сметная стоимость объектов социальной инфраструктуры на период 2021-2035 годы принята в соответствии с Государственными сметными нормативами (укрупненные нормативы цены строительства), утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.12.2014 №506/пр:

- НЦС 81-02-06-2014 Часть 6. «Объекты культуры»;

- НЦС 81-02-03-2014 Часть 3. «Объекты народного образования»;

- НЦС 81-02-05-2014 Часть 5. «Спортивные здания и сооружения».

Показателями НЦС предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объектов маломобильными группами населения.

На период реализации Программы расчет прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта произведен с применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические условия, а также индексов дефляторов по разделу «Капитальные вложения», разработанных и утвержденных Минэкономразвития России от 06.05.2016 «Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 - 2019 гг. (базовый вариант),от 25.03.2013 «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года».

Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящих зданий, без учета прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции и тому подобное).

Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должны учитываться при разработке проектно-сметной документации по каждому объекту.

По мероприятиям, реализация которых осуществляется в соответствии с программой «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы», стоимость соответствует данной программе.

Распределение стоимости объектов по источникам финансирования на втором этапе реализации Программы произведено по следующим параметрам:

- бюджет города Нижневартовска – 5%;

- внебюджетные источники (при условии заключения договора на комплексное освоение территорий или соглашения о государственно-частном партнерстве) – 95 %.

Оценка объемов и источников финансирования по видам социальных объектов с учетом освоенных объемов финансирования за 2014-2016 представлена в таблице 16.

Оценка объемов и источников финансирования Программы по инвестиционным проектам представлена в Приложении 1 к данной Программе.

## Образование

Общая сметная стоимость объектов образования составляет 41 476 млн. руб. с учетом НДС, профинансировано – 268,5 млн руб., остаток финансирования – 41 207,6 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

- 3 913,5 млн. руб. – бюджет города Нижневартовска;

- 2 496,8 млн. руб. – бюджет ХМАО – Югры;

- 34 797,3 млн. руб. – внебюджетные средства.

## Физическая культура и массовый спорт

Общая сметная стоимость объектов физической культуры и спорта составляет 10 907,8 млн. руб. с учетом НДС, в том числе по источникам финансирования:

- 1 090,8 млн. руб. – бюджет города Нижневартовска;

- 1 831,7 млн. руб. – бюджет ХМАО – Югры;

- 7 985,3 млн. руб. – внебюджетные источники.

## Культура

Общая сметная стоимость объектов культуры составляет 10 905,6 млн руб. с учетом НДС, профинансировано – 10,0 млн руб., остаток финансирования – 10 905,6 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

- 1 090,6 млн. руб. – бюджет города Нижневартовска;

- 534,0 млн. руб. – бюджет ХМАО – Югры;

- 9 281,0 млн. руб. – внебюджетные источники.

Таблица 16

Оценка объемов и источников финансирования Программы по видам социальных объектов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий, местоположение** | **Срок реализации, гг.** | | | **Ед. изм.** | **Проектная мощность** | **Сметная стоимость, млн руб.** | **Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС)** | | | | | | **Профинансировано, млн. руб.** | | **Остаток сметного финанси-рования на 01.01.2017,**  **млн. руб.** | | **Источники финансирования, млн руб.** | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022 -2035** |
| **начало** | **окончание** | | **Бюджет города** | **Бюджет округа** | | **Внебюджетные источники** |
| **Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дошкольные образовательные организации по программе "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы (редакции от 21.07.2016 №1082) |  |  | | мест | 500,0 | 560,9 | 0,0 | 96,0 | 233,1 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | | 459,1 | | 45,9 | | 413,2 | 0,0 |
| **Детские дошкольные образовательные организации, строительство которых предусмотрено генеральным планом города** | **2022** | **2035** | | **мест** | **11 400** | **15 420,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **15 420,7** | **0,0** | | **15 420,7** | | **1 542,1** | | **0,0** | **13 878,7** |
| **Общеобразовательные организации по программе "Капитальное строительство и рекострукция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы (ред. от 21.07.2016 №1082)** |  |  | | **мест** | **1 993** | **2 467,6** | **613,8** | **742,1** | **693,6** | **124,4** | **0,0** | **127,1** | **166,7** | | **2 301,0** | | **217,4** | | **2 083,6** | **0,0** |
| **Общеобразовательные организации, строительство которых предусмотрено генеральным планом города** | **2022-2035** |  | | **мест** | **20 900** | **18 367,1** | **0,0** | **0,0** | **14,5** | **280,0** | **979,8** | **17 092,8** | **0,0** | | **18 367,1** | | **1 642,1** | | **0,0** | **16 725,0** |
| Организации дополнительного образования | 2022-2035 |  | |  | 3 700 | 4 659,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 659,6 | 0,0 | | 4 659,6 | | 466,0 | | 0,0 | 4 193,7 |
| **Итого по образованию** |  |  | |  | **38 493,0** | **41 476,0** | **613,8** | **838,1** | **941,2** | **534,4** | **979,8** | **37 300,2** | **268,5** | | **41 207,6** | | **3 913,5** | | **2 496,8** | **34 797,3** |
| **Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по задаче 4 Программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" |  | |  |  |  | 603,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 0,0 | 293,4 | | **10,0** | | **593,4** | 59,3 | | 534,0 | 0,0 |
| Строительство объектов культуры, предусмотренные Генеральным планом города | 2022-2035 | |  |  |  | 10 312,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 312,2 | | 0,0 | | 10 312,2 | 1 031,2 | |  | 9 281,0 |
| Учреждения культуры клубного типа |  | |  | место | 4 640 | 4 659,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 659,0 | | 0,0 | | 4 659,0 | 465,9 | |  | 4 193,1 |
| Библиотеки | 2022-2035 | |  | объект | 9 | 3 711,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 711,1 | | 0,0 | | 3 711,1 | 371,1 | |  | 3 340,0 |
| Музеи | 2022-2035 | |  | объект | 2 | 1 942,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 942,1 | | 0,0 | | 1 942,1 | 194,2 | |  | 1 747,9 |
| **Итого по объектам культуры** |  | |  |  |  | **10 915,6** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **200,0** | **0,0** | **10 605,6** | | **10,0** | | **10 905,6** | **1 090,6** | | **534,0** | **9 281,0** |
| **Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по п.5 Программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" |  | |  |  |  | 2 035,3 | 7,8 | 0,0 | 33,0 | 199,6 | 0,0 | 1 794,8 | | 0,0 | | 2 035,2 | 203,5 | | 1 831,7 | 0,0 |
| Объекты спорта, строительство которых предусмотрено генеральным планом города | 2021-2035 | |  | м |  | 8 872,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 8 851,4 | | 0,0 | | 8 872,5 | 887,3 | |  | 7 985,3 |
| Физкультурно-спортивные залы |  | |  |  | 44 150 | 4 930,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 4 926,8 | | 0,0 | | 4 930,3 | 493,0 | |  | 4 437,3 |
| Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды |  | |  |  | 4 170 | 2 468,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 2 450,9 | | 0,0 | | 2 468,5 | 246,9 | |  | 2 221,7 |
| Плоскостные сооружения, кв. м |  | |  |  | 53618 | 1 473,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 473,7 | | 0,0 | | 1 473,7 | 147,4 | |  | 1 326,3 |
| **Итого по объектам физической культуры и спорту** |  | |  |  |  | **10 907,8** | **7,8** | **0,0** | **33,0** | **199,6** | **21,2** | **10 646,2** | | **0,0** | | **10 907,8** | **1 090,8** | | **1831,7** | **7 985,3** |
| **Общая стоимость мероприятий по реконструкции и строительству объектов социальной инфраструктуры** |  | |  |  |  | **63 299,5** | **621,6** | **838,1** | **1 074,2** | **934,0** | **1 001,0** | **58 552,1** | | **278,5** | | **63 021,0** | **6 094,8** | | **4 862,6** | 1. **597,6** |

# 4. Целевые индикаторы Программы.

Целевые индикаторы Программы включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры, устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить показатели обеспеченности жителей города Нижневартовска объектами социальной инфраструктуры с учетом требуемых нормативных показателей пешеходной и транспортной доступности, установленных для данных объектов и соответствовать тенденциям прироста населения городского округа.

Реализация мероприятий Программы на первом этапе не восполнит дефицит мощностей объектов социальной инфраструктуры.

По результатам реализации мероприятий Программы мощность объектов дошкольного образования, общеобразовательных организаций, организаций культуры клубного типа, музеев, выставочных залов, универсальных спортивно-зрелищных залов достигнет норматива минимально допустимого уровня обеспеченности.

Дефицит обеспеченности сохранится по следующим объектам:

- организации дополнительного образования детей – 9 627 мест;

- общедоступные библиотеки – 14 объектов;

- детские библиотеки – 5 объектов;

- юношеские библиотеки – 1 объект;

- плавательные бассейны – 15 723 кв. м;

- плоскостные сооружения – 418 549 кв. м;

- физкультурно-спортивные залы – 22 788 кв. м.

Таблица 17

Целевые индикаторы Программы на соответствие нормативам градостроительного проектирования

на период 2017-2021 годы и на 2035 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование нормируемого показателя,**  **единица измерения** | **Требуемая мощность** | **Излишек (+) дефицит (-)** | **Требуемая мощность** | **Излишек (+) дефицит (-)** | **Требуемая мощность** | **Излишек (+) дефицит (-)** | **Требуемая мощность** | **Излишек (+) дефицит (-)** | **Требуемая мощность** | **Излишек (+) дефицит (-)** | **Требуемая мощность** | **Излишек (+) дефицит (-)** | **Требуемая мощность** | **Излишек (+) дефицит (-)** |
|  | **Объекты образования** | **2016 год** | | **2017 год** | | **2018 год** | | **2019 год** | | **2020 год** | | **2021 год** | | **2035 год** | |
| 1 | Дошкольные образовательные организации, место | 23 906 | -5 488 | 24502 | -6084 | 25036 | -6618 | 25174 | -6576 | 24654 | -5736 | 24047 | -5129 | 25935 | 4 383 |
| 2 | Общеобразовательные организации, учащиеся | 39 092 | -12 736 | 40596 | -14240 | 41976 | -14795 | 43736 | -15655 | 45434 | -15153 | 47134 | -15953 | 47645 | 2 336 |
| 3 | Организации дополнительного образования, место | 30 366 | -18 081 | 31458 | -19173 | 32670 | -20385 | 33956 | -21671 | 34989 | -22704 | 35824 | -23539 | 25912 | -9 627 |
|  | **Объекты культуры и искусства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Учреждения культуры клубного типа, место | 5 417 | -3 542 | 5433 | -3558 | 5449 | -3574 | 5465 | -3590 | 5676 | -3801 | 5690 | -3815 | 6505 | 10 |
| 5 | Библиотеки, объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -общедоступные | 27 | -17 | 27 | -17 | 27 | -17 | 27 | -17 | 28 | -18 | 28 | -18 | 33 | -14 |
|  | -детские | 10 | -5 | 10 | -5 | 11 | -6 | 11 | -6 | 11 | -6 | 11 | -6 | 8 | -5 |
|  | -юношеские | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| 6 | Театры, место | 217 | 375 | 217 | 375 | 218 | 374 | 219 | 373 | 227 | 365 | 228 | 364 | 260 | 332 |
| 7 | Музеи, объект | 4 | -2 | 4 | -2 | 4 | -2 | 4 | -2 | 4 | -2 | 4 | -2 | 4 | 0 |
| 8 | Выставочные залы, галереи, объект | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| 9 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, место | 1 625 | -1 625 | 1630 | -1630 | 1635 | -1635 | 1639 | -1639 | 1703 | 1297 | 1707 | 1293 | 1950 | 1 050 |
| 10 | Концертные залы, филармонии, объект | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
| 11 | **Спортивные объекты и сооружения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 20 313 | -17 221 | 20373 | -17281 | 20433 | -17341 | 20493 | -17401 | 21286 | -17919 | 21338 | -17971 | 24375 | -15 723 |
| 13 | Физкультурно-спортив-ные залы, кв. м площади пола | 94 796 | -49 160 | 95074 | -49437 | 95354 | -49718 | 95634 | -49998 | 99334 | -51897 | 99579 | -52143 | 113750 | -22 788 |
| 14 | Плоскостные сооружения, кв. м | 528 150 | -376 145 | 529696 | -377691 | 531260 | -379255 | 532820 | -380815 | 553430 | -401425 | 554799 | -399794 | 633750 | -418 549 |

## Образование

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение технико-экономических параметров объектов дошкольного образования с 18 418 мест в 2016 году до 25 935 мест в 2035 году;

- увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) с 522 до 818 мест;

- увеличение технико-экономических параметров муниципальных общеобразовательных организаций с 26,4 тыс. учащихся в 2016 году до 49, 9 тыс. учащихся в 2035 году;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, с 40% в 2016 году до 63% в 2035 году;

- увеличение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях до 100%.

Достижение предельного значения уровня нормативной обеспеченности объектами образования прогнозируется по результатам реализации мероприятий второго этапа Программы.

## Физическая культура и массовый спорт

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 21% до 40,0%;

- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом**,** с 75 тыс. чел. в 2016 году до 130 тыс. чел в 2035 году;

- увеличение технико-экономических параметров спортивных плавательных бассейнов с 3052 кв. м до 8652 кв. м площади зеркала воды;

- увеличение технико-экономических параметров физкультурно-спортивных залов с 45 635 кв. м до 90 962 кв. м площади пола;

- увеличение технико-экономических параметров плоскостных сооружений с 152 005 кв. м до 215 201  кв. м.

В связи с низкой обеспеченностью населения г. Нижневартовска спортивными объектами достижение предельного значения уровня нормативной обеспеченности в спортивных объектах прогнозируется за пределами расчетного срока действия Программы, т.е. после 2035 г.

## Культура

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:

- увеличение библиотечного фонда на 1 000 жителей с 547 в 2015 году до 859 экземпляров в 2035 году;

- увеличение численности участников социокультурных мероприятий с 35% в 2015 году до 38% в 2035 году от общей численности населения;

- увеличение численности участников клубных формирований с 3,1 тыс. человек в 2015 году до 3,6 тыс. человек в 2035 году;

- увеличение технико-экономических параметров общедоступных библиотек с 10 объектов до 19 объектов;

- достижение требуемого предельного значения уровня нормативной обеспеченности музеями, учреждениями культуры клубного типа, выставочными залами, универсальными спортивно-зрелищными объектами.

# Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования города, в т.ч. с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры города, целям и задачам Программы, а также определение количества создаваемых рабочих мест в результате реализации предусмотренных Программой мероприятий.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь определённых социальных эффектов:

- увеличение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования (табл. 18);

- ликвидации очередности на получение места в дошкольных учреждениях;

- ликвидации двухсменного режима работы общеобразовательных организаций;

- улучшение качества жизни населения;

- расширение занятости населения;

-  рост доходов населения, занятого на создаваемых рабочих местах;

- дополнительный миграционный прирост.

Эффект производимых услуг объектами социальной инфраструктуры местного значения будет проявляться и на региональном уровне.

Таблица 18

Показатели соответствия уровня обеспеченности объектами социальной

инфраструктуры нормативам градостроительного проектирования города, %

| **Наименование нормируемого показателя,**  **единица измерения** | **Норматив** | **Уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, %** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 г.** | **2021 г.** | **2035 г.** |
| **Объекты образования** |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет | 77 | 79 | 117 |
| Общеобразовательные организации, учащиеся | охват основным общим образованием 100% детей (от 7 до 16 лет); средним (полным) общим образованием 90% детей (от 16 до 18 лет) | 67 | 66 | 105 |
| Организации дополнительного образования, место | 67% от общего числа детей от 5 до 18 лет | 40 | 34 | 63 |
| **Объекты культуры и искусства** |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа, место | 20 на 1 тыс. человек | 35 | 33 | 100 |
| Библиотеки, объект |  | 0 | 0 | 0 |
| -общедоступные | 1 на 10 тыс. человек | 37 | 35 | 58 |
| -детские | 1 на 5,5 тыс. детей от 1,5 до 15 лет | 50 | 45 | 38 |
| -юношеские | 1 на 17 тыс. человек (от 15 до 24 лет) | 100 | 100 | 67 |
| Театры, место | 4 на 5 тыс. человек | 273 | 260 | 228 |
| Музеи, объект | не менее 4 на городской округ | 50 | 50 | 100 |
| Выставочные залы, галереи, объект | 1 на городской округ | 0 | 0 | 100 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, место | 6 на 1 тыс. человек | 0 | 176 | 154 |
| Концертные залы, филармонии, объект | не менее 1 объекта на городской округ | 0 | 0 | 0 |
| **Спортивные объекты и сооружения** |  |  |  |  |
| Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды | 75 на 1 тыс. человек | 15 | 16 | 35 |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола | 350 на 1 тыс. человек | 48 | 48 | 80 |
| Плоскостные сооружения, кв. м | 1950 на 1 тыс. человек | 29 | 28 | 34 |

Предусмотренные Программой мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры окажут существенное влияние на экономические показатели в части инвестиций в основной капитал, будут способствовать созданию новых рабочих мест, а также росту налоговых доходов бюджетов всех уровней за счет увеличения налога на доходы физических лиц.

Прогноз числа рабочих мест в сфере дошкольного образования сформирован в соответствии с нормативной численностью воспитанников на сохраняемую проектную мощность объектов (существующая и новое строительство). За основу расчета приняты нормативы**,** утв. постановлением Министерства труда РФ от 21.04.1993 №88 «Об утверждении нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений». Норматив численности персонала (воспитатели, помощники воспитателей) принят на уровне 3 человек на группу при условии наполняемости группы – 20 воспитанников, пятидневной рабочей неделе, длительности пребывания детей в детском саду – 9 ч., 10% невыходов.

Прогноз числа рабочих мест общеобразовательных организаций сформирован на нормативное количество мест в школе при наполняемости 25 человек в классе. На образовательное учреждение проектной мощностью 900 мест норматив численности педагогических работников составил 106 единиц, на 1 000 мест – 118 единиц без учета административного персонала.

Прогноз числа рабочих мест в библиотеках сформирован исходя из фактической численности персонала библиотек, приходящейся на 1 библиотеку.

С учетом графика ввода объектов в эксплуатацию на первом этапе реализации Программы прирост рабочих мест в организациях культуры спрогнозирован на численность инструкторов по спорту для вводимой в эксплуатацию универсальной ледовой арены.

Прогноз числа рабочих мест в организациях физической культуры спрогнозирован на численность тренерского состава на прогнозную численность населения**,** систематически занимающегося спортом.

В соответствии с нормой статьи 3 Закона ХМАО – Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-мансийском автономном округе – Югре» в бюджет городского округа зачисляется 19% от налога на доходы физических лиц.

Расчет прироста поступления налоговых доходов произведен с учетом ежегодной индексации средней заработной платы методом цепных подстановок нарастающим итогом (таблица 19).

Таблица 19

Показатели социальной и бюджетной эффективности мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Плановый период** | | | | | | **Создание новых рабочих мест** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2035 г.** | **2017-2035** |
| 1. | **Дошкольные образовательные организации** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативная численность воспитанников на сохраняемую проектную мощность | мест | 18 418 | 18 418 | 18 598 | 18 918 | 18 918 | 25 935 |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных дошкольных образовательных учреждений | руб. | 42 645 | 43 925 | 46 002 | 47 973 | 49 748 | 51 589 |  |
|  | Нормативная численность воспитателей и помощников воспитателей на группу из 20 детей при 5 - дневной раб. неделе, с 9- часовым пребыванием детей, 10% планируемом невыходом | чел | 2 763 | 2 763 | 2 790 | 2 838 | 2 838 | 3 890 |  |
|  | Прирост численности рабочих мест | чел. | 142 | 0 | 27 | 48 | 0 | 1053 | 1 270 |
|  | Фонд начисленной заработной платы | тыс. руб. | 6 064 | 6 064 | 7 306 | 9 609 | 9 609 | 63 909 |  |
| 2. | **Общеобразовательные организации** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность учащихся общеобразовательных школ | чел. | 40 596 | 41 976 | 43 736 | 45 434 | 47 134 | 47 645 |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 69 369 | 71 450 | 74 829 | 78 035 | 80 922 | 83 917 |  |
|  | Численность учителей при наполняемости класса 25 человек | чел. | 4 790 | 4 953 | 5 161 | 5 361 | 5 562 | 5 622 |  |
|  | Прирост численности рабочих мест | чел. | 1247 | 163 | 208 | 200 | 201 | 60 | 2 062 |
|  | Фонд начисленной заработной платы | тыс. руб. | 86 511 | 98 146 | 113 688 | 129 323 | 145 552 | 150 617 |  |
| 3. | **Организации культуры** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднегодовая численность основного состава учреждений культуры клубного типа и библиотек | чел. | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 1 137 |  |
|  | Прирост численности рабочих мест | чел. |  |  |  |  | 55 | 707 | 762 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 46 452 | 48 774 | 51 080 | 53 269 | 55 240 | 57 284 |  |
|  | Фонд начисленной заработной платы | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 038 | 43 528 |  |
| 4. | **Организации физической культуры и спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднегодовая численность тренеров физической культуры и спорта | чел. | 244 | 265 | 286 | 319 | 339 | 388 |  |
|  | Прирост численности рабочих мест | чел. | 72 | 21 | 21 | 32 | 20 | 49 | 216 |
|  | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 82 | 89 | 96 | 107 | 114 | 130 |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 43 360 | 43 576 | 45 637 | 47 592 | 49 353 | 51 179 |  |
|  | Фонд начисленной заработной платы | тыс. руб. | 3 142 | 4 051 | 5 016 | 6 545 | 7 537 | 10 038 |  |
|  | НДФЛ 13% от фонда начисленной заработной платы | тыс. руб. | 11 012 | 12 455 | 14 497 | 16 736 | 19 067 | 30 842 |  |
|  | Городской бюджет, 19% | 19% | 2 092 | 2 366 | 2 754 | 3 180 | 3 623 | 5 860 | 1. 309 |

# Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа разрабатываются в целях обеспечения гарантии реализации предлагаемых в составе Программы мероприятий (инвестиционных проектов).

Органами местного самоуправления города Нижневартовска приняты все муниципальные нормативные правовые акты по регулированию вопросов градостроительной деятельности, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации. При этом местные нормативы градостроительного проектирования утверждены позднее даты утверждения внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска. Рекомендуется местные нормативы привести в соответствие к параметрам генерального плана города Нижневартовска, разработанного в соответствии с постановлением Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-мансийского автономного округа –Югры».

Проектные мощности планируемых данной Программой объектов учтены в расчетах перспективной нагрузки инженерной инфраструктуры городского округа (схеме теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения). Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения подлежат ежегодной актуализации с учетом выданных технических условий для присоединения планируемых к строительству или реконструкции объектов.

В соответствии с частями 5, 5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании генерального плана города Нижневартовска должна быть разработана программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры. В соответствии пунктом 23 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, городского округа – документ, устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены, соответственно, схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

[Федеральным законом от 03.07.2016 №373-ФЗ](http://www.1jur.ru/?utm_medium=refer&utm_source=www.lawyercom.ru&utm_campaign=refer_www.lawyercom.ru_content_blog#/document/99/420363704//47244282-f18b-4103-808f-675231af6583/) внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и другие законы в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий.

Администрацией города проведена работа по приведению в соответствие Правил землепользования и застройки территории города Нижневартовска. Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска утверждены Решением Думы города Нижневартовска от 26.02.2016 №971. Принятием данного документа необходимо было привести Правила землепользования на территории муниципального образования в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, которые вступят в силу с 1 января 2017 года. При этом особое внимание следовало обратить на обеспечение доступности информации о видах разрешенного использования и предельных параметров земельных участков, параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства. Так, в обязательном порядке для каждой территориальной зоны необходимо установление предельных минимальных или максимальных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, которые включают  в себя предельные минимальные и максимальные размеры участка, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельную высоту, максимальный процент застройки в границах земельного участка. Утвержденные решением Думы города Нижневартовска Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска содержат некоторые параметры разрешенного использования, например, для каждой зоны установлены минимальные отступы от границ земельного участка, предельная высота или количество этажей. Максимальный процент застройки установлен для жилых, административно-деловых зон, зон торгового назначения, культурно-досуговых, учебно-образовательных, социального обеспечения и общественно-деловых зон, спортивного назначения и здравоохранения. Рекомендуется в действующие Правила землепользования включить параметры предельных значений минимального и максимального размера участка, в том числе их площадь.

Кроме того, Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска должны соответствовать следующим нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступающим в силу с 01.01.2017 г.

В части принятия решения о подготовке документации по планировке территории Федеральным законом №373-ФЗ, статья 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации дополнена частью 1.1, в которой предусматривается самостоятельное принятие решения о подготовке документации по планировке территории:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

2) правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, по инициативе которых осуществляется комплексное освоение территории;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

До вступления в силу указанных изменений, решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.

В части информационного обеспечения градостроительной деятельности Федеральным законом № 373-ФЗ, Глава 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации («Информационное обеспечение градостроительной деятельности») дополнена статьей 57.3 «Градостроительный план земельного участка». Указанной статьей, в том числе предусматриваются:

1) цель выдачи ГПЗУ;

2) источники информации для подготовки ГПЗУ;

3) содержание ГПЗУ;

4) обязательство выдать заявителю ГПЗУ в течение двадцати рабочих дней после получения заявления (срок сокращен на десять рабочих дней);

5) направление органом местного самоуправления в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запроса о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

6) предельный срок использования указанной в ГПЗУ информации для цели подготовки проектной документации (три года со дня выдачи).

Необходимо в срок до 1 декабря 2016 г. внести изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска. Предлагаемые дополнения в Правила землепользования и застройки повысят уровень доступности информации и степень соответствия нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с нормой ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации сведения о градостроительной деятельности размещены на официальном сайте администрации города Нижневартовска в сети «Интернет». При этом объекты местного значения должны быть интегрированы с порталом [**«Федеральная государственная информационная система территориального планирования**](http://fgis.economy.gov.ru/fgis/)**».**

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2016 № 1078-р утверждена (Дорожная карта) «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».

Дорожная карта дополнена новыми мероприятиями по информационному обеспечению градостроительной деятельности, обеспечению межведомственного электронного взаимодействия между органами кадастрового учета и органами исполнительной власти, органами местного самоуправления при оказании услуг в сфере строительства. Регионы должны будут утвердить планы-графики перехода к ведению ИСГД на основе типового тиражируемого программного обеспечения сроком до ноября 2016 года. Внедрить двухуровневые АИСОГД – до апреля 2017 года.

Рекомендуется внедрить автоматизированную систему обеспечения градостроительной деятельности с интеграцией в систему ХМАО – Югры, информационного взаимодействия с ресурсами Росреестра.

Информационное обеспечение данной Программы должно осуществляться в средствах массовой информации, на сайте администрации города в сети «Интернет», проведением пресс-конференций, в том числе выездных на место строительства.

Приложение 1

Перечень мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Нижневартовск на 2017 – 2035 годы

| Наименование мероприятий,  местоположение | Срок реализации, гг. | | Ед. изм. | Проект-ная  мощность | Сметная стои-мость,  млн. руб. | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) | | | | | | Профи-нанси-ровано,  млн. руб. | Остаток сметного финансирования на 01.01.2017 г., млн. руб. | Источники финансирования, млн руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окон-чание | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 -2035 гг. | Бюджет  города | Бюджет ХМАО-Югры | Внебюджетные средства |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Дошкольные образовательные организации по программе «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы» (редакция от 21.07.2016 №1082) |  |  | мест | 500,0 | 560,9 | 0,0 | 96,0 | 233,1 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 230,0 | 45,9 | 413,2 | 0,0 |
| Детский сад в квартале 21 (стр. №6) | 2018 | 2020 | мест | 320 | 331,8 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 101,8 | 230,0 | 23,0 | 207,0 | 0,0 |
| Реконструкция Детский сад в квартале 7А | 2018 | 2019 | мест | 180 | 229,1 | 0,0 | 46,0 | 183,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 206,2 | 0,0 |
| Детские дошкольные образовательные организации, строительство которых предусмотрено генеральным планом города | 2022 | 2035 | мест | 11 400 | 15 420,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 420,7 | 0,0 | 15 420,7 | 1 542,1 |  | 13 878,7 |
| Детский сад в квартале 18 | 2022 | 2022 | мест | 320 | 396,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,7 | 0,0 | 396,7 | 39,7 |  | 357,1 |
| Детский сад в квартале 23 | 2022 | 2022 | мест | 300 | 396,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,7 | 0,0 | 396,7 | 39,7 |  | 357,1 |
| Детский сад в квартале 23 | 2022 | 2022 | мест | 200 | 308,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,1 | 0,0 | 308,1 | 30,8 |  | 277,3 |
| квартал 29 | 2022 | 2022 | мест | 300 | 396,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,7 | 0,0 | 396,7 | 39,7 |  | 357,1 |
| квартал 30 | 2022 | 2022 | мест | 300 | 396,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,7 | 0,0 | 396,7 | 39,7 |  | 357,1 |
| квартал 31а | 2022 | 2022 | мест | 200 | 308,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,1 | 0,0 | 308,1 | 30,8 |  | 277,3 |
| квартал 31б | 2022 | 2022 | мест | 200 | 308,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,1 | 0,0 | 308,1 | 30,8 |  | 277,3 |
| квартал 32 | 2022 | 2022 | мест | 200 | 308,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,1 | 0,0 | 308,1 | 30,8 |  | 277,3 |
| квартал 33 | 2023 | 2023 | мест | 400 | 320,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,2 | 0,0 | 320,2 | 32,0 |  | 288,1 |
| квартал 34 | 2023 | 2023 | мест | 300 | 412,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,2 | 0,0 | 412,2 | 41,2 |  | 371,0 |
| квартал 35 | 2024 | 2024 | мест | 300 | 428,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,3 | 0,0 | 428,3 | 42,8 |  | 385,5 |
| квартал 36 | 2025 | 2025 | мест | 300 | 445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445,0 | 0,0 | 445,0 | 44,5 |  | 400,5 |
| квартал 37 | 2026 | 2026 | мест | 300 | 455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,3 | 0,0 | 455,3 | 45,5 |  | 409,8 |
| квартал 38 | 2027 | 2027 | мест | 300 | 465,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,9 | 0,0 | 465,9 | 46,6 |  | 419,3 |
| квартал 40 | 2022 | 2022 | мест | 300 | 396,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,7 | 0,0 | 396,7 | 39,7 |  | 357,1 |
| квартал 41 | 2022 | 2022 | мест | 600 | 396,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,7 | 0,0 | 396,7 | 39,7 |  | 357,1 |
| квартал 42 | 2030 | 2030 | мест | 200 | 387,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,6 | 0,0 | 387,6 | 38,8 |  | 348,8 |
| квартал 43 | 2030 | 2030 | мест | 900 | 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,1 | 0,0 | 499,1 | 49,9 |  | 449,2 |
| квартал 44 | 2030 | 2030 | мест | 300 | 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,1 | 0,0 | 499,1 | 49,9 |  | 449,2 |
| квартал 46 | 2030 | 2030 | мест | 300 | 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,1 | 0,0 | 499,1 | 49,9 |  | 449,2 |
| квартал 47 | 2030 | 2030 | мест | 300 | 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,1 | 0,0 | 499,1 | 49,9 |  | 449,2 |
| квартал 48 | 2030 | 2030 | мест | 300 | 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,1 | 0,0 | 499,1 | 49,9 |  | 449,2 |
| квартал 49 | 2030 | 2030 | мест | 300 | 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,1 | 0,0 | 499,1 | 49,9 |  | 449,2 |
| квартал 50 | 2031 | 2031 | мест | 300 | 510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,6 | 0,0 | 510,6 | 51,1 |  | 459,6 |
| квартал 51 | 2031 | 2031 | мест | 300 | 510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,6 | 0,0 | 510,6 | 51,1 |  | 459,6 |
| квартал 52 | 2031 | 2031 | мест | 300 | 510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,6 | 0,0 | 510,6 | 51,1 |  | 459,6 |
| квартал 53 | 2031 | 2031 | мест | 300 | 510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,6 | 0,0 | 510,6 | 51,1 |  | 459,6 |
| квартал В-1 | 2031 | 2031 | мест | 280 | 486,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,1 | 0,0 | 486,1 | 48,6 |  | 437,5 |
| квартал 5П | 2032 | 2032 | мест | 230 | 435,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,1 | 0,0 | 435,1 | 43,5 |  | 391,6 |
| квартал 6П | 2032 | 2032 | мест | 230 | 435,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,1 | 0,0 | 435,1 | 43,5 |  | 391,6 |
| квартал 8П | 2032 | 2032 | мест | 230 | 435,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,1 | 0,0 | 435,1 | 43,5 |  | 391,6 |
| квартал 9П | 2033 | 2033 | мест | 560 | 508,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 508,9 | 0,0 | 508,9 | 50,9 |  | 458,0 |
| квартал 11П | 2034 | 2034 | мест | 230 | 455,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,5 | 0,0 | 455,5 | 45,6 |  | 410,0 |
| квартал 16П | 2022 | 2022 | мест | 640 | 396,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,7 | 0,0 | 396,7 | 39,7 |  | 357,1 |
| квартал П-3.1 | 2035 | 2035 | мест | 260 | 433,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,3 | 0,0 | 433,3 | 43,3 |  | 390,0 |
| квартал В-3.8 – В-3.9 | 2035 | 2035 | мест | 120 | 270,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,4 | 0,0 | 270,4 | 27,0 |  | 243,3 |
| Общеобразовательные организации по программе «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы» (редакции от 21.07.2016 №1082) |  |  | мест | 1 993 | 2 467,6 | 613,8 | 742,1 | 693,6 | 124,4 | 0,0 | 127,1 | 166,7 | 2 301,0 | 217,4 | 2 083,6 | 0,0 |
| Средняя общеобразовательная школа в квартале 18 Восточного планировочного района | 2017 | 2018 | мест | 825 | 888,4 | 324,3 | 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,7 | 721,8 | 72,2 | 649,6 | 0,0 |
| Средняя общеобразовательная школа в квартале 18 (строение 14) Блок 3 | 2017 | 2019 | мест | 900 | 1 102,1 | 284,6 | 284,6 | 533,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 102,1 | 110,2 | 991,9 | 0,0 |
| Образовательные организации для детей дошкольного младшего и школьного возраста |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Начальная школа-детский сад, квартал 26 | 2017 | 2019 | мест | 220 | 350,0 | 5,0 | 60,0 | 160,6 | 124,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 35,0 | 315,0 | 0,0 |
| Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3, 4 вида (Школа - детский сад - интернат для слепых и слабовидящих детей) | 2020 | 2022 | мест | 48,0 | 127,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,1 | 0,0 | 127,1 | 0,0 | 127,1 | 0,0 |
| Общеобразовательные организации, строительство которых предусмотрено Генеральным планом города |  |  | мест | 20 900 | 18 367,1 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 280,0 | 979,8 | 17 092,8 | 0,0 | 18 367,1 | 1 642,1 | 0,0 | 16 725,0 |
| Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне №17П. Старый Вартовск, III очередь строительства | 2016 | 2022 | мест | 1 000 | 739,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739,9 | 0,0 | 739,9 | 74,0 |  | 665,9 |
| квартал 20 | 2018 | 2020 | мест | 1 200 | 733,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 716,4 | 0,0 | 0,0 | 733,1 | 0,0 | 0,0 | 733,1 |
| квартал 23 | 2018 | 2022 | мест | 1 000 | 671,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 671,7 | 0,0 | 671,7 | 0,0 | 0,0 | 671,7 |
| квартал 25 | 2031 | 2032 | мест | 900 | 945,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 945,2 | 0,0 | 945,2 | 94,5 |  | 850,7 |
| квартал 30 | 2022 | 2023 | мест | 900 | 798,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 798,7 | 0,0 | 798,7 | 79,9 |  | 718,8 |
| квартал 31а | 2022 | 2023 | мест | 900 | 798,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 798,7 | 0,0 | 798,7 | 79,9 |  | 718,8 |
| квартал 33 | 2024 | 2025 | мест | 900 | 896,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 896,1 | 0,0 | 896,1 | 89,6 |  | 806,5 |
| квартал 36 | 2024 | 2025 | мест | 1 300 | 854,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,3 | 0,0 | 854,3 | 85,4 |  | 768,9 |
| квартал 38 | 2024 | 2025 | мест | 1 300 | 854,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,3 | 0,0 | 854,3 | 85,4 |  | 768,9 |
| квартал 41 | 2030 | 2031 | мест | 1 400 | 995,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 995,5 | 0,0 | 995,5 | 99,5 |  | 895,9 |
| квартал 43 | 2031 | 2032 | мест | 1 300 | 1 018,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 018,5 | 0,0 | 1 018,5 | 101,9 |  | 916,7 |
| квартал 44 | 2032 | 2033 | мест | 1 000 | 1 051,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 051,8 | 0,0 | 1 051,8 | 105,2 |  | 946,6 |
| квартал 46 | 2033 | 2034 | мест | 1 000 | 1 076,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 076,2 | 0,0 | 1 076,2 | 107,6 |  | 968,6 |
| квартал 48 | 2034 | 2035 | мест | 1 000 | 1 101,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 101,2 | 0,0 | 1 101,2 | 110,1 |  | 991,0 |
| квартал 49 | 2034 | 2035 | мест | 1 000 | 1 101,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 101,2 | 0,0 | 1 101,2 | 110,1 |  | 991,0 |
| квартал 51 | 2034 | 2035 | мест | 1 000 | 1 101,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 101,2 | 0,0 | 1 101,2 | 110,1 |  | 991,0 |
| квартал 53 | 2034 | 2035 | мест | 1 000 | 1 101,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 101,2 | 0,0 | 1 101,2 | 110,1 |  | 991,0 |
| квартал 10В | 2019 | 2021 | мест | 900 | 541,2 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 263,4 | 263,4 | 0,0 | 0,0 | 541,2 | 0,0 | 0,0 | 541,2 |
| квартал 9А | 2028 | 2029 | мест | 900 | 738,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 738,1 | 0,0 | 738,1 | 73,8 |  | 664,2 |
| квартал 15П | 2029 | 2030 | мест | 400 | 594,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,3 | 0,0 | 594,3 | 59,4 |  | 534,9 |
| квартал В-3.8 - В-3.9 | 2030 | 2031 | мест | 600 | 654,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,8 | 0,0 | 654,8 | 65,5 |  | 589,3 |
| Организации дополнительного образования |  |  |  | 3 700 | 4 659,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 659,6 | 0,0 | 4 659,6 | 466,0 |  | 4 193,7 |
| Детская школа искусств с выставочным комплексом, квартал 25 | 2031 | 2032 | мест | 800 | 855,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 855,3 | 0,0 | 855,3 | 85,5 |  | 769,7 |
| Детская и юношеская спортивная школа с плавательным бассейном, квартал 33 | 2031 | 2032 | мест | 200 | 303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,6 | 0,0 | 303,6 | 30,4 |  | 273,2 |
| Детская школа искусств, квартал 35 | 2031 | 2032 | мест | 800 | 1 009,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 009,2 | 0,0 | 1 009,2 | 100,9 |  | 908,3 |
| Детская школа искусств, квартал 47 | 2031 | 2032 | мест | 800 | 1 009,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 009,2 | 0,0 | 1 009,2 | 100,9 |  | 908,3 |
| Детская школа искусств, квартал К-8 | 2031 | 2032 | мест | 800 | 1 009,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 009,2 | 0,0 | 1 009,2 | 100,9 |  | 908,3 |
| Организация дополнительного образования, Общественный центр западный Эмтор | 2032 | 2033 | мест | 300 | 473,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,2 | 0,0 | 473,2 | 47,3 |  | 425,9 |
| Итого по образованию |  |  |  | 38 493,0 | 41 476,0 | 613,8 | 838,1 | 941,2 | 534,4 | 979,8 | 37 300,2 | 268,5 | 41 207,6 | 3 913,5 | 2 496,8 | 34797,3 |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске | 2014 | 2022 | кв. м | 6000 | 603 400,0 |  |  | 100 000,0 | 200 000,0 |  | 293 369,6 | 10 030,4 | 593 369,6 | 59 337 | 534 032,63 |  |
| Итого по задаче 4 Программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  | 603,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 0,0 | 293,4 | 10,0 | 593,4 | 59,3 | 534,0 | 0,0 |
| Строительство объектов культуры, предусмотренные генеральным планом города |  |  |  |  | 10 312,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 312,2 | 0,0 | 10 312,2 | 1 031,2 |  | 9 281,0 |
| Учреждения культуры клубного типа |  |  | место | 4 640 | 4 659,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 659,0 | 0,0 | 4 659,0 | 465,9 |  | 4 193,1 |
| Культурно-зрелищный комплекс, квартал 21 | 2021 | 2022 | место | 500 | 484,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,2 | 0,0 | 484,2 | 48,4 |  | 435,8 |
| Многофункциональный культурный центр квартал 8 | 2025 | 2027 | место | 300 | 338,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,6 | 0,0 | 338,6 | 33,9 |  | 304,8 |
| Дворец культуры, квартал 29 | 2022 | 2024 | место | 800 | 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 805,0 | 0,0 | 805,0 | 80,5 |  | 724,5 |
| Культурно-досуговый центр, квартал 32 | 2023 | 2025 | место | 1 000 | 1 045,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 045,5 | 0,0 | 1 045,5 | 104,6 |  | 941,0 |
| Многофункциональный культурный центр, квартал 33 | 2030 | 2032 | место | 140 | 177,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,2 | 0,0 | 177,2 | 17,7 |  | 159,5 |
| Многофункциональный культурный центр, квартал 39 | 2031 | 2033 | место | 300 | 388,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,5 | 0,0 | 388,5 | 38,9 |  | 349,7 |
| Многофункциональный культурный центр, квартал 54 | 2032 | 2034 | место | 300 | 397,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397,5 | 0,0 | 397,5 | 39,8 |  | 357,8 |
| Культурно-этнографический комплекс, Общественный центр западный Эмтор | 2033 | 2035 | место | 800 | 344,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,3 | 0,0 | 344,3 | 34,4 |  | 309,9 |
| Культурно-досуговый комплекс, квартал Северный | 2033 | 2035 | место | 500 | 677,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,9 | 0,0 | 677,9 | 67,8 |  | 610,1 |
| Библиотеки |  |  | объект | 9 | 3 711,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 711,1 | 0,0 | 3 711,1 | 371,1 |  | 3 340,0 |
| Библиотека, квартал 16П | 2022 | 2022 |  | 1 | 338,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,8 | 0,0 | 338,8 | 33,9 |  | 305,0 |
| Библиотека, квартал 25 | 2031 | 2031 |  | 1 | 352,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,1 | 0,0 | 352,1 | 35,2 |  | 316,9 |
| Библиотека, квартал 46 | 2023 | 2023 |  | 1 | 365,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,8 | 0,0 | 365,8 | 36,6 |  | 329,2 |
| Библиотека, квартал 49 | 2034 | 2034 |  | 1 | 467,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,2 | 0,0 | 467,2 | 46,7 |  | 420,4 |
| Библиотека, квартал 53 | 2035 | 2035 |  | 1 | 478,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,0 | 0,0 | 478,0 | 47,8 |  | 430,2 |
| Библиотека, квартал 43 | 2034 | 2034 |  | 1 | 467,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,2 | 0,0 | 467,2 | 46,7 |  | 420,4 |
| Библиотека, квартал 36 | 2034 | 2034 |  | 1 | 467,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,2 | 0,0 | 467,2 | 46,7 |  | 420,4 |
| Библиотека, квартал 40 | 2022 | 2022 |  | 1 | 338,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,8 | 0,0 | 338,8 | 33,9 |  | 305,0 |
| Библиотека, квартал 39 | 2031 | 2031 |  | 1 | 436,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 436,1 | 0,0 | 436,1 | 43,6 |  | 392,5 |
| Музеи |  |  | объект | 2 | 1 942,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 942,1 | 0,0 | 1 942,1 | 194,2 |  | 1 747,9 |
| Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске, район озера Комсомольское | 2023 | 2024 | 12242,16 кв. м | 1 | 1 070,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 070,7 | 0,0 | 1 070,7 | 107,1 |  | 963,6 |
| Музей, квартал 34 | 2030 | 2031 | 4050 кв. м | 1 | 871,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 871,4 | 0,0 | 871,4 | 87,1 |  | 784,3 |
| Итого по объектам культуры |  |  |  |  | 10 915,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 0,0 | 10 605,6 | 10,0 | 10 905,6 | 1 090,6 | 534,0 | 9 281,0 |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Универсальная ледовая арена | 2014 | 2020 | кв. м | 3 000 | 481,5 | 8 | 0 | 30 | 186 |  | 211,3 | 46,3 | 435,2 | 44 | 392 |  |
| Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 275 кв. м в квартале 20 | 2016 | 2020 | кв. м | 1 800 | 453,8 |  |  | 3,0 | 9,0 |  | 441,8 |  | 453,8 | 45 | 408 |  |
| Ледовый дворец спорта с детско-юношеской спортивной школой на 300 мест, квартал 27 | 2018 | 2023 | место | 6 578 | 1 100,0 |  |  |  | 5 |  | 1 095,5 |  | 1 100,0 | 110 | 990 |  |
| Итого по п.5 Программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  | 2 035,3 | 7,8 | 0,0 | 33,0 | 199,6 | 0,0 | 1 794,8 | 0,0 | 2 035,2 | 203,5 | 1 831,7 | 0,0 |
| Объекты спорта, строительство которых предусмотрено Генеральным планом города |  |  |  |  | 8 872,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 8 851,4 | 0,0 | 8 872,5 | 887,3 |  | 7 985,3 |
| Физкультурно-спортивные залы |  |  |  | 44 150 | 4 930,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 4 926,8 | 0,0 | 4 930,3 | 493,0 |  | 4 437,3 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 17 | 2022 | 2022 | кв. м площади пола | 1 500 | 130,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,8 | 0,0 | 130,8 | 13,1 |  | 117,7 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 18 | 2023 | 2023 | кв. м площади пола | 1 000 | 135,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,9 | 0,0 | 135,9 | 13,6 |  | 122,3 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 29 | 2025 | 2026 | кв. м площади пола | 1 500 | 146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,7 | 0,0 | 146,7 | 14,7 |  | 132,0 |
| Спортивный комплекс, квартал 6 | 2025 | 2025 | кв. м площади пола | 650 | 73,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,3 | 0,0 | 73,3 | 7,3 |  | 66,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 5П | 2030 | 2030 | кв. м площади пола | 300 | 82,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,3 | 0,0 | 82,3 | 8,2 |  | 74,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 12П | 2031 | 2031 | кв. м площади пола | 300 | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,1 | 0,0 | 86,1 | 8,6 |  | 77,5 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 7П | 2032 | 2032 | кв. м площади пола | 300 | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,1 | 0,0 | 88,1 | 8,8 |  | 79,3 |
| Спортивный зал, квартал К-7 | 2033 | 2033 | кв. м площади пола | 1 000 | 176,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,2 | 0,0 | 176,2 | 17,6 |  | 158,6 |
| Спортивный комплекс, квартал 35 | 2021 | 2022 | кв. м площади пола | 1 500 | 125,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 122,3 | 0,0 | 125,9 | 12,6 |  | 113,3 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 35 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,5 | 0,0 | 184,5 | 18,4 |  | 166,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 37 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,5 | 0,0 | 184,5 | 18,4 |  | 166,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 42 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,5 | 0,0 | 184,5 | 18,4 |  | 166,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 44 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,5 | 0,0 | 184,5 | 18,4 |  | 166,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 48 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,5 | 0,0 | 184,5 | 18,4 |  | 166,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 50 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,5 | 0,0 | 184,5 | 18,4 |  | 166,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 52 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,5 | 0,0 | 184,5 | 18,4 |  | 166,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, квартал 53 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 500 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,5 | 0,0 | 184,5 | 18,4 |  | 166,0 |
| Физкультурно-оздоровительный клуб, квартал П-2 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 000 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,5 | 0,0 | 184,5 | 18,4 |  | 166,0 |
| Физкультурно-оздоровительный клуб, квартал П 3.2 | 2035 | 2035 | кв. м площади пола | 1 000 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,5 | 0,0 | 184,5 | 18,4 |  | 166,0 |
| Спортивный комплекс, Северный | 2026 | 2026 | кв. м площади пола | 1 500 | 150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,1 | 0,0 | 150,1 | 15,0 |  | 135,1 |
| Спортивный комплекс, Общественный центр Эмтор | 2023 | 2023 | кв. м площади пола | 2 000 | 321,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,2 | 0,0 | 321,2 | 32,1 |  | 289,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, Общественный центр Эмтор | 2025 | 2025 | кв. м площади пола | 1 500 | 146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,7 | 0,0 | 146,7 | 14,7 |  | 132,0 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, Общественный центр Эмтор | 2026 | 2026 | кв. м площади пола | 1 500 | 150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,1 | 0,0 | 150,1 | 15,0 |  | 135,1 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс, Общественный центр Эмтор | 2027 | 2027 | кв. м площади пола | 1 500 | 153,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,6 | 0,0 | 153,6 | 15,4 |  | 138,2 |
| Универсальный спортивный зал, квартал "С" | 2022 | 2023 | кв. м площади пола | 5 000 | 309,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,1 | 0,0 | 309,1 | 30,9 |  | 278,2 |
| Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 275 кв. м площади зеркала воды, квартал "С" | 2023 | 2024 | кв. м площади пола | 7 000 | 500,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,4 | 0,0 | 500,4 | 50,0 |  | 450,3 |
| Спортивный комплекс, набережная | 2022 | 2022 | кв. м площади пола | 2 100 | 309,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,1 | 0,0 | 309,1 | 30,9 |  | 278,2 |
| Плавательные бассейны, кв. м зеркала воды |  |  |  | 4 170 | 2 468,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 2 450,9 | 0,0 | 2 468,5 | 246,9 |  | 2 221,7 |
| Плавательный бассейн, квартал 17 | 2028 | 2028 | кв. м площади зеркала воды | 300 | 208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 0,0 | 208,0 | 20,8 |  | 187,2 |
| Плавательный бассейн, квартал К-7 | 2029 | 2030 | кв. м площади зеркала воды | 700 | 520,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,7 | 0,0 | 520,7 | 52,1 |  | 468,7 |
| Плавательный бассейн, квартал 35 | 2021 | 2022 | кв. м площади зеркала воды | 1 250 | 658,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 641,3 | 0,0 | 658,9 | 65,9 |  | 593,0 |
| Плавательный бассейн, квартал 53 | 2034 | 2035 | кв. м площади зеркала воды | 335 | 238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 238,7 | 0,0 | 238,7 | 23,9 |  | 214,8 |
| Плавательный бассейн, озеро Эмтор | 2029 | 2029 | кв. м площади зеркала воды | 335 | 212,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,8 | 0,0 | 212,8 | 21,3 |  | 191,5 |
| Плавательный бассейн, общественный центр Эмтор | 2030 | 2031 | кв. м площади зеркала воды | 1 250 | 629,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,4 | 0,0 | 629,4 | 62,9 |  | 566,5 |
| Плоскостные сооружения (крытые и открытые) |  |  |  | 53618 | 1 473,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 473,7 | 0,0 | 1 473,7 | 147,4 |  | 1 326,3 |
| Крытое плоскостное сооружение, квартал В-10.1 | 2022 | 2024 | кв. м | 2000 | 87,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,7 | 0,0 | 87,7 | 8,8 |  | 78,9 |
| Крытое плоскостное сооружение, озеро Эмтор | 2030 | 2032 | кв. м | 7000 | 230,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,3 | 0,0 | 230,3 | 23,0 |  | 207,3 |
| Манеж легкоатлетический (тренировочный), озеро Комсомольское | 2022 | 2023 | кв. м | 3650 | 144,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,7 | 0,0 | 144,7 | 14,5 |  | 130,2 |
| Керлинг-Центр,Общественный центр Эмтор | 2025 | 2027 | кв. м | 968 | 727,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 727,5 | 0,0 | 727,5 | 72,7 |  | 654,7 |
| Крытый стадион, Общественный центр Эмтор | 2030 | 2030 | кв. м | 20000 | 140,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,9 | 0,0 | 140,9 | 14,1 |  | 126,8 |
| Крытое плоскостное сооружение, Общественный центр Эмтор | 2030 | 2030 | кв. м | 10000 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 0,0 | 70,5 | 7,0 |  | 63,4 |
| Крытое плоскостное сооружение, Панель 17 | 2035 | 2035 | кв. м | 10000 | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,1 | 0,0 | 72,1 | 7,2 |  | 64,9 |
| Итого по объектам физической культуры и спорту |  |  |  |  | 10 907,8 | 7,8 | 0,0 | 33,0 | 199,6 | 21,2 | 10 646,2 | 0,0 | 10 907,8 | 1 090,8 | 1 831,7 | 7 985,3 |
| Общая стоимость мероприятий по реконструкции и строительству объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  | 63 299,5 | 621,6 | 838,1 | 1 074,2 | 934,0 | 1 001,0 | 58 552,1 | 278,5 | 63 021,0 | 6 094,8 | 4 862,6 | 52 063,6 |

Приложение 2 к постановлению

главы города Нижневартовска

от 29.10.2015 №89

**Состав**

**организационного комитета по проведению публичных слушаний**

**по проекту решения Думы города Нижневартовска**

**"О программе комплексного развития социальной инфраструктуры**

**города Нижневартовска на 2017-2035 годы "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Дольников  Леонид Александрович | - | председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Думы города (по согласованию) | | Зайцев  Дмитрий Николаевич | - | заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города | | Лариков  Павел Анатольевич | - | председатель комитета по социальным вопросам Думы города (по согласованию) | | Семикова  Любовь Александровна | - | начальник отдела единого заказчика департамента образования администрации города | | Старостенко  Татьяна Ивановна | - | начальник отдела градостроительного развития и планировки территории управления архитектуры и градостроительства администрации города | | Федорус  Александр  Владимирович | - | заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города | | Чунарева  Ирина Викторовна | - | заместитель начальника управления культуры администрации города | |

1. Лыжная база «Татра» расположена на территории Нижневартовского муниципального района. [↑](#footnote-ref-1)