ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(пятый созыв)

##### Протокол

##### выездного заседания рабочей группы постоянной депутатской комиссии

##### по городскому хозяйству и строительству

20.04.2015	 								г.Нижневартовск

##### ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Землянкин С.Ф.–председатель рабочей группы постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству и строительству.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ДЕПУТАТЫ:

Землянкин С.Ф.

Гасымова Г.А.

Жигалов С.Н.

Зяблицкая Н.В.

Дольников Л.А.

ОТСУТСТВОВАЛИ: Сатинов А.В., Книжников Н.Н., Лариков П.А., Титова С.В., Никандров В.Е., Быкова Л.А.

ПРИГЛАШЁННЫЕ:

Клец М.В.				глава города Нижневартовска

Левкин С.А.			первый заместитель главы администрации 						города Нижневартовска

Бормотов Д.А.		советник главы города Нижневартовска

Афанасьев С.А.		заместитель главы администрации города, 					директора департамента ЖКХ

Проскуряков 		директор МУП «САТУ».

Туниеков А.А.			начальник управления по природопользованию 					и экологии администрации города

Глызин С.Н.			начальник отделения дорожной инспекции и 						организации дорожного движения, майор 						полиции 	ОГИБДД УМВД 	России по 							г.Нижневартовску

Павлова Е.В.			заместитель начальника отдела по 								благоустройству и дорожному хозяйству 						департамента ЖКХ администрации города

Сливина О.В.			инспектор Счетной палаты города 								Нижневартовска

Содержания городских автодорог

По результатам осмотра дорог города рабочей группой комиссии отмечено:

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель работ | Срок исполнения работ, год | Стоимость фактически выполненных работ, руб. | Гарантийный срок | Результаты осмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги по улице Ханты-Мансийская от улицы 60 лет Октября до улицы Омская и от улицы Мира до улицы Интернациональная | Открытое акционерное общество "Строительное управление №909" | 2011 | 24 697 181,70 | 3 года | Колея, разрушение дорожного полотна |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги по улице Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Таежная (в том числе перекресток улиц Мусы Джалиля и Ленина) | Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовск-дорсервис" | 2011 | 5 066 848,01 | 3 года | Колея |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги по улице Рабочая в районе разворотной площадки и въезда в поселок Магистраль | Открытое акционерное общество "Строительное управление №909" | 2011 | 8 861 199 | 3 года | На углу пересечения улиц Лопырева и Рабочая-несанкционированная торговля |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги по улице Нефтяников от улицы Мира до улицы Спортивная | Общество с ограниченностью ответственностью "Нижневартовск-дорсервис" | 2011 | 3 621 334,14 | 3 года | Колея, разрушение дорожного полотна |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги по улице Северная от улицы Жукова до улицы Кузоваткина | Общество с ограниченностью ответственностью "Нижневартовск-дорсервис" | 2011 | 11 848 167,31 | 3 года | Колея, разрушение дорожного полотна |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги по улице Омская от улицы Ханты-Мансийская до улицы Дружбы Народов | Открытое акционерное общество "Строительное управление №909" | 2011 | 4 556 720 | 3 года | Колея |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги по улице Омская от улицы Дружбы Народов до улицы Чапаева | Открытое акционерное общество "Строительное управление №909" | 2011 | 4 138 700,91 | 3 года | Колея |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги по улице Северной от улицы Нефтяников до улицы Интернациональной | Открытое акционерное общество "Строительное управление №909" | 2011 | 25 952 928,13 | 3 года | Удовлетворительное состояние |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги по улице Спортивная от улицы Нефтяников до улицы Дзержинского | Общество с ограниченностью ответственностью "Нижневартовск-дорсервис" | 2011 | 2 191 982,36 | 3 года | Колея |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги по улице Спортивная от улицы Дзержинского до улицы Чапаева | Общество с ограниченностью ответственностью "Нижневартовск-дорсервис" | 2011 | 2 188 221,45 | 3 года | Колея, перед светофором отсутствует секция забора |
| 12. | Ремонт автомобильной дороги по улице Интернациональная от улицы Нефтяников до улицы Дзержинского | Открытое акционерное общество "Строительное управление №909" | 2012 | 6 582 999,34 | 3 года | Колея |
| 13. | Ремонт автомобильной дороги по улице Дружбы Народов | Открытое акционерное общество "Строительное управление №909" | 2012 | 52 929 868,78 | 3 года | Удовлетворительное состояние |
| 14. | Ремонт автомобильной дороги по улице 60 лет Октября от улицы Кузоваткина-улица 2П-2 до улицы Индустриальная | Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "САТУ" | 2012 | 18 609 967,62 | 3 года | Колея |
| 15. | Ремонт автомобильной дороги по улице Заводская | Открытое акционерное общество "Строительное управление №909" | 2013 | 14 911 803,96 | 3 года | Удовлетворительное состояние |
| 16. | Ремонт автомобильной дороги по улице Интернациональная от улицы Ханты-Мансийской до улицы Северной | Государственное предприятие "Северавтодор" | 2013 | 12 350 999,82 | 3 года | Колея |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги по улице Спортивная от улицы Чапаева до улицы Пермская | Открытое акционерное общество "Строительное управление №909" | 2013 | 7 478 932,04 | 3 года | Колея |
| 18. | Ремонт автомобильной дороги по улице Северной от улицы Нефтяников до улицы до улицы Пермская | Открытое акционерное общество "Строительное управление №909" | 2013 | 32 257 360,52 | 3 года | Удовлетворительное состояние |
| 19. | Ремонт автомобильной дороги по улице Интернациональной от ул.Дзержинского до ул.Чапаева | Открытое акционерное общество "Строительное управление №909" |  |  | 3 года | колея |

РЕШИЛИ:

- Предоставить результаты работы.

- Администрации города дать объективный ответ по устранению выявленных недостатков.

Председатель

рабочей группы

ПДК по городскому хозяйству

и строительству																С.Ф. Землянкин