Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование инициативного проекта: **«Устройство освещения, тротуара и велодорожки с восточной стороны улицы Героев Самотлора от улицы Мира до Восточного проезда» (далее — Проект).**

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 29.06.2022 по 11.10.2022 (окончательный расчет по проекту).

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "СГСК".

В рамках проекта создан тротуар с велодорожкой и освещением. Вдоль тротуара размещены удобные лавочки с урнами. При реализации проекта все пожелания инициативной группы учтены.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: не предусмотрено.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта** **всего** | **в том числе** | | | **Цена контрактов/ договоров** | **Экономия** | **Причины экономии** |
| Б**юджет ХМАО-Югры** | **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 10078630,00 | 7000000,00 | 3078630,00 | 0,00 | 7685505,64 | 2393124,36 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |