от 06.10.2015 №1656-р

О плане перехода на использование в деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственных им учреждений продуктов и услуг, предоставляемых посредством интернет-ресурсов отечественными компаниями

Во исполнение пункта 3 распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.06.2015 №134-рг "О плане перехода на использование в деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры программных продуктов и услуг отечественных интернет-компаний":

1. Утвердить план перехода на использование в деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственных им учреждений продуктов и услуг, предоставляемых посредством интернет-ресурсов отечественными компаниями, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по экономике Е.В. Рябых.

Исполняющий обязанности

главы администрации города С.А. Левкин

Приложение к распоряжению

администрации города

от 06.10.2015 №1656-р

**План**

**перехода на использование в деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска**

**и подведомственных им учреждений продуктов и услуг,**

**предоставляемых посредством интернет-ресурсов отечественными компаниями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Сбор сведений о продуктах и услугах в сети "Интернет" (далее - интернет-сервисы), предоставляемых зарубежными компаниями, используемых органами местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственными им учреждениями при осуществлении своих полномочий:- социальные сети;- браузеры;- сервисы мгновенных сообщений;- электронная почта;- календари;- интернет-телефония;- поисковые системы;- расширения и дополнения для программного обеспечения;- средства воспроизведения контента;- и т.д. | декабрь2015 года | управление по информационным ресурсам администрации города;структурные подразделения администрации города и подведомственные им учреждения;Дума города; счетная палата города |
| 2. | Свод и анализ сведений об интернет-сервисах, используемых органами местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственными им учреждениями при осуществлении своих полномочий. Определение видов продуктов и услуг, обеспечиваемых отечественными и зарубежными компаниями | январь 2016 года | управление по информационным ресурсам администрации города;структурные подразделения администрации города и подведомственные им учреждения;Дума города; счетная палата города |
| 3. | Формирование списка интернет-сервисов отечественных компаний для возможного использования (замены зарубежных аналогов) органами местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственными им учреждениями при осуществлении своих полномочий | январь2016 года | управление по информационным ресурсам администрации города;структурные подразделения администрации города и подведомственные им учреждения;Дума города; счетная палата города |
| 4. | Составление проекта реестра видов интернет-сервисов (далее - Реестр) для использования органами местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственными им учреждениями при осуществлении своих полномочий (с учетом унифицированного реестра видов продуктов и услуг интернет-компаний, утвержденного на уровне ХМАО - Югры во исполнение распоряжения Губернатора ХМАО - Югры от 27.06.2015 №134-рг) | февраль 2016 года(после утверждения на уровне ХМАО – Югры унифицированного реестра видов продуктов и услуг интернет-компаний) | управление по информационным ресурсам администрации города |
| 5. | Проведение процедур для принятия правового акта, утверждающего Реестр для использования органами местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственными им учреждениями при осуществлении своих полномочий | март 2016 года | управление по информационным ресурсам администрации города |
| 6. | Внедрение (при необходимости) продуктов и услуг, предоставляемых посредством интернет-ресурсов в соответствии с утвержденным Реестром.При необходимости:- корректировка бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных муниципальными программами;- организация процедур закупок, исполнение контрактов, выполнение работ на телекоммуникациях;- проведение организационных мероприятий заинтересованными органами местного самоуправления города Нижневаровска и подведомственными им учреждениями | в течение 2016 года | органы местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственные им учреждения |
| 7. | Проведение мероприятий по популяризации среди населения использования отечественных социальных сетей, блогов, сервисов для обмена информацией (в том числе фото- и видеоматериалами), связанных с общественной жизнью, политикой, иными социально значимыми вопросами | в течение 2016 года | пресс-служба администрации города  |
| 8. | Использование продуктов и услуг, предоставляемых посредством интернет-сервисов отечественными компаниями, утвержденных Реестром, при реализации образовательных программ и культурных мероприятий. Формирование и исполнение образовательных программ и культурных мероприятий с учетом использования продуктов и услуг, предоставляемых посредством интернет-ресурсов отечественными компаниями | постоянно | управление культуры администрации города;департамент образования администрации города |