**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 марта 2019 года |  | №23 |
|  |  |  |
| **Председательствовала:** |  |  |
| Шилова Татьяна Александровна | – | исполняющий обязанности главы города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. | | |
| Приглашенные: 3 человека. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении проектных инициатив:
   1. «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске».

1.2. «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1,2 этап)».

1.3. «Освещение проезда к микрорайонам 3П,4П,5П г. Нижневартовска».

1.4. «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

1. Об участии администрации города Нижневартовска в проектах и портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Об исполнении решений Проектного комитета.
3. Разное.
4. **О рассмотрении проектных инициатив:**

**1.1. «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске».**

**1.2.** «**Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1,2 этап)».**

**1.3. «Освещение проезда к микрорайонам 3П,4П,5П г. Нижневартовска».**

**1.4. «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске».**

**СЛУШАЛИ:**

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

* 1. Принять проектные инициативы и принять решение о запуске проектов.
  2. Назначить руководителем проектов «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске», «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» ведущего инженера проектно-технического и экспертного отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Белоконь Полину Владиславовну.
  3. Назначить руководителем проектов «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1,2 этап)», «Освещение проезда к микрорайонам 3П,4П,5П г. Нижневартовска» начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Шадыева Марселя Искяндяровича.
  4. Назначить куратором проектов заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Ситникова Виктора Петровича.
  5. Руководителям проектов подготовить и согласовать с куратором проектов управленческие документы по принятым проектным инициативам.
  6. Руководителям проектов скорректировать источники финансирования расходов на реализацию проектов.

1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Воликовскую Ирину Олеговну – исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Ракитского Алексея Алексеевича – исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города,

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию о ходе реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
  2. Информацию о ходе реализации проектов «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске» и «Создание трехмерной модели города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
  3. Руководителю проектов (Ракитский А.А.) проработать вопрос о закрытии проекта «Создание трехмерной модели города Нижневартовска» и актуализировать управленческие документы по проекту «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске», обеспечив утверждение запроса на изменение согласно Регламенту управления проектом, утвержденному постановлением администрации города от 22.05.2017 №762 (с изменениями от 18.01.2019 №18).
  4. Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Дзержинского, дом 6, строение 1», «Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
  5. Информацию о ходе реализации проектов «Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
  6. Руководителю проекта «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне» (Силецкий И.П.) провести работу по минимизации риска проекта **–** отсутствие финансирования.

**3. Об участии администрации города Нижневартовска в проектах и портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию об участии администрации города Нижневартовска в проектах и портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять к сведению.

**4. Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 23.01.2019 №21.

**5. Разное.**

**СЛУШАЛИ:**

Князева Евгения Петровича – директора департамента по социальной политике администрации города по проекту «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019».

**РЕШИЛИ:**

5.1. Информацию о проекте «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города, председатель Проектного комитета администрации города | Т.А. Шилова |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |
| СОГЛАСОВАНО:  исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города | А.А. Ракитский |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальник управления инвестиций

департамента строительства администрации город

Попович Наталья Александровна, тел. (3466) 42-20-19

Приложение к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 28.03.2019 №23

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** | | |
| 28 марта 2019 года |  | г. Нижневартовск |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | | 1. Шилова   Татьяна Александровна   1. Ракитский   Алексей Алексеевич | –  – | исполняющий обязанности главы города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города  исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 1. Попович   Наталья Александровна | – | заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 1. Воликовская   Ирина Олеговна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Кощенко   Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города по экономике и финансам | | 1. Волчанина   Надежда Геннадьевна | – | заместитель главы города по социальной и молодежной политике | | 1. Лукаш   Николай Владимирович | – | заместитель главы города | | 1. Крутовцов  Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города | | 1. Багишева   Ильяна Алимагамедовна | – | начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | | **Приглашенные:** |  |  | | 1. Котов   Дмитрий Анатольевич | – | заместитель директора департамента образования администрации города | | 12. Князев  Евгений Петрович | – | директор департамента по социальной политике администрации города | | 13. Силецкий  Иван Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» | | | |