ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(пятый созыв)

##### Протокол

##### выездного заседания рабочей группы постоянной депутатской комиссии

##### по городскому хозяйству и строительству

22 октября 2014 года                                 			          г.Нижневартовск

##### ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:    Землянкин С.Ф. –председатель рабочей группы постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству и строительству

ПРИСУТСТВОВАЛИ ДЕПУТАТЫ:

Гасымова Г.А.

Лариков П.А.

Сатинов А.В.

Курушин А.В.

Жигалов С.Н.

Землянкин С.Ф.

ОТСУТСТВОВАЛИ: Титова С.В., Быкова Л.А., Карпов А.К., Карпов А.Н., Тарасова Н.П., Зяблицкая Н.В., Дольников Л.А., Никандров В.Е.

ПРИГЛАШЁННЫЕ:

Пшенцов Н.А. 			заместитель главы администрации города по 						строительству

Бормотов Д.А.              		советник главы города

Савин И.С.		начальник отдела по благоустройству и 						дорожному 	хозяйству департамента ЖКХ  				администрации города

Гмызин С.Н.		начальник отделения дорожной инспекции и 					организации дорожного движения, майор 					полиции ОГИБДД УВД России по 							г.Нижневартовску

ПОВЕСТКА ДНЯ

Объекты строительства города Нижневартовска.

##### Выездное заседание рабочей группы постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству и строительству с представителями администрации города Нижневартовска состоялось по строительству следующих объектов города:

- Реконструкция моста через реку Рязанка по улице 2П-2 города Нижневартовска.

Проектировщик ООО «ТехноСтройпроект». Подрядная организация  ОАО «Мостострой-11». Строительство объекта начато в июне 20114 года.

На сегодняшний день в силу погодных условий приостановлены дорожные работы и перенесены на 2015 год. Основные строительно-монтажные работы выполнены. Идут работы по устройству наружного освещения, завершение которых планируется в ноябре месяце текущего года.  Срок окончания работ по контракту октябрь 2015 года.

- Реконструкция здания детского сада №22, город Нижневартовск, микрорайон 3,  улица Менделеева, дом 20А.

Проектировщик	ООО «Проектный институт «Венец». Генеральный подрядчик ООО «Линтан-Л». контракт заключен 14.03.2013 года.

Реконструкция детского сада близится к завершению. В настоящее время на объекте  ведутся все отделочные и инженерные работы, в ноябре месяце планируется завоз мебели и оборудования. Определенные работы ведутся на территории сада, но это уже небольшой объем.  Срок реализации мероприятий - декабрь месяц текущего года.

- Строительство окружной многопрофильной больницы в городе Нижневартовске.

История с долгостроем длится почти три года. Государственный контракт на завершение работ  I  очереди заключен 02.08.2013. Проектная документация по I очереди строительства передана на повторную экспертизу достоверности. Срок выполнения обязательств по контракту декабрь 2015 года.

Проектная документация по II очереди строительства в стадии корректировки. Получение документации с заключением ожидается в 4 квартале 2014 года.

- Строительство автодороги улица №17 от улицы №21 до улицы Мира №10.

Проектировщик ОАО «СибЗНИИЭП». Генеральный подрядчик ООО «АК НРСУ». Дата заключения контракта 23.12.2013г.

Проектом предусмотрено строительство автодороги протяженностью 740 м.

На сегодняшний день завершается строительство 3 очереди застройки планировочного района города Нижневартовска, что позволит открыть дорогу ул.Героев Самотлора.  Срок окончания строительства запланирован на  ноябрь 2015 года.

Председатель рабочей группы

ПДК по городскому хозяйству

и строительству		                                                	           С.Ф.Землянкин

Исполнитель:

главный специалист

организационного отдела

Думы города Нижневартовска

Сиразева Гузель Данировна

тел.: 8(3466) 24 21 46 (2334)