**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 августа 2018 года |  | №16 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города Нижневартовска |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. |
| Приглашенные: 5 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. О реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Об исполнении решений Проектного комитета.
4. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**ДОКЛАДЫВАЛИ:**

Ракитский Алексей Алексеевич – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города,

Сазонова Ольга Викторовна – исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Игошин Эдмонд Валерьевич – директор департамента образования администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Создание трехмерной модели города Нижневартовска», «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске»в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
	2. Внести изменения в пункты 1.2., 2.2. протокола Проектного комитета от 28.06.2018 №14, заменив руководителя муниципальных проектов главного инженера муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» **Гольдфейна Виталия Владимировича** по проектам:
* «Освещение территории 1 микрорайона города (Освещение 1 микрорайона города)»,
* «Строительство уличного освещения во 2 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство освещения во 2 микрорайоне)»,
* «Строительство освещения улицы. Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской (Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана)»

на ведущего инженера производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» **Шадыева Марселя Искяндяровича**;

* «Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне)»,
* «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона (Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона)»,
* «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Бульвара Рябиновый)»,
* «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Строителей)»

 на ведущего инженера производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» **Бабича Антона Юрьевича**;

* «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске (Благоустройство территории Памятника жертвам политических репрессий)»,
* «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Омской)»,
* «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Мусы Джалиля)»

на ведущего инженера производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» **Полетаева Николая Васильевича**;

* «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Спортивной славы)» на ведущего инженера проектно-технического и экспертного отдела «Управление капитального строительства города Нижневартовска» **Косаурову Дарью Викторовну**;
* «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Космонавтов)» на ведущего инженера проектно-технического и экспертного отдела «Управление капитального строительства города Нижневартовска» **Ахтарову Наталью Вячеславовну**.
	1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Дзержинского, дом 6, строение 1», «Создание детского технопарка «Кванториум»в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
1. **О реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

**ДОКЛАДЫВАЛА:**

Ивахненко Виктория Владимировна – начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию о реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять к сведению.
	2. Во исполнение пункта 3.3.1. протокола заседания Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре назначить ответственных лиц за реализацию национальных проектов (программ) (Приложение 2).
	3. Управлению инвестиций разместить перечень назначенных ответственных лиц на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Проектная деятельность».
1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**ДОКЛАДЫВАЛА:**

Ивахненко Виктория Владимировна – начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Считать исполненными и снять с контроля пункт 1.5. протокола заседания Проектного комитета от 28.06.2018 №14.
	2. Заместителям главы города, структурным подразделениям администрации города обеспечить исполнение пункта 2.2. протокола заседания Проектного комитета от 31.07.2018 №15.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета  | В.В. Тихонов |
| Исполняющий обязанности начальника управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета  | Г.С. Юшко  |
| СОГЛАСОВАНО:Заместитель главы городапо строительству | В.П. Ситников |

Протокол вела:

начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна,

тел. (3466) 42-37-88

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 27.08.2018 №16

|  |
| --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** |
| 27 августа 2018 года |  | г. Нижневартовск |
|

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. ТихоновВасилий Владимирович
2. Ситников

Виктор Петрович | –– | глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации городазаместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 1. Юшко

Галина Сергеевна1. Коротаев

Максим Александрович | –– | исполняющий обязанности начальника управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации городазаместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  |
| 1. Шилова

Татьяна Александровна | – | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 1. Швец

Елена Николаевна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам  |
| 1. Волчанина

Надежда Геннадьевна | – | заместитель главы города по социальной и молодежной политике  |
| 1. Лукаш

Николай Владимирович | – | заместитель главы города |
| 1. Морозова Наталья Владимировна
 | – | управляющий делами администрации города |
| 1. Крутовцов Александр Алексеевич
 |  | начальник юридического управления администрации города |
| 1. Багишева

 Ильяна Алимагамедовна | – | начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города |
| **Приглашенные:** |  |  |
| 1. Игошин

Эдмонд Валерьевич | – | директор департамента образования администрации города |
| 1. Ракитский

 Алексей Алексеевич | – | начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города |
| 14. Ивахненко  Виктория Владимировна  | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города |
| 15. Попкова  Яна Андреевна | – | специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города |
| 16. Сазонова Ольга Викторовна | – | исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» |

 |

Приложение 2 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 27.08.2018 №16

**Список ответственных лиц** **за реализацию национальных проектов (программ)**

| **№** | **Ответственный** | **Направление формирования национальных проектов (программ)** |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель главы города по социальной и молодежной политике (Волчанина Н.Г.) | «Здравоохранение» «Культура»«Образование»«Демография» «Наука»  |
|  | Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Коротаев М.А.) | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
|  | Заместитель главы города по строительству (Ситников В.П.) | «Жилье и городская среда» |
|  | Заместитель главы города по экономике и финансам (Кощенко Д.А.) | «Производительность труда и поддержка занятости»«Цифровая экономика» |
|  | Заместитель главы города (Лукаш Н.В.) | «Экология» |
|  | Начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города (Багишева И.А.) | «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»«Международная кооперация и экспорт» |