**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 ноября 2018 года |  | №19 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. | | |
| Приглашенные: 3 человека. | | |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.О закрытии проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

1. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1. О закрытии проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона».**

**СЛУШАЛИ:**

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

* 1. Отметить получение в полном объеме продуктов проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона», соответствующих требованиям, отраженным в паспортах проектов.
  2. Утвердить итоговые отчеты проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона», закрыть проекты.

1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Дзержинского, дом 6, строение 1», «Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации проектов «Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – начальника управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3., 3.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 18.10.2018 №18.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| Начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |

Протокол вела:

начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна,

тел. (3466) 42-37-88

Приложение к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 28.11.2018 №19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** | | |
| 28 ноября 2018 года |  | г. Нижневартовск |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | | 1. Тихонов Василий Владимирович 2. Попович   Наталья Александровна | –  – | глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города  начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 1. Шилова   Татьяна Александровна   1. Назмутдинов   Ринат Раифович | –  – | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города  исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Швец   Елена Николаевна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам | | 1. Игошин   Эдмонд Валерьевич | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по социальной и молодежной политике | | 1. Лукаш   Николай Владимирович | – | заместитель главы города | | 1. Морозова  Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города | | 1. Крутовцов  Александр Алексеевич |  | начальник юридического управления администрации города | | 1. Багишева   Ильяна Алимагамедовна | – | начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | | **Приглашенные:** |  |  | | 11. Ивахненко  Виктория Владимировна | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города | | 12. Попкова  Яна Андреевна | – | специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города | | 13. Силецкий  Иван Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» | | | |