**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 ноября 2018 года |  | №19 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города  |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |
| Приглашенные: 3 человека. |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.О закрытии проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

1. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1. О закрытии проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона».**

**СЛУШАЛИ:**

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

* 1. Отметить получение в полном объеме продуктов проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона», соответствующих требованиям, отраженным в паспортах проектов.
	2. Утвердить итоговые отчеты проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона», закрыть проекты.
1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Дзержинского, дом 6, строение 1», «Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации проектов «Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – начальника управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3., 3.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 18.10.2018 №18.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города  | В.В. Тихонов |
| Начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета  | Н.А. Попович  |

Протокол вела:

начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна,

тел. (3466) 42-37-88

Приложение к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 28.11.2018 №19

|  |
| --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** |
| 28 ноября 2018 года |  | г. Нижневартовск |
|

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. ТихоновВасилий Владимирович
2. Попович

Наталья Александровна | –– | глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации городаначальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 1. Шилова

Татьяна Александровна1. Назмутдинов

Ринат Раифович | –– | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации городаисполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  |
| 1. Швец

Елена Николаевна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам  |
| 1. Игошин

Эдмонд Валерьевич | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по социальной и молодежной политике  |
| 1. Лукаш

Николай Владимирович | – | заместитель главы города |
| 1. Морозова Наталья Владимировна
 | – | управляющий делами администрации города |
| 1. Крутовцов Александр Алексеевич
 |  | начальник юридического управления администрации города |
| 1. Багишева

 Ильяна Алимагамедовна | – | начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города |
| **Приглашенные:** |  |  |
| 11. Ивахненко  Виктория Владимировна  | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города |
| 12. Попкова  Яна Андреевна | – | специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города |
| 13. Силецкий Иван Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» |

 |