от 10.06.2015 №887-р

Об утверждении плана мероприятий по ликвидации последствий паводка на отдельных территориях города Нижневартовска

В целях ликвидации последствий паводка на отдельных территориях города Нижневартовска, оказания мер единовременной адресной помощи жителям города, садово-огороднические участки которых попали в зону затопления, обеспечения защиты жизни и здоровья граждан:

1. Утвердить план мероприятий по ликвидации последствий паводка на отдельных территориях города Нижневартовска (далее – план мероприятий) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям, согласно приложению, обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.

3. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) через средства массовой информации довести до населения информацию о плане мероприятий.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации города А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

от 10.06.2015 №887-р

**План мероприятий**

**по ликвидации последствий паводка на отдельных территориях города Нижневартовска**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные**  **исполнители** |
| 1. | В целях освобождения собственников городских земель, попавших в зону затопления, от уплаты земельного налога за 2015 год представить проект постановления администрации города об определении территории затопления | до 12.06.2015 | Левкин С.А., первый заместитель главы администрации города |
| 2. | Разместить в городских средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (далее – официальный сайт) информацию для граждан и юридических лиц о снижении размера арендной платы за землю и об освобождении от уплаты земельного налога за 2015 год за земли, попавшие в зону затопления | до 12.06.2015 | Шилова Т.А., исполняющий обязанности директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 3. | Выделить средства из резервного фонда администрации города на содержание и обеспечение пункта временного размещения населения, развернутого на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Начальная школа №24", в том числе на питание, восполнение и пополнение городского резерва ГО и ЧС, эвакуацию людей из зоны затопления и другие мероприятия, связанные с ликвидацией последствий паводка, проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в соответствии с действующим законодательством | до завершения  работ | Сазонова О.В., заместитель главы администрации города, директор департамента финансов |
| 4. | Провести инвентаризацию городских земель для выявления новых незатапливаемых участков, которые можно предоставить садово-огородническим объединениям граждан | до 20.06.2015 | Левкин С.А., первый заместитель главы администрации города;  Прокофьев В.Ю., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города |
| 5. | Разместить в городских средствах массовой информации и на официальном сайте обращение к руководителям организаций города, образовавших садово-огороднические объединения граждан, которые попали в зону затопления, об оказании помощи в восстановлении подъездов к дачным территориям | до 11.06.2015 | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;  Селиванова С.В., помощник главы администрации города по информационной политике |
| 6. | Создать рабочую группу по обследованию состояния дорог, мостовых сооружений, расположенных в зоне затопления. Провести обследование подъездных дорог к садово-огородническим объединениям граждан в целях выявления опасных участков. Определить места установки дополнительных контейнеров для сбора мусора.  При необходимости скорректировать планы и программы | после снижения  уровня воды  в реке Обь  до нормального  уровня приступить  к обследованию | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;  Туниеков А.А., начальник управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 7. | Обеспечить использование асфальтобетонного покрытия, снятого в ходе ремонта городских дорог, на отсыпку проездов к садово-огородническим объединениям граждан, крестьянско-фермерским хозяйствам, находящимся в зоне затопления | постоянно | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства |
| 8. | Подготовить обращения к руководителям строительных и производственных организаций города об оказании помощи в восстановлении проездов к садово-огородническим объединениям граждан, крестьянско-фермерским хозяйствам, попавшим в зону затопления (безвозмездное выделение гравия, песка, техники и т.д.) | до 16.06.2015 | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;  Селиванова С.В., помощник главы администрации города по информационной политике |
| 9. | Рекомендовать руководителю открытого акционерного общества "Коммунальник" обеспечить на безвозмездных условиях прием мусора с территорий затопления, в том числе от председателей садово-огороднических объединений граждан, руководителей крестьянско-фермерских хозяйств и граждан, в целях недопущения появления несанкционированных свалок и предупреждения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки | до ликвидации  образовавшегося  мусора | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства |
| 10. | Разместить в городских средствах массовой информации и на официальном сайте обращение к руководителям страховых компаний, расположенных на территории города, с просьбой производить выплаты страхователям в связи с затоплением застрахованного имущества в "упрощенном", "ускоренном" варианте | до 15.06.2015 | Тумбинская Л.М., директор департамента экономики администрации города;  Селиванова С.В., помощник главы администрации города по информационной политике |
| 11. | Направить письмо в Нижневартовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о предоставлении в кратчайший срок в адрес администрации города перечня мероприятий и расчетного количества средств, необходимых для дератизации и дезинсекции затопленных и других городских территорий в целях предупреждения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.  При необходимости подготовить обращение в правительство округа о выделении для этих целей необходимых дополнительных финансовых средств | до 11.06.2015  по мере  необходимости | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства  Сазонова О.В., заместитель главы администрации города, директор департамента финансов |
| 12. | Разместить в городских средствах массовой информации и на официальном сайте обращение к руководителям организаций города, граничащих с затопленными землями, с просьбой обработать свои территории от грызунов и насекомых в целях предупреждения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки | до 11.06.2015 | Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;  Селиванова С.В., помощник главы администрации города по информационной политике |
| 13. | Усилить контроль за водозабором, увеличить периодичность проведения химического и бактериологического анализа воды из водозабора реки Вах в целях предупреждения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки | постоянно,  до завершения  режима  ликвидации  последствий  "большой воды" | Боков А.Н., директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал" |
| 14. | Обратиться к руководителям медицинских организаций города с просьбой обеспечить по согласованию с Нижневартовским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре прививочную кампанию в целях профилактики инфекционных заболеваний | в сроки,  согласованные  с Нижневартовским  территориальным  отделом Управления  Федеральной службы  по надзору в сфере  защиты прав  потребителей  и благополучия  человека  по Ханты-Мансийскому  автономному округу - Югре | Парфенова М.В., заместитель главы администрации города по социальной и молодежной политике |
| 15. | Проинформировать через средства массовой информации и официальный сайт население города, зарегистрированное по месту жительства на территории садово-огороднических объединений граждан, находящихся в зоне затопления, о возможности получения единовременной адресной социальной помощи через Управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 11.06.2015 | Парфенова М.В., заместитель главы администрации города по социальной и молодежной политике;  Селиванова С.В., помощник главы администрации города по информационной политике |
| 16. | Организовать проведение "круглого стола" с председателями садово-огороднических объединений граждан, руководителями крестьянско-фермерских хозяйств, находящихся в зоне затопления, для обсуждения и выработки дополнительных мер | до 15.06.2015 | Левкин С.А., первый заместитель главы администрации города;  Лопырев С.Э., директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" |
| 17. | Определить координаты границ зоны затопления с целью принятия нормативного правового акта главы администрации города, не допускающего создания объектов недвижимости в данной зоне. Подготовить обращение в Управление Федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о разработке механизма отказа в регистрации граждан в зоне затопления | до 01.07.2015 | Левкин С.А., первый заместитель главы администрации города;  Афанасьев С.А., заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;  Крутовцов А.А., начальник юридического управления администрации города |
| 18. | Предоставить списки личного состава аварийно-спасательных служб, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации муниципального характера, для уточнения их прививочного анамнеза и иммунизации | до 11.06.2015 | Лопырев С.Э., директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям";  Авдеев В.С., начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (по согласованию);  Хворых В.Г., начальник Федерального государственного казенного учреждения "5 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре" (по согласованию) |