ПРИМЕР заполнения

Инициативный проект

Сквер «Будущее»

от автономной некоммерческой организации "Центр социальной реабилитации "Атом", руководитель Иванов Иван Иванович

контактный телефон: 8 222 222222, e-mail: atom@mail.ru,

почтовый адрес: 628000, г. Нижневартовск, ул. Мира 5, кв 5.

Состав инициативной группы (в соответствии с протоколом собрания инициативной группы):

1. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города Нижневартовска или его части:

(опишите суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия,состояние объекта и (или) земельного участка, степень неотложности решения и т.д.

Подтвердите  актуальность проблемы письмами поддержки, статистикой, видео о проекте представителями целевой аудитории,потенциальными благополучателями,партнерами)

N-й микрорайон находится в условиях сложившейся плотной многоэтажной застройки, окружен улицами с высоким трафиком. В микрорайоне проживает более 5 тысяч человек. Все это приводит к проблеме нехватки благоустроенных зон рекреации для населения микрорайона.

2. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:

В рамках планируемой реализации проекта Инициативная группа поревела опрос среди жителей N-го микрорайона. Отсутствие благоустроенных зон рекреации отметили все опрошенные жители N-го микрорайона.

Детям необходимо расти в красоте и разнообразии. Фантазии и творчеству тяжело развиваться только на дворовых площадках. Это наше будущее.  Взрослому населению - комфортное место отдыха в шаговой доступности.

3. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации Инициативного проекта:

(опишите конкретно, как изменится ситуация после реализации проекта)

Ожидаемым результатом станет повышение уровня комфорта и безопасности посетителей Сквера «Будущее», это должно снять остроту проблемы нехватки благоустроенных зон рекреации в N-ом микрорайоне. 
После завершения благоустройства в Сквере планируются проведения событий местного масштаба: пикников, творческих вечеров, тренировок на открытом воздухе. Целью выполнения работ является создание объекта благоустройства, призывающего жителей города к бережному отношению к окружающей среде и стремлению ее сохранить.

4. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию Инициативного проекта:

(указать сумму и наименование документов, на основании которых произведен расчет)

Локальный сметный расчет - 5 000 000,00 рублей.

5. Планируемые сроки реализации Инициативного проекта: 4 месяца.

6. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии инициатора проекта и (или) заинтересованных лиц в реализации данного Инициативного проекта:

6.1. Сведения о финансовом участии:

| № п/п | Сведения о финансовом участии | Объем финансового участия |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | % софинансирования |
| 1. | Денежные средства инициатора проекта и иных граждан | 50 000,00 | 1 |
| 2. | Денежные средства индивидуальных предпринимателей | 100 000,00 | 2 |
| 3. | Денежные средства юридических лиц | 100 000,00 | 2 |
|  | ИТОГО | 350 000,00 | 7 |

6.2. Сведения об имущественном участии (наименование, количество имущества, краткая характеристика):

Саженцы сирени обыкновенной в количестве 5 штук.

6.3. Сведения о трудовом участии (вид и объем трудового участия):

30 человек примут участие в расчистке территории, 5 человек — в посадке деревьев.

7. Указание на объем средств бюджета города в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию Инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей: 4 650 000,00 рублей.

8.  Указание на территорию города Нижневартовска или его часть, в границах которой будет реализовываться Инициативный проект:

Приказ департамента строительства администрации города от 01.01.2023 №1 «Об определении части территории города Нижневартовска, в границах которого может реализовываться инициативный проект».

9. Количество благополучателей (общее количество людей, которые получат пользу от Инициативного проекта):

(Приложите подтверждающие документы: справки, выписки, официальные письма, выдержки из официальной статистики, письма от органов власти и другие документы, которые подтверждают количество благополучателей на территории реализации проекта)

5 000,00 человек — жители N-го микрорайона (желательно подтверждение,  например: по данным ЖЭУ).

10.  Наличие оригинальности/необычности Инициативного проекта: (в случае применения при реализации Инициативного проекта инновационных технологий, новых технических решений, концепций, способов и материалов (при наличии):

Использование энергосберегающих технологий освещения территории сквера, что способствует экономии электроэнергии, увеличивает срок эксплуатации и улучшает восприятие за счет высокой световой отдачи.

11. Адаптивность инициативного проекта для маломобильных групп населения (инклюзивность проекта) (при наличии):

________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Социальная эффективность от реализации Инициативного проекта (поставьте в клетке любой знак):

- способствует оздоровлению экологической обстановки, улучшению качества окружающей среды;

- способствует здоровому образу жизни;

- способствует формированию точки социального притяжения;

- способствует (оказывает положительное влияние) достижению национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

13. Информация о продвижении Инициативного проекта среди граждан с использованием одного или нескольких информационных каналов (при наличии):

1. Информационные доски на домах №1, 2, 3, 4, 5.

2. Объявления на информационных досках магазинов, учебных заведений (фото с привязкой к местности).

3. Листовки (фото с привязкой к местности).

4. Брошюры (фото с привязкой к местности).

5. Статья в газете «Варта» №1 от 01.01.2023 (стр. 5).

6. Сюжет на телеканале «Самотлор» (ссылка).

7. Пост в соцсети «В Контакте» (ссылка).

8. ...

Руководитель автономной некоммерческой организации "Центр социальной реабилитации "Атом":

___________________________                           Иванов Иван Иванович

(подпись)                                                                  (фамилия, имя, отчество)

"___" ____________ 20__ г.

Согласен (согласна) на обработку персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"_________

(подпись)

Приложение:

- Протокол собрания инициативной группы в случае, если инициатором проекта является инициативная группа, копия устава некоммерческой организации или территориально общественного самоуправления на ____ л. в ____ экз.

- Протокол собрания граждан или собрания граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, на ____ л. в ____ экз.

2.1 Протокол результатов опроса граждан и (или) протокол итогов сбора подписей граждан с приложением подписных листов (при наличии), на ____ л. в ____ экз.

- Фотоматериалы текущего состояния объекта(ов) и (или) земельного(ых) участка(ов), на котором(ых) предусмотрено проведение работ в рамках реализации Инициативного проекта (прилагается, если реализация Инициативного проекта предполагает проведение таких работ), на ____л. в ____ экз.

- Документы и (или) копии документов, подтверждающие актуальность проблемы представителями целевой аудитории, потенциальными благополучателями, партнерами в виде писем поддержки, статистики, видео о проекте на ____л. в ___экз.

- Документы, подтверждающие предварительный расчет необходимых расходов на реализацию Инициативного проекта (например: локальный сметный расчет, дефектная ведомость, смета расходов, прайс-листы на материалы и оборудование и другие документы, позволяющие обосновать расходы по Инициативному проекту.), на ____ л. в ____ экз.

- Документы, подтверждающие обязательства по планируемому (возможному) финансовому, а также по возможному имущественному и (или) трудовому обеспечению Инициативного проекта инициатора проекта и (или) заинтересованных лиц в реализации данного Инициативного проекта, в виде гарантийных писем указанных лиц, на ____л. в ____ экз.

- Документы и (или) копии документов, подтверждающие продвижение Инициативного проекта среди граждан с использованием одного или нескольких информационных каналов (информационные стенды (листовки, объявления, брошюры, буклеты), публикации статей (заметок) в периодическом печатном или сетевом издании, теле-, радиоканалы (программы, сюжеты), социальные сети в телекоммуникационных сетях "Интернет" (посты, статьи, иллюстрации), видеохостинги в телекоммуникационных сетях "Интернет" (видеоролики)), на ____л. в ____ экз.

- Документы подтверждающие количество благополучателей от реализации инициативного проекта (справки, выписки, официальные письма, выдержки из официальной статистики, письма от органов власти и другие документы), на___л. в___экз.

- Документы, предусматривающие визуальное представление Инициативного проекта (например: дизайн-проект, концепт, чертеж, эскиз, схема, программа мероприятия (сценарий) и др.), на ____л. в ____ экз.

- Банковские реквизиты инициатора проекта, а также заинтересованных в его реализации индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц для заключения договора инициативных платежей (в случае финансового участия) на ___л. в ___ экз.

- Иные документы (на усмотрение инициатора проекта) (если содержащиеся в них сведения имеют отношение к Инициативному проекту) на ____ л. в ____ экз.