Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство внутриквартального проезда Ленина 17, 17/1 с тропинкой к детскому саду №90» (далее - Проект). Место реализации: город Нижневартовск, 8 мкр., улица Ленина, в створе домов                 17, 17/1.

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2. Дата начала и окончания реализации Проекта: с 21.03.2025  по 06.11.2025                 (окончательный расчет по проекту).

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:

В рамках муниципального контракта с ИП Лешан Александр Афанасьевич были выполнены следующие работы: сплошное асфальтирование внутриквартального проезда и благоустройство тропинки к детскому саду №90, устройство плитных тротуаров и ограждения.

В рамках муниципального контракта с ИП Хмельницкий Виталий Викторович выполнена установка освещения.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Трудовое участие: произведена уборка территории, монтаж столбов-ограничителей.

Имущественное участие: приобретены 10 столбов-ограничителей.

5. Сведения о финансировании Проекта:

| Стоимость Проекта всего | в том числе |  | Наименование объекта/работ | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Нижневартовска | Соф-ние (население, юр.лица, ИП) |  |  |  |  |
| 4 253 946,38 | 4 203 946,38 | 50 000,00 | Сети освещения внтрикварталь-ного проезда Ленина 17, 17/1 с тропинкой к детскому саду №90 | 642 039,84 | 78 051,10 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |
|  |  |  | Работы по ремонту внутриквартального проезда Ленина 17, 17/1 | 3 171 695,33 | 320 301,18 |  |