ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 (шестой созыв)

##### ПРОТОКОЛ

##### совместного заседания комитетов по городскому хозяйству и строительству и по вопросам безопасности населения

25 сентября 2019 года г. Нижневартовск

Председательствовал: Дольников Л.А., председатель комитета

 по городскому хозяйству и строительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лицук Андрей Артурович | депутат по одномандатному округу | №2 |
| 2. | Крепких Владимир Владимирович[[1]](#footnote-1) | депутат по одномандатному округу | №3 |
| 3. | Зяблицкая Наталья Викторовна | депутат по одномандатному округу | №4 |
| 4. | Бакунин Сергей Николаевич | депутат по одномандатному округу | №7 |
| 5. | Жигалов Сергей Николаевич | депутат по одномандатному округу | №10 |
| 6. | Книжников Николай Николаевич | депутат по одномандатному округу | №11 |
| 7. | Крутей Сергей Владимирович | депутат по одномандатному округу | №12 |
| 8. | Землянкин Сергей Федорович | депутат по одномандатному округу | №13 |
| 9. | Великий Дмитрий Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №15 |
| 10. | Лариков Павел Анатольевич | депутат по одномандатному округу | №17 |
| 11. | Джек Владимир Петрович | депутат по одномандатному округу | №19 |
| 12. | Золов Вячеслав Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №20 |
| 13. | Лисин Анатолий Владимирович | депутат по одномандатному округу | №22 |
| 14. | Быкова Любовь Александровна | депутат по одномандатному округу | №23 |
| 15. | Дольников Леонид Александрович | депутат по одномандатному округу | №25 |

Присутствовали депутаты комитета:

Отсутствовали: Гасымова Г.А., Сочилин В.В., Давыдов Д.С., Сатинов А.В.

Приглашенные:

Клец М.В. председатель Думы города Нижневартовска.

Чабанец Л.П. депутат Думы города Нижневартовска.

Танкеев В.М. депутат Тюменской областной Думы шестого созыва.

Суханова С.В. председатель Счетной палаты города Нижневартовска.

Максимов И.Ф. помощник прокурора города Нижневартовска.

Ситников В.П. заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Шилова Т.А. заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.

Воликовская И.О. исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Аксёнова М.М. исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска.

Алексеев Е.А. советник главы города Нижневартовска.

1. СЛУШАЛИ: О проекте повестки дня совместного заседания комитетов по городскому хозяйству и строительству и по вопросам безопасности населения.

Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня совместного заседания комитетов по городскому хозяйству и строительству и по вопросам безопасности населения:

|  |  |
| --- | --- |
|  1. | О проекте повестки дня совместного заседания комитетов по городскому хозяйству и строительству и по вопросам безопасности населенияДокладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | *Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству и строительству*  |
| 2. | О результатах выездных заседаний рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству.Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
| 3. | Об исполнении протокольных поручений комитета по городскому хозяйству и строительству.Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | *Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения*  |
|  4. | О результатах выездного заседания рабочей группы комитета по вопросам безопасности населения.Докладчик:Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения. |
|  | *Вопросы по плану работы Думы города Нижневартовска* |
|  5. | О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502.Докладчик: Аксёнова Марина Михайловна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска.  |
|  6. | О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».Докладчик: Аксёнова Марина Михайловна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска.  |
|  7. | Об Общественной палате города Нижневартовска.Докладчик: Алексеев Евгений Александрович, советник главы города Нижневартовска. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - единогласно повестка дня утверждена

Великий Д.С. попросил предоставить ему слово после рассмотрения вопросов повестки заседания комитета.

2. СЛУШАЛИ: О результатах выездных заседаний рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству.

Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

По результатам выездных заседаний 17.07.2019 и 16.09.2019 рабочая группа отметила:

1) при входах на территории детских садов №61 «№62 по улице Дружбы Народов выполнены работы по предотвращению скапливания воды (прочищена ливневая канализация).

Выступили: Землянкин С.Ф., Дольников Л.А.

Информацию приняли к сведению.

2) на участке новой дороги по ул. Ленина от ул. Ханты - Мансийская до ул. Героев Самотлора приведены в порядок газоны (выполнены отсыпка грунтом, выравнивание).

Информацию приняли к сведению.

3) в июле (выезд рабочей группы 17.07.2019) были замечания по качеству дорожного покрытия на улице Спортивной.

Воликовская И.О. пояснила, что все замечания устранены.

Информацию приняли к сведению.

4) вдоль домов №35 и №37 по ул. Ханты - Мансийской (со стороны улично-дорожной сети) необходимо выполнить разграничение зеленых зон, выделить зону для пешеходов и организовать парковочные места для автотранспорта.

Воликовская И.О. пояснила, что выполнены работы по грейдированию, отсыпке и выравниванию указанной территории. Комплексное благоустройство возможно в рамках реконструкции дороги по улице Ханты-Мансийской.

Выступили: Землянкин С.Ф., Лисин А.В.

 Информацию приняли к сведению.

5) в районе домов №№ 62,64 по улице Мира выполнены работы по переносу ограждения в районе здания ТК «Самотлор, установлены скамейки, восстановлено благоустройство после проведения ремонтных работ по тепло-водоснабжению. Необходимо продолжить работы по благоустройству территории, оборудовав площадку для отдыха жителей. Вопросы являются протокольными поручениями комитета.

РЕШЕНИЕ:

1. Снять с контроля протокольные поручения о выполнении работ по сносу ограждения территории ТК «Самотлор» и установке скамеек, по восстановлению благоустройства территории в районе жилых домов №62 и №64 по улице Мира после ремонта сетей тепло- и водоснабжения.

2. Администрации города Нижневартовска продолжить работу по благоустройству территории в районе ТК «Самотлор» (ул.Мира, 62А), оборудовав площадку для отдыха жителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - 14

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Не голосовал – 1 (депутат Крепких В.В.)

решение принято

6) на территории Школьной аллеи действующая система водоотводения не справляется, требуется регулярная принудительная откачка воды из дождеприемного колодца. Необходимо предусмотреть выделение денежных средств на систематическое проведение работ по предотвращению скапливания воды на территории аллеи.

Воликовская И.О. сообщила, что замечания приняты и при формировании бюджета на 2020 год будут учтены средства на выполнение работ по откачке воды, данные работы будут проводиться систематически.

Выступили: Землянкин С.Ф., Чабанец Л.П., Воликовская И.О.

РЕШЕНИЕ: Поручить администрации города Нижневартовска систематически проводить работы по предотвращению скапливания воды на территории Школьной аллеи и предусмотреть выделение в 2020 году денежных средств на работы по откачке воды.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

За» - 14

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Не голосовал – 1 (депутат Джек В.П.)

решение принято

7) дорога от улицы 60 лет Октября до въезда на территорию ООО «Нижневартовской речной порт» находится в неудовлетворительном состоянии. Администрации города необходимо проработать вопрос реконструкции данного участка дороги, предусмотрев обязательное наличие водоотвода.

С администрацией города была достигнута договоренность о предоставлении примерной стоимости проектных и строительно-монтажных работ. Информация не предоставлена.

Ситников В.П. пояснил, что к следующему заседанию комитета будет подготовлена информация о стоимости проектных работ и примерной стоимости строительно-монтажных работ по реконструкции данного участка дороги.

Клец М.В. предложил перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комитета.

 Информацию приняли к сведению.

8) необходимо ускорить работы по сносу расселенных жилых домов в микрорайоне Прибрежный-3 (замечание повторное).

Шилова Т.А. пояснила, что в микрорайоне Прибрежный-3 расселено 8 жилых домов, снесено после расселения 7 домов, 26.09.2019 будет размещена закупка на выполнение работ по сносу оставшегося дома по адресу ул.60 лет Октября. Дом будет снесен ориентировочно в ноябре 2019 года.

Выступили: Землянкин С.Ф., Лариков П.А., Дольников Л.А., Шилова Т.А.

Землянкин С.Ф. обозначил, что оставшийся дом разрушается и представляет опасность для жителей близлежащий домов. Предложил в срок до очередного заседания Думы города Нижневартовска 27.09.2019 администрации города Нижневартовска предоставить варианты решения вопроса сноса расселенного дома.

Информацию приняли к сведению.

9) на участке дороги по ул. Чапаева от ул. 60 лет Октября до ул. Пикмана некачественно выполнены работы по замене бордюрного камня, восстановлению дорожного покрытия и установке ограждений. Необходимо принять меры по устранению замечаний и обратить внимание на качество выполненных работ при приемке объектов. Вопрос является протокольным поручением комитета.

Воликовская И.О. пояснила, что летом 2019 года работы по замене бордюрного камня выполнены в рамках гарантийных обязательств.

Землянкин С.Ф. обратил внимание, что протокольное поручение касалось восстановления благоустройства и устранения дефектов дорожного полотна на участке дороги по ул. Чапаева от ул. 60 лет Октября до ул. Пикмана.

РЕШЕНИЕ: Продлить срок исполнения поручения «Восстановить благоустройство и устранить дефекты дорожного полотна при установке бордюрного камня по улице Чапаева (участок от улицы 60 лет Октября до улицы Пикмана)»до следующего очередного заседания Думы города Нижневартовска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - единогласно решение принято

10) необходимо привести в надлежащее эксплуатационное состояние (засыпать ямы, выполнить отвод воды и т.п.) территорию при въезде в 26 микрорайон на перекрёстке Восточного проезда и ул. Героев Самотлора до начала благоустройства дороги в капитальном исполнении.

Информацию приняли к сведению.

11) ведутся работы по благоустройству внутриквартального проезда вдоль дома №88 к дому №86А по улице Нефтяников. По информации администрации города завершить работы на объекте планируется не позднее 31.10.2019. Вопрос является протокольным поручением комитета.

РЕШЕНИЕ: Продлить срок исполнения поручения до 31.10.2019.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - единогласно решение принято

12) некачественно выполняются работы по установке новых ограждений на территории всего города Нижневартовска.

Воликовская И.О. пояснила, что работы по установке новых ограждений не будут приняты до устранения всех замечаний. Срок контракта по выполнению данных работ до 30.10.2019.

Землянкин С.Ф. выразил мнение, что установка новых ограждений в непосредственной близости к дороге создает условия плохой видимости для водителей. Безопаснее устанавливать ограждения на расстоянии 1 - 1,5 метра от бордюрного камня в сторону газона.

Выступили: Воликовская И.О., Жигалов С.Н., Дольников Л.А.

Клец М.В. предложил администрации города изучить данный вопрос и сообщить о результатах.

Информацию приняли к сведению.

13) не восстанавливаются газоны после проведения работ по замене бордюрного камня на улицах города. Необходимо предусмотреть выделение в 2020 году денежных средств на эти цели.

Воликовская И.О. пояснила, что восстановление газонов после проведения работ по замене бордюрного камня проводится в рамках заключенных контрактов. Для финансирования мероприятий по дополнительному восстановлению газонов на будущий период, в том числе и в 2020 году, будет заявлен необходимый дополнительный объем денежных средств.

Клец М.В. обозначил, что объем денежных средств, выделяемый в настоящее время на мероприятия по восстановлению газонов, недостаточный. Администрации города необходимо обратить внимание на восстановление газонов, так как в соответствии с технологическими характеристиками газонного грунта на территории города требуется замена (подкормка) каждые 5-6 лет. Предложил администрации города проработать вопрос выделения необходимого объема денежных средств в 2020 год и далее на мероприятия по восстановлению газонов и сообщить о результатах на следующем очередном заседании комитета по городскому хозяйству и строительству

Землянкин С.Ф. выразил мнение о необходимости предусматривать мероприятия по восстановлению бордюрного камня, поврежденного при проведении ремонтных работ, в рамках заключенных контрактов на данные работы.

Выступили: Джек В.П., Золов В.С., Воликовская И.О., Крепких В.В.

Информацию приняли к сведению.

3.СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольных поручений комитета по городскому хозяйству и строительству.

Докладчик:Дольников Леонид Александрович, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

 1) администрации города Нижневартовска обеспечить меры безопасности для исключения свободного доступа на территорию заброшенной строительной площадки возле дома №79 по улице Чапаева, и проработать вопрос ремонта тротуара вдоль строительной площадки со стороны улицы Чапаева.

Воликовская И.О. пояснила, что работы по закрытию прохода для исключения свободного доступа на территорию заброшенной строительной площадки и по ремонту пешеходного тротуара вдоль строительной площадки со стороны ул.Чапаева выполнены.

Выступили: Джек В.П., Дольников Л.А., Землянкин С.Ф., Шилова Т.А., Ситников В.П., Крепких В.В.

РЕШИЛИ: Снять поручение с контроля

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - 14

«Против» - 1 (Джек В.П.)

«Воздержался» - 0 решение принято

2) администрации города проработать вопрос сноса гаража, установленного возле технического помещения, расположенного рядом со школой и произвести благоустройство внутренней и прилегающей территорий школы №30.

По информации администрации города гараж вывезен.

РЕШИЛИ: Снять поручение с контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - 13

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

«Не голосовал» – 2 (Крутей С.В., Золов В.С.)

 решение принято

3) Благоустройство дворовых территорий в квартале «Молодежный».

По информации администрации города в марте 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком выполнения в декабре 2019 года и получением положительного заключение о проверке достоверности сметной стоимости не позднее 31.03.2020. Вопрос о выделении средств на выполнение строительно-монтажных работ будет решаться дополнительно по завершению проектных работ в рамках формирования или корректировки бюджета на 2020 год.

Выступили: Дольников Л.А., Ситников В.П., Землянкин С.Ф.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до 31.03.2020.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - единогласно решение принято

4) по улице Мира, вдоль домов квартала 24, провести работы по капитальному благоустройству, проработав план-график поэтапной работы. Устранить замечания по провалам проезжей части в районе домов 101, 103 по улице Мира и провести работы по капитальному благоустройству*.*

По информации администрации городаработы по капитальному благоустройству вдоль домов квартала 24 и замечания по провалам проезжей части в районе домов 101, 103 по улице Мира устранены в рамках строительства ул. Мира от ул. Героев Самотлора до ул. Салманова (I этап).

РЕШИЛИ: Снять поручение с контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - единогласно решение принято

5) Обустройство светофорного объекта на пересечении улиц Героев Самотлора и Восточного проезда*.*

По информации администрации городазаключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется не позднее 30.11.2019

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до 30.11.2019.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - единогласно решение принято

6) Проработать вопрос строительства улицы Московкина.

 По информации администрации города в марте 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с получением положительных заключений государственной экспертизы и о проверке достоверности сметной стоимости не позднее 30.12.2019. Вопрос о выделении средств на выполнение строительно-монтажных работ будет решаться дополнительно по завершению проектных работ в рамках формирования или корректировки бюджета на 2020 год.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до 30.12.2019.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - единогласно решение принято

7) установка светофора на пересечении улиц Героев Самотлора и Московкина.

По информации администрации города строительно-монтажные работы по установке светофора завершены, идет процедура передачи объекта в эксплуатацию.

РЕШИЛИ: Снять поручение с контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - единогласно решение принято

8) проработать вопрос обустройства тротуаров вокруг МБОУ «Средняя школа №8».

По информации администрации города в марте 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком исполнения в декабре 2019 года и получением положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости не позднее 31.03.2020. Вопрос о выделении средств на выполнение строительно-монтажных работ будет решаться дополнительно по завершению проектных работ в рамках формирования или корректировки бюджета на 2020 год.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до 31.03.2020.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - единогласно решение принято

9) О газификации старой части города Нижневартовска.

По информации администрации города в 2020 году на строительство первой очереди из бюджета города планируется направить 40 миллионов рублей. Вопрос выделения финансирования за счет средств бюджета города будет учтен при формировании бюджета на 2020 год.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до даты окончания строительно-монтажных работ, предусмотренной муниципальным контрактом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - единогласно решение принято

 10) выполнить работы по благоустройству тротуара к территории детского сада №69 "Светофорчик" по ул. Молодежной, 12а.

По информации администрации города заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ планируется до 11.10.2019, завершение работ до 31.10.2019.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до 31.10.2019.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - единогласно решение принято

 11) Администрации города Нижневартовска направить в комитет по городскому хозяйству и строительству план мероприятий (дорожную карту) по благоустройству улицы Индустриальной.

По информации администрации города проведена работа по оценке территории на предмет установки ограждающих конструкций вдоль улиц Индустриальной и Авиаторов. Разработан ряд мероприятий. Также предоставлены информация и фотоотчет по проведению контрольных мероприятий на улице Индустриальной за период с 16.06.2019 по 09.09.2019.

Ситников В.П. сообщил, что в рамках подготовки к проведению праздника Сабантуй на территории города в 2021 году включены мероприятия по установке забора и приведению в порядок улицы Индустриальной. Этот вопрос обсуждался 25.09.2019 на заседании рабочей группы и будет обсуждаться на заседании штаба при главе города. Мероприятия будут включены в общую смету затрат на подготовку к проведению праздника с последующим выполнением проектных работ и определением источника финансирования.

Землянкин С.Ф. обозначил необходимость продолжить работу по проведению контрольных мероприятий за надлежащим состоянием улицы Индустриальной и направить в комитет план мероприятий (дорожную карту) по благоустройству улицы в рамках мероприятий по подготовке к проведению праздника Сабантуй по мере его готовности.

 Обратил внимание на увеличение количества случаев несанкционированной стоянки частной специализированной техники на обочине вдоль улицы Индустриальной в зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку, и отсутствие соответствующих мер реагирования со стороны УМВД по городу Нижневартовску. Считает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения на улицах города необходимо заслушать УМВД по городу Нижневартовску о мерах по привлечению к ответственности в таких случаях.

 Информация принята к сведению.

12) освещение улиц Осенняя и Рабочая.

По информации администрации города работы по освещению улицы Осенней завершены. Окончание работ по освещению улицы Рабочей планируется не позднее 30.11.2019.

РЕШИЛИ: Продлить срок исполнения поручения до 30.11.2019.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 15

«За» - единогласно решение принято

13) Изменение программы «Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» на 2018-2022 годы». Администрации города Нижневартовска направить в комитет информацию о результатах работы рабочей группы по изучению вопросов реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» на 2018-2022 годы».

По информации администрации города создана рабочая группа по изучению вопросов реализации программы. Протокол заседания от 28.06.2019 предоставлен. В настоящее время разрабатывается проект Положения по применению механизма инициативного бюджетирования на территории города Нижневартовска.

Ситников В.П. сообщил, что в действующую программу подготовлены изменения, касающиеся порядка предоставления конкурсных заявок, с учетом замечаний депутатов. Проект постановления о внесении изменений в программу находится на стадии согласования. Программа будет работать еще до конца 2020 года. Планируется разработать новый порядок, в новой редакции программа будет представлена депутатам до ее утверждения к концу 2020 года и начнет свою реализацию с 2021 года.

Выступили: Клец М.В., Джек В.П., Дольников Л.А., Жигалов С.Н., Землянкин С.Ф., Ситников В.П.

Клец М.В. объявил о проведении депутатских слушаний по вопросу изменения программы «Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» на 2018-2022 годы», обозначив необходимость совместной работы администрации и депутатов города по данному вопросу.

РЕШИЛИ: провести депутатские слушания по вопросу изменения программы «Реализация проекта «Инициативное бюджетирование» на 2018-2022 годы».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 14

«За» - единогласно решение принято

4.СЛУШАЛИ: О результатах выездного заседания рабочей группы комитета по вопросам безопасности населения.

Докладчик:Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения.

По результатам выездного заседания 10.09.2019 рабочая группа отметила:

1. для обеспечения безопасного передвижения пешеходов вдоль дома №68А по ул.Мира со стороны спортивной площадки в створе дома №17а по ул.Чапаева и дома №31 по ул.Дружбы Народов необходимо обустроить тротуар (пешеходную дорожку).

Лариков П.А. обратил внимание, что указанный участок является сквозным проездом, отсутствие обустроенной пешеходной дорожки создает угрозу безопасному передвижению пешеходов.

Ситников В.П. пояснил, что для включения мероприятий по обустройству указанной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» необходимо разработать проектную документацию и провести рейтинговое голосование жителей города.

Жигалов С.Н. предложил передать вопрос в комитет по городскому хозяйству и строительству и дать поручение администрации города обустроить указанную территорию.

РЕШИЛИ: Передать вопрос в комитет по городскому хозяйству и строительству.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов:14

«За» - единогласно решение принято

РЕШИЛИ: поручить администрации города Нижневартовска благоустроить территорию вдоль дома №68А по ул.Мира со стороны спортивной площадки в створе дома №17а по ул.Чапаева и дома №31 по ул.Дружбы Народов, обеспечив безопасное передвижение пешеходов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов:14

«За» - единогласно решение принято

1. в районе НВГУ по ул. Ленина, 56 в связи с многочисленными обращениями граждан необходимо обустроить регулируемый пешеходный переход.

Воликовская И.О. пояснила, что на данном участке пешеходный переход в рабочем состоянии, светофор установлен и работает, безопасность передвижения жителей обеспечена.

Информацию приняли к сведению.

3) в районе ТК «Бумеранг» по ул.Ханты-Мансийской необходим регулируемый пешеходный переход.

Воликовская И.О. пояснила, что регулируемый пешеходный переход на данном участке установлен и функционирует.

Информацию приняли к сведению.

4) необходимо обеспечить доступность для маломобильных групп населения действующего пешеходного перехода в районе СБЕРБАНКА по ул.Интернациональной, 10.

Воликовская И.О. сообщила, что работы на данном участке выполнены в полном объеме, подходы обустроены, доступная среда обеспечена.

Информацию приняли к сведению.

5) для обеспечения безопасности движения учеников МОСШ №2. необходим регулируемый пешеходный переход в районе ТЦ «Сити-Центр» по ул.Омская,11 в створе жилых домов №12 и №14 по ул.Омской. В настоящее время ведутся работы по обустройству регулируемого пешеходного перехода в районе жилого дома №12 по ул.Омской.

Воликовская И.О. пояснила, что работы по обустройству регулируемого пешеходного перехода еще ведутся и будут завершены в срок, предусмотренный контрактом (октябрь 2019 года).

Землянкин С.Ф. обозначил, что обустройство регулируемого пешеходного перехода в районе жилого дома №12 по ул.Омской, а не в створе жилых домов №12 и №14 напротив МОСШ №2 не отвечает пожеланиям родителей учеников школы. Выразил мнение о необходимости учитывать предложения жителей при выполнении таких работ.

Информацию приняли к сведению.

5.СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502.

Докладчик: Аксёнова Марина Михайловна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 14

«За» - единогласно решение принято

6.СЛУШАЛИ: О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».

Докладчик: Аксёнова Марина Михайловна, исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города Нижневартовска

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 14

«За» - единогласно решение принято

7.СЛУШАЛИ: Об Общественной палате города Нижневартовска.

Докладчик: Алексеев Евгений Александрович, советник главы города Нижневартовска.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе принять решение о Об Общественной палате города Нижневартовска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 14

«За» - единогласно решение принято

Великий Д.С. предложил рассмотреть вопрос о присвоении названия улице в городе Нижневартовске именем Юрия Ивановича Тимошкова – первого избранного мэра города, человека, уважаемого большинством вартовчан.

Джек В.П. поддержал предложение, выразил мнение о возможной недопустимости в рамках действующего законодательства присвоения названия улице именем человека при его жизни.

Ситников В.П. пояснил, что предложение о присвоении названия улице в городе Нижневартовске именем Юрия Ивановича Тимошкова необходимо направить для рассмотрения в комиссию по топонимике.

Старостенко Т.И. пояснила, что вопрос требует юридического обсуждения.

Клец М.В. предложил поручить администрации города до следующего заседания комитета проработать вопрос о присвоении имени Юрия Ивановича Тимошкова названию улицы либо объекта в городе Нижневартовске с юридической точки зрения.

РЕШЕНИЕ:

1. Поддержать предложение депутата Великого Д.С. о присвоении названию улице в городе Нижневартовске имени Юрия Ивановича Тимошкова.

2. Поручить администрации города Нижневартовска проработать вопрос о присвоении имени Юрия Ивановича Тимошкова названию улицы либо объекта в городе Нижневартовске с юридической точки зрения в срок до следующего очередного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 14

«За» - единогласно решение принято

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитетапо городскому хозяйству и строительству |  | Л.А. Дольников |

1. Присутствовал на заседании до рассмотрения п.11 третьего вопроса включительно [↑](#footnote-ref-1)