Приложение к письму

от _______ № ________

- Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Обустройство футбольного поля с полосой препятствий — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» (далее — Проект).

- Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 15.06.2022 по 26.12.2022 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "КГ "Сила права".

В рамках проекта планировалось создание оборудованного по всем нормам футбольного поля и полосы препятствий, которое станет местом притяжения молодежи, детей и взрослых 13 микрорайона.

На дату завершения работ по контракту (31.10.2022) подрядчик выполнил работы не в полном объеме. 01.11.2022 Подрядчику направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта - 14.11.2022 контракт расторгнут.  По состоянию на 14.11.2022 Подрядчик исполнил обязательства частично, оплата произведена за выполненные работы.

Завершение работ по инициативному проекту запланировано в 2023 году.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: Не предусмотрено.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

(руб.)

| Стоимость проекта всего | в том числе |  | Цена контрактов/ договоров | Экономия, остаток по контракту | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 9 684 900,00 | 9 200 650,00 | 484 250,00 | 9 684 891,00 | 4 687 955,15 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов, а также ввиду неисполнения своих обязательств Подрядчиком |