Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

 1. Наименование инициативного проекта: **«Обустройство футбольного поля с полосой препятствий — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» (далее — Проект).**

 Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

 2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 15.06.2022 по 26.12.2022 (окончательный расчет по проекту).

 3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

 Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "КГ "Сила права".

 В рамках проекта планировалось создание оборудованного по всем нормам футбольного поля и полосы препятствий, которое станет местом притяжения молодежи, детей и взрослых 13 микрорайона.

 На дату завершения работ по контракту (31.10.2022) подрядчик выполнил работы не в полном объеме. 01.11.2022 Подрядчику направлено Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта - 14.11.2022 контракт расторгнут. По состоянию на 14.11.2022 Подрядчик исполнил обязательства частично, оплата произведена за выполненные работы.

 Завершение работ по инициативному проекту запланировано в 2023 году.

 4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: Не предусмотрено.

 Имущественное участие не заявлено.

 5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

 (руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта****всего** | **в том числе** | **Цена контрактов/ договоров** | **Экономия, остаток по контракту** | **Причины экономии** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 9 684 900,00 | 9 200 650,00 | 484 250,00 | 9 684 891,00 | 4 687 955,15 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов, а также ввиду неисполнения своих обязательств Подрядчиком |