**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29 мая 2023 года |  | №5 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Ситников  Виктор Петрович | – | Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. | | |
| Приглашенные: 4 человека. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |
| **Форма проведения:** очная | | |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

**1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**(Попович, Боков, Гребнева, Попенко, Котов, Силецкий)**

**РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

1.1.1. Назначить куратором проекта Бокова Анатолия Николаевича - заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

1.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2023" принять к сведению.

1.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

1.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска".

1.4.1. Отметить обязательство руководителя проекта (Котов Д.А.) совместно с подрядчиком обеспечить соблюдение разработанного плана-графика выполнения работ и мобилизации ресурсов, предусматривающего завершение работ не позднее 30.09.2023.

1.5 "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" принять к сведению.

1.5.1. Отметить обязательство руководителя проекта (Котов Д.А.) обеспечить ввод в эксплуатацию объекта "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" в срок до 15.06.2023.

1.6. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем", "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев" и "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска"(1 этап)" принять к сведению.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна,

тел. (3466) 29-12-07

Приложение 1 к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 29.05.2023 №5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации**  **города Нижневартовска**  29 мая 2023 года г. Нижневартовск   |  |  | | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | 1. Ситников  Виктор Петрович | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 2. Попович  Наталья Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 3. Боков  Анатолий Николаевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 4. Лукаш  Николай Владимирович | - заместитель главы города | | 5. Мурашко  Ирина Николаевна | - заместителя главы города по экономике и финансам | | 6. Федорус  Александр Владимирович | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города | | 7. Хотинецкий  Олег Николаевич | - заместитель главы города | | 8. Крутовцов  Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города | | 9. Жукова  Наталья Сергеевна | - управляющий делами администрации города | | **Приглашенные:** |  | | 10. Зяблицкая  Наталья Викторовна | - заместитель председателя Думы города | | 11. Гребнева  Яна Валерьевна | - заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города | | 12. Смашко  Юлия Ивановна | - исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города | | 13. Попенко  Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города | | 14. Силецкий  Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | |