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от 10.08.2026 №709
Об утверждении порядка сноса объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования город Нижневартовск

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Положением                             об учетной политике администрации города Нижневартовска, утвержденным распоряжением администрации города от 24.12.2013 №2560-р:
1. Утвердить:

- порядок сноса объектов недвижимого имущества, находящихся                           в собственности муниципального образования город Нижневартовск, согласно приложению 1;
- состав комиссии по осмотру объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования город Нижневартовск, согласно приложению 2. 

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (В.А. Мыльников) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города С.В. Чеботарева.
Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко
Приложение 1 к постановлению

администрации города
от 10.08.2026 №709
Порядок

сноса объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности муниципального образования 
город Нижневартовск
I. Общие положения

1.1. Порядок сноса объектов недвижимого имущества, находящихся                 в собственности муниципального образования город Нижневартовск                        (далее - Порядок), разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". 
1.2. Порядок устанавливает процедуру сноса объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования город Нижневартовск (далее - объекты недвижимого имущества).

1.3. Порядок не распространяется на отношения по сносу:

1.3.1. Объектов недвижимого имущества, не являющихся основным средством.
1.3.2. Объектов недвижимого имущества, находящихся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий. 

1.3.3. Объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений.
1.3.4. Многоквартирных домов.

II. Принятие решения о сносе объектов недвижимого имущества

2.1. Решение о сносе объектов недвижимого имущества принимается администрацией города Нижневартовска (далее - администрация) в форме распоряжения администрации города (далее - распоряжение) на основании заключения комиссии по осмотру объектов недвижимого имущества (далее - комиссия).

2.2. В компетенцию комиссии входит:

- установление объектов недвижимого имущества, подлежащих сносу,                 в том числе осмотр такого имущества;

- обоснование нецелесообразности восстановления объектов недвижимого имущества (в случае его физического и (или) морального устаревания, частичной утраты или непригодности для использования                         по назначению) и признание объектов недвижимого имущества аварийными                    и подлежащими сносу;
- обоснование целесообразности подготовки проекта организации работ по сносу объектов недвижимого имущества (при необходимости); 

- принятие решения о неэффективности использования                                и целесообразности сноса объектов недвижимого имущества.
2.3. Основанием для принятия решения комиссии о сносе объектов недвижимого имущества является:

- физическое и (или) моральное устаревание объектов недвижимого имущества;

- прекращение существования объектов недвижимого имущества                         в результате гибели, уничтожения, полного потребления, иных причин                       в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- непригодность объектов недвижимого имущества для использования                по назначению;

- утрата потребности в объектах недвижимого имуществе;
- техническая невозможность восстановления объектов недвижимого имущества;

- экономическая нецелесообразность существования объектов недвижимого имущества;
- необходимость использования земельного участка, на котором расположены объекты недвижимого имущества, для решения вопросов местного значения;

- вступление в законную силу судебного акта о сносе объектов недвижимого имущества.
2.4. Наличие основания для сноса объектов недвижимого имущества обосновывается следующими документами:

- документ, подтверждающий принадлежность объектов недвижимого имущества к собственности муниципального образования город Нижневартовск;

- заключение комиссии;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости                      на земельный участок, на котором расположены объекты недвижимого имущества, или иные документы, подтверждающие (удостоверяющие) право собственности (пользования) на земельный участок;

- обоснование необходимости использования земельного участка                        для решения вопросов местного значения (в случае рассмотрения вопроса                       о сносе объектов недвижимого имущества в связи с необходимостью использования указанного земельного участка).

2.5. Условия сноса объектов недвижимого имущества предусматривают снос:

- на безвозмездной основе;

- посредством выставления на аукцион услуги по сносу объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                        для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

III. Порядок сноса объектов недвижимого имущества
на безвозмездной основе

3.1. Ответственным за разработку проекта организации работ по сносу объектов недвижимого имущества (при необходимости), организацию работ           по сносу объектов недвижимого имущества и приемку результатов работ                    по сносу объектов недвижимого имущества является муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (далее - учреждение).
3.2. Учреждение организует снос объектов недвижимого имущества                    на основании распоряжения.

3.3. В приоритетном порядке рассматривается вопрос о заключении договора оказания услуги по сносу объектов недвижимого имущества                           на безвозмездной основе.
3.4. Условия выполнения услуги по сносу объектов недвижимого имущества на безвозмездной основе устанавливаются в договоре об оказании услуг по сносу объектов недвижимого имущества (далее - договор), составленном по форме согласно приложению 1 к Порядку.

3.5. В целях определения юридических или физических лиц, желающих произвести снос объектов недвижимого имущества на безвозмездной основе, администрация в течение семи рабочих дней со дня издания распоряжения опубликовывает на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска извещение по форме согласно приложению 2                             к Порядку с предложением о заключении договора, к которому прилагается перечень необходимых для заключения договора документов, проект договора.
3.6. В целях осуществления сноса объектов недвижимого имущества юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее - исполнитель по договору) обращаются в учреждение для заключения договора.

3.7. Срок приема заявлений о заключении договора (далее - заявления)         по форме согласно приложению 3 к Порядку устанавливается в течение                   пяти рабочих дней со дня опубликования извещения. Заявление может быть подано в ходе личного приема либо посредством почтового (электронного) отправления по реквизитам, указанным в извещении. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или представителя юридического лица;

- копия документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, при подаче обращения представителем (в случае, если от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, представление указанного документа не требуется);

- копия выписки из Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства                                и их обязательствах, подтверждающей членство юридического лица                             или индивидуального предпринимателя в саморегулируемой организации,                     по установленной форме.

Документы, направляемые в электронном виде, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью исполнителя                             по договору (представителя).
3.8. Договор заключается с лицом, направившим заявление                              с приложенными к нему документами, исходя из следующих критериев:

- в случае получения в установленный срок единственного заявления -           с единственным лицом, подавшим заявление;

- в случае получения заявлений от нескольких лиц договор заключается               с лицом, подавшим заявление первым.

3.9. Учреждение обеспечивает рассмотрение заявлений в отношении каждого объекта недвижимого имущества, планируемого к сносу, и заключение безвозмездного договора в течение семи рабочих дней с момента подачи заявления и направления извещения заявителю с приглашением явиться                   для заключения договора. Если заявитель подал несколько заявлений,                           с ним может быть заключен один безвозмездный договор, содержащий указание на те объекты недвижимого имущества, снос которых необходимо осуществить.

3.10. Договор не заключается в следующих случаях:

- непоступление заявлений в учреждение в установленный извещением срок; 

- отказ лица, в отношении которого принято решение о заключении договора, от его подписания (отказ может быть выражен в том числе неявкой лица в указанный срок для заключения договора), и отсутствии иных лиц, изъявивших желание заключить договор. В течение пяти рабочих дней                            с момента выявления факта наступления таких случаев заявителю направляются письменные уведомления об отказе в заключении договора                         с указанием причин такого отказа. 

3.11. При отказе лица, в отношении которого принято решение                           о заключении договора, от его подписания, договор предлагается заключить иному лицу, изъявившему желание заключить договор, предоставившему полный комплект документов, установленный пунктом 3.7 настоящего раздела, чье заявление подано вторым, в срок не позднее десяти рабочих дней с момента отказа лица от подписания договора.
3.12. В случае непоступления заявлений в учреждение в срок, установленный пунктом 3.7 настоящего раздела, снос объектов недвижимого имущества осуществляется учреждением за счет средств, предусмотренных                    в бюджете муниципального образования город Нижневартовск, на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе                                  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                  и муниципальных нужд". 

3.13. В случае отсутствия денежных средств, предусмотренных                     в бюджете муниципального образования город Нижневартовск,                                      и непоступления заявлений о заключении договора в установленный извещением срок извещение с предложением о заключении договора размещается вновь. 
3.14. Контроль за оказанием услуги по сносу объектов недвижимого имущества в соответствии с заключенными договорами и муниципальными контрактами возлагается на учреждение.

IV. Заключительные положения

Исключение объектов недвижимого имущества из реестра муниципального имущества из состава муниципальной казны города Нижневартовска осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом города Нижневартовска.
Приложение 1 к порядку сноса объектов недвижимого имущества, находящихся                     в собственности муниципального образования город Нижневартовск
Договор

об оказании услуг по сносу объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности муниципального образования 
город Нижневартовск

	г. Нижневартовск 
	"___" __________ 20___ г.


Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска", именуемое в дальнейшем "Заказчик",  с одной стороны, и _________________________________________, именуемое                                    в дальнейшем "Исполнитель", ИНН _________________, ОГРН _____________, в лице ___________________, действующего на основании _________________ (для физического лица - указываются фамилия, имя, отчество (последнее -             при наличии), ИНН, паспортные данные, для индивидуального предпринимателя - дополнительно ОГРНИП), с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (далее - Договор)                      о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется своими силами и средствами оказать Заказчику следующие услуги: 

- по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования город Нижневартовск (далее - объекты недвижимого имущества) (при необходимости);

- по осуществлению сноса (демонтажа) объектов недвижимого имущества, расположенных по адресам: ________________________________, с обязательным соблюдением требований градостроительного законодательства, в том числе полному демонтажу всех конструкций, имеющихся на земельном участке строений и сооружений, а также демонтажу ограждения земельного участка, за исключением ограждения между сносимыми и действующими зданиями; 

- вывезти строительный мусор и очистить территорию земельного участка от снесенных объектов недвижимого имущества;

- осуществить отсыпку и планировку территории после сноса (демонтажа) (при необходимости) объектов недвижимого имущества.
1.2. Работы по сносу объектов недвижимого имущества осуществляются Исполнителем по Договору на безвозмездной основе.
1.3. Работы по сносу объектов недвижимого имущества должны быть завершены исполнителем по Договору в срок до "____" __________________ г. 
1.4. Контроль исполнения обязательств по Договору осуществляет Заказчик. 

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств                  в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. В случае неустранения Исполнителем недостатков                 в установленный срок Заказчик вправе привлечь другого Исполнителя                   для их устранения. 

2.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг по сносу объектов недвижимого имущества.

2.1.3. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками оказания услуг по сносу объектов недвижимого имущества, для чего может направлять своего представителя для фиксации хода оказания услуг по сносу объектов недвижимого имущества. 

2.1.4. Отказаться от исполнения Договора, если Исполнитель                           не приступает своевременно к исполнению Договора или оказывает услуги             по сносу объектов недвижимого имущества настолько медленно, что окончание                        их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным. 

2.1.5. Потребовать от Исполнителя возмещения убытков, а также ущерба в случае, если их возникновение повлекли действия (бездействие) Исполнителя. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Предоставить Исполнителю доступ к месту осуществления сноса объектов недвижимого имущества. 

2.2.2. Определить границы земельного участка, подлежащего приведению в порядок после сноса объектов недвижимого имущества.
2.2.3. Осуществить в установленный срок приемку оказанных услуг                       по сносу объектов недвижимого имущества.

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Определять способ и режим оказания услуг по сносу объектов недвижимого имущества самостоятельно. Все затраты на осуществление сноса объектов недвижимого имущества несет Исполнитель за свой собственный счет. 

2.3.2. Получить отходы от сноса объектов недвижимого имущества в свое полное распоряжение при условии обязательного соблюдения требований пожарной безопасности и законодательства об охране окружающей среды. 

2.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору                 третьих лиц. 

2.4. Исполнитель обязуется: 

2.4.1. Обеспечить подготовку проекта организации работ по сносу объектов недвижимого имущества в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (при необходимости). 
2.4.2. Произвести разборку, очистку и планировку прилегающей территории в месте расположения деревянных, металлических                                    и железобетонных конструкций и элементов объектов недвижимого имущества, обеспечить целостность инженерных коммуникаций в границах территории разбираемых объектов недвижимого имущества (магистральных трубопроводов, подземных и надземных линий электропередачи, линии связи). 

2.4.3. Соблюдать обязательные требования экологической и пожарной безопасности, требования по технике безопасности, а также требования градостроительного законодательства, Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СП 325.1325800.2017 "Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации" при оказании услуг по сносу объектов недвижимого имущества. 

2.4.4. Обеспечить требования безопасности при оказании услуг по сносу объектов недвижимого имущества на период их проведения (недопущение возгорания и поджогов сносимых объектов недвижимого имущества и отходов от сноса объектов недвижимого имущества, устройство временного ограждения места проведения работ, недопущение на территорию посторонних лиц,                       в том числе несовершеннолетних, и др.). 

2.4.5. Обеспечить сохранность муниципального имущества, а также имущества иных лиц, находящегося в непосредственной близости от места осуществления сноса объектов недвижимого имущества. 

2.4.6. Обеспечить утилизацию строительного мусора с соблюдением требований пожарной безопасности и требований природоохранного законодательства. 

2.4.7. Допускать представителя Заказчика на территорию, на которой осуществляется снос объектов недвижимого имущества, для контроля за ходом работ, а также предоставлять по запросу Заказчика информацию о ходе оказываемых услуг по сносу объектов недвижимого имущества.

2.4.8. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оказание услуг третьими лицами, привлеченными для оказания услуг по сносу объектов недвижимого имущества, а также за убытки и (или) ущерб, причиненные Исполнителем или третьими лицами Заказчику либо иным лицам. 

 2.4.9. По окончании оказания услуг по сносу объектов недвижимого имущества представить Заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг по сносу объектов недвижимого имущества (далее - Акт) по форме, установленной Договором (приложение к Договору). 

3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

3.1. По окончании оказания услуг по сносу объектов недвижимого имущества Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт                                в двух экземплярах. 

3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения подписанного Исполнителем Акта Заказчик обязан подписать его и вернуть один экземпляр Исполнителю либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта в виде претензии. 

3.3. В случае наличия недостатков, указанных в претензии, Исполнитель обязуется устранить их в течение 5 (пяти) дней со дня получения соответствующей претензии Заказчика. 

3.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта. 

3.5. Исполнитель имеет право оказать услуги раньше срока, указанного     в пункте 1.3 Договора. 

4. Стоимость услуг по Договору

Услуги по Договору оказываются Исполнителем безвозмездно.

5. Конфиденциальность

5.1. Условия Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того,                             чтобы их работники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях Договора. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода. 

6. Ответственность Сторон

6.1. Исполнитель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки.

6.2. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны                    не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и по возможности давать оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. При этом сроки, указанные в пункте 1.3 Договора, отодвигаются соразмерно времени действия этих обстоятельств.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор                  в одностороннем порядке.

8. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора

8.1. Договор вступает в силу со его дня подписания и действует                          до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны,                          если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации,              а также Договором. 

9. Разрешение споров

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров                и разногласий, которые могут возникать по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются                          на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. До предъявления иска в суд заинтересованная Сторона обязана предъявить другой Стороне претензию. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения. 

10. Заключительные положения

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Неотъемлемой частью Договора является Акт.

11. Адреса и реквизиты Сторон

	Заказчик:
	
	Исполнитель:

	
	
	

	
	
	


Приложение к договору оказания услуг             по сносу объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования город Нижневартовск,                                от "__" _______ 20__ г. №________
Акт приемки-сдачи оказанных услуг 
по сносу объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности муниципального образования 
город Нижневартовск

	г. Нижневартовск
	"____" __________ 20___ г.


Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска", именуемое в дальнейшем "Заказчик",      с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________, действующего на основании __________________,  с другой стороны, составили настоящий Акт по договору об оказании услуг                   по сносу объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования город Нижневартовск (далее - Договор),                            от "________" _________ 202___ г. №________ о нижеследующем:

1. Во исполнение пункта 1.1 Договора Исполнитель в период                                  с " ____" ________ 20___ г. по " ____" ________ 20___ г. выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно оказал Заказчику услуги по сносу объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования город Нижневартовск (далее - объекты недвижимого имущества), расположенных по адресам: ___________________, вывез отходы, оставшиеся после сноса объектов недвижимого имущества, привел земельный участок в границах, определенных Заказчиком, на котором располагались снесенные объекты недвижимого имущества, в порядок, на земельном участке отсутствуют отходы сноса объектов недвижимого имущества.

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон Исполнителя и Заказчика.

	
	
	

	от имени Заказчика
	
	от имени Исполнителя


Приложение 2 к порядку сноса объектов недвижимого имущества, находящихся                     в собственности муниципального образования город Нижневартовск

Извещение
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", предлагает организациям и гражданам заключить договор об оказании услуг по сносу объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования город Нижневартовск (далее - договор), на безвозмездной основе.

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности муниципального образования город Нижневартовск (далее - объекты недвижимого имущества), подлежащие сносу, располагаются по следующим адресам: ____________________________________________________________
Ознакомиться с порядком сноса объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования город Нижневартовск, утвержденным постановлением администрации города Нижневартовска от ______________ №________‚ условиями договора и подать заявление о заключении договора можно по адресу: _______________________.
При себе необходимо иметь: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или представителя юридического лица;

- оригинал документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, при подаче обращения представителем (в случае, если от имени юридического лица действует лицо, имеющее право действовать без доверенности, представление указанного документа не требуется);

- оригинал выписки из Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства                                   и их обязательствах, подтверждающей членство юридического лица                           или индивидуального предпринимателя в саморегулируемой организации,                    по установленной форме.
Приложение 3 к порядку сноса объектов недвижимого имущества, находящихся                     в собственности муниципального образования город Нижневартовск

Форма 

заявления о заключении договора

об оказании услуг по сносу объектов недвижимого имущества,

находящихся в собственности муниципального образования
город Нижневартовск

(для организаций: заявление подается на бланке организации 
с заполнением соответствующих реквизитов)

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(сведения об Исполнителе)

заявление.
Прошу заключить договор об оказании услуг по сносу объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования город Нижневартовск, расположенных по адресу: ______________
____________________________________________________________________.
Указанные объекты осмотрены.

Дата осмотра: "_____" __________ 20___ г.

	"___" ___________ 20___ г. 
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)


Заявление принято в ______ час. _______ мин. "______" __________ 20____ г.

	
	
	
	
	

	(наименование должности)
	
	(подпись)
	
	(фамилия, имя, отчество)


Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 10.08.2026 №709
Состав комиссии 
по осмотру объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности муниципального образования

город Нижневартовск

Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, председатель комиссии

Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заместитель директора департамента, начальник управления земельными ресурсами департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
Заместитель директора департамента, начальник управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
Представитель управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города
Представитель муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
