МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ( ЮГРА

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

от «29» марта 2019 года      		                  	        			№455

| О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2018 год |  |
| --- | --- |

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска «О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» за 2018 год», внесенный главой города Нижневартовска, руководствуясь статьей 19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города от 30.09.2010 №1139 (с изменениями от 25.11.2011 №1444, 27.08.2012 №1074, 03.04.2013 №621, 07.08.2013 №1636, 05.12.2013 №2552, 12.02.2014 №253, 30.04.2014 №817, 25.07.2014 №1448, 21.11.2014 №2383, 12.03.2015 №523, 31.07.2015 №1444, 10.12.2015 №2202, 12.02.2016 №181, 27.05.2016 №751, 15.02.2017 №206, 24.08.2017 №1306, 22.02.2018 №246, 31.08.2018 №1186, 25.12.2018 №1481, 14.03.2019 №169) за 2018 год, согласно приложению к настоящему решению.

2.   Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы

города Нижневартовска                                                                             М.В. Клец

Дата подписания «01» апреля 2019 года

|  |  | Приложение к решению Думы города Нижневартовска от 29.03.2019 № 455 |
| --- | --- | --- |

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

за 2018 год

Целью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (далее - муниципальной программы) является реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска.

Для осуществления поставленной цели муниципальной программы осуществлялась реализация 5 основных задач, в том числе:

1. Повышение энергетической эффективности

в организациях бюджетной сферы

В организациях бюджетной сферы выполнены следующие мероприятия:

- в 23 образовательных учреждениях выполнили замену узлов учета энергоресурсов. В МБОУ «СШ №11» заменили теплообменник;

- на  12 объектах социальной сферы произвели модернизацию системы учета энергоресурсов, заменили 549 светильников и 35 прожекторов на энергосберегающие, 49 оконных блоков на стеклопакеты, выполнили модернизацию систем отопления с заменой 84 радиаторов, в системах приточной вентиляции и кондиционирования заменили 3 двигателя и 2 датчика;

- на объектах администрации города произведена замена 532 светильников на энергосберегающие.

Кассовое исполнение по задаче 1 муниципальной программы составило 12 687,98 тыс. руб. или 100% от плана.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в жилом фонде города

В жилом фонде города, за счет внебюджетных источников (17 881 тыс. рублей) выполнены следующие мероприятия:

- замена светильников подъездного освещения на светодиодные  в  количестве 3512 шт.;

- замена  ламп накаливания на энергоэффективные в местах общего пользования  в количестве 2043 шт.;

- замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в местах общего пользования  в количестве 1032 шт.;

- утепление наружных стен квартир по системе мокрый фасад         площадью 1860,15 кв. м.

За счет средств бюджета города (200,7 тыс. рублей) продолжена установка и замена индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах.

Вновь вводимые многоквартирные дома отвечают требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принимаются с индивидуальными и общедомовыми узлами учета энергоресурсов и воды.

Кассовое исполнение по задаче 2 муниципальной программы составило 18 081,7 тыс. руб. или 99,7% от выделенных средств, что объясняется заявительным характером выполнения работ.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

систем коммунальной инфраструктуры

На объектах коммунальной инфраструктуры:

- на коммунальных предприятиях заменили 94 м. сетей водоснабжения, выполнили реконструкцию ЦТП 10/1 и замену 824 осветительных устройств на светодиодные;

- на объектах уличного освещения выполнили замену 29 светильников на светодиодные по ул. Нефтяников в створе ул. Мира – ул. Спортивная и ул. 60 лет Октября – ул. Омская.

Кассовое исполнение по задаче 3 муниципальной программы составило 22 846,6 тыс. руб. или 100% от плана.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях.

На бесхозяйных сетях тепло-, водоснабжения выполнен ремонт 61,5 погонных метра тепловой изоляции.

Кассовое исполнение по задаче 4 муниципальной программы составило 34 тыс. руб. или 100% от плана.

5. Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации                         в данной сфере.

Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения обеспечивалось путем размещения информации в средствах массовой информации, в сети интернет без привлечения дополнительных средств.

Уточненный план на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2018 год составил 53 710,98 тыс. рублей (Таблица 1), в том числе: средства городского бюджета – 13 846,98 тыс. рублей, других источников – 39 864,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по муниципальной программе составило 53 650,29 тыс. рублей, что соответствует 99,9% от планового значения, что объясняется заявительным характером выполнения работ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Проведенный анализ показателей эффективности муниципальной программы показал следующее (Таблица 2):

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия составила 187 кВт*ч/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия составила 0,26 Гкал/кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: холодная вода составила 3,4 куб.м/чел., что ниже ожидаемого значения показателя (3,5 куб.м/чел.) вследствие рационального использования воды.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: горячая вода составила 1 куб.м/чел., что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах составил 0,02 т.у.т./кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных составил 153,42 кг у.т./Гкал, что ниже ожидаемого значения показателя (153,44 кг у.т./Гкал) вследствие перераспределения нагрузок и рациональной загрузки котельных города.

- Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения составил 31,8 кВт*ч/Гкал, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии составила 15%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды составила 10%, что ниже ожидаемого значения показателя (11%) вследствие реконструкции инженерных сетей и применения плавного пуска на сетевых насосах.

- Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 88%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 95%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 96%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений составил 71,7 кВт*ч/кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия составила 0,28 Гкал/кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: холодной воды составила 34 куб.м/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячей воды составила 13 куб.м/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах составил 14 кВт*ч/кв.м., что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрической энергии составила 1169 кВт*ч/чел, что на ниже ожидаемого значения показателя (1170 кВт*ч/чел).

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ составила 120 куб.м/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения составил 0,99 кВт*ч/куб.м, что ниже ожидаемого значения показателя (1 кВт*ч/куб.м).

- Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения составил 1 кВт*ч/куб.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения составил 3,2 кВт*ч/кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

- Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями составило 5 единиц, что выше ожидаемого значения показателя (4 единицы).

Из 25 показателей ожидаемая эффективность муниципальной программы в полном объеме достигнута по всем показателям.

Таблица 1

Анализ объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город

Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

за 2018 год

| № п/п | Наименования подпрограмм и мероприятий | Источник финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |
|  |  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования | бюджет города | 7688,00 | 7688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры | бюджет города | 2000,00 | 1999,98 | -0,02 | 0,00 |
| 1.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта | бюджет города | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города | бюджет города | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 1 | бюджет города | 12688,00 | 12687,98 | -0,02 | 0,00 |
| Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города |
| 2.1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | бюджет города | 261,37 | 200,71 | -60,66 | -23,21 |
| 2.2 | Реализация энергосберегающих проектов в жилом фонде города | внебюджетные источники | 17 881,00 | 17 881,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 2 | всего | 18 142,37 | 18 081,71 | -60,66 | -0,33 |
|  |  | бюджет города | 261,37 | 200,71 | -60,66 | -23,21 |
|  |  | внебюджетные источники | 17 881,00 | 17 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 3.1 | Реализация мероприятий по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | внебюджетные источники | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | внебюджетные источники | 10 679,00 | 10 679,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований | внебюджетные источники | 1 932,00 | 1 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | внебюджетные источники | 5 534,00 | 5 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | внебюджетные источники | 3 012,00 | 3 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | бюджет города | 897,61 | 897,60 | -0,01 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 3 | всего | 22 846,61 | 22 846,60 | -0,01 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 897,61 | 897,60 | -0,01 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 21 949,00 | 21 949,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях |
| 4.1 | Повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях | внебюджетные источники | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 4 | внебюджетные источники | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе | всего | 53 710,98 | 53 650,29 | -60,69 | -0,11 |
|  |  | бюджет города | 13 846,98 | 13 786,29 | -60,69 | -0,44 |
|  |  | внебюджетные источники | 39 864,00 | 39 864,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город

Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года»

за 2018 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Результат реализации программы | Отклонение | Причины невыполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожидаемый | Фактический | абсолютное значение (+/-) | Относительное значение (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - электрической энергии | кВт*ч/чел. | 187 | 187 | 0 | 0 | - |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - тепловой энергии | Гкал/ кв.м | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | - |
| 3 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - холодной воды | куб. м/чел. | 3.5 | 3.4 | -0.1 | -2,9 | - |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - горячей воды | куб. м/чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 5 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ кв.м | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | - |
| 6 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./Гкал | 153.44 | 153.42 | -0.02 | -0,01 | - |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/Гкал | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | - |
| 8 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 15 | 15 | 0 | 0 | - |
| 9 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 11 | 10 | -1 | -9,1 | - |
| 10 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 11 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 88 | 88 | 0 | 0 | - |
| 12 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 95 | 95 | 0 | 0 | - |
| 13 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96 | 96 | 0 | 0 | - |
| 14 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 15 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/ кв.м | 71.7 | 71.7 | 0 | 0 | - |
| 16 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - тепловой энергии | Гкал/ кв.м | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | - |
| 17 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - холодной воды | куб.м/ чел. | 34 | 34 | 0 | 0 | - |
| 18 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - горячей воды | куб. м/ чел. | 13 | 13 | 0 | 0 | - |
| 19 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт*ч/ кв.м | 14 | 14 | 0 | 0 | - |
| 20 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - электрической энергии | кВт*ч/ чел. | 1170 | 1169 | -1 | -0,09 | - |
| 21 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - природного газа | куб.м/ чел. | 120 | 120 | 0 | 0 | - |
| 22 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/ куб.м | 1 | 0.99 | -0.01 | -1,0 | - |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/ куб.м | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 24 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт*ч/ кв. м | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | - |
| 25 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 4 | 5 | +1 | +25,0 | - |
| 26 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | - | - | - | - | - |
| 27 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - природного газа | куб. м/чел. | - | - | - | - | - |
| 28 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | - | - | - | - | - |
| 29 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | куб.м/ кв.м | - | - | - | - | - |
| 30 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | кг.у.т./ Гкал | - | - | - | - | - |
| 31 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | - | - | - | - | - |
| 32 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | - | - | - | - | - |
| 33 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | - | - | - | - | - |
| 34 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | - | - | - | - | - |
| 35 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | - | - | - | - | - |
| 36 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - | - | - |