ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

протокол

30.09.2025											      №4

г. Нижневартовск

Председательствовал:

| Зобнина Светлана Евгеньевна | председатель Общественной палаты города Нижневартовска |
| --- | --- |

Присутствовали члены Общественной палаты:

Алиева Наталья Владимировна

Антонова Инна Сергеевна

Бандурин Сергей Николаевич

Герасименко Евгений Викторович

Горбачева Светлана Ангеловна

Горчаков Евгений Павлович

Дольников Леонид Александрович

Зобнина Светлана Евгеньевна

Исмаилов Арзу Саядович

Майбах Наталья Валерьевна

Медведев Сергей Геннадьевич

Остривной Василий Петрович

Ситдиков Салават Имамгалиевич

Суркин Николай Яковлевич

Униковский Александр Анатольевич

Приглашенные:

Кощенко Дмитрий Александрович	глава города Нижневартовска

Землянкин Сергей Федорович	депутат Думы г. Нижневартовска, Президент Нижневартовской Торгово-промышленной палаты

Мыльников Виктор Алексеевич	заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города

Боков Анатолий Николаевич	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска

Котов Дмитрий Анатольевич	заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города

Серебренникова Оксана Сергеевна	директор департамента образования администрации города

Топалов Александр  Сергеевич	первый заместитель директора            филиала АО «Горэлектросеть» Управление Теплоснабжения                                       г. Нижневартовск

Шеинов Данила Александрович	заместитель главного директора по развитию и реализации услуг АО «Горэлектросеть»

Лях Сергей Александрович	главный управляющий директор-руководитель обособленного структурного подразделения ООО «Нижневартовские коммунальные системы»

Зайнутдинова Гузель Тагировна	государственный  фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»

Члены Общественной палаты: 16 чел.

Приглашенные: 10 чел.

Открыла заседание Зобнина С.Е., которая проинформировала о том, что на заседании присутствуют 16 членов Общественной палаты города Нижневартовска (кворум достигнут), 10 приглашенных.

Предложила утвердить повестку заседания.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку заседания

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно

1. 	«Реализация концессионных соглашений в 2025 г. Подготовка к осенне-зимнему периодов объектов жилищно-коммунального хозяйства».

(Топалов А.С., Лях С.А., Шеинов Л.А.)

Также в ходе обсуждения вопроса повестки выступили члены Общественной палаты:

- Суркин Н.Я. о внешнем виде котельных и ЦТП;

- Исмаилов А.С. о замене труб теплоснабжения по адресу: ул. Омская, д. 10, д.12;

- Горбачева С.А. о проведении инструктажа, установки ограждений, обеспечении мер безопасности при проведении ремонтных работ Управлением Теплоснабжения г. Нижневартовска;

- Суркин Н.Я. о количестве оставшихся ЛЭП в городе Нижневартовске;

- Исмаилов А.С. о разрушении асфальта при замене освещения на ул. 5 П;

- Униковский А.А. об улучшении качества освещения в городе Нижневартовске;

- Горбачева С.А. о замене труб и батарей по адресу: ул. Омская, д. 12;

- Суркин Н.Я. об очистных сооружениях в районе памятника «Покорителям Самотлора» «Алеша».

На поступившие вопросы и предложения даны ответы и комментарии  руководителями ресурсноснабжающих организаций, заместителем главы города,  директором департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию о реализации концессионных соглашений в 2025 г. и подготовке к осенне-зимнему периодов объектов жилищно-коммунального хозяйства принять к сведению.

1.2. Отметить, что:

Ход работ по подготовке электро- и тепловой инфраструктуры по состоянию на 29.09.2025: инвестиции и мероприятия в рамках подготовки к ОЗП 2025-2026 г.г. -67711 тыс. руб.- техническое освидетельствование электрооборудования, капитальный ремонт воздушных линий 100%, реконструкция трансформаторных подстанций 100 %, капитальный ремонт оборудования 100%. В социальные объекты теплоноситель запущен, в жилой фонд теплоноситель подан. Выполнена плановая замена сетей теплоснабжения 100%. Работы завершены, идет восстановление благоустройства.

Реализация концессионного соглашения АО «Горэлектросеть»: объем инвестиций 2019-2025 г.г., общий план  2 867 796 000. 2430,506 млн руб. –общая стоимость финансовых целевых показателей по реализации инвестиционной программы 2019-2024 г.г.  Выполнены на 100%. Основная доля затрат –строительно- монтажные работы. 437 млн руб. – планируемое финансирование инвестиционной программы в 2025 году.

ООО «Нижневартовские коммунальные системы» осуществляет свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск.

С 2020 года Обществом реализуются проекты, предусмотренные Концессионным соглашением и инвестиционной программой Концессионера со сроком с 2020-2049г. За период реализации концессионного соглашения за период 2020-2025 освоено мероприятий на сумму 1,3 млрд. рублей (с НДС).

На период 2025 года запланировано в реализации инвестиционной программы – 337,2 млн. руб.:

В сфере водоснабжения на общую сумму 131,5 млн. руб.:

Реконструкция сетей водоснабжения (СМР): протяженностью 1,2 км, на сумму 48,6 млн. руб. (с НДС).

Разработка проектно – сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения: протяженностью 0,9 км, на сумму 2,5 млн. руб. (с НДС).

Строительство сети водоснабжения 0,3 км. на сумму 5 млн. руб. (с НДС).

Модернизация технологической и электротехнической части на 10 ЦТП на сумму 75,5 млн. руб. (с НДС).

В сфере водоотведения на общую сумму 205,7 млн. руб:

Реконструкция сетей водоотведения: протяженностью 0,6 км, на сумму 102,3 млн. руб. (с НДС).

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоотведения: протяженностью 2,3 км. на сумму 4,7 млн. руб. (с НДС).

Разработка проектно – сметной документации по реконструкции КОС на сумму 39,9 млн. руб. (с НДС).

Модернизация КНС на сумму 14,7 млн. руб. (с НДС).

Технологическое перевооружение объектов водоотведения и технического парка на сумму 44,2 млн. руб. (с НДС).

Реализация инвестиционной программы за период 8 месяцев составила 50,9 млн.  рублей: (с учетом прогноза сентября направим позже)

В сфере водоснабжения – 29,6 млн. руб.:

Из 5 мероприятий по реконструкции сетей, запланированных к завершению в текущем году – завершено 3 мероприятия на сумму 13,2 млн. рублей (с НДС), 1 мероприятие в стадии завершения, 1 мероприятие в стадии реализации.

Разработка проектно – сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения на 15 мероприятий в стадии завершения на сумму 2 млн. рублей (с НДС).

Завершено строительство сети водоснабжения на сумму 2,1 млн. рублей (с НДС).

10 мероприятий по модернизации технологической и электротехнической части ЦТП в стадии реализации (выполнены разработка проектно - сметной документации с получением экспертизы, на сумму 14,33 млн. рублей).

В сфере водоотведения – 21,3 млн. руб.:

Из 3 мероприятий по реконструкции сетей водоотведения 1 мероприятие завершено на сумму 10,1 млн. рублей (с НДС), 2 мероприятия в стадии реализации.

Разработка проектно – сметной документации по реконструкции сетей водоотведения на 6 мероприятий в стадии завершения на сумму 3,6 млн. рублей (с НДС).

По мероприятию разработка проектно – сметной документации на КОС объем реализации составил 3,64 млн. рублей (с НДС).

По мероприятию модернизация КНС объем реализации составил 2,9 млн. руб. (с НДС).

Технологическое перевооружение объектов водоотведения и технического парка реализовано на сумму 4,6 млн. руб. (с НДС).

1.3. Рекомендовать филиалу АО «Горэлектросеть» Управление Теплоснабжения                                       г. Нижневартовск в целях улучшения общего облика города, предоставить информацию о планируемых мероприятиях на 2026 год по ремонту/покраске  внешних фасадов котельных, ЦТП в микрорайонах  и благоустройству прилегающих к ним территорий.

Срок: декабрь 2025 г.

1.4. Рекомендовать обособленному структурному подразделению ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в целях улучшения общего облика города, предоставить информацию о планируемых мероприятиях на 2026 год по благоустройству наружных сетей и сооружений.

Срок: декабрь 2025 г.

1.5. Рекомендовать филиалу АО «Горэлектросеть» Управление Теплоснабжения                                       г. Нижневартовск и обособленному структурному подразделению ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в целях безопасности для жителей, детей, маломобильных граждан при проведении текущих и аварийных ремонтных работ в черте города, в местах интенсивного движения горожан - устанавливать  заметные предупреждающие и оградительные устройства на заблаговременном расстоянии, в нескольких метрах от начала ремонтных работ.

Срок:  постоянно

1.6.  Рекомендовать филиалу АО «Горэлектросеть» Управление Теплоснабжения                                       г. Нижневартовск и обособленному структурному подразделению ООО «Нижневартовские коммунальные системы» в целях избежания аварийности на дорогах города  при выполнении работ по концессионным соглашениям оперативно и в определенные регламентом сроки производить работы по приведению в надлежащее состояние мест, на которых непосредственно проводились работы.

Срок:  постоянно.

1.7. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города  предоставить  информацию по техническому состоянию инженерных сетей дома ул. Омская 12а, в котором  расположены некоммерческие организации. И при необходимости провести сантехнические ремонтные работы  в подвальном помещении и в помещениях НКО.

Срок: 1 квартал  2026 г.

О результатах работы направить информацию в Общественную палату г. Нижневартовска.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 17 - единогласно

2. «Анализ проведенных организационных мероприятий в 2024-2025 г.г, давший/не давший возможность увеличить количество детей с односменным режимом обучения  в 2025-2026 г.г. Организация, контроль и качество питания в общеобразовательных  организациях г. Нижневартовска в 2025-2026 г.г.».

(Серебренникова О.С.)

Также в ходе обсуждения вопросов повестки выступили:

1) Зобнина С.Е. о мероприятиях по оптимизации задействования школьных помещений с целью уменьшения обучающихся детей во 2 смену;

2) Медведев С.Г. о дополнительном образовании детей вне образовательных учреждений;

3) Горбачева С.А. о большом количестве поставщиков питания в школах, о дополнительном образовании несовершеннолетних, о качестве питания в школах;

4) Униковский А.А. о возможном исключении использования полуфабрикатов в школьном питании.

На поступившие вопросы и предложения даны ответы и комментарии директором департамента образования администрации города.

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию об анализе проведенных организационных мероприятий в 2024-2025 г.г, давших/не давших возможность увеличить количество детей с односменным режимом обучения  в 2025-2026 г.г., организации, контроле и качестве питания в общеобразовательных  организациях г. Нижневартовска в 2025-2026 г.г. принять к сведению.

2.2. Отмечено, В 2025-2026 учебном году в односменном режиме работают 18 школ (55%), обучаются в 1 смену 31 863  ребенка (86%).

В сравнении с предыдущим учебным годом показатель количества школ увеличился на 6%, количества обучающихся на  2%.

|  | Количество обучающихся | Работают в односменном режиме (количество школ) | Обучаются в 1 смену (количество детей) | Обучаются во 2 смену (количество детей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-2025 | 37923 | 16/48% | 31997/84% | 5926/16% |
| 2025-2026 | 37266 | 18/55% | 31863/86% | 5403/14% |

Перешли на односменный режим обучения в 2025-2026 учебном году школы №2, №5.

Количество детей с односменным режимом обучения в 2025-2026 учебном году увеличилось в связи:

- с окончанием капитального ремонта средней школы №2;

- реорганизации путем присоединения школ №5 и 30, что позволило перераспределить параллели по корпусам (параллель 5-х классов обучается в 1 корпусе).

Администрацией города, департаментом образования проводится систематическая работа по совершенствованию питания обучающихся общеобразовательных организаций.

В настоящее время питание в школах города организуют 3 поставщика:

-  общество с ограниченной ответственностью «Комбинат общественного питания» (Свердловская область) - 28 школ;

- общество с ограниченной ответственностью «РДГрупп» (г. Киров) - 1 школа;

- общество с ограниченной ответственностью «Совушка» - 4 школы.

ООО «Комбинат общественного питания» - 28 школ, при этом согласно договорам субподряда, заключенным ООО «КОШ» услугу по организации питания оказывают 3 поставщика:

- ООО «Школьник» - 9 школ (МБОУ СШ №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 21)

- ООО «Питание 365» - 9 школ (МБОУ СШ №9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 29)

- ООО «Индустрия питания» - 10 школ (МБОУ СШ №22, 31, 34, 42, 43, 44, Гимназия №1, 2, Лицей, Лицей №2).

Руководителям школ был представлен план по подготовке к организации питания в 2025-2026 учебном году,   с указанием контрольных точек по выполнению мероприятий (кадровое обеспечение (квалификация работников, наличие медицинских документов, справки об отсутствии судимости и др.), материально-техническое обеспечение (оборудование, инвентарь, посуда
и др.).

Образовательными организациями были разработаны планы мероприятий по организации питания на 2025-2026 учебный год, которые
на 28.08.2025 были выполнены в полном объеме.

Департаментом образования в июле, августе были проведены встречи с организаторами питания, совещания с руководителями образовательных организаций.

В период с 25.08.2025 по 29.08.2025 была развернута широкая информационная кампания по вопросу готовности к организации питания обучающихся в средствах массовой информации.

Видеосюжеты с посещением разных школ, комментариями представителей всех организаторов питания, представителей родительской общественности, которые участвовали в контроле готовности школ
к организации питания позволили снять острые вопросы, опасения по данному направлению.

С 1 по 5 сентября 2025 проведены проверки организации питания обучающихся с участием заместителя главы города, директора департамента по социальной политике, директора департамента образования, специалистов департамента образования, представителей родительской общественности. Проверены 100% общеобразовательных организаций.

Во всех школах организован контроль питания, в том числе с участием родительской общественности. Продолжается реализация проекта «Детский Ревизорро» – контроль качества питания с привлечением обучающихся школ. Информация о результатах контроля качества питания размещается на сайтах образовательных организаций.

На сегодняшний день во всех школах питание организуется без сбоев.

В период с 01.09.2025 по 15.09.2025 проведены 3 встречи-совещания
с организаторами питания по вопросу качественного оказания услуг.

Качество организации питания обучающихся в школах города 16.09.2025 было проверено депутатами Думы города. Согласно оценке депутатов в настоящее время питание детей в школах организовано удовлетворительно.

2.3. Рекомендовать департаменту образования администрации города продолжить работу по увеличению количества детей с односменным режимом обучения на 2026-2027 учебный год

Срок: 30.05.2026

О принятых мерах направить информацию в Общественную палату                                   г. Нижневартовска.

2.4. Рекомендовать департаменту образования администрации города продолжить работу по совершенствованию питания учащихся в общеобразовательных организациях.

Срок: постоянно.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» –  единогласно.

3. «Роль Фонда «Защитники Отечества» в получении полагающихся мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей (Фонд защитники Отечества)».

(Зайнутдинова Г.Т.)

В ходе обсуждения  выступили:

- Медведев С.Г. о государственных наградах участникам специальной военной операции;

- Горбачева С.А., Герасименко Е.В., Зобнина С.Е.  выразили благодарность Фонду «Защитники Отечества» за  работу, оказанную поддержку и помощь.

На поступившие вопросы и предложения даны ответы и комментарии социальным координатором Фонда «Защитники Отечества»

3.1. Информацию о роли Фонда «Защитники Отечества» в получении полагающихся мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей (Фонд защитники Отечества) принять к сведению.

3.2. Отмечено, что согласно Указу Президента Российской Федерации от 03.04.2023 № 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» деятельность Фонда направлена на организацию и оказание поддержки и помощи:

- ветеранам боевых действий, принимавшим участие (содействовавшим выполнению задач) в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г., уволенным с военной службы (службы, работы);

- лицам, принимавшим в соответствии с решениями органов публичной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 г.;

- членам семей лиц, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий), членам семей лиц, умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий);

- членам семей лиц, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими в связи с участием в специальной военной операции.

В филиале фонда в г. Нижневартовске работают 6 социальных координаторов, один из них – участник специальной военной операции.

На сопровождении в филиале фонда по состоянию на 30.09.2025 состоят более 1300 человек (обращение в фонд носит заявительный, добровольный характер и при оформлении согласия на обработку персональных данных):

Основной целью фонда является персональное, адресное, комплексное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов, членов семей пропавших без вести.

Фонд оказывает содействие:

-  в получении медицинской помощи и социальной реабилитации;

- в получении психологической помощи;

- в обеспечении технических средств реабилитации;

- в трудоустройстве ветеранов, переобучении;

- в предоставлении бесплатной юридической помощи;

-  в оформлении полагающихся мер социальной поддержки.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно

4. РАЗНОЕ:

Вопрос вынесен на очное рассмотрение в заседание Общественной палаты г. Нижневартовска по поручению Общественной  палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

О необходимости изменения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре порядка распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях.

- Оставить в прежнем порядке распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 14

«ПРОТИВ» -1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1

- Необходимо ли изменить в Югре порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, осуществлять посредством жеребьевки.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 1

«ПРОТИВ» -13

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2

РЕШИЛИ:

4.2. Оставить в прежнем порядке распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях.

В рубрике Разное также с вопросами  и предложениями выступили  члены Общественной палаты:

- Исмагилов А.С. о возобновлении движения общественного транспорта маршрута №25;

- Дольников Л.А. о работе коммунальных служб, об организации питания в школах (положительный отзыв).

На поступившие вопросы и предложения даны ответы и комментарии руководителями структурных подразделений администрации города.

Председатель Общественной палаты

города Нижневартовска 						           С.Е. Зобнина

Секретарь Общественной палаты

города Нижневартовска							А.И. Исыпова