| Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 21.08.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| № пп | Наименование инициативного проекта | Стоимость проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Трудовое/ имущественное участие | Информация о ходе реализации инициативного проекта |
|  |  |  | Бюджет МО | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация спортивной площадки у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13» | 5060000,00 | 4780000,00 | 280000,00 | 5009400,00 | - | Не предусмотрено | Заключен контракт СП-13 от 04.04.2023, подрядная организация ООО «Капитал-Строй». Начало выполнения работ – 01.06.2023, окончание - не позднее 31.08.2023. Работы выполнены - 100%.Спортивная площадка сдана в эксплуатацию 31.07.2023. |
|  | Итого | 5060000,00 | 4780000,00 | 280000,00 | 5009400,00 | 50600,00 |  |  |