|  |
| --- |
| **Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 21.08.2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| **№пп** | **Наименование инициативного проекта** | **Стоимость проектавсего** | **в том числе** | **Цена контракта** | **Экономия** | **Трудовое/****имущественное участие** | **Информация о ходе реализации инициативного проекта** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 1 | Модернизация спортивной площадки у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13» | 5060000,00 | 4780000,00 | 280000,00 | 5009400,00 | - | Не предусмотрено | Заключен контракт СП-13 от 04.04.2023, подрядная организация ООО «Капитал-Строй». Начало выполнения работ – 01.06.2023, окончание - не позднее 31.08.2023. Работы выполнены - 100%.Спортивная площадка сдана в эксплуатацию 31.07.2023. |
|   | **Итого** | **5060000,00** | **4780000,00** | **280000,00** | **5009400,00** | **50600,00** |   |   |