**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29 ноября 2022 года |  | №11 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Кощенко  Дмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. | | |
| Приглашенные: 3 человека. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О завершении проектов.

1.1. Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска.

1.2. Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап).

1.3. Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1. О завершении проектов.**

**(Силецкий, Ряска)**

**РЕШИЛИ:**

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту "Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска", признать проект завершенным.

1.3. Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.4. Утвердить итоговый отчет по проекту "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)", признать проект завершенным.

1.5. Отметить. Текущая финансовая ситуация застройщика задействованного в проекте "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" влечет наступление рисков исполнения обязательств в установленные сроки, что не позволит получить продукт проекта в полном объеме.

1.6. Утвердить итоговый отчет по проекту "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42", признать проект досрочно завершенным.

**2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Попович, Сушков, Попенко, Котов, Силецкий)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.3.1. В целях установления в календарном плане последовательности проведения строительно-монтажных работ руководителю проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" (Котов Д.А.) подготовить запрос на изменение в проекте и направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 19.12.2022

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" принять к сведению.

2.4.1. В целях установления в календарных планах последовательности проведения строительно-монтажных работ руководителю проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" и "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем" (Силецкий И.П.) подготовить запросы на изменение в проекты и направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 19.12.2022

**3. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

3.1. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное пунктом 2.3.2. протокола заседания Проектного комитета от 25.10.2022 №10.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| СОГЛАСОВАНО:  Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента строительства,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 29.11.2022 №11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации**  **города Нижневартовска**  29 ноября 2022 года г. Нижневартовск   |  |  | | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | 1. Кощенко  Дмитрий Александрович | - глава города, председатель Проектного комитета | | 2. Ситников  Виктор Петрович | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 3. Попович  Наталья Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 4. Воликовская  Ирина Олеговна | - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города | | 5. Мурашко  Ирина Николаевна | - заместитель главы города по экономике и финансам | | 6. Попенко  Олег Александрович | - исполняющий обязанности заместителя главы города | | 7. Сушков  Владимир Геннадьевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 8. Хотинецкий  Олег Николаевич | - заместитель главы города | | 9. Крутовцов  Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города | | 10. Жукова  Наталья Сергеевна | - управляющий делами администрации города | | **Приглашенные:** |  | | 11. Котов  Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора департамента образования администрации города | | 12. Силецкий  Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | | 13. Ряска  Вадим Иванович | - директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | |