**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 05 апреля 2023 года |  |  №3 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| КощенкоДмитрий Александрович | – | Глава города, председатель Проектного комитета |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 8 человек. |
| Приглашенные: 8 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |
| **Форма проведения:** очная |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

 **1. О завершении проекта "Новогодний Нижневартовск 2023".**

**(Сушков)**

**РЕШИЛИ:**

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Новогодний Нижневартовск 2023», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

 1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Новогодний Нижневартовск 2023», завершить проект.

 **2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**(Попович, Сушков, Гребнева, Попенко, Саврасова, Силецкий)**

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2023" принять к сведению.

2.2.1. Назначить куратором проекта Гребневу Яну Валерьевну - исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города, руководителем проекта Попова Олега Равильевича — заместителя начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4.1. Отметить, что выполнение работ по муниципальному проекту "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" ведется с отставанием от контрактного графика на 4 месяца. Для сокращения отставания с подрядчиком разработан план-график выполнения работ и мобилизации ресурсов, предусматривающий завершение работ не позднее 30.09.2023.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.5.1. Заместителю главы города, директору департамента строительства администрации города (Ситников В.П.) совместно с руководителем проекта (Котов Д.А.) обеспечить контроль за мобилизацией рабочей силы на объекте "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" во избежание рисков увеличения срока ввода объекта в эксплуатацию.

2.6. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем", "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев" и "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска"(1 этап)" принять к сведению.

 **3. Об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.**

(Гребнева, Федорус, Князева, Лукаш, Ситников, Сушков, Вдовиченко**)**

**РЕШИЛИ:**

3.1. Информацию об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации принять к сведению.

 **4. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.1.2., 1.2.2., 1.3.2. протокола заседания Проектного комитета от 30.01.2023 №1.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| СОГЛАСОВАНО:Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна,

тел. (3466) 29-12-07

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 05.04.2023 №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации****города Нижневартовска**05 апреля 2023 года г. Нижневартовск

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Кощенко Дмитрий Александрович | - глава города, председатель Проектного комитета |
| 2. Ситников Виктор Петрович | - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 3. Попович Наталья Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 4. Гребнева Яна Валерьевна | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города |
| 5. Лукаш Николай Владимирович | - заместитель главы города |
| 6. Сушков Владимир Геннадиевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 7. Крутовцов Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города |
| 8. Жукова Наталья Сергеевна | - управляющий делами администрации города |
| **Приглашенные:** |  |
| 9.Котова Оксана Владимировна | - директор департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города |
| 10. Князева Светлана Геннадьевна | - директор департамента образования администрации города |
| 11. Вдовиченко Елена Анатольевна | - заместитель директора департамента, начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города |
| 12. Саврасова Виктория Валентиновна | - исполняющий обязанности заместителя директора департамента образования администрации города |
| 13. Федорус Александр Владимирович | - заместитель директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города |
| 14. Попенко Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 15. Силецкий Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| 16. Зяблицкая Наталья Викторовна | - заместитель председателя Думы города |

 |