ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПРОТОКОЛ №2

заседания Общественного совета города Нижневартовска

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

от 4 декабря 2025 года	город Нижневартовск

В целях ознакомления и принятия к сведению членам Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по электронной почте направлена следующая информация.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

|  | 1. О работах по устройству, содержанию и демонтажу новогоднего городка и ледовых композиций на территории города. По данному вопросу информация представлена: управлением по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 11.04.2025 заключен муниципальный контракт №0187300001225000580 на выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу новогоднего городка и ледовых композиций на территории города. Заказчик: муниципальное бюджетное учреждение «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска». Подрядчик: индивидуальный предприниматель Стрелин Максим Владимирович. Цена контракта: 11 482 332,99 руб. Срок выполнения работ: - I этап: выполнение работ по устройству новогоднего городка и ледовых композиций на территории города Подрядчиком с даты заключения контракта по 15.12.2025; - II этап: выполнение работ по содержанию и демонтажу новогоднего городка и ледовых композиций на территории города Подрядчиком с даты выполнения работ по I этапу по 01.03.2026. Цель выполнения работ: устройство временных отдельных ледяных скульптурных композиций и горок для новогоднего оформления территории города Нижневартовска в целях организации мест проведения праздничных мероприятий и организации зимнего досуга горожан, развития эстетического восприятия окружающего мира и приобщения к здоровому активному отдыху. Согласно условиям контракта, подрядчиком разработан эскизный проект новогоднего городка - создание ледяных скульптурных композиций на площади Нефтяников, набережной реки Обь, в парке Победы. Эскизный проект согласован с управлением архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города, управлением культуры департамента по социальной политике администрации города. Эскизный проект ледового городка размещен по ссылке: https://cloud.mail.ru/stock/12vzq3bMDSNFsoaCXtT383ag. Во вложении документы по учету проверок и допуска горки к эксплуатации, а также расчет цены Контракта на выполненные работы (прилагаются). РЕШИЛИ: Члены Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с информацией ознакомлены, проведенной работой удовлетворены полностью. Замечаний нет. |  |
| --- | --- | --- |

| Председатель Общественного совета города Нижневартовска по вопросам ЖКХ |  |  | В.В. Галаджун |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь Общественного совета города Нижневартовска по вопросам ЖКХ |  |  |  | А.А. Батурина |  |