от 31.07.2017 №1244-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 14.08.2015 №1344-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по устранению замечаний по результатам плановой выездной проверки администрации города Нижневартовска Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" (с изменением от 27.07.2016 №1155-р)

В целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды на территории города Нижневартовска, приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Уставом города Нижневартовска, в связи с кадровыми изменениями в администрации города внести изменения в распоряжение администрации города от 14.08.2015 №1344-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по устранению замечаний по результатам плановой выездной проверки администрации города Нижневартовска Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" (с изменением от 27.07.2016 №1155-р):

- в пункте 2 слова "главе администрации города" заменить словами "главе города";

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаева, заместителя главы города Н.В. Лукаша.";

- приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава города В.В. Тихонов

Приложение к распоряжению

администрации города

от 31.07.2017 №1244-р

**План мероприятий ("дорожная карта")**

**по устранению замечаний по результатам плановой выездной проверки**

**администрации города Нижневартовска**

**Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок****выполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Подготовка документов для получения положительного заключения по результатам проверки инвестиционного проекта на строительство объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" на предмет эффективности использования бюджетных средств (выпуск в реку Рязанский Еган) | IV квартал 2017 года | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (Н.А. Пшенцов);департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев);муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин);управление по природопользованию и экологии администрации города (А.А. Туниеков) |
| 2. | Проверка инвестиционного проекта на строительство объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" и выдача заключения на предмет эффективности использования бюджетных средств (выпуск в реку Рязанский Еган) | в течение 10 дней после получения документов | отдел координации строительного комплекса администрации города (В.В. Захаров) |
| 3. | Направление заявки в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на включение мероприятия по строительству объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" в Адресную инвестиционную программу автономного округа на 2017-2019 годы в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (выпуск в реку Рязанский Еган) | IV квартал 2017 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев);управление по природопользованию и экологии администрации города (А.А. Туниеков) |
| 4. | Проведение технической инвентаризации существующей системы ливневой канализации города Нижневартовска | III квартал 2018 года\* | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев);муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин) |
| 5. | Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйных участков ливневой канализации города Нижневартовска с целью признания на них права муниципальной собственности | III квартал 2018 года | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (Т.А. Шилова);департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев);муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин) |
| 6. | Подготовка и утверждение задания на проектирование на оказание услуг по разработке Схемы развития ливневой канализации города Нижневартовска | IV квартал 2018 года | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (Н.А. Пшенцов) |
| 7. | Подготовка пакета документов на осуществление закупки для заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке Схемы развития ливневой канализации города Нижневартовска | IV квартал 2018 года | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (Н.А. Пшенцов) |
| 8. | Направление заявки на финансирование проектных работ по объекту "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод на территории города Нижневартовска", (на выпусках сточных вод, определенных Схемой развития ливневой канализации города Нижневартовска)  | II квартал 2019 года | управление по природопользованию и экологии администрации города (А.А. Туниеков);муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (Н.А. Пшенцов) |
| 9. | Подготовка документов для получения положительного заключения по результатам проверки инвестиционного проекта на строительство объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" на предмет эффективности использования бюджетных средств (на выпусках сточных вод, определенных Схемой развития ливневой канализации города Нижневартовска)  | II квартал 2019 года | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (Н.А. Пшенцов);департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев);муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин);управление по природопользованию и экологии администрации города (А.А. Туниеков) |
| 10. | Подготовка и утверждение задания на проектирование объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" (на выпусках сточных вод, определенных Схемой развития ливневой канализации города Нижневартовска)  | III квартал 2019 года\* | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (Н.А. Пшенцов);департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев);муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин);управление по природопользованию и экологии администрации города (А.А. Туниеков) |
| 11. | Подготовка документов на осуществление закупки для заключения муниципального контракта на выполнение работ по проектированию объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" (на выпусках сточных вод, определенных Схемой развития ливневой канализации города Нижневартовска)  | III квартал 2019 года\* | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (Н.А. Пшенцов) |
| 12. | Проверка инвестиционного проекта на строительство объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" и выдача заключения на предмет эффективности использования бюджетных средств (на выпусках сточных вод, определенных Схемой развития ливневой канализации города Нижневартовска)  | в течение 10 дней после получения документов | отдел координации строительного комплекса администрации города (В.В. Захаров) |
| 13. | Оформление в установленном порядке решений о предоставлении водных объектов: рек Обь и Рязанский Еган в пользование для сброса сточных вод от выпусков сточных вод на территории города Нижневартовска, определенных Схемой развития ливневой канализации города Нижневартовска | III квартал 2020 года\* | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев);муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин);управление по природопользованию и экологии администрации города (А.А. Туниеков) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Разработка программ регулярных наблюдений за состоянием водных объектов: рек Обь и Рязанский Еган и их водоохранными зонами  | III квартал 2020 года\* | управление по природопользованию и экологии администрации города (А.А. Туниеков); департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев);муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин) |
| 15. | Направление заявки в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на включение мероприятия по строительству объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" в Адресную инвестиционную программу автономного округа на 2018-2019 годы в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (на выпусках сточных вод, определенных Схемой развития ливневой канализации города Нижневартовска) | III квартал 2020 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев);управление по природопользованию и экологии администрации города (А.А. Туниеков) |
| 16. | Разработка проекта нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водные объекты: реки Обь и Рязанский Еган от выпусков сточных вод на территории города Нижневартовска. Оформление нормативов допустимого сброса и разрешения на сброс вредных (загрязняющих) веществ в водные объекты реку Обь и реку Рязанский Еган  | IV квартал 2021 года\* | управление по природопользованию и экологии администрации города (А.А. Туниеков); департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев);муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*При принятии решения о выделении дополнительного финансирования из бюджета города.