ПРОТОКОЛ №8

заседания Общественного совета города Нижневартовска

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

город Нижневартовск	                30 ноября 2021 года

Учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации    от    02.03.2020    №5    «О   дополнительных    мерах   по  снижению  рисков  завоза  и распространения новой коронавирус ной инфекции (COVID-19)  проведение заседания Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства состоялось в форме заочного ознакомления.

В связи с изложенным выше проведение заседания Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства состоялось в форме заочного ознакомления     с     информацией,     представленной     отделом      по    дорожному    хозяйству  и благоустройству управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Информация по работам, выполненным по ремонту автомобильных дорог в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», направлена членам Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по электронной почте, для ознакомления и принятия к сведению.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2019 – 2024 гг. предусматривает следующее:

- Период действия проекта в городе (ядро агломерации) 2019 – 2024 гг.;

- Виды работ:

- Ремонт покрытия проезжей части;

- Строительство автомобильных дорог.

- В 2021 выполнены работы по:

- строительству дорог - 0,61 км (1 участок дороги);

- ремонту дорог - 5,54 км (5 участков дороги);

По итогам реализованных мероприятий обеспечено достижение основного показателя «Доля дорожной сети Нижневартовской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии»:

План - 73,68% (74,60 км.)

Факт - 74,02% (74,95 км.).

В целях обеспечения надлежащего качества, в том числе проведения независимых лабораторных испытаний при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог заключен контракт на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (инженерного обеспечения). Также в процессе выполнения и приемке выполненных работ принимали участие представители общественности.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» одним из требований является проведение инструментальной диагностики автомобильных дорог, в целях подтверждения протяженности автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии.

В Нижневартовске специалисты из города Воронежа провели диагностику городских автомобильных дорог с применением цифровых технологий.

Лаборатория создана на базе автомобиля «Lada Largus», оснащена бесконтактными измерительными устройствами, видеокамерами, телескопической мачтой и датчиками ГЛОНАСС. 
С помощью этой машины специалисты получают информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог. В режиме онлайн машина выявляет дефекты покрытия, продольную ровность и другие недостатки.

По результатам диагностики дана оценка состояния дорог, на которых выполнен ремонт дорог в 2019-2021 году, а также формируется перечень дорог, которые отремонтируют в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Также перечень ремонта автомобильных дорог в 2021 году формировался с учетом мнения жителей города Нижневартовска посредством голосования на портале главы города «Наш Нижневартовск» в разделе «Активный гражданин».

- Финансирование:

- Объем финансирования проекта (ядро агломерации) на 2021г. – 
474,96 млн.руб. в том числе:

- 223,48 млн. руб. на ремонт;

- 251,49 млн. руб. на строительство.

- В рамках проекта используются инновационные технологии (материалы):

- Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-16);

- Тактильные указатели и пандусы для маломобильных групп населения;

- Применение пластичных материалов при нанесении разметки;

- Энергосберегающие технологии для освещения автомобильных дорог.

7. На плановый период 2022 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в проекте бюджета города предусмотрены финансовые средства в размере 661,67 млн.руб., в том числе:

- 351,30 млн.руб. на ремонт;

- 310,37 млн.руб. на строительство.

8. По результатам проведения инструментальной диагностики автомобильных дорог в 2021 году, а также по итогам опроса жителей города Нижневартовска на портале главы города «Наш Нижневартовск» определены первоочередные участки ремонта автомобильных дорог в 2022 году в рамках запланированных финансовых средствах:

Ремонт 10 участков автомобильных дорог:

- ул. Зимняя от ул. Маршала Жукова до ул. Интернациональной;

- ул. Декабристов от ул. Молодежной до улицы Заводской;

- ул. Молодежная от улицы Рабочей до улицы Декабристов;

- участок автомобильной дороги от ул.15П до ул. Маршала Жукова;

- ул. Школьная от переулка Рыбников до переулка Клубного;

- ул. Мира от улицы Индустриальной до улицы Менделеева;

- ул. Кузоваткина от ул. Северной до улицы 15П;

- ул. Менделеева от ул. 60 лет Октября до ул. Омской;

- ул. Менделеева от ул. Ленина до ул. Мира.

- ул. Маршала Жукова от улицы Ленина до улицы Мира.

Также запланировано выполнить работы по строительству 
ул. Нововартовской (2 этап) от ул. Салманова до ул. Энтузиастов.

Члены Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ознакомлены и приняли к сведению информацию, представленную отделом по дорожному хозяйству и благоустройству управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Председатель Общественного совета:                                      А.Л. Торжинский

Секретарь:                                                                                    И.С. Балала