от 02.06.2015 №837-р

Об утверждении Плана мероприятий по внедрению проекта оптимизации маршрутной сети города Нижневартовска

В связи с завершением работ по внедрению проекта оптимизации маршрутной сети города Нижневартовска, в целях ознакомления населения города     с новыми маршрутами движения городского общественного транспорта            на 2015-2016 годы, в рамках выполнения ведомственной целевой программы "Организация транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска", утвержденной постановлением администрации города от 30.09.2013 №2013:

1. Утвердить План мероприятий по внедрению проекта оптимизации маршрутной сети города Нижневартовска (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Определить отдел транспорта и связи департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города уполномоченным органом     по исполнению Плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьева.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

от 02.06.2015 №837-р

План

мероприятий по внедрению проекта оптимизации маршрутной сети города Нижневартовска

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап внедрения проекта оптимизации маршрутной сети города Нижневартовска |
| 1.1. | Внесение изменений в постановление администрации города от 19.12.2013 №2674 "О маршрутной сети автомобильного транспорта общего пользования на территории города Нижневартовска" или разработка нового постановления администрации города "О маршрутной сети автомобильного транспорта общего пользования на территории города Нижневартовска" | постановление администрации города | отдел транспорта и связи департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 01.07.2015 |
| 1.2. | Внесение изменений в постановление администрации города от 25.10.2012 №1299 "Об утверждении Положения об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории города Нижневартовска" или разработка нового постановления администрации города "Об утверждении Положения об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории города Нижневартовска" | постановление администрации города | отдел транспорта и связи департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 01.09.2015 |
| 1.3. | Внесение изменений в постановление администрации города от 23.03.2012 №326 "О Порядке проведения конкурса на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных городских маршрутах на территории города Нижневартовска" или разработка нового постановления администрации города "О Порядке проведения конкурса на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных городских маршрутах на территории города Нижневартовска" | постановление администрации города | отдел транспорта и связи департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 01.09.2015 |
| 1.4. | Внесение изменений в постановление администрации города от 20.08.2013 №1737 "О Порядке предоставления субсидий из бюджета города на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных маршрутах на территории города Нижневартовска" или разработка нового постановления администрации города "О Порядке предоставления субсидий из бюджета города на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных маршрутах на территории города Нижневартовска" | постановление администрации города | планово-экономический отдел департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 01.09.2015 |
| 1.5. | Внесение изменений в постановление администрации города от 30.09.2013 №2013 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска" | постановление администрации города | отдел транспорта и связи департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 01.12.2015 |
| II. Этап внедрения проекта оптимизации маршрутной сети города Нижневартовска |
| 2.1. | Внедрение и реализация автоматизированной системы оплаты проезда (далее - АСОП) на маршрутах города | приказы ООО "ПАТП №1"; ОАО "ПАТП №2" | ООО "ПАТП №1"; ОАО "ПАТП №2" | январь - декабрь 2016 года |
| 2.2. | Разработка инвестиционной программы (3 года). Сметный расчет затрат | инвестиционная программа ООО "ПАТП №1"; ОАО "ПАТП №2" | ООО "ПАТП №1"; ОАО "ПАТП №2" | 01.10.2015 |
| 2.3. | Подготовка предложения фирме "Группа компаний "Штрих-М" (город Москва) по внедрению АСОП на базе ООО "ПАТП №1" | письмо в адрес фирмы "Группа компаний "Штрих-М" (город Москва) | отдел транспорта и связи департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 01.07.2015 |
| 2.4. | Подготовка информации о внедрении проекта оптимизации маршрутной сети | информация главе администрации города | отдел транспорта и связи департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 05.07.2016; до 05.01.2017 |
| III. Этап повсеместного внедрения проекта оптимизации маршрутной сети города Нижневартовска |
| 3.1. | Выступление в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска, публикация | информационный материал | отдел транспорта и связи департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города; пресс-служба администрации города | IV квартал 2015 года – I квартал 2016 года |
| 3.2. | Размещение материалов на картах города, проспектов оптимизации маршрутной сети | предложения для рекламных агентств | отдел транспорта и связи департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | январь - февраль 2016 года |
| 3.3. | Расклейка в автобусах новых схем и замена нумерации автобусов по маршрутам |  | отдел транспорта и связи департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | декабрь 2015 года – январь 2016 года |