от 24.07.2018 №1014-р

О плане мероприятий ("дорожной карте") перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственных учреждений на использование отечественных геоинформационных технологий

Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.06.2018 №300-рп "О плане         мероприятий ("дорожной карте") перехода исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на использование отечественных геоинформационных технологий":

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственных учреждений на использование отечественных геоинформационных технологий        (далее - план) согласно приложению.

2. Определить муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" координатором реализации плана.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на управляющего делами администрации города Н.В. Морозову.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                               Н.В. Лукаш

Приложение к распоряжению

администрации города

от 24.07.2018 №1014-р

План мероприятий ("дорожная карта")

перехода органов местного самоуправления города Нижневартовска

и подведомственных учреждений на использование отечественных геоинформационных технологий

(далее - план)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение мониторинга и анализа использования программных средств геоинформационных систем в органах местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственных учреждениях в соответствии с методическими рекомендациями, указанными в пункте 4 плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий, утвержденного распоряжением Президента Российской Федерации от 18.05.2017 №163-рп (далее - методические рекомендации), подлежащими разработке во II квартале 2018 года федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в области использования геоинформационных технологий | муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | в течение 2 месяцев после разработки и утверждения методических рекомендаций |
| 2. | Определение основных показателей деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственных учреждений в сфере использования отечественных геоинформационных технологий | муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | в течение 2 месяцев после реализации пункта 1 плана |
| 3. | Подготовка предложений по организации и реализации пилотного проекта по переходу органов местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственных учреждений на использование отечественных геоинформационных технологий (далее - пилотный проект) | муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | в течение 2 месяцев после реализации пункта 2 плана |
| 4. | Подготовка инфраструктуры для использования отечественных геоинформационных технологий | муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | до 31 марта 2019 года |
| 5. | Реализация пилотного проекта | муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | до 30 апреля 2019 года |
| 6. | Переход органов местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственных учреждений на использование отечественных геоинформационных технологий | органы местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственные учреждения (по согласованию) | до 31 января 2020 года |
| 7. | Представление управляющему делами администрации города информации о ходе реализации плана | органы местного самоуправления города Нижневартовска и подведомственные учреждения (по согласованию) | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
| 8. | Мониторинг реализации плана | муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом |