ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 29 мая 2023 года |  | №5 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Ситников Виктор Петрович | – | Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. |  |  |
| Приглашенные: 4 человека. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |
| Форма проведения: очная |  |  |

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.	О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Попович, Боков, Гребнева, Попенко, Котов, Силецкий)

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации"  принять к сведению.

1.1.1. Назначить куратором проекта Бокова Анатолия Николаевича - заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

1.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2023" принять к сведению.

1.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

1.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска".

1.4.1. Отметить обязательство руководителя проекта (Котов Д.А.) совместно с подрядчиком обеспечить соблюдение разработанного плана-графика выполнения работ и мобилизации ресурсов, предусматривающего завершение работ не позднее 30.09.2023.

1.5 "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25                                              г. Нижневартовска" принять к сведению.

1.5.1. Отметить обязательство руководителя проекта (Котов Д.А.) обеспечить ввод в эксплуатацию объекта "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" в срок до 15.06.2023.

1.6. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной", "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем", "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев" и "Бульвар в квартале №18 г. Нижневартовска"(1 этап)" принять к сведению.

| Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | В.П. Ситников |
| --- | --- |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальника управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна,

тел. (3466) 29-12-07

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 29.05.2023 №5

Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска 29 мая 2023 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. 1. Ситников Виктор Петрович; - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. 2. Попович Наталья Александровна; - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. 3. Боков Анатолий Николаевич; - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 4. Лукаш Николай Владимирович; - заместитель главы города. 5. Мурашко Ирина Николаевна; - заместителя главы города по экономике и финансам. 6. Федорус Александр Владимирович; - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города. 7. Хотинецкий Олег Николаевич; - заместитель главы города. 8. Крутовцов Александр Алексеевич; - начальник юридического управления администрации города. 9. Жукова Наталья Сергеевна; - управляющий делами администрации города. Приглашенные:. 10. Зяблицкая Наталья Викторовна; - заместитель председателя Думы города. 11. Гребнева Яна Валерьевна; - заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города. 12. Смашко Юлия Ивановна; - исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города. 13. Попенко Олег Александрович; - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города. 14. Силецкий Иван Петрович; - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска".