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ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
 (седьмой созыв)

ПРОТОКОЛ 
совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству         и комитета по вопросам безопасности населения 

22 июня 2026 года				                                г. Нижневартовск
                                                                                                
Председательствовал: 	Жигалов С.Н., председатель комитета           по вопросам безопасности населения,
	депутат по избирательному округу №10

	Чиканцев Тарас Александрович
	депутат по одномандатному округу
	№3

	Зяблицкая Наталья Викторовна
	депутат по одномандатному округу
	№4

	Власюк Елена Николаевна
	депутат по одномандатному округу
	№7

	Жигалов Сергей Николаевич
	депутат по одномандатному округу
	№10

	Мухин Александр Алексеевич
	депутат по одномандатному округу
	№11

	Повх Степан Владимирович
	депутат по одномандатному округу
	№12

	Землянкин Сергей Федорович
	депутат по одномандатному округу
	№13

	Лариков Павел Анатольевич
	депутат по одномандатному округу
	№17

	Рачков Валерий Юрьевич
	депутат по одномандатному округу
	№18

	Джек Владимир Петрович
	депутат по одномандатному округу
	№19

	Зворыгина Светлана Анатольевна
	депутат по одномандатному округу
	№20

	Панфилова Эльвира Марселевна
	депутат по одномандатному округу
	№23


Присутствовали: 
Отсутствовали: Одокиенко Р.Г., Елин П.А., Давыдов Д.С., Великий Д.С., Сатинов А.В., Криста А.В., Куштанов Р.Р, Лисин А.В. 

Приглашенные:
  Суханова С.П. 	председатель контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска;
  Ефремов С.И.	заместитель главы города;
Стрельцова И.И.	заместитель главы города по социальной политике;
Боков А.Н.	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;
Чеботарев С.В.	заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска;
Щеглов Е.А.	начальник юридического управления администрации города Нижневартовска;
Мантурова Л.А.	начальник управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска;
Барсова Г.М.	  мастер по эксплуатации зданий ООО «АРКТИКУМ»;
Тримасова А.Е.	помощник прокурора города Нижневартовска.

	В тексте протокола словосочетания:
1) «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра», «ХМАО - Югра» -  «автономный округ» - равнозначны;
2) «городской округ», «город», «город Нижневартовск», «муниципальное образование» - равнозначны;
3) «Дума города Нижневартовска», «Дума города», «Дума» - равнозначны;
4) «администрация города Нижневартовска», «администрация города», «администрация» - равнозначны;
5) «муниципальное бюджетное учреждение», «бюджетное учреждение», «МБУ», - равнозначны.

	
   


1. СЛУШАЛИ: о повестке дня совместного заседания комитета                                по   городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.
Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета                                 по вопросам безопасности населения.

РЕШЕНИЕ: утвердить следующую повестку дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения:
	1. 
	О повестке дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения. 
Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения.

	
	Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству                  и строительству  

	2.
	Об исполнении протокольного поручения по городскому хозяйству                      и строительству о предусмотрении денежных средств на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Осенней (от улицы Декабристов до улицы Садовой).      
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

	3.
	Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на территориях, прилегающих к учреждениям: МБОУ «Средняя школа №32»; МАДОУ «Ромашка»; МБОУ «Гимназия №2»; БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (женская консультация).
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

	4.
	Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по разработке проекта реконструкции (капитального ремонта) автомобильной дороги в сторону РЭБ флота, с учетом обустройства остановочных павильонов и проработки вопроса защиты от затоплений и потоплений территорий города Нижневартовска.
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

	5.
	Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по разработке дорожной карты (программа) по обустройству автомобильных дорог, ведущих к садоводческим некоммерческим товариществам и расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности.
Докладчики: 
Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.
           Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы     города,    директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

	6.
	О результатах выездного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству от 15.06.2026.
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель     председателя Думы города Нижневартовска.

	7.
	О благоустройстве земельного участка (организация сквера) на территории бывшего детского сада №38 (Рябиновый бульвар).
           Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы     города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

	8.
	О плане работы комитета по городскому хозяйству и строительству на второе полугодие 2026 года.
Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения.

	9.
	Об исполнении наказов, подконтрольных комитету по городскому хозяйству и строительству в 2021-2026 годах.
Докладчики: 
Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.
Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.   
Стрельцова Ирина Ивановна, заместитель главы города                             по социальной политике.

	
	Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения  

	10.
	О плане работы комитета по вопросам безопасности населения на второе полугодие 2026 года.
Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения.

	11.
	Об исполнении наказов, подконтрольных комитету по вопросам безопасности населения в 2021-2026 годах.
Докладчики:
Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.
Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

	12.
	О рассмотрении вопроса безопасности территории, ведущей                          от многоквартирного дома №1 по улице Озерная к МБОУ «Средняя школа №12».
Докладчики: 
Повх Степан Владимирович, депутат Думы города Нижневартовска по одномандатному избирательному округу№12.
Барсова Гульнара Маратовна, мастер по эксплуатации зданий   ООО «АРКТИКУМ».
Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

	
	Вопросы по повестке дня 53 заседания Думы города Нижневартовска

	13.
	О плане работы Думы города Нижневартовска на второе полугодие 2026 года.
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска.

	14.
	О признании утратившим силу решения Думы города Нижневартовска 
от 22.12.2016 №80 «Об установлении расходного обязательства по подключению электрических плит в жилых помещениях для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в связи 
с переводом с газа на электропищеприготовление».
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

	15.
	О внесении изменений в отдельные решения Думы города Нижневартовска.
          Докладчик: Мантурова Людмила Александровна, исполняющий обязанности начальника управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

	16.
	О внесении изменений в отдельные решения Думы города Нижневартовска.
Докладчик: Мантурова Людмила Александровна, исполняющий обязанности начальника управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

	17.
	О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502.
Докладчик: Щеглов Евгений Александрович, начальник юридического управления администрации города Нижневартовска.

	18.
	О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города         «О внесении изменения в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».
Докладчик: Щеглов Евгений Александрович, начальник юридического управления администрации города Нижневартовска.

	19.
	О признании утратившими силу некоторых решений Думы города Нижневартовска.
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска.

	20.
	О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 27.02.2026 №644 «О Порядке принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, указанных в части 4 статьи 29 Федерального закона от 20 марта 2025 года №33-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                            повестка дня утверждена.

Вопросы по плану работы комитета 
по городскому хозяйству и строительству

2. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения по городскому хозяйству   и строительству о предусмотрении денежных средств на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Осенней (от улицы Декабристов до улицы Садовой).      
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что 29.05.2026 в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направлены предложения по мероприятиям Комплексного плана дорожной деятельности    в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на период 2027-2029 годов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с оказанием государственной поддержки из бюджета автономного округа. В перечень предложений по мероприятиям включен объект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Осенней от улицы Декабристов до улицы Моховой». Рассмотрение вопроса запланировано на 24.06.2026. О принятом решении депутаты будут проинформированы.
РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета                                 по городскому хозяйству и строительству о предусмотрении денежных средств на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Осенней (от улицы Декабристов до улицы Садовой) до очередного заседания комитета в сентябре 2026 года.      

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                 решение принято.

3. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на территориях, прилегающих                           к учреждениям: МБОУ «Средняя школа №32»; МАДОУ «Ромашка»;          МБОУ «Гимназия №2»; БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (женская консультация).
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что на стадии размещения находятся две закупки на выполнение работ по обустройству дополнительных парковок на территориях, прилегающих к учреждениям:
· МБОУ «Средняя школа №32»;
· МБОУ «Гимназия №2».
Работы по обустройству парковочной площадки БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (женская консультация) не согласованы по причине отсутствия технической возможности согласно ответам ресурсоснабжающих организаций.

Выступили: Повх С.В., Боков А.Н, Зяблицкая Н.В., Землянкин С.Ф., Джек В.П.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета                                 по городскому хозяйству и строительству по вопросу организации дополнительных парковочных мест на территориях, прилегающих                           к учреждениям: МБОУ «Средняя школа №32»; МАДОУ «Ромашка»; МБОУ «Гимназия №2»; БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (женская консультация) до очередного заседания комитета в сентябре 2026 года.      

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                 решение принято.

4. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по разработке проекта реконструкции (капитального ремонта) автомобильной дороги в сторону РЭБ флота, с учетом обустройства остановочных павильонов и проработки вопроса защиты               от затоплений и потоплений территорий города Нижневартовска.
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что 04.06.2026 в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска состоялось совещание             с присутствием депутатов Думы города и ресурсоснабжающих организаций   по вопросу возможности ремонта указанной дороги. Принимая во внимание, что в настоящий момент инициирована процедура передачи автомобильной дороги в муниципальную собственность, целесообразно повторно рассмотреть вопрос о её реконструкции либо капитальном ремонте после завершения всех административных процедур.

Выступили: Землянкин С.Ф., Боков А.Н.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета                                 по городскому хозяйству и строительству по разработке проекта реконструкции (капитального ремонта) автомобильной дороги в сторону РЭБ флота, с учетом обустройства остановочных павильонов и проработки вопроса защиты от затоплений и потоплений территорий города Нижневартовска           до очередного заседания комитета в сентябре 2026 года.      

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.

5. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета                       по городскому хозяйству и строительству по разработке дорожной карты (программа) по обустройству автомобильных дорог, ведущих к садоводческим некоммерческим товариществам и расположенных на землях, находящихся        в муниципальной собственности.
Докладчики: 
Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.
Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы     города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска»:
· составлен перечень автомобильных дорог, ведущих к садовоогородническим товариществам, расположенных на землях, находящихся           в муниципальной собственности. Общая протяженность указанных дорог составляет - 32,151 км;
· определена стоимость работ по приведению автомобильных дорог         в нормативное состояние с учетом технического состояния, типа покрытия и требований к категории автомобильных дорог. Общая стоимость ремонтных работ составляет - 1 397,5 млн. руб. Также определены автомобильные дороги, ведущие к садово-огородническим товариществам, на которых осуществляется движение общественного транспорта;
· в летний период запланировано проведение мероприятий                          по диагностике (экспертной оценке) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорог, ведущих к садово-огородническим товариществам, для определения их технического состояния.
По результатам диагностики (экспертной оценки) будет составлен перечень автомобильных дорог, ведущих к садоводческим некоммерческим товариществам, подлежащих ремонту в первоочередном порядке, с учётом технического состояния, наличия движения общественного транспорта,                  а также обращений жителей города.

Выступили: Джек В.П., Боков А.Н.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения                             по городскому хозяйству и строительству по разработке дорожной карты (программа) по обустройству автомобильных дорог, ведущих к садоводческим некоммерческим товариществам и расположенных на землях, находящихся        в муниципальной собственности до очередного заседания комитета в октябре 2026 года.     

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                      решение принято.

6. СЛУШАЛИ: о результатах выездного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству от 15.06.2026.
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска.

Зяблицкая Н.В. проинформировала, что депутаты Думы города Нижневартовска совместно с представителями администрации города Нижневартовска, Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов (далее - Фонд) и управляющих организаций посетили объекты, указанные в жалобах жителей города Нижневартовска по вопросам ремонта и замены лифтового оборудования в многоквартирных домах по адресам:           ул. Мира, 31., ул. Интернациональная,49, кор.1,2,3, Комсомольский бульвар,2,                            ул. Менделеева, 10.
По результатам выездного заседания деятельность Фонда признана неудовлетворительной.  Констатировано, что жалобы жителей нашли фактическое подтверждение, а именно:
-  нарушение сроков замены лифтового оборудования;
- неудовлетворительное качество работ и наличие аварийных ситуаций на заменённом оборудовании; 
- отсутствие должного контроля Фонда за подрядными организациями, что приводит к захламлению придомовых территорий и нарушениям техники безопасности;
- ненадлежащее информирование жителей о сроках завершения работ по замене лифтов.
Подготовлен текст обращения в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с которым депутаты ознакомлены заблаговременно. Предлагается принять к сведению информацию                            о результатах выездного заседания и утвердить текст обращения, направив его от имени комитета по вопросам безопасности населения.

[bookmark: _GoBack]Землянкин С.Ф. предложил дополнить текст обращения после слов: «Уважаемый Азат Файзулхакович, просим Вас оказать содействие в принятии мер по исправлению сложившейся ситуации» следующего содержания:             «и обратить внимание на работу руководства Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов в городе Нижневартовске».

Выступили: Жигалов С.Н., Землянкин С.Ф., Зяблицкая Н.В.

РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению информацию о результатах выездного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству от 15.06.2026.
2. Утвердить текст обращения в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с учетом внесенного дополнения, направив его от имени комитета по вопросам безопасности населения.
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.
	
7. СЛУШАЛИ: о благоустройстве земельного участка (организация сквера) на территории бывшего детского сада №38 (Рябиновый бульвар).
Докладчик: Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Чеботарев С.В. сообщил, что заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки части квартала «Б» с обременением части микрорайона 9А в границах земельного участка на территории бывшего детского сада №38. Проект планировки объекта получен. В дальнейшем планируется разработка проектной и рабочей документации. 

Выступили: Землянкин С.Ф., Чеботарев С.В.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о благоустройстве земельного участка (организация сквера) на территории бывшего детского сада №38 (Рябиновый бульвар).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.

8. СЛУШАЛИ: о плане работы комитета по городскому хозяйству и строительству на второе полугодие 2026 года.         
Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения.

Жигалов С.Н. сообщил, что проект плана работы комитета на второе полугодие включает:
- выездные заседания;
- заслушивание информаций об исполнении протокольных поручений комитета;
- заслушивание информаций о реализации муниципальных программ                  по направлению деятельности комитета;
- вопросы, относящиеся к организации деятельности комитета в восьмом созыве.

РЕШЕНИЕ: утвердить план работы комитета по городскому хозяйству и строительству на второе полугодие 2026 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.

9. СЛУШАЛИ: об исполнении наказов, подконтрольных комитету по городскому хозяйству и строительству в 2021-2026 годах.
Докладчики: 
Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.
Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.   
Стрельцова Ирина Ивановна, заместитель главы города по социальной политике администрации города Нижневартовска.

Выступили: Джек В.П., Боков А.Н., Землянкин С.Ф., Повх С.В.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию об исполнении наказов, подконтрольных комитету по городскому хозяйству и строительству в 2021-2026 годах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.
	
Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения

10. СЛУШАЛИ: о плане работы комитета по вопросам безопасности населения на второе полугодие 2026 года.         
Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета                             по вопросам безопасности населения.

Жигалов С.Н. сообщил, что проект плана работы комитета на второе полугодие включает:
- выездные заседания;
- заслушивание информаций об исполнении протокольных поручений комитета;
- заслушивание информаций о реализации муниципальных программ                  по направлению деятельности комитета;
- вопросы, относящиеся к организации деятельности комитета в восьмом созыве.

РЕШЕНИЕ: утвердить план работы комитета по вопросам безопасности населения на второе полугодие 2026 года.     

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.

11. СЛУШАЛИ: об исполнении наказов, подконтрольных комитету                     по вопросам безопасности населения в 2021-2026 годах.
Докладчики:
Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.
Чеботарев Станислав Васильевич, заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска.

Выступили: Землянкин С.Ф., Боков А.Н.
 
РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию об исполнении наказов, подконтрольных комитету по вопросам безопасности населения в 2021-2026 годах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.

12. СЛУШАЛИ: о рассмотрении вопроса безопасности территории, ведущей от многоквартирного дома №1 по улице Озерная к МБОУ «Средняя школа №12».
Докладчики: 
Повх Степан Владимирович, депутат Думы города Нижневартовска                     по одномандатному избирательному округу №12.
Барсова Гульнара Маратовна, мастер по эксплуатации зданий                             ООО «АРКТИКУМ».
Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.
Повх С.В. сообщил, что существующее состояние территории, соединяющей многоквартирный дом № 1 по улице Озёрная с МБОУ «Средняя школа № 12», создаёт угрозу безопасности пешеходов. Подавляющее большинство пользователей данного маршрута - несовершеннолетние дети, для которых этот путь является единственным способом подхода к школе. Кроме того, проезд по указанной территории сопряжён с высоким риском повреждения транспортных средств граждан. Данный проезд относится к придомовой территории и решение о проведении работ по её благоустройству должно быть принято собственниками помещений многоквартирного дома (далее - МКД) №1 по улице Озёрной, однако в настоящее время консолидированная позиция собственников отсутствует. Обратил внимание на необходимость рассмотрения вопроса и возможности принятия мер по урегулированию ситуации.
Барсова Г.М. пояснила, что многоквартирный дом №1 по ул. Озёрной передан в управление ООО «АРКТИКУМ» с 24.04.2026. Тариф на обслуживание предусматривает на текущий ремонт 167,4 тыс. руб. в год, которых недостаточно для капитального ремонта асфальтового покрытия. Управляющая организация видит два возможных пути: передача участка              в муниципальную собственность либо проведение межевания. При этом межевание за счет собственников признано нереализуемым из-за пассивности жильцов.  

Боков А.Н. проинформировал, что обозначенный участок внутриквартального проезда расположен в границах земельного участка, сформированного             под МКД №1 по улице Озерной, и вместе со всеми элементами озеленения                  и благоустройства включен в состав общего имущества данного дома, поэтому администрация города правом распоряжения общим имуществом собственников помещений не обладает. Отметил, что с целью снижения финансовой нагрузки на собственников работы по сплошному асфальтированию проезда возможно выполнить с привлечением средств субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение затрат                               по благоустройству территорий, прилегающих к МКД в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства        в городе Нижневартовске». Помимо обозначенного пути следования к МБОУ «Средняя школа №12» существует альтернативный проезд, расположенный              со стороны подъездов МКД 1 по улице Озерной, который на сегодняшний день находится в удовлетворительном состоянии.
Рассматривается возможность создания отдельной подпрограммы, предусматривающей финансирование работ по ремонту и содержанию внутриквартальных проездов в городе Нижневартовске, сформированных               в границах земельных участков МКД и индивидуальной жилой застройки.

Выступили: Повх С.В., Боков А.Н., Джек В.П., Барсова Г.М.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о рассмотрении вопроса безопасности территории, ведущей от многоквартирного дома №1 по улице Озерная к МБОУ «Средняя школа №12».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.

Вопросы по повестке пятьдесят третьего заседания
Думы города Нижневартовска

13. СЛУШАЛИ: о плане работы Думы города Нижневартовска на второе полугодие 2026 года.
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
 проект решения Думы города Нижневартовска «О Плане работы Думы города Нижневартовска на второе полугодие 2026 года» подготовлен                     в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Регламента Думы города Нижневартовска, утвержденного решением Думы города Нижневартовска       от 25.03.2016 №1012, с учетом предложений субъектов правотворческой инициативы, установленных Уставом города Нижневартовска и планов социально-экономического развития города Нижневартовска.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска утвердить план работы Думы города Нижневартовска на второе полугодие 2026 года.

Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.

14. СЛУШАЛИ: о признании утратившим силу решения Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 №80 «Об установлении расходного обязательства по подключению электрических плит в жилых помещениях для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в связи                        с переводом с газа на электропищеприготовление».
Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Краткая аннотация к проекту: 
 проектом решения предлагается признать утратившим силу решение Думы города от 22.12.2016 №80, которым было установлено расходное обязательство по подключению электрических плит в жилых помещениях при переводе многоквартирных домов с газа на электропищеприготовление. Проект подготовлен в связи с вступлением в силу Федерального закона                  от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и необходимостью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  Принятие проекта позволит исключить из правовой системы города обязательство, не отнесенное действующим законодательством к вопросам местного значения. 

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска признать утратившим силу решение Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 №80 «Об установлении расходного обязательства по подключению электрических плит в жилых помещениях для собственников жилых помещений                               в многоквартирных домах, в связи с переводом с газа                                                        на электропищеприготовление».
Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.

15. СЛУШАЛИ: о признании утратившими силу некоторых решений Думы города Нижневартовска.
Докладчик: Мантурова Людмила Александровна, исполняющий обязанности начальника управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
 проект решения подготовлен в связи с вступлением в силу Федерального закона от 20.02.2026 №23-ФЗ «О внесении изменений                      в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта «д» пункта 29 части 2 статьи 32 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», которым с 01.09.2026 прекращается осуществление муниципального жилищного контроля.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска признать утратившими силу с 01.09.2026:
1) решение Думы города Нижневартовска от 10.02.2022 №57 
«О ключевых показателях и их целевых значениях, индикативных показателях муниципального жилищного контроля на территории города Нижневартовска»;
2) пункт 2 решения Думы города Нижневартовска от 24.04.2026 
№670 «О внесении изменений в отдельные решения Думы города Нижневартовска»;
3) приложение 2 к решению Думы города Нижневартовска 
от 24.04.2026 №670 «О внесении изменений в отдельные решения Думы города Нижневартовска». 

Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.

16. СЛУШАЛИ: о признании утратившими силу некоторых решений Думы города Нижневартовска.
Докладчик: Мантурова Людмила Александровна, исполняющий обязанности начальника управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
 проект решения подготовлен в связи с вступлением в силу Федерального закона от 20.02.2026 №23-ФЗ «О внесении изменений                      в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта «д» пункта 29 части 2 статьи 32 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», которым с 01.09.2026 прекращается осуществление муниципального жилищного контроля.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска признать утратившими силу с 01.09.2026:
1) решение Думы города Нижневартовска от 25.03.2022 №119 
«О перечне индикаторов риска нарушения обязательных требований 
по муниципальному жилищному контролю на территории города Нижневартовска»;
2) пункт 1 решения Думы города Нижневартовска от 15.12.2023 №361 «О внесении изменений в отдельные решения Думы города Нижневартовска 
в сфере организации и осуществления муниципального контроля»;
3) приложение 1 к решению Думы города Нижневартовска 
от 15.12.2023 №361 «О внесении изменений в отдельные решения Думы города Нижневартовска в сфере организации и осуществления муниципального контроля»;
4) решение Думы города Нижневартовска от 26.09.2025 №583 
«О Положении о муниципальном жилищном контроле»;
5) пункт 1 решения Думы города Нижневартовска от 24.04.2026 №669 «О внесении изменений в отдельные решения Думы города Нижневартовска».

Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.

17. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502.
Докладчик: Щеглов Евгений Александрович, начальник юридического управления администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
 	изменения вносятся с целью приведения Устава города в соответствие с Федеральным законом от 20.02.2026 №23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта «д» пункта 29 части 2 статьи 32 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Данными изменениями из вопросов местного значения города Нижневартовска и полномочий администрации города исключается осуществление муниципального жилищного контроля.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения        в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города Нижневартовска от 20.06.2005 №502.

Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.

18. СЛУШАЛИ: о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменения в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502».
Докладчик: Щеглов Евгений Александрович, начальник юридического управления администрации города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
 	проектом решения Думы города Нижневартовска предлагается одобрить проект решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменения в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города от 20.06.2005 №502» и назначить проведение публичных слушаний на 20 июля 2026 года             в 18 часов 00 минут по адресу: улица Таежная, 24 город Нижневартовск, кабинет №401.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Нижневартовска          «О внесении изменения в Устав города Нижневартовска, принятый решением Думы города Нижневартовска от 20.06.2005 №502».

Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.

19. СЛУШАЛИ: о признании утратившими силу некоторых решений Думы города Нижневартовска.
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
 проект решения Думы города Нижневартовска «О признании утратившими силу некоторых решений Думы города Нижневартовска» подготовлен в целях совершенствования бюджетного процесса города Нижневартовска.
Необходимость принятия проекта обусловлена приведением муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 172, 179, 184.2).
В настоящее время порядок разработки и реализации муниципальных программ, а также их перечень урегулированы актами администрации города распоряжение от 19.09.2023 № 588-р; постановление от 17.04.2024 № 310.
В связи с этим ранее принятые решения Думы утратили практическую необходимость и подлежат признанию утратившими силу.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе признать утратившим силу следующие решения Думы города Нижневартовска:
1) от 27.11.2015 №905 «О Порядке рассмотрения Думой города Нижневартовска проектов муниципальных программ»;
2) от 25.10.2016 №43 «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 27.11.2015 №905 «О порядке рассмотрения Думой города Нижневартовска проектов муниципальных программ»;
3) от 31.08.2021 №820 «О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 27.11.2015 №905 «О Порядке рассмотрения Думой города Нижневартовска проектов муниципальных программ» (с изменениями)»;
4) от 24.06.2022 №172 «О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 27.11.2015 №905 «О Порядке рассмотрения Думой города Нижневартовска проектов муниципальных программ» (с изменениями)»;
5) от 21.06.2024 №433 «О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 27.11.2015 №905 «О Порядке рассмотрения Думой города Нижневартовска проектов муниципальных программ» (с изменениями)».

Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.

20. СЛУШАЛИ: о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска    от 27.02.2026 №644 «О Порядке принятия решения                    о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, указанных в части 4 статьи 29 Федерального закона                   от 20 марта 2025 года №33-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Докладчик: Зяблицкая Наталья Викторовна, заместитель председателя Думы города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту: 
проект решения Думы города Нижневартовска разработан                                 в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 №86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре». 
Предлагаемые поправки направлены на устранение пробелов                         в процедуре применения мер ответственности и повышение правовой определенности при рассмотрении соответствующих заявлений.
РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска внести изменения        в решение Думы города Нижневартовска от 27.02.2026 №644 «О Порядке принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер ответственности, указанных в части 4 статьи 29 Федерального закона от 20 марта 2025 года №33-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Всего депутатов: 12
«за» - 12
«против» - 0
«воздержался» - 0                                       решение принято.





Председатель комитета по 
вопросам безопасности населения                                                С.Н. Жигалов



