ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 25 февраля 2022 года |  | №2 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Кощенко Дмитрий Александрович | – | глава города |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. |  |  |
| Приглашенные: 5 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

2. Об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Сериков, Боровик, Котов, Попенко, Силецкий)

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" и "Новогодний Нижневартовск 2022" принять к сведению.

1.2.  Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

1.3. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25                                              г. Нижневартовска", "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" и "Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска" принять к сведению.

1.4. Руководителю проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска", "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" (Котов Д.А.) внести изменения в управленческие документы проектов, в целях корректировки сроков их реализации.

Срок: до 25.03.2022.

1.5. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

1.6. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной","Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", принять к сведению.

2. Об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации.

(Воликовская, Сериков, Мурашко, Ситников, Попенко)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 25 февраля 2022 года принять к сведению.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

(Попович)

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию об исполнении решений Проектного комитета принять к сведению.

3.2. Управлению инвестиций департамента строительства администрации города ежемесячно выносить на повестку заседаний Проектного комитета администрации города Нижневартовска вопрос об исполнении   Дорожной карты по реализации проектов "Карты развития Югры" и проектов, возможных к реализации на территории города Нижневартовска.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | Д.А. Кощенко |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

заместитель директора департамента строительства,

начальник управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 25.02.2022 №2

Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска 25 февраля 2022 года г. Нижневартовск Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Кощенко Дмитрий Александрович; - глава города, председатель Проектного комитета администрации города. 2. Ситников Виктор Петрович; - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. 3. Попович Наталья Александровна; - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. 4.Воликовская Ирина Олеговна; - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города. 5. Ефремов Сергей Иванович; - исполняющий обязанности заместителя главы города. 6. Мурашко Ирина Николаевна; - заместитель главы города по экономике и финансам. 7. Селиванова Светлана Владимировна; - заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации города. 8. Сериков Сергей Евгеньевич; - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. 9. Боровик Ольга Анатольевна; - заместитель директора департамента, начальник управления земельными ресурсами департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. 10. Смага Юлия Станиславовна; - исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города. 11. Морозова Наталья Владимировна; - управляющий делами администрации города. Приглашенные:. 12. Князева Светлана Геннадьевна; - исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города. 13. Котов Дмитрий Анатольевич; - заместитель директора департамента образования администрации города. 14. Чеботарев Станислав Васильевич; - заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города. 15. Попенко Олег Александрович; - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города. 16. Силецкий Иван Петрович; - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска".