ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 30 июля 2020 года |  | №40 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. |  |  |
| Приглашенные: 5 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О рассмотрении проектных инициатив:

1.1. «Строительство быстровозводимого спортивного комплекса в        г. Нижневартовске».

1.2. «Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м. для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42».

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

- О рассмотрении проектных инициатив:

  - «Строительство быстровозводимого спортивного комплекса в   г. Нижневартовске».

СЛУШАЛИ:

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города.

РЕШИЛИ:

1.1.1. Принять проектную инициативу «Строительство быстровозводимого спортивного комплекса в г. Нижневартовске» и принять решение о запуске проекта, ввиду необходимости рассмотрения вопроса финансового обеспечения проекта, а также определения расположения объекта, включить в перечень предварительно одобренных проектов.

1.1.2. Назначить руководителем проекта «Строительство быстровозводимого спортивного комплекса в г. Нижневартовске» заместителя директора департамента, начальника управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города Федоруса Александра Владимировича. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Воликовскую Ирину Олеговну.

1.2. «Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м. для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42».

СЛУШАЛИ:

Шилову Татьяну Александровну – заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

РЕШИЛИ:

1.2.1. Принять проектную инициативу «Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м. для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42» и принять решение о запуске проекта.

1.2.2. Назначить руководителем проекта «Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м. для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42» заместителя директора департамента, начальника управления земельными ресурсами департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Боровик Ольгу Анатольевну. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Шилову Татьяну Александровну.

1.2.3. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Котова Дмитрия Анатольевича – исполняющего обязанности директора департамента образования администрации города.

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» и «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.3. Внести изменения в муниципальные проекты «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске» и «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске» и , заменив руководителя проекта с ведущего инженера производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Бабича Антона Юрьевича главного инженера муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Павлыка Андрея Владимировича.

2.4. Внести изменения в муниципальные проекты «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске», заменив руководителя проекта с заместителя директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Бочкова Сергея Александровича на главного инженера муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Павлыка Андрея Владимировича.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г.Нижневартовска» и «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Юшко Галину Сергеевну – исполняющего обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

3.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.6. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 30.06.2020 №39.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Г.С. Юшко |
| СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Исполняющий обязанности начальника отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации город

Конкина Яна Андреевна, тел. (3466) 29-12-25

Приложение к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.07.2020 №40

| Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 июля 2020 года |  | г. Нижневартовск |
| Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Тихонов Василий Владимирович; –; глава города, председатель Проектного комитета администрации города. - Ситников Виктор Петрович; –; заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города. - Юшко Галина Сергеевна - Воликовская Ирина Олеговна; – –; исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города заместитель главы города, директор департамета по социальной политике администрации города. - Коротаев Максим Александрович; –; заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Кощенко Дмитрий Александрович; –; заместитель главы города по экономике и финансам. - Лукаш Николай Владимирович; –; заместитель главы города. - Селиванова Светлана Владимировна - Шилова Татьяна Александровна; – –; заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации города заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. - Морозова Наталья Владимировна; –; управляющий делами администрации города. - Крутовцов Александр Алексеевич; –; начальник юридического управления администрации города. Приглашенные:. - Клец Максим Витальевич - Котов Дмитрий Анатольевич - Чеботраев Станислав Васильевич - Конкина Яна Андреевна 16. Силецкий Иван Петрович; – – – – –; председатель Думы города исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города исполняющий обязанности начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска». |