ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 (седьмой созыв)

##### ПРОТОКОЛ

##### совместного заседания комитетов по городскому хозяйству и строительству

##### и по вопросам безопасности населения

8 декабря 2021 года г. Нижневартовск

Председательствовал: Давыдов Д.С., председатель комитета по городскому хозяйству и строительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Одокиенко Роман Геннадьевич | депутат по одномандатному округу | №1 |
| Лицук Андрей Артурович | депутат по одномандатному округу | №2 |
| Чиканцев Тарас Александрович | депутат по одномандатному округу | №3 |
| Зяблицкая Наталья Викторовна | депутат по одномандатному округу | №4 |
| Гришин Дмитрий Сергеевич | депутат по одномандатному округу | №5 |
| Власюк Елена Николаевна | депутат по одномандатному округу | №7 |
| Гасымова Галина Александровна | депутат по одномандатному округу | №8 |
| Жигалов Сергей Николаевич | депутат по одномандатному округу | №10 |
| Землянкин Сергей Федорович | депутат по одномандатному округу | №13 |
| Елин Павел Анатольевич | депутат по одномандатному округу | №14 |
| Лариков Павел Анатольевич | депутат по одномандатному округу | №17 |
| Рачков Валерий Юрьевич | депутат по одномандатному округу | №18 |
| Джек Владимир Петрович | депутат по одномандатному округу | №19 |
| Сатинов Алексей Владимирович | депутат по одномандатному округу | №24 |
| Криста Анатолий Владимирович | депутат по одномандатному округу | №25 |

Присутствовали:

Отсутствовали: Зворыгина С.А., Великий Д.С., Сочилин В.В., Лисин А.В.

Приглашенные:

Суханова С.П. председатель Счетной палаты города Нижневартовска;

Панфилова Э.М. депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва;

Мухин А.А. депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва;

Повх С.В. депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва;

Танкеев В.М. депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

Клец М.В. советник председателя Думы Ханты-мансийского автономного округа-Югры;

Лукаш Н.В. заместитель главы города Нижневартовска;

Курманалиев Р.С. временно исполняющий обязанности начальника ОУУОП и ПДН УМВД России по городу Нижневартовску;

Маноков Г.А. помощник прокурора города Нижневартовска;

Ситников В.П. заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска;

 Сериков С.Е. заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

Попенко О.А. начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска;

Теляга И.А. директор департамента финансов администрации города Нижневартовска;

Некрасова Н.С. начальник экспертно-правового отдела Думы города Нижневартовска.

1. СЛУШАЛИ: О проекте повестки дня совместного заседания комитетов по городскому хозяйству и строительству и по вопросам безопасности населения.

Докладчик:Давыдов Д.С., председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

Землянкин С.Ф. попросил предоставить слово при рассмотрении вопроса: «Об исполнении протокольных поручений комитета по городскому хозяйству и строительству».

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня совместного заседания комитетов по городскому хозяйству и строительству и по вопросам безопасности населения:

|  |  |
| --- | --- |
|  | О проекте повестки дня совместного заседания комитетов по городскому хозяйству и строительству и по вопросам безопасности населения.Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | *Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству и строительству* |
|  | Об исполнении протокольных поручений комитета по городскому хозяйству и строительству. Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | О плане работы комитета по городскому хозяйству и строительству на первое полугодие 2022 года.Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству. |
|  | *Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения* |
|  | Об исполнении протокольных поручений комитета по вопросам безопасности населения. Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения. |
|  | О плане работы комитета по вопросам безопасности населения на первое полугодие 2022 года.Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения. |
|  | *Вопросы по повестке дня очередного заседания Думы города Нижневартовска* |
|  | О плане работы Думы города Нижневартовска на первое полугодие 2022 года.Докладчик: Сатинов Алексей Владимирович, председатель Думы города Нижневартовска. |
|  | О бюджете города Нижневартовска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.Докладчик: Теляга Инна Альбертовна, директор департамента финансов администрации города. |
|  | О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 №85 «О Положении о размере и порядке предоставления гарантий, установленных Уставом города Нижневартовска, главе города Нижневартовска, депутатам Думы города Нижневартовска».Докладчик: Некрасова Наталья Сергеевна, начальник экспертно-правового отдела Думы города Нижневартовска. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 16

«За» - единогласно повестка дня утверждена

*Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству и строительству*

2. СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольных поручений комитета по городскому хозяйству и строительству.

Докладчик: Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

Сообщил, что на контроле комитета со сроком исполнения в декабре 2021 года находятся четыре поручения:

1) администрации города Нижневартовска ускорить мероприятия по сносу ветхого жилья и провести работы по ликвидации свалок на территории поселка Дивный.

Попенко О.А. проинформировал, что в 2021 году в поселке Дивный было снесено 64 дома. В настоящее время на территории поселка Дивный расположено 49 домов. Из них 9 домов расселены и подлежат сносу. В отношении 5 домов завершена подготовка проектов организации работ по сносу, размещение контрактов запланировано на I квартал 2022 года. В отношении оставшихся 4 домов разработку проектов организации работ планируется завершить в I квартале 2022 года.

 В части ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории поселка Дивный сообщил, что в адрес комитета по городскому хозяйству и строительству Думы города Нижневартовска направлена информация о выполненных работах с приложением фототаблицы ликвидации несанкционированных свалок.

Давыдов Д.С. сообщил, что был проведен осмотр территорий поселка Дивный. Работы выполнены с учетом жалоб жителей поселка Дивный. Управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска просит о снятии с контроля протокольного поручения.

РЕШИЛИ: снять протокольное поручение с контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 16

«За» - единогласно решение принято

 2) поручить администрации города Нижневартовска проработать вопрос благоустройства территории в районе ТК «Самотлор» (ул. Мира, 62А), оборудовав площадку для отдыха жителей.

Ситников В.П. проинформировал, что ориентировочный срок окончания проектно-изыскательских работ декабрь 2021 года. После разработки проектно-сметной документации и включении объекта в программу «Формирование комфортной городской среды города Нижневартовска» при выделении финансирования данного мероприятия работы будут выполнены.

Выступили: Давыдов Д.С., Лариков П.А.

Давыдов Д.С. предложил изменить формулировку протокольного поручения: департаменту строительства администрации города Нижневартовска не позднее первого квартала 2022 года предусмотреть денежные средства, в процессе корректировки бюджета, на выполнение работ по благоустройству территории в районе ТК «Самотлор» (ул. Мира, 62А), оборудовав площадку для отдыха жителей.

РЕШИЛИ: поручить профильному департаменту администрации города Нижневартовска не позднее первого квартала 2022 года предусмотреть денежные средства, в процессе корректировки бюджета, на выполнение работ по благоустройству территории в районе ТК «Самотлор» (ул. Мира, 62А), оборудовав площадку для отдыха жителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 16

«За» - единогласно решение принято

3) поручить администрации города Нижневартовска проработать вопрос обустройства проезда, пешеходной зоны и парковки между домами №23 и №25 по улице Героев Самотлора (вопрос беспрепятственного выезда автотранспорта из двора жилого дома №23 по улице Героев Самотлора).

Ситников В.П. проинформировал, что определена стоимость проектно-изыскательских работ, стоимость строительно-монтажных работ. При условии финансирования данных мероприятий работы будут выполнены.

Выступили: Землянкин С.Ф., Давыдов Д.С., Ситников В.П.

Давыдов Д.С. предложил продлить срок исполнения протокольного поручения до заседания комитета в апреле 2022 года.

РЕШИЛИ: продлить срок исполнения протокольного поручения до заседания комитета в апреле 2022 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 16

«За» - единогласно решение принято

4) поручить администрации города Нижневартовска подготовить информацию о перечне и стоимости работ, необходимых для содержания мест захоронений по сформированным спискам захороненных ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, граждан, внесших большой личный вклад в развитие города Нижневартовска.

Сериков С.Е. проинформировал о перечне и стоимости работ, необходимых для содержания мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, граждан, внесших большой личный вклад в развитие города Нижневартовска.

Давыдов Д.С. предложил:

1) протокольное поручение в данной формулировке снять с контроля;

2) изменить формулировку протокольного поручения: департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска разработать поэтапную дорожную карту по выполнению работ, необходимых для содержания мест захоронений по сформированным спискам захороненных ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, граждан, внесших большой личный вклад в развитие города Нижневартовска, с учетом фактических финансовых возможностей.

Землянкин С.Ф. предложил департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска в рабочем порядке создать рабочую группу с привлечением депутатов Думы города Нижневартовска по определению очередности выполнения работ по содержанию мест захоронений.

РЕШИЛИ:

1. Снять протокольное поручение с контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 16

«За» - единогласно решение принято

2. Поручить администрации города Нижневартовска разработать поэтапную дорожную карту по выполнению работ, необходимых для содержания мест захоронений по сформированным спискам захороненных ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, граждан, внесших большой личный вклад в развитие города Нижневартовска, с учетом фактических финансовых возможностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 16

«За» - единогласно решение принято

Давыдов Д.С. предоставил слово Землянкину С.Ф.

Землянкин С.Ф. обратил внимание на некачественное зимнее содержание дороги по улице Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева. Считает необходимо улучшить качество работ по зимнему содержанию городских территорий и улично-дорожной сети города Нижневартовска.

Ситников В.П. пояснил, контроль за выполнением работ подрядчиком ведется. В случае выявления недостатков применяются меры ответственности: не подписываются акты приема работ, взыскиваются штрафы. При дальнейшем неисполнении подрядчиком обязательств будет рассматривается вопрос о расторжении контракта.

Землянкин С.Ф. предложил в недельный срок подрядной организации АО «ГК «Севератодор» устранить замечания по некачественному зимнему содержанию дороги на улице Пикмана. В случае неисполнения обратиться к учредителям о некачественном исполнении подрядной организации обязательств по контракту.

Сатинов А.В. предложил депутатам Думы города Нижневартовска обсудить вопрос некачественной уборки снега дворовых территорий, междворовых проездов, внутриквартальных проездов.

Давыдов Д.С. на основании поступивших предложений подвел итоги. Администрации города Нижневартовска до 17 декабря 2021 года:

1) провести контрольные мероприятия по качеству выполнения работ по уборке снега и устранению выявленных замечаний подрядной организацией АО «ГК «Севератодор»;

2) предоставить в адрес комитета по городскому хозяйству и строительству Думы города Нижневартовска информацию о фактах нарушений условий договорных обязательств подрядной организацией АО «ГК «Севератодор».

3. СЛУШАЛИ: О плане работы комитета по городскому хозяйству и строительству на первое полугодие 2022 года.

Давыдов Дмитрий Сергеевич, председатель комитета по городскому хозяйству и строительству.

Выступили: Криста А.В., Давыдов Д.С., Жигалов С.Н., Ситников В.П.

РЕШИЛИ: Утвердить план работы комитета по городскому хозяйству и строительству на первое полугодие 2022 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 16

«За» - единогласно решение принято

 *Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения*

4. СЛУШАЛИ: Об исполнении протокольных поручений комитета по вопросам безопасности населения.

Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения.

Сообщил, что на контроле комитета, со сроком исполнения на ноябрь, находится одно поручение:

поручить администрации города Нижневартовска проработать программу обустройства кольцевых развязок на перекрестах улиц города Нижневартовска и вопрос строительства сквозного проезда от улицы Пикмана до улицы 2П-2.

Выступили: Землянкин С.Ф., Ситников В.П., Давыдов Д.С.

Жигалов С.Н. сообщил, что информация по вопросу строительства сквозного проезда от улицы Пикмана до улицы 2П-2 администрацией города Нижневартовска предоставлена. Предложил в данной части протокольное поручение снять с контроля.

РЕШИЛИ: снять с контроля протокольное поручение в части предоставления информации по вопросу строительства сквозного проезда от улицы Пикмана до улицы 2П-2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 16

«За» - 14 «Против» -1 (Землянкин С.Ф.) «Воздержался»-1 (Криста А.В.) решение принято

Жигалов С.Н. сообщил, что информация по вопросу о программе обустройства кольцевых развязок на перекрестах улиц города Нижневартовска администрацией города Нижневартовска не поступила. Предложил переформулировать протокольное поручение: администрации города Нижневартовска проработать варианты кольцевых развязок на перекрестах улиц города Нижневартовска и предоставить информацию в комитет не позднее первого квартала 2022 года.

Выступили: Землянкин С.Ф., Ситников В.П., Давыдов Д.С., Сатинов А.В.

РЕШИЛИ: поручить администрации города Нижневартовска проработать варианты кольцевых развязок на перекрестах улиц города Нижневартовска и предоставить информацию в комитет не позднее первого квартала 2022 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 16

«За» - единогласно решение принято

5. СЛУШАЛИ: О плане работы комитета по вопросам безопасности населения на первое полугодие 2022 года.

Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения.

РЕШИЛИ: Утвердить план работы комитета по вопросам безопасности населения на первое полугодие 2022 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 16

«За» - единогласно решение принято

6. СЛУШАЛИ: О плане работы Думы города Нижневартовска на первое полугодие 2022 года.

Докладчик: Сатинов Алексей Владимирович, председатель Думы города Нижневартовска.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе города Нижневартовска принять решение о плане работы Думы города Нижневартовска на первое полугодие 2022 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 16

«За» - единогласно решение принято

*Вопросы по повестке дня очередного заседания Думы города Нижневартовска*

7. СЛУШАЛИ: О бюджете города Нижневартовска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Докладчик: Теляга Инна Альбертовна, директор департамента финансов администрации города.

Землянкин С.Ф. Предложил вопрос благоустройства дворовых территорий квартала «Молодежный» при распределении остатков бюджетных средств в первом квартале 2022 года рассмотреть в числе первоочередных.

Выступили: Джек В.П., Теляга И.А., Гасымова Г.А., Криста А.В., Лариков П.А., Ситников П.А., Танкеев В.М.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе города Нижневартовска принять решение о бюджете города Нижневартовска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов 16

«За» - 14 «Против»-1 (Криста А.В.) «Воздержался»-1 (Джек В.П.) решение принято

8. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 №85 «О Положении о размере и порядке предоставления гарантий, установленных Уставом города Нижневартовска, главе города Нижневартовска, депутатам Думы города Нижневартовска».

Докладчик: Некрасова Наталья Сергеевна, начальник экспертно-правового отдела Думы города Нижневартовска.

 РЕШИЛИ: Рекомендовать Думе города Нижневартовска принять решение о внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 №85 «О Положении о размере и порядке предоставления гарантий, установленных Уставом города Нижневартовска, главе города Нижневартовска, депутатам Думы города Нижневартовска».

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

 Всего депутатов 16

 «За» - 15 «Против»- 0 «Воздержался»-1 (Криста А.В.) решение принято

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета по городскомухозяйству и строительству |   |  Д.С. Давыдов |