# [Распоряжение администрации г. Нижневартовска от 7 июля 2017 г. N 1085-р](http://mobileonline.garant.ru/document?id=45137004&sub=0)

# ["О плане мероприятий ("дорожной карте") по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования город Нижневартовск"](http://mobileonline.garant.ru/document?id=45137004&sub=0)

В соответствии с [распоряжением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=45104410&sub=0) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.06.2016 N 277-рп "О плане основных мероприятий по проведению Года экологии в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре":

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования город Нижневартовск (далее - "дорожная карта") согласно [приложению](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%A4%D0%A4%5CDownloads%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3.%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE.rtf#sub_1000).

2. Ответственным должностным лицом за организацию исполнения "дорожной карты" назначить начальника управления по природопользованию и экологии администрации города А.А. Туниекова.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Н.В. Лукаша.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города | В.В. Тихонов |

Приложение к [распоряжению](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%A4%D0%A4%5CDownloads%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3.%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE.rtf#sub_0)

администрации города

от 07.07.2017 N 1085-р

# План мероприятий("дорожная карта") по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования город Нижневартовск

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование объектаразмещенияотходов | Местоположениеобъектаразмещенияотходов | Координатыобъектаразмещенияотходов | Наличиепредписывающихдокументов(судебные решения,требования органовпрокуратуры,предписанияконтрольно-надзорныхорганов) | Срокликвидацииобъектаразмещенияотходов | Объемыфинансирования(тыс. руб.) | Ответственныедолжностныелица |
| 1. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе ООО"Доркомплект" | N 60°58'26,75"E76°33'00,05" | нет | по 30.09.2017 | 1 184,521 | А.А. Туниеков -начальник управленияпо природопользованию и экологииадминистрации города |
| 2. | Несанкционированное место размещения отходов | за магазином"У дороги", участок 1 | N 60°59'02,55"E76°28'40,51" | нет |
| 3. | Несанкционированное место размещения отходов | за магазином"У дороги", участок 2 | N 60°59'01,62"E76°28'40,63" | нет |
| 4. | Несанкционированное место размещения отходов | за поселкомДивный | N 60°54'58,30"E76°29'53,50" | нет |
| 5. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе СОНТ"Транспортник-4",СНТ "Речник" | N 60°53'43,26"E76°28'11,89" | нет |
| 6. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе СОНТ"Мичуринец" | N 60°53'45,38"E76°28'08,18" | нет |
| 7. | Несанкционированное место размещения отходов | в районеул. Карьерной | N 60°55'53,85"E76°30'56,78" | нет |
| 8. | Несанкционированное место размещения отходов | восточнееземельного участка 86:11:0301009:101 | N 60°55'56,40"E76°29'49,60" | нет |
| 9. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе ул. 9П | N 60°57'34,90"E76°30'49,60" | нет |
| 10. | Несанкционированное место размещения отходов | РЭБ флота,в районе СОНТ"Транспортник" | N 60°54'07,93"E76°29'16,38" | нет |
| 11. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе 12 км,за магазином"Владимир" | N 60°58'09,12"E76°37'25,90" | нет |
| 12. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе бывшегоСОНТ "Обь-87" | N 60°51'23,04"E76°40'06,74" | нет | с датыподписанияконтрактапо 30.10.2017 | 635,123 | А.А. Туниеков -начальник управленияпо природопользованию и экологииадминистрации города |
| 13. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе МЖК,в 25 м южнееземельного участка 86:11:0301013:285 | N 60°58'04,83"E76°32'48,60" | нет |
| 14. | Несанкционированное место размещения отходов | лесной массивв районеул. Авиаторов, 2г | N 60°57'24,15"E76°30'20,83" | нет |
| 15. | Несанкционированное место размещения отходов | РЭБ флота,в районе ДНТ"Тампонажник-1",справа перед мостом | N 60°52'24,80"E76°25'45,74" | нет |
| 16. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'00,29"E76°30'14,68" | нет | с датыподписанияконтрактапо 31.08.2017 | 944,590 | А.А. Туниеков -начальник управленияпо природопользованию и экологииадминистрации города |
| 17. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'26,96"E76°30'44,25" | нет |
| 18. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'27,24"E76°30'45,78" | нет |
| 19. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'27,59"E76°30'45,03" | нет |
| 20. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'28,99"E76°30'44,98" | нет |
| 21. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'28,83"E76°30'45,89" | нет |
| 22. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'25,39"E76°30'39,22" | нет |
| 23. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'25,18"E76°30'40,69" | нет |
| 24. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'30,92"E76°30'48,14" | нет |
| 25. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'33,16"E76°30'45,09" | нет |
| 26. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'32,97"E76°30'47,35" | нет |
| 27. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'33,11"E76°30'48,46" | нет |
| 28. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'33,19"E76°30'49,43" | нет |
| 29. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'37,07"E76°30'49,27" | нет |
| 30. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'37,39"E76°30'48,51" | нет |
| 31. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'37,68"E76°30'48,76" | нет |
| 32. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'38,84"E76°30'51,02" | нет |
| 33. | Несанкционированное место размещения отходов | в районе рекиРязанский Еган | N 60°57'38,72"E76°30'51,25" | нет |
| 34. | Несанкционированное место размещения отходов | земельный участок 86:11:0902001:381 | N 60°59'49,87"E76°27'30,44" | нет |