ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

(седьмой созыв)

ПРОТОКОЛ

совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству         и комитета по вопросам безопасности населения

18 июня 2025 года				                                г. Нижневартовск

Председательствовал: 	Жигалов С.Н., председатель комитета           по вопросам безопасности населения,

депутат по избирательному округу №10

| Чиканцев Тарас Александрович | депутат по одномандатному округу | №3 |
| --- | --- | --- |
| Зяблицкая Наталья Викторовна | депутат по одномандатному округу | №4 |
| Власюк Елена Николаевна | депутат по одномандатному округу | №7 |
| Жигалов Сергей Николаевич | депутат по одномандатному округу | №10 |
| Мухин Александр Алексеевич | депутат по одномандатному округу | №11 |
| Повх Степан Владимирович | депутат по одномандатному округу | №12 |
| Землянкин Сергей Федорович | депутат по одномандатному округу | №13 |
| Елин Павел Алексеевич | депутат по одномандатному округу | №14 |
| Лариков Павел Анатольевич | депутат по одномандатному округу | №17 |
| Рачков Валерий Юрьевич | депутат по одномандатному округу | №18 |
| Джек Владимир Петрович | депутат по одномандатному округу | №19 |
| Зворыгина Светлана Анатольевна | депутат по одномандатному округу | №20 |
| Лисин Анатолий Владимирович | депутат по одномандатному округу | №22 |
| Сатинов Алексей Владимирович | депутат по одномандатному округу | №24 |

Присутствовали:

Отсутствовали: Сочилин В.В., Давыдов Д.С., Куштанов Р.Р., Одокиенко Р.Г., Великий Д.С., Криста А.В., Панфилова Э.М.

Приглашенные:

Боков А.Н.	заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

Чеботарев С.В.	заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города Нижневартовска;

Мансурова С.И.	аудитор счетной палаты города Нижневартовска;

Татаренков В.Л.	директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;

Тремасова А.Е.     помощник прокурора города Нижневартовска.

| В тексте протокола словосочетания: 1) «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра», «ХМАО - Югра» - «автономный округ» - равнозначны; 2) «городской округ», «город», «город Нижневартовск», «муниципальное образование» - равнозначны; 3) «Дума города Нижневартовска», «Дума города», «Дума» - равнозначны; 4) «администрация города Нижневартовска», «администрация города», «администрация» - равнозначны; 5) «муниципальное бюджетное учреждение», «бюджетное учреждение», «МБУ», - равнозначны. |  |
| --- | --- |

1. СЛУШАЛИ: о повестке дня совместного заседания комитета                                по   городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.

Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета                                 по вопросам безопасности населения.

РЕШЕНИЕ: утвердить следующую повестку дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения.

|  | О повестке дня совместного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения. Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения. |
| --- | --- |
|  | Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству и строительству |
| 2. | Об исполнении протокольного поручения о предусмотрении денежных средств на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Осенней (от улицы Декабристов до улицы Садовой). Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
| 3. | Об исполнении протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству по вопросу размещения модульного, общественного (бесплатного) туалета по улице Г.И. Пикмана в створе улицы Мусы Джалиля и проспекта Победы. Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. |
| 4. | Об итогах рабочей поездки от 04.06.2025. Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения. |
| 5. | О результатах совместного выездного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения от 11.06.2025. Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения. |
| 6. | О результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по доработке проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями)» от 10.06.2025. Докладчик: Землянкин Сергей Федорович, руководитель рабочей группы, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13. |
| 7. | О плане работы комитета по городскому хозяйству и строительству на второе полугодие 2025 года. Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения. |
|  | Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения |
| 8. | Об исполнении протокольного поручения комитета по вопросам безопасности населения о предоставлении информации (дорожную карту) по реализации мероприятий (предложений УМВД России по городу Нижневартовску) по расширению системы городского видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Нижневартовска. Докладчик: Татаренков Вадим Леонидович, директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». |
| 9. | О плане работы комитета по вопросам безопасности населения на второе полугодие 2025 года. Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения. |
|  | Вопросы по повестке дня 41 заседания Думы города Нижневартовска |
| 10. | О плане работы Думы города Нижневартовска на второе полугодие 2025 года. Докладчик: Сатинов Алексей Владимирович, председатель Думы города Нижневартовска. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«за» - 14

«против» - 0

«воздержался» - 0                            повестка дня утверждена.

Вопросы по плану работы комитета по городскому хозяйству

и строительству

2. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения о предусмотрении денежных средств на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Осенней (от улицы Декабристов до улицы Садовой).

Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что в настоящее время выполняются мероприятия             по корректировке видов работ капитального ремонта улицы Осенней                 (от улицы Декабристов до улицы Моховой): выторфовка, устройство основания из песка и щебня, устройство тротуаров, бортового камня.      Дальнейшая реализация проекта капитального ремонта автомобильной дороги по улице Осенней запланирована поэтапно (в период с 2025 по 2026 годы).

По состоянию на 09.06.2025:

- выполнены геологические изыскания;

- вносятся изменения в проектную документацию «Капитальный ремонт улицы Осенней от улицы Рабочей до улицы Декабристов (в створе улиц Декабристов и Моховая)». Срок выполнения работ - 30.06.2025.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета по городскому хозяйству и строительству о предусмотрении денежных средств на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Осенней (от улицы Декабристов до улицы Садовой) до очередного заседания комитета в декабре 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«за» - 14

«против» - 0

«воздержался» - 0                             решение принято.

3. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета                        по городскому хозяйству и строительству по вопросу размещения модульного, общественного (бесплатного) туалета по улице Г.И. Пикмана в створе улицы Мусы Джалиля и проспекта Победы.

Докладчик: Боков Анатолий Николаевич, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Боков А.Н. сообщил, что работы по установке и подключению модульного, общественного (бесплатного) туалета проведены.

Выступили: Землянкин С.Ф., Боков А.Н., Жигалов С.Н., Джек В.П.

РЕШЕНИЕ: снять с контроля протокольное поручение комитета                              по городскому хозяйству и строительству по вопросу размещения модульного, общественного (бесплатного) туалета по улице Г.И. Пикмана в створе улицы Мусы Джалиля и проспекта Победы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«за» - 14

«против» - 0

«воздержался» - 0                             решение принято.

4. СЛУШАЛИ: об итогах рабочей поездки от 04.06.2025.

Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета                          по вопросам безопасности населения.

Жигалов С.Н. сообщил, в рамках рабочей поездки депутаты Думы города Нижневартовска совместно с представителями ведомственных структур администрации города Нижневартовска посетили 5 объектов.

Депутаты отметили необходимость улучшения условий для безопасного движения на участках дорог, прилегающих к образовательным учреждения. Рекомендовано создание дополнительных парковочных мест в районе:

-	МБОУ «Средняя школа №32»;

-	МАДОУ «Ромашка»;

-	МБОУ «Гимназия №2».

Обращено внимание на нарушение правил дорожного движения.                По улице Г.И. Пикмана наблюдается движение грузового транспорта, несмотря на запрещающие знаки, вследствие чего деформируется дорожное полотно.

Зяблицкая Н.В. предложила включить в проект решения территорию, прилегающую к БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (Женская консультация).

Землянкин С.Ф. предложил в рабочем порядке рассмотреть вопрос обеспечения безопасности дорожного движения на территории города.                  Пригласить представителей ГИБДД УМВД и заслушать их информацию           о принятых мерах по недопущению движения грузового транспорта, несмотря на запрещающие знаки, борьбы с несанкционированными стоянками специализированной техники и пресечения беспорядочной езды мотоциклистов в черте города.

Выступили Мухин А.А., Землянкин С.Ф.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию об итогах рабочей поездки от 04.06.2025.

2. Поручить администрации города Нижневартовска проработать вопрос организации дополнительных парковочных мест на территориях, прилегающих к учреждениям: МБОУ «Средняя школа №32»; МАДОУ «Ромашка»; МБОУ «Гимназия №2»; БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (Женская консультация) до очередного заседания комитета          в сентябре 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«за» - 14

«против» - 0

«воздержался» - 0                             решение принято.

5. СЛУШАЛИ: о результатах совместного выездного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения от 11.06.2025.

Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета                            по вопросам безопасности населения.

Жигалов С.Н. проинформировал о результатах совместного выездного заседания

комитетов по обращениям жителей дачных участков в районе РЭБ флота:

- поднят вопрос о необходимости укрепления дамбы (протяженностью            1.800 м.), построенной в 2015 году, которая дала усадку и не обеспечивает защиту от подтопления.

Депутаты обратили внимание на необходимость проведения обследования дамбы для оценки причин усадки, дальнейшего укрепления и определения источников финансирования.

- фиксируются случаи складирования несанкционированного мусора.                По информации управления муниципального контроля администрации города Нижневартовска с представителями торговых сетей проведены профилактические мероприятия. На момент выездного заседания прилегающие территории вышеуказанных магазинов содержатся                              в надлежащем состоянии;

-   отмечена проблема с остановочными павильонами ввиду отсутствия или    их повреждения. Жители вынуждены ожидать общественный транспорт на проезжей части.

Депутаты Думы города Нижневартовска отметили необходимость восстановления поврежденных павильонов и обустройства новых пунктов ожидания общественного транспорта.

Землянкин С.Ф. предложил проработать вопрос реконструкции (капитального ремонта) автомобильной дороги в сторону РЭБ флота с учетом обустройства остановочных павильонов.

Джек В.П. выразил мнение о необходимости проработать вопрос создания муниципальной программы по строительству гидротехнических сооружений для защиты населения от подтоплений.

Выступили: Боков А.Н., Землянкин С.Ф., Жигалов С.Н., Лариков П.А.

Чеботарев С.В. предложил проанализировать планомерность финансирования и целесообразность строительства гидротехнических сооружений в рамках договора на комплексное развитие территории.

Сатинов А.В. обозначил необходимость комплексной проработки вопроса инженерной защиты от затоплений и подтоплений территорий города Нижневартовска.

Выступили: Боков А.Н., Землянкин С.Ф., Сатинов А.В.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о результатах совместного выездного заседания комитета по городскому хозяйству и строительству и комитета по вопросам безопасности населения от 11.06.2025.

2. Поручить администрации города Нижневартовска проработать вопрос инженерной защиты от затоплений и подтоплений территорий города Нижневартовска.

3. Поручить администрации города Нижневартовска разработать проект реконструкции (капитального ремонта) автомобильной дороги в сторону         РЭБ флота с учетом обустройства остановочных павильонов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«за» - 14

«против» - 0

«воздержался» - 0                             решение принято.

6. СЛУШАЛИ: о результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по доработке проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667 «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска» (с изменениями)» от 10.06.2025.

Докладчик: Землянкин Сергей Федорович, руководитель рабочей группы, депутат Думы города Нижневартовска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13.

Землянкин С.Ф. проинформировал о том, что депутатами Думы города Нижневартовска в адрес рабочей группы направлены предложения                               по внесению изменений в проект решения (Жигулина Т.В., Джек В.П.,           Повх С.В.) Решением рабочей группы рекомендовано направить в адрес администрации города Нижневартовска поступившие предложения для рассмотрения и принятия решения. По результатам направить информацию       с обоснованием внесения/отклонения изменений до 20.06.2025.

По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства            в соответствии с техническими требованиями к размещению автобусных остановок допускается возможность установки торговых киосков при соблюдении условий их размещения.  Автобусная остановка состоит из посадочной площадки и площадки ожидания. Торговые киоски допускается размещать за пределами указанных площадок.

РЕШЕНИЕ: принять к сведению информацию о результатах заседания рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству по доработке проекта решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №667              «О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска»                       (с изменениями)» от 10.06.2025.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«за» - 14

«против» - 0

«воздержался» - 0                             решение принято.

7. СЛУШАЛИ: о плане работы комитета по городскому хозяйству и строительству на второе полугодие 2025 года.

Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения.

Жигалов С.Н. предложил принять проект плана работы комитета                            по городскому хозяйству и строительству на второе полугодие 2025 года за основу.

РЕШЕНИЕ: утвердить план работы комитета по городскому хозяйству и строительству на второе полугодие 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«за» - 14

«против» - 0

«воздержался» - 0                             решение принято.

Вопросы по плану работы комитета по вопросам безопасности населения

8. СЛУШАЛИ: об исполнении протокольного поручения комитета по вопросам безопасности населения о предоставлении информации (дорожную карту) по реализации мероприятий (предложений УМВД России по городу Нижневартовску) по расширению системы городского видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Нижневартовска.

Докладчик: Татаренков Вадим Леонидович, директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

Татаренков В.Л. проинформировал о том, что в 2025 году заключен муниципальный контракт на установку 4 видеокамер на территории Мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.». В соответствии с предложениями УМВД России               по городу Нижневартовску на 2025 год подготовлена аукционная документация на установку 76 камер видеонаблюдения в 54 локациях города и замену сетевого и серверного оборудования.

Выступили: Землянкин С.Ф., Татаренков В.Л., Джек В.П., Жигалов С.Н., Боков А.Н.

РЕШЕНИЕ: продлить срок исполнения протокольного поручения комитета       по вопросам безопасности населения о предоставлении информации (дорожная карта) по реализации мероприятий (предложений УМВД России по городу Нижневартовску) по расширению системы городского видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Нижневартовска до очередного заседания комитета                    в декабре 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«за» - 14

«против» - 0

«воздержался» - 0                             решение принято.

9. СЛУШАЛИ: о плане работы комитета по вопросам безопасности населения на второе полугодие 2025 года.

Докладчик: Жигалов Сергей Николаевич, председатель комитета по вопросам безопасности населения.

Жигалов С.Н. предложил принять проект плана работы комитета по вопросам безопасности населения за основу.

РЕШЕНИЕ: утвердить план работы комитета по вопросам безопасности населения на второе полугодие 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«за» - 14

«против» - 0

«воздержался» - 0                             решение принято.

Вопросы по повестке дня сорок первого заседания

Думы города Нижневартовска

10. СЛУШАЛИ: о плане работы Думы города Нижневартовска на второе полугодие 2025 года.

Докладчик: Сатинов Алексей Владимирович, председатель Думы города Нижневартовска.

Краткая аннотация к проекту:

проект решения Думы города Нижневартовска «О Плане работы Думы города Нижневартовска на второе полугодие 2025 года» подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Регламента Думы города Нижневартовска, утвержденного решением Думы города Нижневартовска от 25.03.2016 №1012, с учетом предложений субъектов правотворческой инициативы, установленных Уставом города Нижневартовска и планов социально-экономического развития города Нижневартовска.

РЕШЕНИЕ: рекомендовать Думе города Нижневартовска утвердить план работы Думы города Нижневартовска на второе полугодие 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего депутатов: 14

«за» - 14

«против» - 0

«воздержался» - 0                             решение принято.

Председатель комитета по

вопросам безопасности населения                                               С.Н. Жигалов