Контрольно-счетный орган муниципального образования -

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

«ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Приложение к распоряжению

Счетной палаты города Нижневартовска

от «28» декабря 2024 года № 114

начало действия: с 01.01.2025

(с изменениями от 19.03.2025 № 23)

г. Нижневартовск, 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела/ приложения | Наименование раздела |
| --- | --- |
|  | Общие положения |
|  | Подготовка к проведению контрольного мероприятия |
|  | Проведение контрольного мероприятия |

1.Общие положения

1.1.  Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Особенности проведения контрольного мероприятия по проверке законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов капитального строительства» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований»;

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2012 № 38-оз «О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

Положением о контрольно-счетном органе муниципального образования – счетной палате города Нижневартовска, утвержденного решением Думы города Нижневартовска от 22.09.2021 № 823;

Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (постановление Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 29.03.2022 № 2ПК);

Регламентом контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной палаты города Нижневартовска.

При разработке настоящего Стандарта учтены положения «СГА 304. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Аудит государственных и международных инвестиционных проектов» (утв. постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 23.12.2016 № 8ПК) (ред. от 26.09.2023).

1.2. Целью настоящего Стандарта является установление особенностей осуществления контрольно-счетным органом муниципального образования – счетной палатой города Нижневартовска (далее – Счетная палата) контрольной деятельности при проведении проверки использования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов капитального строительства.

1.3. Положения настоящего Стандарта могут применяться при проведении проверки использования бюджетных средств, выделенных на создание, ремонт, благоустройство объектов некапитального характера и иные аналогичные работы в отношении таких объектов при реализации муниципальных программ города.

1.4. Задачей Стандарта является определение особенностей порядка организации и проведения соответствующего контрольного мероприятия, оформления его результатов.

1.5. Сфера применения настоящего Стандарта – деятельность Счетной палаты города Нижневартовска в рамках проведения контрольных мероприятий по проверке использования средств, выделенных полностью или частично за счет средств бюджета города Нижневартовска на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов капитального строительства, а также на создание, ремонт, благоустройство объектов некапитального характера и иные аналогичные работы в отношении таких объектов при реализации муниципальных программ города (далее вместе – ремонтно-строительные работы).

1.6. Проведение контрольного мероприятия по проверке использования средств, выделенных полностью или частично за счет средств бюджета города Нижневартовска на ремонтно-строительные работы (далее – контрольное мероприятие), подготовка к его проведению и оформление результатов осуществляется в соответствии со стандартом внешнего муниципального финансового контроля Счетной палаты «Общие требования, правила и процедуры проведения контрольных мероприятий» с учетом положений, установленных настоящим Стандартом.

- Подготовка к проведению контрольного мероприятия

  - Подготовка к проведению контрольного мероприятия заключается в выполнении ряда последовательных действий по разработке программы его проведения, в которую, исходя из предмета контрольного мероприятия, могут включаться следующие основные вопросы:

правовой статус и общие сведения об организациях, являющихся объектами контроля, наличие разрешительной документации на проведение работ (лицензии, допуски (в случае необходимости);

обоснованность и правомерность определения цены ремонтно-строительных работ;

законность заключения и исполнения муниципальных контрактов (договоров), в том числе:

- анализ объема и фактической стоимости выполненных работ;

- соблюдение установленных муниципальным контрактом (договором) сроков, объемов и качества выполнения работ;

- оценка осуществления в процессе выполнения работ строительного контроля;

соответствие выполненных работ проектно-сметной документации (техническому заданию);

оценка ведения бухгалтерского учета поступления, использования и результатов использования средств местного бюджета.

  - Подготовка к проведению контрольного мероприятия начинается после включения его в план деятельности Счетной палаты на соответствующий год, в разумный срок до начала его проведения.

  - Получение сведений об объекте контрольного мероприятия (далее также – объект контроля) осуществляется путем анализа информации, имеющей значение для целей контрольного мероприятия, о целях и задачах деятельности объекта контроля, его организационно-правовой форме, организационной структуре, ведомственной подчиненности, бюджетном финансировании, использовании объектом контроля собственности города Нижневартовска, финансово-экономических показателей и результатах деятельности, учетной политике, состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, внутренних и внешних факторах, влияющих на работу объекта контроля.

  - Информация об объекте контроля может быть получена из общедоступных данных, на основе результатов предыдущих контрольных мероприятий в данной сфере или на объекте, в том числе контрольных мероприятий, проводимых другими контрольными (надзорными) органами, а также по запросу Счетной палаты, направленному в рамках установленной компетенции. Информация может быть запрошена как в текстовой, табличной, так и фото- и видео- формам.

  - Полученные данные об объекте контроля используются для определения целей и вопросов программы контрольного мероприятия, методики (способа) его проведения, состава рабочей группы исполнителей, сроков начала и окончания контрольного мероприятия.

- Проведение контрольного мероприятия

  - По первичным документам проверяется полнота и своевременность поступления бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия по анализируемому виду работ, а также их перечисление на счета подрядчиков/исполнителей за выполненные работы и (или) оказанные услуги.

  - Анализируется наличие утвержденной проектно-сметной документации, заключений экспертных организаций по проектной документации.

  - По актам приемки выполненных работ, актам оказания услуг, иным первичным документам, согласованным сторонами муниципального контракта (договора), на основании которых определялись объемы выполненных ремонтно-строительных работ, оценивается соответствие выполненных объемов работ объемам, за которые осуществлена оплата.

  - Проверяется соблюдение целевого характера расходования бюджетных средств, эффективность использования финансовых ресурсов, а также, правильность определения стоимости ремонтно-строительных работ в случае включения такого вопроса в программу контрольного мероприятия. При этом особое внимание обращается на правильность применения:

единичных расценок, нормативного потребления ресурсов;

коэффициентов, учитывающих особые условия производства работ, и т.д.; норматива накладных расходов и сметной прибыли;

индексов роста стоимости строительно-монтажных работ к базисным ценам и индексов дефляторов на период выполнения работ;

стоимости использованных при выполнении работ материалов изделий, конструкций и оборудования;

стоимости использованных при выполнении работ машин и механизмов.

  - В ходе проведения контрольного обмера (осмотра) используются следующие методы сбора фактических данных и информации, которые будут применяться для формирования доказательств в соответствии с поставленными целями и вопросами контрольного мероприятия (далее – методы сбора данных):

визуальный осмотр объекта капитального строительства (здания, строения, сооружения, линейного объекта и т.д.) в целом и отдельных элементов конструкции (лестницы, окна, перегородки, стены, проезжая часть, обочины, искусственные дорожные сооружения и др.);

проверка работоспособности оборудования (при наличии);

инструментальный контроль объемов и качества выполненных ремонтно-строительных работ. Метод включает визуальные осмотры, контрольные обмеры, другие методы контроля, выполняемые с применением специального инструмента и оборудования силами специалистов Счетной палаты в присутствии представителя объекта контроля, иных привлеченных лиц;

может быть проведен осмотр результатов без проведения инструментального измерения при невозможности проведения контрольных обмеров;

допускается привлечение экспертов и иных лиц для осуществления лабораторного контроля с целью подтверждения соответствия качественных характеристик используемых строительных материалов указанным в проектной документации, условиях муниципального контракта (договора), порядок и правила привлечения которых закреплен в стандарте внешнего муниципального финансового контроля Счетной палаты «Порядок привлечения экспертов к участию в мероприятиях внешнего муниципального финансового контроля, проводимых Счетной палатой города Нижневартовска»;

фото-, видеофиксация обследуемого объекта в целом, его отдельных конструктивных элементов, оборудования, визуально выявленных недостатков и нарушений при осуществлении ремонтно-строительных работ.

  - Решение о применении тех или иных методов сбора фактических данных и информации принимается ответственным должностным лицом, либо участниками контрольного мероприятия по каждому проверяемому объекту по согласованию с руководителем контрольного мероприятия.

  - В состав комиссии для проведения контрольных обмеров необходимо предусматривать включение представителей заказчика и, по согласованию, представителей генерального подрядчика, подрядчика, строительного контроля (технического надзора), других организаций, причастных к строительству, реконструкции, ремонту, содержанию проверяемых объектов.

  - Результаты контрольных обмеров (осмотров) оформляются актами обмера (осмотра) или актом контрольного осмотра, примерная форма которых установлена Стандартом внешнего муниципального финансового контроля Счетной палаты «Общие требования, правила и процедуры проведения контрольных мероприятий».

  - Акт обмера (осмотра) составляется по итогам обмеров по конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ с учетом ведомостей объемов работ. Акт контрольного осмотра составляется при проведении осмотров выполненных ремонтно-строительных работ без осуществления процедуры их инструментального измерения.

  - При несогласии с данными акта обмера (осмотра), контрольного осмотра члены комиссии вправе выразить особое мнение в письменном виде, которое прилагается к акту и является его неотъемлемой частью.

  - В случае отказа от подписи акта обмера (осмотра), контрольного осмотра делается соответствующая запись об отказе на всех экземплярах акта.

  - При необходимости на объекте ремонтно-строительных работ возможно повторное проведение контрольного обмера (осмотра), результаты которого оформляются отдельным актом с указанием информации об осуществлении соответствующих действий повторно. Повторное обследование объекта строительства, реконструкции, ремонта или содержания проводится в присутствии представителей всех организаций, участвующих в первом обследовании, за исключением случаев невозможности их участия по объективным причинам (ликвидация, реорганизация хозяйствующего субъекта, отказ от участия в повторных обмерах и др.).

  - Фото-, видеофиксация объекта ремонтно-строительных работ проводится специалистами Счетной палаты с использованием фотоаппаратов, видеокамер, а также мобильных устройств (телефоны, смартфоны, планшеты). Информация о проведении фото- и видеофиксации отражается в соответствующем акте. Выборочные результаты фотоматериалов отражаются в акте, либо оформляются приложением к акту.

  - После подписания акта обмера (осмотра) или акта контрольного осмотра выполненных и принятых к учету работ, анализа всех представленных первичных документов, а также материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений, проводится сравнение фактически выполненных объемов работ с объемами работ, принятыми к оплате и отраженными в бухгалтерском учете на основании документов о приемке (актов приемки выполненных работ, справок о стоимости этих работ, иных первичных документов по согласованным сторонами формам).

  - По результатам сравнения объемов работ с другими материалами проверки при необходимости выполняются расчеты завышения договорной цены ремонтно-строительных работ и (или) объема неэффективного и неправомерного использования бюджетных средств. Указанные расчеты подписываются ответственным должностным лицом и отражаются в акте проверки.