от 15.05.2019 №547-р

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 "Об утверждении Правил оценки готовности              к отопительному периоду", приложением 9 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п                    "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", постановлением администрации города от 30.04.2014 №818 "Об утверждении Положения                     о работе комиссий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду", в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и оценки готовности муниципального образования город    Нижневартовск к отопительному периоду 2019-2020 годов:

1. Утвердить:

- мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск             к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению 1;

- план организационных мероприятий для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов                     согласно приложению 2;

- состав комиссии по оценке готовности электрических установок, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии           к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению 3;

- состав комиссии по оценке готовности жилого фонда (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению 4;

- состав комиссии по оценке готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению 5;

- состав комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы             (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению 6;

- состав комиссии по оценке готовности субъектов электроэнергетики           к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению 7.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства       администрации города М.А. Коротаева, заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 15.05.2019 №547-р

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

муниципального образования город Нижневартовск

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, объем | Финансовые средства (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет | средства предприятий | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Теплоснабжение |
| Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение" |
| 1. | Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) | км | 1,375 | 102 336,692 | 0,000 | 102 336,692 | май - сентябрь | В.В. Арбузов; С.В. Назаров |
| 1.1. | Магистральных сетей теплоснабжения, в том числе: | км | 0,723 | 71 898,293 | 0,000 | 71 898,293 |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт участка тепловой сети от УТ-58 до УТ-59 по ул. 60 лет Октября (выход УТ-58, проход УТ-59-1, ввод УТ-59А, проход Н.О. - 2 шт.), контур котельной №5 | км | 0,036 | 14 045,110 | 0,000 | 14 045,110 |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт участка тепловой сети под ул. Интернациональной от Уз 70 до точки врезки (от УТ-16-70 до точки А), контур котельной №3А | км | 0,141 | 7 864,489 | 0,000 | 7 864,489 |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-75 до УТ-62 по ул. 60 лет Октября (вход, выход компенсатора - 1 шт.; от точки А (83,0 м от УТ-75) до точки Б (3,0 м от УТ-75)), контур котельной №5 | км | 0,096 | 9 687,348 | 0,000 | 9 687,348 |  |  |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-16-73А до ТК-3 к ЦТП-10А/5 (от точки А (3,0 м от УТ-73А), переход под ул. Интернациональной, переход под ул. Дзержинского до точки Б (УП-2 (угол поворота)), 10А мкр. | км | 0,133 | 6 745,893 | 0,000 | 6 745,893 |  |  |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт участка тепловой сети от неподвижной опоры Н.О.-17 до Уз.-75 по ул. 2П (ул. 60 лет Октября) (вход, выход компенсатора - 1 шт., проход неподвижной опоры Н.О.-17), контур котельной №3А | км | 0,022 | 2 559,781 | 0,000 | 2 559,781 |  |  |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт участка тепловой сети от УТ-107 до неподвижной опоры Н.О.-17 по ул. Ханты-Мансийской (вход, выход компенсатора - 1 шт.), контур котельной №5 | км | 0,020 | 1 980,851 | 0,000 | 1 980,851 |  |  |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Уз. 16А до ЦТП-57 (6/1) (участок от Уз. 16А до УП 1, переход через ул. Мира), контур котельной №1 | км | 0,058 | 3 802,278 | 0,000 | 3 802,278 |  |  |
| 1.1.8. | Капитальный ремонт участка тепловой сети от УТ-58 до УТ-59 по ул. 60 лет Октября (участок от УТ-59 до УТ-59А), контур котельной №5 | км | 0,094 | 11 753,751 | 0,000 | 11 753,751 |  |  |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт участка тепловой сети от Уз 76 до врезки 1 (переход через улицу Интернациональную), 10"Б" мкр. | км | 0,085 | 7 142,430 | 0,000 | 7 142,430 |  |  |
| 1.1.10. | Капитальный ремонт участка тепловой сети переход под дорогой Маршала Жукова (переход через ул. Маршала Жукова по ул. Северной), контур котельной №3А | км | 0,038 | 6 316,361 | 0,000 | 6 316,361 |  |  |
| 1.2. | Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения, в том числе: | км | 0,652 | 30 438,399 | 0,000 | 30 438,399 |  |  |
| 1.2.1. | Замена трубопроводов ТС от ЦТП-14/1 до ТК-2, 14 микрорайон | км | 0,042 | 1 776,977 | 0,000 | 1 776,977 |  |  |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт трубопроводов ТС от Уз-21А до ТК-1 (от т. А (11,0 м от УТ-10-20А) до ТК-1), 8А мкр. | км | 0,065 | 3 269,109 | 0,000 | 3 269,109 |  |  |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт трубопроводов ТС от ТК-1 до ТК-2, 8А микрорайон | км | 0,144 | 7 365,385 | 0,000 | 7 365,385 |  |  |
| 1.2.4. | Замена трубопроводов ТС от УТ-40 до ж.д. 26 (ул. Интернациональная, 39), 10А мкр. | км | 0,033 | 1 762,995 | 0,000 | 1 762,995 |  |  |
| 1.2.5. | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП 14/1 - ТК-2- ТК-8 (ГВ от ЦТП 14/1 до точки А (ТК-2) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | км | 0,042 | 2 076,206 | 0,000 | 2 076,206 |  |  |
| 1.2.6. | Капитальный ремонт участка тепловой сети от УТ 15 (ТК-27) - УТ 16 (ТК-23) до ТК 14 (участок от УТ 15 (ТК-27) до УТ 16 (ТК-23), мкр. 2П | км | 0,326 | 14 187,727 | 0,000 | 14 187,727 |  |  |
| 2. | Выполнение планово-предупредительных работ (далее - ППР) сетей теплоснабжения | км | 309,541 |  |  |  | май - сентябрь | В.В. Лобанов; И.С. Филимонов |
| 3. | Подготовка котельных, всего, в том числе: | ед. | 8 | 0,000 | 453,104 | 453,104 |  |  |
| 3.1. | Текущий ремонт котлов | ед. | 21 | 0,000 | 277,277 | 277,277 |  |  |
| 3.2. | Текущий ремонт сетевых насосов | ед. | 32 | 0,000 | 175,827 | 175,827 |  |  |
| 4. | Подготовка центральных тепловых пунктов | ед. | 81 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | ВСЕГО | км | 1,375 | 102 336,692 | 453,104 | 102 789,796 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" |
| 1. | Котельное оборудование |  |  | 0,000 | 100,00 | 100,000 |  |  |
| 1.1. | Зачистка дымогарных труб, газоходов котлов "ТТ-100" - 2 ед., "КВГ- 4,0-115 Н" - 2 ед. Очистка барабанов от накипи | шт. | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | май - сентябрь | Д.З. Минуллин |
| 1.2. | Очистка дымоходов котлов и зольных шахт-отстойников | ед. | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.3. | Готовность котлов к пробному пуску | шт. | 4 | 0,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |
| 2. | Трубопроводы и запорная арматура |  |  | 0,000 | 520,000 | 520,000 |  |  |
| 2.1. | Очистка грязевиков обратных трубопроводов в котельной | шт. | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.2. | Замена и ремонт запорной арматуры, манометров, клапанов на трубопроводах внутреннего контура котельной | шт. | по факту | 0,000 | 300,000 | 300,000 |  |  |
| 2.3. | Замена и ремонт запорной арматуры, клапанов на трубопроводах наружного контура котельной | шт. | по факту | 0,000 | 220,000 | 220,000 |  |  |
| 3. | Насосы |  |  | 0,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |
| 3.1. | Ремонт и техническое обслуживание сетевых насосов внешнего контура "Д-320-50" | шт. | 4 | 0,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |
| 3.2. | Ремонт и техническое обслуживание подпиточных насосов внешнего контура "К-80-50-200" | шт. | 4 | 0,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |
| 3.3. | Ревизия, ремонт, замена изношенных деталей топливных насосов CKm 50-BP. Замена (очистка) фильтров тонкой очистки нефти | шт. | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание циркуляционных насосов внутреннего контура котельной "Wilo CronoLine IL" 150/220-11/4 | шт. | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.5. | Техническое обслуживание подпиточных насосов внутреннего контура котельной "MVI 203" | шт. | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4. | Нефтяное хозяйство |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4.1. | Очистка расходной нефтяной емкости и фильтра-отстойника внутри котельной | шт. | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4.2. | Очистка уличных расходных емкостей от парафина, песка. Откачка и вывоз шлама из емкостей | шт. | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4.3. | Ремонт (обмуровка) защитной ванны вокруг нефтяных емкостей | м | 20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 5. | Комплекс химической водоочистки (далее - ХВО) |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 5.1. | Обслуживание комплекса ХВО (замена загрузки фильтров) | комплекс | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 5.2. | Ревизия и ремонт насоса-дозатора ХВО | шт. | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 6. | Электрооборудование |  |  | 0,000 | 150,000 | 150,000 |  |  |
| 6.1. | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования электрощитовой 0,4 кВ котельной | шт. | 1 | 0,000 | 150,000 | 150,000 |  |  |
| 7. | Горелки |  |  | 0,000 | 60,000 | 60,000 |  |  |
| 7.1. | Пуско-наладочные работы, настройка и регулировка горелок "Oilon" | шт. | 4 | 0,000 | 60,000 | 60,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 930,000 | 930,000 |  |  |
| Закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" |
| 1. | Гидропневматические испытания сетей теплоснабжения | км | 3,027 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 01.06.2019-14.06.2019 | А.С. Тихонов |
| 2. | Текущий ремонт котельной | шт. | 1 | 0,000 | 2 000,000 | 2 000,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 2 500,000 | 2 500,000 |  |  |
|  | Итого по разделу I |  |  | 102 336,692 | 3 883,104 | 106 219,796 |  |  |

| II. Водоснабжение и водоотведение |
| --- |
| Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал" |
| 1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Маршала Жукова от ВК-У3/4* по ул. Северной до ВК-У3/11 | км | 0,636 | 27 464,755 | 0,000 | 27 464,755 | 09.09.2019 | Е.Н. Семенова; А.Б. Гарифуллин |
| 2. | Капитальный ремонт (замена) участка водовода по ул. Интернациональная от ул. Чапаева до ул. Дзержинского | км | 0,327 | 15 478,079 | 0,000 | 15 478,079 | 02.09.2019 |  |
| 3. | Капитальный ремонт участка самотечного коллектора от КК-У6П/10 до ГКНС-1А с устройством двухкамерного отстойника на пункте слива | км | 0,423 | 28 832,100 | 0,000 | 28 832,100 | 16.09.2019 | Е.Н. Семенова; Г.А. Савватеев |
|  | Всего, в том числе: | км | 1,386 | 71 774,934 | 0,000 | 71 774,934 |  |  |
|  | водоснабжение | км | 0,963 | 42 942,834 | 0,000 | 42 942,834 |  |  |
|  | водоотведение | км | 0,423 | 28 832,100 | 0,000 | 28 832,100 |  |  |
| 4. | Выполнение ППР трубопроводов холодного водоснабжения | км | 455,4 | 0,000 | 0,000 |  | октябрь | Е.Н. Семенова; А.Б.Гарифуллин |
| 5. | Выполнение ППР канализационных трубопроводов | км | 290,3 | 0,000 | 0,000 |  | октябрь | Е.Н. Семенова; Г.А. Савватеев |
| Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" |
| 1. | Ремонт водовода, ревизия запорной арматуры | шт. | 7 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | август | Д.З. Минуллин |
| 2. | Ремонт изоляции сетей водоснабжения | км | 0,05 | 0,000 | 40,000 | 40,000 | сентябрь |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 80,000 | 80,000 |  |  |
|  | Итого по разделу II |  |  | 71 774,934 | 80,000 | 71 854,934 |  |  |
| III. Газоснабжение |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" |
| 1. | Замена участка газопровода высокого давления ø530х8 мм участок ГГРП - кот. №2А, район кот. №2А (ул. Индустриальная, 79б) ПК8+20 до ПК9+20 | км | 0,1 | 0,000 | 4 048,022 | 4 048,022 | июнь - август 2019 года | П.Е. Зёма |
| 2. | Замена изоляции газопроводов высокого давления ø530 мм и ø720 мм среднего давления ø325 мм | км | 0,3 | 0,000 | 2 764,570 | 2 764,570 | июнь - ноябрь 2019 года | П.Е. Зёма |
| 3. | Замена задвижки Ду300 на г/пр высокого давления (№20) | ед. | 1 | 0,000 | 678,372 | 678,372 | июнь - август 2019 года | И.Г. Бачев |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 7 490,964 | 7 490,964 |  |  |
|  | Итого по разделу III |  |  | 0,000 | 7 490,964 | 7 490,964 |  |  |
| IV. Жилищный фонд |
| Акционерное общество "Управляющая компания №1" |
| 1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 231,6 | 0,000 | 99,337 | 99,337 | июнь - август | И.Г. Мухаметзянова |
| 2. | Проверка исправности стекол, окон и жалюзи | шт. | 6 | 0,000 | 4,000 | 4,000 |  |  |
| 3. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 48 | 0,000 | 49,000 | 49,000 |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол в местах общего пользования | кв.м | 44 | 0,000 | 20,889 | 20,889 |  |  |
| 5. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 176 | 0,000 | 19,011 | 19,011 |  |  |
| 6. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 215 | 0,000 | 5,839 | 5,839 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  | А.А. Севастьянов |
| 7. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 109 | 0,000 | 88,200 | 88,200 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  | С.С. Кунакбакбаев |
| 8. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 109 | 0,000 | 155,031 | 155,031 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 441,307 | 441,307 |  |  |
| Акционерное общество "Управляющая компания №2" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  | июнь - август | К.В. Марталлер |
| 1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 14,5 | 0,000 | 19,358 | 19,358 |  |  |
| 2. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 12 | 0,000 | 28,800 | 28,800 |  |  |
| 3. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | кв.м | 161,26 | 0,000 | 50,349 | 50,349 |  |  |
| 4. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 485 | 0,000 | 56,774 | 56,774 |  |  |
| 5. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 1149 | 0,000 | 40,640 | 40,640 |  |  |
| 6. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | 490,13 | 0,000 | 48,450 | 48,450 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  | В.В. Черняев |
| 7. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 268 | 0,000 | 326,647 | 326,647 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 268 | 0,000 | 207,317 | 207,317 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 778,335 | 778,335 |  |  |
| Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  | июнь - август | Т.В. Перминова |
| 1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 367,5 | 0,000 | 64,419 | 64,419 |  |  |
| 2. | Ремонт швов фасада | п.м | 302 | 0,000 | 70,660 | 70,660 |  |  |
| 3. | Изготовление новых и ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | п.м | 270 | 0,000 | 27,677 | 27,677 |  |  |
| 4. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 27 | 0,000 | 35,453 | 35,453 |  |  |
| 5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных клетках | кв.м | 185,58 | 0,000 | 71,112 | 71,112 |  |  |
| 6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 657 | 0,000 | 102,650 | 102,650 |  |  |
| 7. | Частичный ремонт штукатурки фасадов цоколя | кв.м | 45 | 0,000 | 1,350 | 1,350 |  |  |
| 8. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | 57 | 0,000 | 60,356 | 60,356 |  |  |
| 9. | Утепление трубопроводов в чердачных, подвальных помещениях, в подъездах (ветхий фонд, дарнит) | кв.м | 162,6 | 0,000 | 24,867 | 24,867 |  |  |
| 10. | Утепление трубопроводов в чердачных, подвальных помещениях, в подъездах (капитальный фонд, силит) | п.м | 546,8 | 0,000 | 33,358 | 33,358 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  | А.Н. Тормасинов |
| 11. | Подготовка электрооборудования ( в том числе коммунального и фасадного освещения) | дом | 304 | 0,000 | 508,495 | 508,495 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  | Н.А. Гурин |
| 12. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализация в жилищном фонде | дом | 328 | 0,000 | 257,321 | 257,321 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 1 257,718 | 1 257,718 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Пирс" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  | июнь - август | Н.В. Кашапова; И.Г. Волков |
| 1. | Ремонт межпанельных швов фасада | п.м | 72 | 0,000 | 21,600 | 21,600 |  |  |
| 2. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 21 | 0,000 | 6,600 | 6,600 |  |  |
| 3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 38 | 0,000 | 3,116 | 3,116 |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных клетках | кв.м | 18 | 0,000 | 4,140 | 4,140 |  |  |
| 5. | Утепление трубопроводов в чердачных, подвальных помещениях, в подъездах (капитальный фонд, силит) | кв.м | 27 | 0,000 | 1,688 | 1,688 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения, в жилищном фонде | дом | 29 | 0,000 | 17,400 | 17,400 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и промывка) в жилищном фонде | дом | 29 | 0000 | 46,400 | 46,400 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 100,944 | 100,944 |  |  |
| Акционерное общество "Жилищный трест №1" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  | 31.08.2019 | А.И. Нарижний |
| 1. | Утепление плит чердачных перекрытий | кв.м | 265 | 0,000 | 68,900 | 68,900 |  |  |
| 2. | Ремонт межпанельных швов фасада | п.м | 1100 | 0,000 | 203,500 | 203,500 |  |  |
| 3. | Смена тамбурных, входных, подвальных дверей | шт. | 18 | 0,000 | 75,474 | 75,474 |  |  |
| 4. | Смена тамбурных, входных, подвальных блоков | шт. | 6 | 0,000 | 28,458 | 28,458 |  |  |
| 5. | Замена разбитых стекол | кв.м | 52 | 0,000 | 18,824 | 18,824 |  |  |
| 6. | Смена пружин на входных дверях | шт. | 65 | 0,000 | 4,290 | 4,290 |  |  |
| 7. | Утепление трубопроводов системы отопления энергофлексом в подъездах, м/камерах | кв.м | 120 | 0,000 | 6,480 | 6,480 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения, в жилищном фонде | дом | 130 | 0,000 | 200,200 | 200,200 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и промывка) в жилищном фонде | дом | 130 | 0,000 | 57,200 | 57,200 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 663,326 | 663,326 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РЕНАКО-ПЛЮС" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  | июнь - август | И.В. Филип |
| 1. | Ремонт швов фасада | п.м | 100 | 0,000 | 45,000 | 45,000 |  |  |
| 2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 20 | 0,000 | 5,200 | 5,200 |  |  |
| 3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 113 | 0,000 | 9,040 | 9,040 |  |  |
| 4. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 150 | 0,000 | 10,500 | 10,500 |  |  |
| 5. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 10 | 0,000 | 80,000 | 80,000 |  |  |
| 6. | Устройство ходовых досок | п.м | 140 | 0,000 | 28,000 | 28,000 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  | М.В. Дубгорн |
| 7. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 22 | 0,000 | 43,660 | 43,660 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  | А.В. Калинин |
| 8. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 22 | 0,000 | 66,780 | 66,780 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 288,180 | 288,180 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Диалог" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  | июнь - август | А.В. Слепнева |
| 1. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 24 | 0,000 | 8,472 | 8,472 |  |  |
| 2. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 32 | 0,000 | 2,080 | 2,080 |  |  |
| 3. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | п.м | 48 | 0,000 | 1,992 | 1,992 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  | А.Е. Куликов |
| 4. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 31 | 0,000 | 37,784 | 37,784 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 31 | 0,000 | 23,981 | 23,981 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 74,309 | 74,309 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилище-Сервис" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  |  | А.В. Кириченко; Ш.А. Агаев; С.Л. Шпак |
| 1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 7 | 0,000 | 2,350 | 2,350 | 30.06.2019 |  |
| 2. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | 12 | 0,000 | 7,860 | 7,860 | 31.06.2019 |  |
| 3. | Ремонт швов фасада | п.м | 19 | 0,000 | 15,490 | 15,490 | 31.07.2019 |  |
| 4. | Частичный ремонт и утепление фасадов | кв.м | 149 | 0,000 | 126,650 | 126,650 | 31.08.2019 |  |
| 5. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 71 | 0,000 | 37,630 | 37,630 |  |  |
| 6. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 16 | 0,000 | 26,400 | 26,400 |  |  |
| 7. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 196 | 0,000 | 101,140 | 101,140 |  |  |
| 8. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 75 | 0,000 | 16,050 | 16,050 |  |  |
| 9. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах, вентиляционных каналов | кв.м | 47 | 0,000 | 30,550 | 30,550 | 31.07.2019 |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  | 31.08.2019 | А.В. Кириченко; М.В. Жмыхов |
| 10. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 10 | 0,000 | 350,000 | 350,000 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  | 31.08.2019 | А.В. Кириченко |
| 11. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 10 | 0,000 | 300,000 | 300,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 1 014,120 | 1 014,120 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МЖК-Ладья" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | июнь - август | Э.В. Николаев |
| 2. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | кв.м | 12 | 0,000 | 36,000 | 36,000 |  |  |
| 3. | Ремонт швов фасада (текущий ремонт) | п.м | 70 | 0,000 | 35,000 | 35,000 |  |  |
| 4. | Частичный ремонт и утепление фасадов | кв.м | 20 | 0,000 | 7,500 | 7,500 |  |  |
| 5. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 20 | 0,000 | 32,000 | 32,000 |  |  |
| 6. | Ремонт и смена тамбурных входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на кровлю | шт. | 20 | 0,000 | 770,000 | 770,000 |  |  |
| 7. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 190 | 0,000 | 32,000 | 32,000 | сентябрь |  |
| 8. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 35 | 0,000 | 7,000 | 7,000 | июнь - август |  |
| 9. | Утепление вентиляционных каналов | кв.м | 15 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |
| 10. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 240 | 0,000 | 105,000 | 105,000 | июнь - август | Р.И. Недин |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  | июнь - август | В.Н. Никитушкин |
| 11. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 37 | 0,000 | 74,000 | 74,000 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  | июнь - август | Р.И. Недин |
| 12. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 37 | 0,000 | 155,000 | 155,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 1 258,500 | 1 258,500 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  | июнь - август | Е.В. Ковалева |
| 1. | Ремонт швов фасада | п.м | 36 | 0,000 | 9,999 | 9,999 |  |  |
| 2. | Частичный ремонт и утепление фасадов | кв.м | 18 | 0,000 | 6,597 | 6,597 |  |  |
| 3. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 4 | 0,000 | 1,236 | 1,236 |  |  |
| 4. | Установка пружин на входных и тамбурных дверях | шт. | 61 | 0,000 | 3,610 | 3,610 |  |  |
| 5. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 148 | 0,000 | 5,920 | 5,920 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение ППР силового электрооборудования, ВРУ этажных щитков и мест общего пользования | дом | 11 | 0,000 | 6,805 | 6,805 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка системы отопления, водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 11 | 0,000 | 8,292 | 8,292 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 42,459 | 42,459 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Квартал" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  | август | Р.Н. Хакимов |
| 1. | Ремонт швов фасада | п.м | 240 | 0,000 | 224,000 | 224,000 |  |  |
| 2. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 2000 | 0,000 | 320,000 | 320,000 |  |  |
| 3. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 240 | 0,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |
| 4. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | 300 | 0,000 | 120,000 | 120,000 |  |  |
| 5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | шт. | 320 | 0,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |
| 6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 660 | 0,000 | 98,000 | 98,000 |  |  |
| 7. | Утепление вентиляционных каналов | кв.м | 80 | 0,000 | 42,000 | 42,000 |  |  |
| 8. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | п.м | 200 | 0,000 | 95,000 | 95,000 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 23 | 0,000 | 224,000 | 224,000 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 23 | 0,000 | 160,000 | 160,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 1 583,000 | 1 583,000 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Сосна" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  | июнь - июль | О.И. Дашкова |
| 1. | Ремонт дверей подвального помещения | шт. | 6 | 0,000 | 6,000 | 6,000 |  |  |
| 2. | Ремонт швов фасада | п.м | 80 | 0,000 | 80,000 | 80,000 |  |  |
| 3. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 15 | 0,000 | 4,500 | 4,500 |  |  |
| 4. | Ремонт, смена тамбурных, входных, чердачных, подвальных дверей, чердачных люков | шт. | 4 | 0,000 | 15,000 | 15,000 |  |  |
| 5. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 10 | 0,000 | 8,000 | 8,000 |  |  |
| 6. | Утепление трубопроводов чердачных и подвальных помещений | п.м | 50 | 0,000 | 6,000 | 6,000 |  |  |
| 7. | Ремонт кровельного покрытия, ремонт парапетов кровли | дом | 2 | 0,000 | 32,000 | 32,000 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 2 | 0,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 2 | 0,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 191,500 | 191,500 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Кедр" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  | июнь - август | В.А. Бурмич |
| 1. | Установка доводчиков и пружин на дверных блоках ПВХ | шт. | 4 | 0,000 | 12,500 | 12,500 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 17,600 | 17,600 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 | 0,000 | 28,360 | 28,360 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 58,460 | 58,460 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Маяк" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | шт. | 1 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | июнь - август | А.А. Макиенко |
| 2. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 2 | 0,000 | 3,000 | 3,000 |  |  |
| 3. | Ремонт теплоизоляции и прокладка нового утеплителя на трубопроводе в подвальном помещении | п.м | 50 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 4. | Покраска и теплоизоляция индивидуального теплового пункта | п.м | 10 | 0,000 | 2,500 | 2,500 |  |  |
| 5. | Ремонт во входной группе подъезда (в том числе утепление входной двери) | шт. | 1 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации. Промывка и опрессовка системы водоснабжения и отопления | дом | 1 | 0,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
| 8. | Восстановительные работы по стояку системы отопления, проходящего через лестничную площадку | эт. | 14 | 0,000 | 32,000 | 32,000 |  |  |
| 9. | Прокладка греющего кабеля в системе канализации чердачного помещения | п.м | 10 | 0,000 | 15,000 | 15,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 103,500 | 103,500 |  |  |

| Товарищество собственников жилья "Единение" |
| --- |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  | июнь - сентябрь | А.А. Столков |
| 1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 | 0,000 | 12,000 | 12,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 22,000 | 22,000 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Ладья" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  | июнь - август | А.В. Меньшенин |
| 1. | Частичный ремонт штукатурки цоколя | кв.м | 5 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 5 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
| 3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 5 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  | ООО "ВиАлина" |
| 4. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  | ООО "ВиАлина"; ООО "Тех-Лайн" |
| 5. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 45,000 | 45,000 |  |  |
| Жилищный кооператив "Мир" |
|  | Плановый текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 40 | 0,000 | 55,000 | 55,000 | май - сентябрь | Р.А. Волошин; ИП Тренин; ООО "Польза"; А.В. Карпов |
|  | Ремонт тамбурных входных дверей, замена доводчиков и пружин | шт. | 21 | 0,000 | 94,500 | 94,500 |  |  |
|  | Замена разбитых стекол, уплотнительных резинок на окнах в прилифтовых коридорах | шт. | 23 | 0,000 | 8,000 | 8,000 |  |  |
|  | Ремонт водосточных труб | м | 20 | 0,000 | 15,000 | 15,000 |  |  |
|  | Ремонт отмостки | п.м | 70 | 0,000 | 65,000 | 65,000 |  |  |
|  | Заделка наружных межпанельных швов | п.м | 1000 | 0,000 | 400,000 | 400,000 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 | 0,000 | 173,500 | 173,500 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 811,000 | 811,000 |  |  |
| Товарищество собственников жилья "Молодежный" |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  | июль - август | Э.М. Забиянов; ООО "АСБ" |
| 1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  | Э.М. Забиянов; ООО "АкваМастер" |
| 2. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 | 0,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |
|  | Плотницкие работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена дверей под ключ | дом | 1 | 0,000 | 150,000 | 150,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 220,000 | 220,000 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАСтрой" |
|  | Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  | июль - сентябрь | В.Ю. Азаров |
| 1. | Ремонт кровли | кв.м | 200 | 0,000 | 120,000 | 120,000 |  |  |
| 2. | Ремонт швов фасадов | п.м | 1400 | 0,000 | 800,000 | 800,000 |  |  |
| 3. | Ремонт, монтаж тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 9 | 0,000 | 250,000 | 250,000 |  |  |
| 4. | Установка доводчиков на входных дверях | шт. | 20 | 0,000 | 25,000 | 25,000 |  |  |
| 5. | Ревизия т/проводов в подвальных помещениях | кв.м | 40 | 0,000 | 20,000 | 20,000 |  | Т.О. Ковалева |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  | Д.З. Минуллин |
| 6. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 6 | 0,000 | 250,000 | 250,000 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  | Т.О. Ковалева |
| 7. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 6 | 0,000 | 920,000 | 920,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 2 385,000 | 2 385,000 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "Единство" |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  | июнь - август | В.И. Будаковский |
| 1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "Спутник" |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  | июнь - август | А.П. Стригин |
| 1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | шт. | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости "Товарищество собственников жилья Премьер" |
|  | Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  | август | Э.М. Забиянов |
| 1. | Замена входных дверей в подъезды | шт. | 4 | 0,000 | 48,000 | 48,000 |  |  |
| 2. | Ремонт и утепление межэтажных дверей | шт. | 3 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 | 0,000 | 26,623 | 26,623 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 84,623 | 84,623 |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания АРГО" |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  | август | Д.В. Руссу |
| 1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Итого по разделу IV | дом/ кв.м | 1017/ 5442203 | 0,000 | 11 423,280 | 11 423,280 |  |  |
| V. Объекты социальной сферы |
| 1. | Подготовка объектов департамента образования администрации города | объект | 109 |  |  |  | август | Д.А. Котов; В.В. Саврасова |
| 2. | Подготовка объектов департамента по социальной политике администрации города | объект | 64 |  |  |  | июль - сентябрь | И.В. Чунарева; А.Э. Зенина; В.А. Титов |
| 3. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская больница" | объект | 3 |  |  |  | август - октябрь | Е.Е. Сорокина |
| 4. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная клиническая больница" | объект | 7 |  |  |  | сентябрь | В.В. Гриднев; В.Н. Нестеров; Л.И. Петрицкая |
| 5. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная больница №2" | объект | 6 |  |  |  | II-III кварталы | Д.Р. Загрутдинов |
| 6. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская детская поликлиника" | объект | 9 |  |  |  | июнь - август | К.А. Черепанова |
| 7. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника" | объект | 2 |  |  |  | июнь - сентябрь | М.Я. Опочинский |

| 8. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника" | объект | 2 |  |  |  | август | Т.Н. Каспорович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Подготовка объектов филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики" в городе Нижневартовске | объект | 1 |  |  |  | III квартал | М.Г. Подкопаева |
| 10. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи" | объект | 3 |  |  |  | до 01.09.2019 | Е.А. Смирнова |
| 11. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская поликлиника" | объект | 6 |  |  |  | август - сентябрь | А.Н. Нестеров; Р.Р. Ярмухаметов |
| 12. | Подготовка объектов филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Клинический врачебно-физкультурный диспансер" в городе Нижневартовске | объект | 1 |  |  |  | II-III кварталы | Н.Ю. Соловьева |
| 13. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский кожно-венерологический диспансер" | объект | 5 |  |  |  | июнь - август | А.А. Боярских |
| 14. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская психоневрологическая больница" | объект | 2 |  |  |  | июнь - август | Л.В. Вустяк; Е.П. Драчев |
| 15. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский противотуберкулезный диспансер" | объект | 2 |  |  |  | до 31.08.2019 | Н.А. Рашкулевич; Е.В. Ступина |
| 16. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский онкологический диспансер" | объект | 1 |  |  |  | май - сентябрь | С.Н. Ермошин |
| 17. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" | объект | 1 |  |  |  | май - август | Н.Н. Лысенко; И.В. Чернова; Е.А. Бочков; А.В. Нечепуренко |
| 18. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр" | объект | 2 |  |  |  | до 01.09.2019 | А.С. Безбородов; В.И. Павлов |
| 19. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Станция переливания крови" | объект | 2 |  |  |  | август | Н.В. Спиридонова |
| 20. | Подготовка объектов муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | объект | 22 |  |  |  | июнь - август | О.Е. Колган |
|  | Всего по разделу V |  | 250 |  |  |  |  |  |

| VI. Электроснабжение |
| --- |
| Акционерное общество "Городские электрические сети" |
| 1. | Организационные мероприятия | шт. | 40 | 0,000 | 5 769,000 | 5 769,000 |  |  |
| 1.1. | Проведение технического освидетельствования электрооборудования | шт. | 40 | 0,000 | 5 769,000 | 5 769,000 | в соответствии с графиком | начальники сетевых районов №1, 2, 3, 4 |
| 2. | Текущий ремонт |  |  | 0,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |  |  |
| 2.1. | ПС 35/6(10) кВ | шт. | 15 | 0,000 | 15 000,000 | 15 000,000 | март - сентябрь | начальники сетевых районов №1, 2, 3, 4 |
| 2.2. | РП, РПЖ | шт. | 26 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | ТП, БКТП-6/10/0,4 кВ | шт. | 184 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | КТПН-6/10/0,4 кВ | шт. | 144 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | ВЛ-6/10 кВ | км | 45,37 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | ВЛ-0,4 кВ | км | 30,28 |  |  |  |  |  |
| 2.7. | КЛ-10 кВ | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | КЛ-0,4 кВ | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт оборудования | шт. | 18 | 0,000 | 11 336,100 | 11 336,100 |  |  |
| 3.1. | Блочные комплектные трансформаторные подстанции: 316/з | шт. | 1 | 0,000 | 480,000 | 480,000 | март - апрель | начальники сетевых районов №1, 2, 3, 4 |
| 3.2. | Трансформаторные подстанции капитального исполнения: | шт. | 11 | 0,000 | 6 826,100 | 6 826,100 | март - сентябрь |  |
|  | 1/4 |  |  | 0,000 | 344,200 | 344,200 |  |  |
|  | 5/10 |  |  | 0,000 | 450,600 | 450,600 |  |  |
|  | 5/12 |  |  | 0,000 | 277,500 | 277,500 |  |  |
|  | 6/3 |  |  | 0,000 | 1 081,200 | 1 081,200 |  |  |
|  | 7/10 |  |  | 0,000 | 372,500 | 372,500 |  |  |
|  | 8/5 |  |  | 0,000 | 1 205,000 | 1 205,000 |  |  |
|  | 11/4 |  |  | 0,000 | 843,700 | 843,700 |  |  |
|  | 10Г/5 |  |  | 0,000 | 443,700 | 443,700 |  |  |
|  | 16/10 |  |  | 0,000 | 393,800 | 393,800 |  |  |
|  | 17/3 |  |  | 0,000 | 491,500 | 491,500 |  |  |
|  | 61/х |  |  | 0,000 | 922,400 | 922,400 |  |  |
| 3.3. | Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки: | шт. | 6 | 0,000 | 4 030,000 | 4 030,000 |  |  |
|  | 24/з |  |  | 0,000 | 872,000 | 872,000 |  |  |
|  | 33/з |  |  | 0,000 | 425,000 | 425,000 |  |  |
|  | 71/з |  |  | 0,000 | 726,000 | 726,000 |  |  |
|  | 10/з |  |  | 0,000 | 809,000 | 809,000 |  |  |
|  | 28/з |  |  | 0,000 | 452,000 | 452,000 |  |  |
|  | 48/з |  |  | 0,000 | 746,000 | 746,000 |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт воздушных линий | км | 16,68 | 0,000 | 6 601,988 | 6 601,988 |  | начальники сетевых районов №1, 2, 3, 4 |
| 4.1. | ВЛ-0.4 кВ ф.№1 КТПН-24/х | км | 0,38 | 0,000 | 251,447 | 251,447 | апрель- май |  |
| 4.2. | ВЛ-0.4 кВ ф.№3 КТПН-43/х | км | 0,18 | 0,000 | 123,110 | 123,110 | май - июнь |  |
| 4.3. | ВЛ-0.4 кВ ф.№2 КТПН-164/з | км | 0,27 | 0,000 | 470,000 | 470,000 | апрель - май |  |
| 4.4. | ВЛ-0.4 кВ ф.№2 ТП-20/х | км | 0,22 | 0,000 | 326,431 | 326,431 | июнь - июль |  |
| 4.5. | ВЛ-6 кВ ф.№4 ПС Энергонефть | км | 1,27 | 0,000 | 1 475,000 | 1 475,000 | август - сентябрь |  |
| 4.6. | ВЛ-6 кВ ф.№14 ПС Энергонефть | км | 1,27 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | ВЛ-10 кВ ф.3, 4 РП Совхоз | км | 1,99 | 0,000 | 1 044,000 | 1 044,000 | июль - август |  |
| 4.8. | ВЛ-10 кВ ф.3 РП Дагестан | км | 0,64 | 0,000 | 1 127,000 | 1 127,000 | август - сентябрь |  |
| 4.9. | ВЛ-10 кВ ф.510, 604 ГПП-2 - ТП-К/3 | км | 1,05 | 0,000 | 528,000 | 528,000 | март - апрель |  |
| 4.10. | ВЛ-10 кВ ф.206, 355 ГПП-5 (от оп.№2 до оп.№7) | км | 2,41 | 0,000 | 294,000 | 294,000 | август - сентябрь |  |
| 4.11. | ВЛ-35 кВ ф.Очистные 1, 2 ГПП-1 | км | 5 | 0,000 | 660,000 | 660,000 | май- июнь |  |
| 4.12. | ВЛ-35 кВ ф.Очистные 1, 2 ПС Базовая | км | 2 | 0,000 | 303,000 | 303,000 | май - июнь |  |
| 5. | Реконструкция ПС, ТП, РП всего, в том числе: | шт. | 11 | 0,000 | 18 435,000 | 18 435,000 |  |  |
|  | Реконструкция трансформаторных камер трансформаторных подстанций с заменой силовых трансформаторов: РПЖ-12, 1/4, 5/10, 5/12, 6/3, 7/10, 8/5, 11/4, 10Г/5, 16/10, 61/х | шт. | 11 | 0,000 | 18 435,000 | 18 435,000 | март - сентябрь | С.К. Сидельников |
|  | РПЖ-12 (КР РУ10, РУ-0,4 кВ) |  |  | 0,000 | 3 157,000 | 3 157,000 |  |  |
|  | 1/4 |  |  | 0,000 | 1 557,000 | 1 557,000 |  |  |
|  | 5/10 |  |  | 0,000 | 1 149,000 | 1 149,000 |  |  |
|  | 6/3 |  |  | 0,000 | 1 552,000 | 1 552,000 |  |  |
|  | 7/10 |  |  | 0,000 | 1 568,000 | 1 568,000 |  |  |
|  | 8/5 |  |  | 0,000 | 1 407,000 | 1 407,000 |  |  |
|  | 11/4 |  |  | 0,000 | 1 725,000 | 1 725,000 |  |  |
|  | 10Г/5 |  |  | 0,000 | 1 623,000 | 1 623,000 |  |  |
|  | 16/10 |  |  | 0,000 | 1 542,000 | 1 542,000 |  |  |
|  | 61/х |  |  | 0,000 | 1 602,000 | 1 602,000 |  |  |
|  | 5/12 |  |  | 0,000 | 1 553,000 | 1 553,000 |  |  |
| 6. | Перекладка кабельных линий 0,4/6/10 кВ |  | 1,61 | 0,000 | 22 770,000 | 22770,000 |  |  |
| 6.1. | КЛ-0,4 кВ от ТП-12/6 - Мира 66А | км | 0,3 | 0,000 | 2 810,000 | 2 810,000 | март - сентябрь | С.К. Сидельников |
| 6.2. | КЛ-0,4 кВ от ТП-6/3 - Жукова 16Б | км | 0,086 | 0,000 | 1 300,000 | 1 300,000 |  |  |
| 6.3. | КЛ-0,4 кВ от ТП-6/5 - Мира 19 | км | 0,071 | 0,000 | 1 010,000 | 1 010,000 |  |  |
| 6.4. | КЛ-0,4 кВ от ТП-6/5 - Школа №31 | км | 0,46 | 0,000 | 6 310,000 | 6 310,000 |  |  |
| 6.5. | КЛ-0,4 кВ от ТП-6/5 - Мира 23 | км | 0,023 | 0,000 | 790,000 | 790,000 |  |  |
| 6.6. | КЛ-10 кВ ТП-6/2 - ТП-6/3 | км | 0,12 | 0,000 | 1 710,000 | 1 710,000 |  |  |
| 6.7. | КЛ-10 кВ ТП-6/1 - ТП-6/2 | км | 0,19 | 0,000 | 3 180,000 | 3 180,000 |  |  |
| 6.8. | КЛ-10 кВ ТП-6/3 - ТП-6/4 | км | 0,357 | 0,000 | 5 660,000 | 5 660,000 |  |  |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 79 912,088 | 79 912,088 |  |  |
|  | Всего по разделу VI |  |  | 0,000 | 79 912,088 | 79 912,088 |  |  |
| VII. Другие предприятия |
| Муниципальное бюджетное учреждение города Нижневартовска "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству" |
| 1. | Приобретение расходных материалов и спецодежды |  |  | 0,000 | 9 157,900 | 9 157,900 | июнь - октябрь | Е.А. Сварко |
| 2. | Технические мероприятия |  |  | 0,000 | 733,200 | 733,200 | июнь - сентябрь | С.В. Федоров |
| 3. | Ремонт сезонной техники |  |  | 0,000 | 9 533,100 | 9 533,100 | июнь - октябрь | В.В. Паньшин |
|  | Всего |  |  | 0,000 | 19 424,200 | 19 424,200 |  |  |
|  | Всего по разделу VII |  |  | 0,000 | 19 424,200 | 19 424,200 |  |  |
|  | Всего по мероприятиям |  |  | 174 111,626 | 122 213,636 | 296 325,262 |  |  |
|  | Резерв материально-технических ресурсов муниципального образования город Нижневартовск |  |  | 11 569,800 | 0,000 | 11 569,800 |  |  |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 15.05.2019 №547-р

План организационных мероприятий

для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

муниципального образования город Нижневартовск

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо- и газоснабжения, водоотведения) не менее 5% от их общей протяженности с использованием современных инновационных технологий со сроком службы 30 и более лет | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного запаса | до 1 октября 2019 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 3. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2019-2020 годах топлива (газ, нефть) в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск | до 30 сентября 2019 года | муниципальное унитарное предприятие города Нижневар-товска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 4. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" |
| 5. | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 30 августа 2019 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 6. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию электроснабжающих, жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения | в течение 2019 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 7. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим предоставлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 28 августа 2019 года | объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 8. | Представлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов | ежедекадно, июнь - ноябрь 2019 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 9. | Оценить готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); муниципальное бюджетное учреждение города Нижневартовска "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 9.1. | Для объектов теплоснабжения | до 1 сентября 2019 года |  |
| 9.2. | Для объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики | до 1 ноября 2019 года |  |
| 9.3. | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии) | до 1 сентября 2019 года |  |
| 10. | Провести корректировку схемы аварийного оповещения и оперативного взаимодействия между службами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск в случаях возникновения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 1 сентября 2019 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить оформление паспортов и актов готовности к отопительному периоду на каждый многоквартирный жилой дом, на каждый объект социальной сферы в соответствии с Правилами оценки готовности (далее - Правила) с последующим предоставлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 15 сентября 2019 года | объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); товарищества собственников недвижимости (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить оформление паспортов и актов готовности объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов в соответствии с Правилами с последующим предоставлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 1 ноября 2019 года - теплоснабжающие и теплосетевые организации, субъекты электроэнергетики; до 15 ноября 2019 года - муниципальное образование | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 13. | Предоставить копии паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 15 сентября 2019 года - потребители тепловой энергии; до 1 ноября 2019 года - теплоснабжающие и теплосетевые организации, субъекты электроэнергетики; до 15 ноября 2019 года - муниципальное образование | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |

Приложение 3 к распоряжению

администрации города

от 15.05.2019 №547-р

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности электрических установок,

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Заместитель начальника отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства               администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Руководитель организации, в отношении объектов которой проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 4 к распоряжению

администрации города

от 15.05.2019 №547-р

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности жилого фонда

(потребителей тепловой энергии)

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Заместитель начальника отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Генеральный директор закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию)

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию)

Директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства            администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда    департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Руководитель управляющей организации (управляющей компании, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости,             жилищного кооператива), в отношении объектов которой проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 5 к распоряжению

администрации города

от 15.05.2019 №547-р

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности предприятий

жилищно-коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии)

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Заместитель начальника отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства              администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Руководитель организации, в отношении объектов которой проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 6 к распоряжению

администрации города

от 15.05.2019 №547-р

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности

объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии)

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Заместитель главы города по социальной и молодежной политике, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Специалист-эксперт управления по обеспечению работы руководства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Руководитель структурного подразделения администрации города, в отношении объектов которого проведена проверка готовности к работе в осенне-зимний период

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 7 к распоряжению

администрации города

от 15.05.2019 №547-р

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности субъектов электроэнергетики

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, председатель комиссии

Заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Заместитель начальника отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Генеральный директор акционерного общества "Городские электрические сети" (по согласованию)

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства              администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Представитель отдела энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)