Подведение итогов озеленения территории города Нижневартовска

В рамках кампании по озеленению на территории города Нижневартовска в 2025 году высажено 5 043 деревьев и кустарников, из них:

- 874 шт. – в микрорайонах города;

- 1 189 шт. – на территориях муниципальных учреждений;

- 2 980 шт. – на улично-дорожной сети и территориях общего пользования.

План озеленения города Нижневартовска на 2025 год (далее – План озеленения), сформированный с учетом пожеланий горожан, предполагал высадку 7 тыс. (7 168 шт.) деревьев и кустарников.

Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории города Нижневартовска, удалось выполнить лишь 45% объема посадок, включенных в План озеленения, муниципальным учреждениям образования, культуры и спорта – 88% (часть мероприятий была перенесена на 2026 год).

Обязательства по озеленению городских территорий, предусмотренные муниципальной программой "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска", в 2025 году выполнены на объектах: "Комсомольский бульвар от улицы Мира до оз. Комсомольское города Нижневартовска"; "Благоустройство общественной территории 
в 26 квартале"; "Пешеходная зона в 21 квартале города Нижневартовска". На части объектов подрядными организациями работы по озеленению
не выполнены в полном объеме в соответствии с проектной документацией.

Работы по посадке деревьев и кустарников на участках улично-дорожной сети и территориях общего пользования, предусмотренные муниципальной программой "Оздоровление экологической обстановки
в городе Нижневартовске", выполнены муниципальным бюджетным учреждением "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" (далее – МБУ "УЛПХ г. Нижневартовска") на 98%.

Основным объектом озеленения 2025 года является Парк Победы, на территории которого в текущем году высажено 2 408 шт. деревьев и кустарников из 2 470 ранее предусмотренных Планом озеленения (подрядной организацией не выполнена поставка 62 деревьев и кустарников).

Схема озеленения Парка Победы была разработана с учетом пожеланий жителей города, большинство которых при проведении социологического опроса проголосовало за вариант организации парка - дендрария с акцентом на биоразнообразие: различные виды декоративных кустарников (дерен, спиреи, пузыреплодник, барбарис, лапчатка, арония), лиственные деревья (яблони, рябины, черемуха), хвойные деревья и кустарники (сосны, ель, пихта, можжевельник). Некоторые декоративные формы рябины, липа мелколистная
в озеленении города использовались впервые.

Высадка деревьев в Парке Победы проводилась с мая по октябрь, часть растений была высажена при участии жителей города в рамках общегородских мероприятий, а именно:

- 22.05.2025 в рамках торжественного открытия XХII Международной экологической акции "Спасти и сохранить";

- 14.09.2025 в рамках торжественного мероприятия, приуроченного
к завершению работ по благоустройству Парка Победы;

- 23.09.2025 в рамках Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия".

В продолжение многолетнего сотрудничества АО "Самотлорнефтегаз"
с администрацией города еще одним знаковым мероприятием стала высадка
80 кустарников рябины обыкновенной на участке городской Набережной
(1 очередь строительства). Данная высадка, приуроченная к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, стала продолжением Аллеи 70-летия Победы, высаженной в 2015 году.

Кроме того, на территории города силами МБУ "УЛПХ
г. Нижневартовска" по результатам рассмотрения обращений граждан
в администрацию города Нижневартовска были высажены саженцы деревьев
и кустарники в количестве 71 шт., еще 52 саженца - в рамках работ по замене погибших или поврежденных насаждений.

Без учета деревьев и кустарников, высаженных на инициативных проектах в рамках трудового участия инициаторов, либо в рамках иных мероприятий.