**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование инициативного проекта: «**Ремонт туалетов и санитарных помещений школы с заменой сантехнического оборудования (1-4 этаж) в здании МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича», по адресу: г. Нижневартовск, ул. Школьная, д.26» (далее — Проект)**.

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 19.07.2021 по 07.09.2021.

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией Акционерное общество по аварийно-техническому обслуживанию города Нижневартовска.

В рамках проекта были отремонтированы санузлы для школьников с 1 по 4 этаж, проведена замена сантехнического оборудования, отремонтированы сантехнические помещения школы. При реализации проекта все пожелания инициативной группы учтены.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 50 человек. Проведена уборка отремонтированных помещений.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта** **всего** | **в том числе** | | **Цена контракта** | **Экономия** | **Причины экономии** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 2 773 050,00 | 2 551 206,00 | 221 844,00 | 2 773 050,00 | 0,00 | - |