от 01.10.2019 №824

Об утверждении муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах          организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                    от 05.10.2018 №346-п "О государственной программе Ханты-Мансийского            автономного округа - Югры "Развитие жилищной сферы", решением Думы          города от 21.06.2019 №510 "Об одобрении проекта муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года", в целях создания условий для устойчивого развития территорий города, улучшения жилищных условий, внедрения цифровых технологий:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года" согласно приложению.

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города В.П. Ситникова.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение к постановлению

администрации города

от 01.10.2019 №824

Муниципальная программа

"Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства

в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года"

Паспорт муниципальной программы

"Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства

в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года"

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент строительства администрации города |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие градостроительного регулирования. 2. Стимулирование жилищного строительства |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Выполнение инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города. 2. Выполнение обосновывающих материалов при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования. 3. Разработка и корректировка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования. 4. Проведение кадастровых работ при постановке границ территориальных зон и границ населенных пунктов на кадастровый учет. 5. Проведение конкурсов архитектурных проектов, проектов жилищного строительства. 6. Подготовка схем размещения инженерных коммуникаций на территории города с использованием информационного объемного моделирования (3D-моделирование, BIM-технологии). 7. Разработка документации по планировке территории города (проекты планировки и межевания территории) в целях жилищного строительства. 8. Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства. 9. Возмещение части затрат бюджета города на комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 10. Возмещение части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной инфраструктуры в целях стимулирования реализации договоров развития застроенных территорий, комплексного освоения территорий в целях строительства стандартного жилья. 11. Возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по договорам развития застроенных территорий для компенсации части затрат, понесенных инвестором (застройщиком) на выплату собственникам выкупной стоимости жилых помещений из расселяемого аварийного жилищного фонда, на возмещение стоимости (себестоимости) строительства (приобретения) квартир, передаваемых инвестором (застройщиком) в орган местного самоуправления во исполнение обязательств по заключенным договорам о развитии застроенной территории |
| Портфели проектов (проекты) города, направленные в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Отдельные мероприятия проекта "Цифровая информационная модель управления развитием города Нижневартовска" - 46 742,80 тыс. рублей |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение количества материалов инженерных изысканий, подготовленных для разработки документов территориального планирования, документации по планировке территории города, до 16 единиц. 2. Увеличение количества документов по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства, до 14 единиц. 3. Увеличение количества территориальных зон, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, до 36 единиц. 4. Увеличение площади элементов планировочной структуры в документах по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства, до 836 гектар. 5. Увеличение количества проведенных конкурсов архитектурных проектов, проектов жилищного строительства до 1 единицы. 6. Увеличение внедренных цифровых информационных моделей управления развитием территории города Нижневартовска до 2 единиц. 7. Увеличение площади элементов планировочной структуры, подготовленных для формирования и предоставления для индивидуального жилищного строительства, до 48 гектар. 8. Увеличение площади элементов планировочной структуры, предназначенных для развития застроенной территории в целях жилищного строительства, освобожденной от аварийного жилищного фонда, и обеспеченных инженерными сетями, до 45 гектар |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 603 949,60 тыс. рублей, в том числе: - 2020 год - 51 158,03 тыс. рублей; - 2021 год - 58 219,57 тыс. рублей; - 2022 год - 271 178,77 тыс. рублей; - 2023 год - 31 000,00 тыс. рублей; - 2024 год - 31 000,00 тыс. рублей; - 2025 год - 34 033,71 тыс. рублей; - 2026-2030 годы - 127 359,52 тыс. рублей |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной

и инновационной деятельности,

развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.

Формированию благоприятного инвестиционного климата способствует следующее:

- совершенствование градостроительной документации для обеспечения сбалансированного и перспективного развития территории города Нижневартовска;

- сокращение сроков и повышение качества предоставления услуг в сфере строительства в электронном виде;

- повышение уровня информированности участников градостроительных отношений;

- развитие онлайн-сервисов.

На реализацию указанных направлений в рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия по внедрению цифровых информационных моделей управления развитием территории города Нижневартовска           (далее - ЦИМ УРТ), работа по которым начата в 2019 году.

Привлечению инвесторов также будет способствовать проведение конкурсов архитектурных проектов, проектов жилищного строительства с возможностью их реализации на территории города.

1.2. Улучшение конкурентной среды.

Содействие развитию конкуренции предлагает решение следующих       задач:

- снижение административных барьеров в сфере градостроительства         путем включения инновационной составляющей по внедрению цифровой            информационной модели в качестве инструмента сопровождения проекта            на всех стадиях жизненного цикла;

- внедрение административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство и по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- оказание мер поддержки инвесторам (застройщикам) при строительстве объектов инженерной инфраструктуры и объектов жилищного строительства.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здоровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных задач в полном объеме.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для устойчивого развития территории города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градостроительного регулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей, что оказывает положительное влияние             на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Использование ЦИМ УРТ позволит:

- повысить достоверность технических решений на стадии проектирования;

- сократить сроки рассмотрения проекта;

- снизить операционные расходы и риски благодаря высокой степени проработки модели;

- обеспечить соблюдение сроков реализации проекта на этапах строительства, возможность отслеживания процесса строительства в режиме "on-line", мониторинга инвестиционной фазы.

Использование BIM-технологий при проектировании позволит повысить производительность труда, скорость принятия управленческих решений, качество проектной документации, при этом сократить сроки проектирования.

В рамках муниципальной программы предусмотрено мероприятие                 по возмещению части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной инфраструктуры в целях стимулирования реализации договоров развития застроенных территорий, комплексного освоения территорий              в целях строительства стандартного жилья.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является             департамент строительства администрации города.

Ответственный исполнитель муниципальной программы выполняет следующие функции:

- координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы по реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направленных на проведение основных мероприятий муниципальной программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год;

- обеспечивает привлечение средств из бюджетов других уровней на реализацию муниципальной программы;

- готовит проекты постановлений администрации города о внесении           изменений в муниципальную программу в установленном порядке;

- организует освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций;

- осуществляет мониторинг и контроль реализации муниципальной программы;

- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности реализации муниципальной программы, представляет его               в департамент экономики администрации города в установленном порядке;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в установленном порядке;

- вносит информацию в государственную автоматизированную систему "Управление" (ГАСУ).

Соисполнителями муниципальной программы являются департамент              муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

Соисполнители муниципальной программы выполняют следующие функции:

- формируют предложения для внесения изменений в муниципальную программу;

- согласовывают проекты постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий;

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения о реализации основных мероприятий муниципальной программы для мониторинга и формирования сводной информации о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности реализации муниципальной программы;

- уточняют в установленном порядке целевые показатели муниципальной программы и затраты по основным мероприятиям муниципальной программы    с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств.

При реализации муниципальной программы применяются технологии        бережливого производства, которые способствуют уменьшению временных    потерь, ликвидации дублирующих функций, применению энергосберегающих технологий.

Применение механизма проектного управления обеспечивает своевременное достижение запланированных результатов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия с применением инициативного бюджетирования.

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется:

- за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации полномочий в области жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищной сферы", с установленной долей софинансирования из средств бюджета города в соотношении:

91% - средства бюджета округа;

9% - средства бюджета города (софинансирование);

- за счет средств бюджета города.

Порядок распределения предоставляемой субсидии из средств бюджета округа с установленной долей софинансирования из средств бюджета города:

- по задаче 1 муниципальной программы - не менее 30% от общего объема финансирования муниципальной программы;

- по задаче 2 муниципальной программы - не менее 70% от общего объема финансирования муниципальной программы.

С целью эффективного использования выделенных бюджетных средств доля распределения предоставляемых субсидий из средств бюджета округа           и средств бюджета города по задачам 1, 2 муниципальной программы может быть увеличена или снижена по той или иной задаче коллегиально, совместно  с участием ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнителей муниципальной программы в зависимости от общего объема финансирования муниципальной программы на текущий финансовый год и реализации основных мероприятий муниципальной программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  в целом.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы приведено в таблице 2.

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, приведены в таблице 3.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 4.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество материалов инженерных изысканий, подготовленных для разработки документов территориального планирования, документации по планировке территории города (ед.)1 | 12 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 16 |
| 2. | Количество документов по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства (ед.)2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 3. | Количество территориальных зон, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ед.)3 | 0 | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 4. | Площадь элементов планировочной структуры в документах по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства (га)4 | 286 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 836 |
| 5. | Количество проведенных конкурсов архитектурных проектов, проектов жилищного строительства (ед.)5 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 6. | Внедрение цифровых информационных моделей управления развитием территории города Нижневартовска (ед.)6 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 7. | Площадь элементов планировочной структуры, подготовленных для формирования и предоставления для индивидуального жилищного строительства (га)7 | 30 | - | - | 18 | - | - | - | - | 48 |
| 8. | Площадь элементов планировочной структуры, предназначенных для развития застроенной территории в целях жилищного строительства, освобожденной от аварийного жилищного фонда, и обеспеченных инженерными сетями (га)8 | 30 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 45 |

_______________

1Определяется исходя из количества подготовленных материалов инженерных изысканий, предназначенных для разработки документов  территориального планирования территории города.

2Определяется исходя из количества утвержденных документов по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства.

3Определяется исходя из количества утвержденных в составе Правил землепользования и застройки на территории города Нижневартовска территориальных зон, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости.

4Определяется исходя из площади элементов планировочной структуры, имеющих утвержденную документацию по планировке территории, подготовленную в целях жилищного строительства.

5Определяется исходя из количества проведенных конкурсов архитектурных проектов, проектов жилищного строительства.

6Определяется исходя из количества внедренных цифровых информационных моделей управления развитием территории города Нижневартовска.

7Определяется исходя из площади элементов планировочной структуры, подготовленых для формирования и предоставления для индивидуального жилищного строительства.

8Определяется исходя из площади элементов планировочной структуры, предназначенных для развития застроенной территории в целях жилищного строительства, освобожденной от аварийного жилищного фонда, и обеспеченных инженерными сетями.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: создание условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования |
| Задача 1. Развитие градостроительного регулирования |
| 1.1. | Выполнение инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города (показатель 1) | департамент строительства администрации города | всего | 23 318,00 | 0,00 | 10 880,00 | 0,00 | 5 618,00 | 3 410,00 | 3 410,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 21 219,38 | 0,00 | 9 900,80 | 0,00 | 5 112,38 | 3 103,10 | 3 103,10 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 2 098,62 | 0,00 | 979,20 | 0,00 | 505,62 | 306,90 | 306,90 | 0,00 |
| 1.2. | Выполнение обосновывающих материалов при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования (показатель 2) | департамент строительства администрации города | всего | 6 017,00 | 6 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 5 475,47 | 5 475,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 541,53 | 541,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Разработка и корректировка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования (показатель 2) | департамент строительства администрации города | всего | 5 966,00 | 5 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 2 746,32 | 2 746,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 3 219,68 | 3 219,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Проведение кадастровых работ при постановке границ территориальных зон и границ населенных пунктов на кадастровый учет (показатель 3) | департамент строительства администрации города/ департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Проведение конкурсов архитектурных проектов, проектов жилищного строительства (показатель 5) | департамент строительства администрации города | всего | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 550,55 | 0,00 | 550,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 54,45 | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Подготовка схем размещения инженерных коммуникаций на территории города с использованием информационного объемного моделирования (3D-моделирование, BIM-технологии) (показатель 6) | департамент строительства администрации города | всего | 14 989,00 | 14 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 13 640,00 | 13 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 1 349,00 | 1 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Разработка документации по планировке территории города (проекты планировки и межевания территории) в целях жилищного строительства (показатели 2, 4) | департамент строительства администрации города | всего | 286 190,68 | 20 303,94 | 42 209,11 | 30 700,00 | 25 382,00 | 27 590,00 | 30 623,71 | 109 381,92 |
|  |  |  | бюджет округа | 236 759,16 | 9 361,11 | 26 612,09 | 27 937,00 | 23 097,62 | 25 106,90 | 25 106,90 | 99 537,54 |
|  |  |  | бюджет города | 49 431,52 | 10 942,83 | 15 597,02 | 2 763,00 | 2 284,38 | 2 483,10 | 5 516,81 | 9 844,38 |
| 1.8. | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства (показатель 6) | департамент строительства администрации города | всего | 17 977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 977,60 |
|  |  |  | бюджет округа | 16 359,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 359,62 |
|  |  |  | бюджет города | 1 617,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617,98 |
|  | Итого по задаче 1 |  | всего | 355 363,28 | 47 275,94 | 53 694,11 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 34 033,71 | 127 359,52 |
|  |  |  | бюджет округа | 297 023,50 | 31 222,90 | 37 063,44 | 28 210,00 | 28 210,00 | 28 210,00 | 28 210,00 | 115 897,16 |
|  |  |  | бюджет города | 58 339,78 | 16 053,04 | 16 630,67 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 5 823,71 | 11 462,36 |
| Задача 2. Стимулирование жилищного строительства |
| 2.1. | Возмещение части затрат бюджета города на комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (показатель 7) | департамент строительства администрации города/ МКУ "Управление капитального строительства города Нижневартвоска" | всего | 116 819,69 | 0,00 | 0,00 | 116 819,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 106 305,92 | 0,00 | 0,00 | 106 305,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 10 513,77 | 0,00 | 0,00 | 10 513,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Возмещение части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной инфраструктуры в целях стимулирования реализации договоров развития застроенных территорий, комплексного освоения территорий в целях строительства стандартного жилья (показатель 8) | департамент строительства администрации города/ департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | всего | 57 900,00 | 3 882,09 | 4 525,46 | 57 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 52 689,00 | 3 532,70 | 4 118,16 | 52 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 5 211,00 | 349,39 | 407,30 | 5 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по договорам развития застроенных территорий для компенсации части затрат, понесенных инвестором (застройщиком) на выплату собственникам выкупной стоимости жилых помещений из расселяемого аврийного жилищного фонда, на возмещение стоимости (себестоимости) строительства (приобретения) квартир, передаваемых инвестором (застройщиком) в орган местного самоуправления во исполнение обязательств по заключенным договорам о развитии застроенной территории (показатель 8) | департамент строительства администрации города/ департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | всего | 65 459,08 | 0,00 | 0,00 | 65 459,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 59 567,76 | 0,00 | 0,00 | 59 567,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 5 891,32 | 0,00 | 0,00 | 5 891,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 2 |  | всего | 248 586,32 | 3 882,09 | 4 525,46 | 240 178,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 226 213,54 | 3 532,70 | 4 118,16 | 218 562,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 22 372,78 | 349,39 | 407,30 | 21 616,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | всего | 603 949,60 | 51 158,03 | 58 219,57 | 271 178,77 | 31 000,00 | 31 000,00 | 34 033,71 | 127 359,52 |
|  |  |  | бюджет округа | 523 237,04 | 34 755,60 | 41 181,60 | 246 772,68 | 28 210,00 | 28 210,00 | 28 210,00 | 115 897,16 |
|  |  |  | бюджет города | 80 712,56 | 16 402,43 | 17 037,97 | 24 406,09 | 2 790,00 | 2 790,00 | 5 823,71 | 11 462,36 |

Таблица 3

Мероприятия,

реализуемые на принципах проектного управления,

направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных и региональных проектов

Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации* | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Реализация отдельных мероприятий проекта "Цифровая информационная модель управления развитием города Нижневартовска" |  | 1.2 | согласно паспорту проекта | октябрь 2018 года - декабрь 2020 года | всего | 6 017,00 | 6 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 5 475,47 | 5 475,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 541,53 | 541,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1.3 |  |  | всего | 5 966,00 | 5 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 2 746,32 | 2 746,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 3 219,68 | 3 219,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1.6 |  |  | всего | 14 989,00 | 14 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 13 640,00 | 13 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 1 349,00 | 1 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 1.7 |  |  | всего | 19 770,80 | 19 770,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа | 9 361,11 | 9 361,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города | 10 409,69 | 10 409,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | всего | 46 742,80 | 46 742,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа | 31 222,90 | 31 222,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 15 519,90 | 15 519,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

_______________

*В период с октября 2018 года по декабрь 2019 года мероприятия проекта реализуются в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года".

Таблица 4

Перечень

возможных рисков при реализации муниципальной программы

и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения их сокращения или снижение ожидаемых результатов от их решения | анализ промежуточных достигнутых результатов реализации муниципальной программы и корректировка (при необходимости) целевых показателей муниципальной программы |
| 2. | Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы | осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы; заключение муниципальных контрактов и договоров о взаимодействии с четкой регулировкой ответственности и контролем эффективности их реализации |