Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 28.08.2020 N 809-р (ред. от 16.07.2024) "Об утверждении плана мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обществом с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы" и Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой от 29.07.2020 N 4"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 16.06.2025

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 августа 2020 г. N 809-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО

СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ТАКИХ

СИСТЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, ОБЩЕСТВОМ

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕВАРТОВСКИЕ

КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" И ХАНТЫ-МАНСИЙСКИМ

АВТОНОМНЫМ ОКРУГОМ - ЮГРОЙ ОТ 29.07.2020 N 4

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации города Нижневартовска от 15.05.2023 N 287-р, от 16.07.2024 N 477-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", постановлением администрации города от 11.08.2017 N 1233 "О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений" (далее - Порядок), разделом 14 концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обществом с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы" и Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой от 29.07.2020 N 4 (далее - концессионное соглашение):

(в ред. распоряжения Администрации города Нижневартовска от 15.05.2023 N 287-р)

1. Определить уполномоченными органами по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения со стороны концедента департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департамент строительства администрации города, департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

2. Утвердить:

- план мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения согласно приложению 1;

- состав комиссии по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения согласно приложению 2.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города обеспечить исполнение пункта 7.2 раздела VII приложения 3 к Порядку.

(в ред. распоряжения Администрации города Нижневартовска от 15.05.2023 N 287-р)

4. Наделить правом подписи акта о результатах контроля со стороны концедента заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города А.Н. Бокова, заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города В.И. Ряску.

(в ред. распоряжений Администрации города Нижневартовска от 15.05.2023 N 287-р, от 16.07.2024 N 477-р)

Исполняющий обязанности

главы города

Д.А.КОЩЕНКО

# Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от 28.08.2020 N 809-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ТАКИХ СИСТЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, ОБЩЕСТВОМ

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕВАРТОВСКИЕ

КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" И ХАНТЫ-МАНСИЙСКИМ АВТОНОМНЫМ

ОКРУГОМ - ЮГРОЙ ОТ 29.07.2020 N 4

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации города Нижневартовска от 15.05.2023 N 287-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Наименование проекта, дата | Наименование концессионера | Место контрольного мероприятия | Предмет контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Орган, уполномоченный на осуществление контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обществом с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы" и Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой от 29.07.2020 N 4 (далее - концессионное соглашение) | общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовские коммунальные системы" | город Нижневартовск | соблюдение концессионером условий концессионного соглашения в части осуществления деятельности, указанной в разделе 9 концессионного соглашения, а также целевого использования объекта концессионного соглашения | в течение 90 рабочих дней со дня окончания I квартала года, следующего за годом, подлежащим проверке (за период с 2020 года по 2049 год) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|  |  |  | соблюдение концессионером условий концессионного соглашения в части соблюдения сроков и обязательств по созданию и реконструкции объектов концессионного соглашения в соответствии с заданием и основными мероприятиями по созданию и реконструкции объектов концессионного соглашения, установленных приложением 5 к концессионному соглашению | в течение 90 рабочих дней со дня окончания I квартала года, следующего за годом, подлежащим проверке (за период с 2020 года по 2049 год) | департамент строительства администрации города |
|  |  |  | соблюдение концессионером условий концессионного соглашения в части исполнения обязательств по обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям | в течение 90 рабочих дней со дня окончания I квартала года, следующего за годом, подлежащим проверке (за период с 2020 года по 2049 год) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
|  |  |  | соблюдение концессионером условий концессионного соглашения в части соблюдения обязательств по осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию объектов концессионного соглашения, установленных приложением 7 к концессионному соглашению | в течение 90 рабочих дней со дня окончания I квартала года, следующего за годом, подлежащим проверке (за период с 2020 года по 2049 год) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|  |  |  | соблюдение концессионером условий концессионного соглашения в части осуществления деятельности по актуализации перечня имущества, переданного концессионеру по концессионному соглашению, в соответствии с пунктом 4.4 раздела 4 концессионного соглашения | в течение 90 рабочих дней со дня окончания I квартала года, следующего за годом, подлежащим проверке (за период с 2020 года по 2049 год) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
|  |  |  | иные контрольные мероприятия в рамках действующего законодательства | в течение 90 рабочих дней со дня окончания I квартала года, следующего за годом, подлежащим проверке (за период с 2020 года по 2049 год) | департамент строительства администрации города; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| (в ред. распоряжения Администрации города Нижневартовска от 15.05.2023 N 287-р) |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от 28.08.2020 N 809-р

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ТАКИХ СИСТЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, ОБЩЕСТВОМ

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕВАРТОВСКИЕ

КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" И ХАНТЫ-МАНСИЙСКИМ АВТОНОМНЫМ

ОКРУГОМ - ЮГРОЙ ОТ 29.07.2020 N 4

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации города Нижневартовска от 16.07.2024 N 477-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела развития муниципально-частного партнерства и концессии управления инвестиций департамента строительства администрации города

Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

Начальник производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

Примечание: в период отсутствия члена комиссии его полномочия осуществляет лицо, его замещающее, на основании документа, подтверждающего исполнение обязанностей.