от 17.10.2014 №2094

Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация и управление         капитальным строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов        города Нижневартовска"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 26.11.2012 №1441 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ":

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Организация и управление капитальным строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов города Нижневартовска" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города:

- от 04.10.2013 №2053 "Об утверждении паспорта ведомственной целевой программы "Организация и управление капитальным строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов города Нижневартовска";

- от 11.11.2013 №2331 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация и управление капитальным строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов города Нижневартовска".

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2015.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству Н.А. Пшенцова.

Исполняющий обязанности

главы администрации города                                                                  С.А. Левкин

Приложение к постановлению

администрации города

от 17.10.2014 №2094

Ведомственная целевая программа

"Организация и управление капитальным строительством,

реконструкцией и капитальным ремонтом объектов

города Нижневартовска"

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Организация и управление капитальным строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов города Нижневартовска" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы | Администрация города Нижневартовска |
| Цель Программы | Реализация адресных инвестиционных и муниципальных программ капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов города Нижневартовска |
| Задачи Программы | 1. Осуществление функций заказчика по строительству, реконструкции объектов города Нижневартовска, в том числе по подготовке проектной документации, за счет бюджетных инвестиций. 2. Осуществление технического надзора при проведении капитального ремонта объектов города Нижневартовска за счет бюджетных инвестиций |
| Целевые показатели результативности | Количество вводимых объектов: - 2015 год – 2 объекта; - 2016 год – 6 объектов; - 2017 год – 9 объектов |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия, направленные на: - осуществление функций заказчика по строительству, реконструкции объектов города Нижневартовска, в том числе по подготовке проектной документации, за счет бюджетных инвестиций, направленных на увеличение мощностей и основных фондов, на ввод объектов города и передачу их эксплуатирующим организациям; - осуществление технического надзора при проведении капитального ремонта объектов города Нижневартовска за счет бюджетных инвестиций, направленных на выполнение ведомственных целевых программ в части капитального ремонта зданий и сооружений муниципального имущества |
| Срок реализации | 2015 – 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 268 838,00 тыс. рублей, в том числе: - 2015 год – 85 881,32 тыс. рублей; - 2016 год – 89 763,60 тыс. рублей; - 2017 год – 93 193,08 тыс. рублей. Источник финансирования – средства бюджета города |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: - выполнение мероприятий муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы"; - выполнение Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов; - ввод объектов в эксплуатацию, а также выполнение ведомственных целевых программ в части капитального ремонта объектов города Нижневартовска |

I. Характеристика текущего состояния

организации и управления капитальным строительством,

реконструкцией и капитальным ремонтом объектов

Программа определяет сферу деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (далее – Учреждение) по реализации инвестиционных проектов.

В сферу деятельности Учреждения входит весь комплекс организационно-управленческих работ, обеспечивающих строительство "под ключ". Обеспечение эффективности капитальных вложений на основе применения при проектировании и строительстве прогрессивных производственных и информационных технологий, соблюдение норм и стандартов по проектированию и строительству объектов, других индивидуальных требований к техническому уровню и качеству объекта позволяют получить конкурентоспособный результат. Обязательными являются требования, устанавливаемые государственными стандартами для обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, а также иные требования, установленные законодательством Российской Федерации.

Комплекс управленческих работ включает в себя:

- заключение муниципальных контрактов на выполнение инженерных изысканий и проектных работ на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов;

- подготовку и утверждение в установленном порядке задания на проектирование объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- предоставление лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, материалов и документов, необходимых для выполнения работ;

- утверждение проектной документации;

- организацию строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- оформление документов, необходимых для получения разрешения            на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;

- осуществление иных функций, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Показателем, определяющим состояние настоящей сферы деятельности, является показатель количества введенных объектов города Нижневартовска:

- в 2012 году введено 8 объектов;

- в 2013 году введено 4 объекта;

- в 2014 году планируется ввести 5 объектов.

Снижение ввода количества объектов по годам взаимосвязано с уменьшением выделения бюджетных средств на капитальное строительство.

Показатели, характеризующие текущее состояние сферы реализации Программы, приведены в таблице 1 приложения к Программе.

II. Цель реализации Программы

Цель Программы - реализация адресных инвестиционных и муниципальных программ капитального строительства, реконструкции и капитального       ремонта объектов города Нижневартовска.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

Программа представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающий выполнение муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" в период 2015-2017 годов, Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, капитального ремонта и ввода в эксплуатацию объектов города.

За период действия Программы необходимо ввести в 2015 году 2 объекта, в 2016 году 6 объектов, в 2017 году 9 объектов и организовать выполнение           капитального ремонта объектов города Нижневартовска.

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы приведены в таблице 2 приложения к Программе.

IV. Задачи по достижению цели Программы

Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения следующих задач:

1. Осуществление функций заказчика по строительству, реконструкции объектов города Нижневартовска, в том числе по подготовке проектной документации, за счет бюджетных инвестиций.

2. Осуществление технического надзора при проведении капитального ремонта объектов города Нижневартовска за счет бюджетных инвестиций.

Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня программных мероприятий представлены в таблице 3 приложения к Программе.

Мероприятия, направленные на решение задач, носят организационный характер и не требуют дополнительного финансирования.

V. Объем расходов, необходимый для реализации Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета  города. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования Программы составляет 268 838,00 тыс. рублей, в том числе:

- 2015 год – 85 881,32 тыс. рублей;

- 2016 год – 89 763,60 тыс. рублей;

- 2017 год – 93 193,08 тыс. рублей.

VI. Механизм реализации Программы

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется Учреждением.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

- участие в разработке проектов правовых актов главы администрации  города, необходимых для выполнения Программы;

- взаимодействие с органами местного самоуправления, структурными подразделениями администрации города и бюджетными организациями, органами государственной власти автономного округа, коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Учреждения;

- заключение с муниципальными организациями договоров о взаимодействии по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Учреждения;

- осуществление руководства деятельностью участников строительного процесса;

- осуществление мониторинга по стоимости материалов и оборудования;

- организацию и проведение совещаний по вопросам, относящимся                 к установленной сфере деятельности Учреждения.

VII. Механизм мониторинга реализации Программы

Оценка исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге целевых показателей Программы и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении Программы.

Приложение к ведомственной целевой программе "Организация и управление капитальным строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов города Нижневартовска"

Таблица 1

Показатели,

характеризующие текущее состояние сферы реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный 2012 год | Отчетный 2013 год | Текущий 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество введенных объектов | единиц | 8 | 4 | 5 |

Таблица 2

Целевые показатели

достижения промежуточных и конечных результатов Программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетные значения показателей | Промежуточные значения показателей | Конечные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2012 год | отчетный 2013 год | текущий 2014 год | очередной 2015 год | плановый период 2016 года | плановый период 2017 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количественные показатели |
| 1. | Количество введенных объектов | единиц | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 17 |

Таблица 3

Задачи по достижению цели Программы

с указанием перечня программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия, направленные на решение задач | Структурные подразделения Учреждения, ответственные за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Осуществление функций заказчика по строительству, реконструкции объектов города Нижневартовска, в том числе по подготовке проектной документации, за счет бюджетных инвестиций |
| 1.1. | Получение технических условий от эксплуатирующих организаций на присоединение к сетям инженерного обеспечения и технических условий для подготовки смет и проектов организации строительства | проектно-технический и экспертный отдел |
| 1.2. | Предоставление необходимых исходных данных в процессе проектирования по запросу проектной организации | проектно-технический и экспертный отдел |
| 1.3. | Приемка и частичный контроль изыскательских работ, выполняемых изыскательскими организациями по договорам подряда | проектно-технический и экспертный отдел |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы по проектным и изыскательским работам, получение согласования и утверждение проектной документации, передача проектной документации подрядной организации, выигравшей тендер, в производство работ | проектно-технический и экспертный отдел |
| 1.5. | Выбор площадки строительства на стадии предпроектной проработки | проектно-технический и экспертный отдел |
| 1.6. | Подготовка документации для размещения муниципального заказа методом проведения открытого конкурса, аукциона или запроса котировки цен на право выполнения проектных и изыскательских работ | проектно-технический и экспертный отдел |
| 1.7. | Обеспечение учета и хранения проектной документации | проектно-технический и экспертный отдел |
| 1.8. | Производство разбивочных работ по выносу в натуру проектного местоположения отдельных объектов строительства | геодезический отдел |
| 1.9. | Заключение муниципальных контрактов по итогам проведенных торгов на проектирование объектов, включенных в муниципальные программы | проектно-технический и экспертный отдел |
| 1.10. | Рассмотрение и согласование сметной документации в части ценообразования и сметного нормирования | сметно-договорной отдел по капитальному строительству |
| 1.11. | Оценка стоимости строительства в текущих ценах по имеющейся проектной документации для планирования инвестиций в строительство, подготовка конкурсной документации, оформление муниципальных контрактов по результатам аукционов (котировок цен) | сметно-договорной отдел по капитальному строительству |
| 1.12. | Расчеты эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направляемых на капитальные вложения, и получение заключения о проверке инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленных на капитальные вложения | проектно-технический и экспертный отдел |
| 1.13. | Своевременное и качественное производство полевых и камеральных работ по обслуживанию строительства объектов города | геодезический отдел |
| 1.14. | Систематизация и поддержание в рабочем состоянии планово-высотного обоснования по городу | геодезический отдел |
| 1.15. | Наблюдение за осадкой и деформацией зданий (при необходимости) | геодезический отдел |
| 1.16. | Оформление геодезической документации, составляемой в процессе строительства и выполнения съемочных работ | геодезический отдел |
| 1.17. | Выполнение крупномасштабных топографических съемок объектов строительства | геодезический отдел |
| 1.18. | Привязка зданий и сооружений объектов строительства к городской системе координат | геодезический отдел |
| 1.19. | Исполнительная съемка строящихся объектов, инженерных сетей, выполненных и перемещенных объектов, земляных работ | геодезический отдел |
| 1.20. | Систематический контроль и технический надзор за строительством, реконструкцией объектов | производственно-технический отдел |
| 1.21. | Осуществление контроля за сроками выполнения строительно-монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию | производственно-технический отдел |
| 1.22. | Осуществление оперативного контроля за строительной готовностью объекта с целью своевременной поставки и сдачи технологического оборудования в монтаж | производственно-технический отдел |
| 1.23. | Организация приемки-передачи технологического оборудования на объектах капитального строительства, реконструкции и ремонта по количеству, качеству и в установленные сроки, предусмотренные договорами | отдел комплектации |
| 1.24. | Обеспечение контроля за сборкой, расстановкой технологического оборудования, выполнения монтажных и пуско-наладочных работ | отдел комплектации |
| 1.25. | Своевременное оформление ведомостей смонтированного оборудования и ведомостей оборудования, не требующего монтажа, актов выполнения монтажных и пуско-наладочных работ | отдел комплектации |
| 1.26. | Подготовка исполнительной документации с предоставлением соответствующей технической документации, сертификатов и паспортов оборудования | отдел комплектации, производственно-технический отдел |
| 1.27. | Оформление акта приема-передачи смонтированного оборудования и оборудования, не требующего монтажа (форма ОС-1), и передача его в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | отдел комплектации |
| 1.28. | Ведение арбитражных и судебных дел по муниципальным контрактам | юридическая служба |
| 1.29. | Оформление и направление претензий и исков подрядным организациям, нарушающим условия по муниципальным контрактам | юридическая служба |
| 1.30. | Ведение учета и отчетности по капитальным вложениям | бухгалтерия |
| 1.31. | Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств | бухгалтерия |
| 1.32. | Разработка и внедрение рациональной плановой и учетной документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники | бухгалтерия |
| 1.33. | Составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах бюджетных средств, другой бухгалтерской и статистической отчетности, предоставление их в установленном порядке в соответствующие органы | бухгалтерия |
| 1.34. | Своевременная разработка текущих планов и прогнозов капитального строительства и реконструкции объектов в соответствии с генеральными планами комплексного и социально-экономического развития города | плановый отдел |
| 1.35. | Подготовка статистической отчетности и отчетности по исполнению бюджета города | плановый отдел |
| 1.36. | Формирование перечня объектов капитального строительства и реконструкции на очередной финансовый год и на плановый период | плановый отдел |
| 1.37. | Ведение контроля за использованием сметного лимита по объектам капитального строительства и реконструкции | плановый отдел |
| 1.38. | Проведение инвентаризации незавершенного строительства | плановый отдел |
| 1.39. | Составление отчетов (ежеквартальные, ежемесячные) о ходе строительства и реконструкции объектов, финансируемых из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | плановый отдел |
| 1.40. | Учет показателей по капитальному строительству | плановый отдел |
| 1.41. | Передача подрядной организации строительной площадки | производственно-технический отдел |
| 1.42. | Оформление пакета разрешительных документов и передача их подрядной организации | производственно-технический отдел |
| 1.43. | Ведение технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ, соответствием их утвержденной проектной документации, условиям муниципального контракта, нормативным документам, соблюдением графика строительства, качеством применяемых материалов, конструкций, изделий | производственно-технический отдел |
| 1.44. | Проверка актов приемки выполненных работ и подписание их в бесспорной части, подтвержденной исполнительной документацией | производственно-технический отдел |
| 1.45. | Своевременное оформление актов на скрытые работы, техническую документацию, необходимую для ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов | производственно-технический отдел |
| 1.46. | Оценка и промежуточная приемка ответственных конструкций зданий и сооружений | производственно-технический отдел |
| 1.47. | Контроль за наличием и правильностью ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, смонтированных конструкций, инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее записи в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ | производственно-технический отдел |
| 1.48. | Контроль за своевременным выполнением подрядной организацией всех требований и указаний, записанных в журнале работ контролирующими органами | производственно-технический отдел |
| 1.49. | Контроль за правильным проведением индивидуальных испытаний смонтированного оборудования | производственно-технический отдел |
| 1.50. | Согласование вопросов, связанных с установкой, опробованием и регистрацией крановых и грузоподъемных сооружений | производственно-технический отдел |
| 1.51. | Проверка соблюдения подрядными организациями необходимых мероприятий, обеспечивающих надежность сооружений, согласно проектам производства работ | производственно-технический отдел |
| 1.52. | Контроль за сроком действия выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций | производственно-технический отдел |
| 1.53. | Передача документации по приемке объектов в эксплуатацию на хранение пользователю объекта, уполномоченному органами местного самоуправления | производственно-технический отдел |
| 1.54. | Проведение государственной регистрации завершенного строительством (реконструкцией) объекта | производственно-технический отдел |
| Задача 2. Осуществление технического надзора при проведении капитального ремонта объектов города Нижневартовска за счет бюджетных инвестиций |
| 2.1. | Подготовка сметной документации на капитальный ремонт объектов на основании утвержденных дефектных ведомостей | сметно-договорной отдел по капитальному ремонту |
| 2.2. | Взаимодействие с проектными институтами по внесению изменений в сметную документацию по замечаниям в части ценообразования и сметного нормирования, выявленным в процессе выполнения капитального ремонта объектов | сметно-договорной отдел по капитальному ремонту |
| 2.3. | Оценка стоимости капитального ремонта в текущих ценах на основании утвержденной проектной документации для планирования инвестиций в капитальный ремонт | сметно-договорной отдел по капитальному ремонту |
| 2.4. | Подготовка материалов и заявок на размещение муниципального заказа способом проведения аукциона (конкурса, котировки цен) на выполнение работ по капитальному ремонту объектов | сметно-договорной отдел по капитальному ремонту |
| 2.5. | Оформление пакета разрешительных документов и передача их подрядной организации | производственно-технический отдел |
| 2.6. | Систематический контроль и технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту объектов | производственно-технический отдел |
| 2.7. | Контроль за наличием и правильностью ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, смонтированных конструкций, инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее записи в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве ремонтных работ | производственно-технический отдел |
| 2.8. | Контроль за своевременным выполнением подрядной организацией всех требований и указаний, записанных в журнале работ контролирующими органами | производственно-технический отдел |