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                                                                                                    Приложение 1 
                                                                                   к протоколу КЧС и ОПБ
                                                                                   города  Нижневартовска
                                                                                         от 08.07.2026 №16

             
         О паводковой обстановке, сложившейся в городе Нижневартовске в период весенне-летнего половодья 2026 года. О проводимых мероприятиях по защите населения и территорий садово-огороднических товариществ от негативного воздействия паводковых вод. 
Татаренков Вадим Леонидович, 
директор  муниципального казенного учреждения 
 города Нижневартовска  «Управление по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

Прохождение весенне-летнего половодья 2026 года в границах нашего города можно охарактеризовать следующими  показателями.
 При официальном прогнозе ожидаемых высших уровней   880 - 970 см,  максимальный уровень составил 964 см на 24 июня. 
          Для заблаговременной организации и подготовки необходимых мероприятий по защите населения и территорий садовых товариществ   с 12 мая 2026 года введен режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил Нижневартовского муниципального звена.
          Население  города регулярно информировалось через городские средства массовой информации, официальный сайт администрации города, сайт МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» и социальные сети  о складывающейся паводковой  обстановке, о ежесуточном уровне воды в   Оби, о порядке действий при угрозе затопления. 
          Затоплений и подтоплений  жилой зоны города и социально-значимых объектов не зарегистрировано. 
          С началом подъема  воды в Оби ежедневно 2-мя патрульными группами проводился мониторинг паводковой обстановки с применением БПЛА, параллельно с этим  распространялись  листовки и памятки о прядке действий в случае затопления. 
         При пике половодья в зону затопления (подтопления) попал 221 земельный участок  на 17 садовых товариществах РЭБ флота и старого Вартовска, 8 дачных домов. Зафиксировано 6 переливов автодорог: 5 в сторону СОТ «Ремонтник-87» различной глубины (максимум 60 см) и один на РЭБ флота  в сторону СОТ «Рубин» (глубина до 30 см).

         Движение автотранспорта не ограничивалось, для обеспечения безопасности выставлялись знаки предупреждения, устанавливались вешки. В перевозке людей на дачные участки и обратно оказывали помощь спасатели на автомобилях повышенной проходимости. 
          С 01 июня  было организовано патрулирование акватории реки Обь КС «Лина».
          С 04 июня на РЭБ флота и в старом Вартовске выставлены мобильные спасательные посты с круглосуточным дежурством, по обращениям граждан оказывалась необходимая помощь, в сутки перевозили до 70-90 чел.
          С 10 июня по заявкам председателей СОНТ начали  выдавать мешки для песка и завоз песка на территории, входящие в зону затопления. Всего выдано: мешков – 12 750 шт., завезено песка – 4290 куб. м на 43 СОНТа. 
          В пункт временного размещения на базе гостиницы «Альберта Хаус» заселена семья из 3-х человек, из них один ребёнок 2022 г.р.

   Из резервного фонда администрации города были выделены денежные средства в сумме 5 млн. 897 тыс. руб.  на оплату расходов, связанных с организацией мероприятий в режиме повышенной готовности. В соответствии  с протокольными поручениями  комиссии по ЧС и ОПБ  города от 14.04.2026 №2 МКУ УГОЧС заключены контракты на: 
 - оказание транспортных услуг (специализированная техника);
 - поставку песка;
 - временное размещение и питание эвакуированных граждан в гостинице города;
 - поставку полиэтиленовых мешков (мешкотара) для песка (до 50 кг);
   - поставку горюче-смазочных материалов.

           На 06 июля по вопросу оказания социальной помощи в виде единовременной материальной выплаты гражданам, проживающим в садовых товариществах, чьи строения оказались затопленными или подтопленными:
        - в управление социальной политики администрации города поступило 4 обращения, принято положительное решение по 3 обращениям на общую сумму 75,0 тыс. руб., на одно обращение отказ (жилье не пострадало);
        - в управление социальной защиты населения, опеки и попечительства  по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району  поступило 4 обращения, приняты положительные решения по 3,  одно находится на рассмотрении, общие выплаты составили 260,0 тыс. руб. 
       На сегодняшний день паводковая обстановка стабилизировалась, идет снижение уровня воды  в верховьях Оби и у нас. Граждане, чье жилье было затоплено или подтоплено продолжают обращаться за помощью. На основании этого предлагаю членам комиссии принять следующее решение:

      -  при достижении уровня воды в Оби 910 см   отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил постоянной готовности Нижневартовского звена РСЧС, введенный 12 мая 2026 года  на территориях садово-огороднических товариществ, попадающих в зону затопления (подтопления) в период весенне-летнего половодья 2026 года,  и перевести их в режим функционирования повседневной деятельности; 

     - закрыть ПВР на базе  МБОУ «Средняя школа №34 (2 корпус);

     - в соответствии с утвержденным планом «Половодье-2026» организовать  сбор и вывоз мусора с затопленных территорий и провести на этих территориях профилактические дезинфекционные мероприятия в соответствии с рекомендациями территориального отдела Роспотребнадзора (письмо от 02.07.2026 №2174), направленное в адрес главы города Нижневартовска и МКУ УГОЧС.
           




