Приложение 2 к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

1. Наименование инициативного проекта: **«Замена окон в борцовском зале СОК Олимпия».**

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 16.08.2021 по 29.09.2021.

3. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации инициативного проекта:

В рамках проекта произведена замен оконных блоков, обеспечивающих необходимый температурный режим в борцовском зале.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стоимость проекта** **всего** | **в том числе** | | **Цена контракта** | **Экономия** | **Причины экономии** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 305054,32 | 268548,89 | 36505,43 | 300000,00 | 5054,32 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |