|  |
| --- |
| **Информация о ходе реализации инициативных проектов по состоянию на 29.04.2022** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| **№пп** | **Наименование инициативного проекта** | **Стоимость проектавсего** | **в том числе** | **Цена контракта** | **Экономия** | **Трудовое/имущественное участие** | **Информация о ходе реализации инициативного проекта** |
| **Бюджет МО** | **Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП)** |
| 11 | Обустройство футбольного поля с полосой препятствий (Гимназия №1) | 9684900,00 | 9 200 650,00 | 484 250,00 | 599 000,00 | 0,00 | Не предусмотрено | Заключен договор на разработку проектной документации 24.03.2022.Срок выполнения работ по договору – 07 мая 2022 года.  |
| 0,00 | 0,00 | Не предусмотрено | Размещение извещения о проведении аукциона будет после выполнения ПСД. |
|  | Итого | 9684900,00 | 9200650,00 | 484250,00 | 599000,00 | 0 |  |  |